ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 от « 11» сентября  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на текущий ремонт, частичный монтаж окон

в   МДОУ «Детский сад № 312» г. Перми

614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 21, тел. (342)245 – 81 – 07, 245 – 82 - 20

Ответственный исполнитель: Заведующий Овчинникова Елена Михайловна предусматривает осуществить за счет средств местного бюджета способом запроса котировок частичный монтаж оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 312» согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему извещению) на общую сумму (максимальная цена контракта)   498 314 (четыреста девяносто восемь тысяч  триста четырнадцать рублей.), 71  коп.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.: к котировочной заявке необходимо приложить копию лицензии на проведение соответствующих работ, копии сертификатов соответствия, заверенных претендентом, локальный  сметный расчет. Материалы  и оборудование  должны соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ.

Оконные блоки должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании (приложение № 1 к настоящему извещению) и состоять из одной глухой створки и одной (двух) поворотно – откидных створок с обязательным наличием фрамуги и москитных сеток на все окна.

Место проведения работ:  МДОУ «Детский сад № 312»  ,614064, Пермский край, г. Пермь, ул.  Л. Шатрова, 21.

Сроки проведения работ: в течение 30 дней после подписания муниципального контракта.

Гарантия на проведенные работы и материалы – не менее 36 мес.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств в размере 30% в течение 20 банковских дней со дня подписания  сторонами муниципального контракта.  Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного окончания работ по акту КС-2, КС-3е, включая устранения выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленные сроки и в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 2) с приложениями в письменной форме по указанному адресу с 10. 00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни и до  _12.00__ часов местного времени  «23_»  сентября 2008 г. в кабинет заведующего по адресу: ул. Л. Шатрова, 21, второй этаж. Заявки в форме электронного документа и посланные по факсу не рассматриваются.

Котировочная заявка должна содержать только одно ценовое приложение и включать все необходимые затраты. Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: на доставку, сборку, установку, гарантию, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заведующий 	                                  						Е.М. Овчинникова

МП