Извещение № 4 от «15» сентября 2008 г.

О проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания расположенного по адресу:

г.Пермь, ул. Красная Площадь, д.4а

Заказчик. Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» г.Перми. Адрес: 614014, г.Пермь, ул. Красная Площадь, д.4а

Ответственный исполнитель Федоровых Т.С. (тел. 8-912-8823358) предусматривает осуществить за счет средств бюджета г.Перми, закупку услуг на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания в соответствии с сметой объемов работ (приложение №2) способом запроса котировок цен согласно требованиям указанным ниже на общую сумму (максимальная цена контракта)        рублей.00 коп.

Требования: Работы должны быть произведены в соответствии с ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, ППБ. Наличие лицензии на проведение соответствующих видов работ и сертификатов на оборудование и материалы обязательно.

Место оказания услуг: г.Пермь, Красная Площадь, д.4а.

Максимальная цена контракта: 497338,61 рублей 00 копеек.

Цена услуг (товаров, работ): должна включать в себя все расходы на выполнение предусмотренных работ, материалы, подготовку локального сметного расчета, расходов на вывоз мусора, транспортные расходы, налогов в том числе  (НДС), страхование, сборов и других обязательных платежей.

Сроки выполнения работ: начало работ с момента заключения муниципального контракта, окончание работ не позднее 13 октября 2008 года.

Оплата оказанных услуг будет произведена в 2 этапа: 50% аванс - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта, 50% - в течении 10 (десяти) банковских дней безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика после подписания Акта выполненных работ (КС-2, КС-3).

Цена контракта будет определена на основании запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных услуг, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению №1 курьером в кабинет 311 администрации Мотовилихинского района г. Перми по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, д.36 (режим работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00) до 18-00 23 сентября 2008г.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на официальном сайте «Администрации города Перми» (адрес в сети Интернет  www.gorodperm.ru ) не ранее 24 сентября 2008 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении в которой указана наиболее низкая цена.

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Победителю будут направлены 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных данным извещением, и цены, предложенной победителем в котировочной заявке. Проект муниципального контракта прилагается (приложение №3).

Срок подписания муниципального контракта победителем – в течение 5 - 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: 	1. Форма котировочной заявки (Приложение №1)

2. Ведомость объемов работ (Приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (Приложение №3)

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»	                                      О.Ю. Рассказов