Извещение № 579А  от  « 16 » сенября 2008 г. о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

На выполнение капитального ремонта в здании Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры им. А.С.Пушкина» г. Перми

Форма торгов – открытый аукцион

Заказчик – Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры им. А.С.Пушкина» г. Перми

Адрес заказчика – 614026  г. Пермь ул. Щербакова 33.

Контактные телефоны: (342) 272-65-41, 263-45-61

Предмет контракта: Выполнение капитального ремонта здания в здании «ДК им. А.С.Пушкина».

Место выполнения работ: 614026  г. Пермь ул. Щербакова 33.

Начало выполнения работ - в течении 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ - 40 календарных дней.

Краткая характеристика основных работ:

Ремонт: отмостки, коридора административного крыла здания, цоколя, крыльца, части полов в здании, потолка зрительного зала, ступеней выхода на сцену, облицовки оркестровой ямы. Огнезащита деревянных конструкций (ферм, балок, стропил, арок, мауэрлатов, деревянных конструкций сцены).

Объемы работ указаны в приложении №1 к настоящему извещению.

Допускается привлечение субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению муниципального контракта.

Начальная максимальная цена контракта – 1269538,00 руб. (один миллион двести шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек).

Предлагаемая цена контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, аренду помещений, техническое обеспечение и др. платежи.

Источник финансирования: бюджет города Перми

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 63476,9 руб. (Шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 90 копеек).

С 16.09.2008 г. документация об аукционе предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г. Пермь, ул. Щербакова 33, каб. 20, (342) 272-65-41 (факс) контактное лицо: Малыгин Леонид Сергеевич, телефон (342) 263-45-61.

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении открытого аукциона на официальном сайте г. Перми http://www.gorodperm.ru.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов составляющих заявку, указанных в документации об аукционе, до  10  час. 00 мин. 08.10.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Щербакова, 33, каб. 20.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначается на « 08 » октября 2008 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ул. Щербакова, 33.

Заказчиком требование обеспечения заявки  на участие в аукционе не установлено.

Заказчиком установлено требование обеспечения муниципального контракта в размере 20% от цены контракта.

Муниципальный контракт должен быть заключен в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения протокола аукциона на выполнение ремонтно-строительных работ в здании «Дворца культуры им. А.С.Пушкина»  г. Перми.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Проведение аукциона назначено на 10 часов 20 минут « 22 » октября 2008 г. г. Пермь ул. Сибирская 17б, управление муниципального заказа.

Заказчиком предусматривается аванс в размере 30% от цены контракта в течении 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи объекта в работу путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Оплата за выполнение работы производится по безналичного расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя заказа на основании счета-фактуры и акта приема – передачи выполненных и оказанных услуг в течение 10 банковских дней со дня подписания такого акта.

Директор                                                                                                                     В.А.Леликов