# Проект муниципального контракта №

на выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляции  в подвальных  помещениях в здании администрации района по ул.Ленина,85

г. Пермь								       «    »       2008 год

Администрация Дзержинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Нохрина Ильи Борисовича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и          , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора            , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему Контракту (далее – Работа): выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляции в подвальных помещениях в здании администрации района по адресу ул.Ленина,85

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – локально-сметный расчет;

б) приложение № 2 – проект;

в) приложение № 3 – формы отчетности (справка и акт на 2 листах) ;

в) приложение № 4 – акт оценки работ подрядчика;

1.3.2. требованиями пректа, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы и оборудование, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими  материалами, силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций.

1.5.  Ответственность за нарушение как начального и конечного,  сроков выполнения работы несет подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с момента подписания контракта сторонами

2.2. Окончание выполнения Работ: по истечению 20 дней после подписания контракта

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%.

3.4. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- изменения объемов работ.

3.5. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами  акта приемки-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, по качеству и объемам фактически выполненных работ и выявленных в процессе работы недостатков).

3.7. Оплата Работ (этапа Работ) и взаиморасчеты.

3.7.2. Окончательный расчет за выполненные Работы по объекту производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после их полного завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-сдачи - приемки выполненных Работ (форма КС-2), оформленного в установленном порядке, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, счета, полного пакета исполнительной документации.

3.7.3. Расчет производится по цене, установленной в пункте 3.2 настоящего контракта и уточненной в дополнительных соглашениях с зачетом всех ранее производственных по нему платежей, в том числе аванса.

3.8. Сдача и приемка выполненных работ.

3.8.1. Заказчик приступает к приемке выполненной Работы  в течение 3-х рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Подрядчик обязан в течение 3-х календарных дней после завершения Работы  сообщить об этом Заказчику для осуществления сдачи приемки выполненных Работ .

3.8.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки результата выполненной Работы  два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам .

3.8.3. Сдача выполненных Работ  Подрядчиком и приемка их оформляется актом сдачи-приема Работ, подписанным обеими сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать Работы  в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы  проекту, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных с надлежащим качеством Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.8.4. Заказчик в праве отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ  в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.8.5. В случае, если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.8.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ , момент подписания акта является моментом выполнения работ  в полном объеме и надлежащем качестве.

3.8.7. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ  от имени Заказчика, является Тюлькина Светлана Юрьевна - заместитель главы администрации района.

4. Качество работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием проекту, локально-сметному расчету, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ,СНиП41-01-2003, СНиП 23-01-99, СНиП 05.01-85 рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости Работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Права и обязанности подрядчика:

5.1.1В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.1.3. Обеспечить на объекте производства Работ безопасность.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5 Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6 В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7 В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8 Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Грачеву Розу Васильевну,  начальника общего отдела , которая имеет право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства Работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.принимать выполненные объемы Работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. производить проверку журнала производства Работ;

6.1.6.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Работ.

6.1.7.осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком Работ,

6.1.8. составлять акты контрольной проверки, присутствовать при комиссионных выходах для обследования Объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и недостатков выполнения Работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения Работ в течение периода выполнения Работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах оценки работы подрядчика (приложение № 4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения Работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п.6.3. настоящего Контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов Работ на условиях данного Контракта.

6.6. Уполномоченное лицо Заказчика своевременно осуществляет приемку Работ (этапов Работ), подписывает акты на выполненные объемы Работ (этапов Работ)..

6.7. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом объемы Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом.

6.9.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон. Риски.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от стоимости контракта. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.10. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.11. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Подрядчику причиненный последнему убытки.

7.12. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:

7.12.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.12.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.12.3.Устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчиком вправе, на основании письменного соглашения с Подрядчиком, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение одного календарного года с момента приемки работ.

7.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.15. Выплата неустойки и возмещения убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

7.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

10. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермской области (Администрация

Дзержинского района г.Перми л/с 02934300201)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  И.Б.Нохрин                                                          ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение №3

к муниципальному контракту

№     от «    »                     2008 г.

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение к  приложению №3

Муниципального контракта

№     от «    »                     2008 г.

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту №      от «   »                2008г.

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ | 2 проверка ________ | 3 проверка ________ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________  И.Б.Нохрин                                         ____________________

М.П.                                                                                    М.П.