| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Перми ___________________С.Н.Южаков _________________2008 год | Начальник управления жилищных отношений администрации города Перми ________________ Ф. А. Минх ________________ 2008 год |
| Согласовано: |  |
| Начальник планово-экономического департамента __________________ Р.Ю.Чепкасов _________________2008 год |  |

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания»

г. Пермь, 2008

Содержание аукционной документации

| №п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения | 3 |
| I. | Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе | 3 |
| 1. | Требования к содержанию заявки на участие в аукционе | 3 |
| 2. | Требования к оформлению заявки на участие в аукционе | 5 |
| 3. | Подтверждение полномочий | 5 |
| II. | Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ | 6 |
| III. | Требования к участникам размещения заказа | 6 |
| IV. | Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 7 |
| V. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | 7 |
| VI. | Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 8 |
| VII. | Начальная (максимальная) цена контракта | 8 |
| VIII. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | 8 |
| IX. | Место, условия и сроки выполнения работ | 9 |
| X. | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | 9 |
| XI. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 9 |
| XII. | Место, дата и время проведения аукциона | 10 |
| XIII. | Срок подписания муниципального контракта | 11 |
| XIV. | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе | 11 |
| XV. | Обеспечение исполнения муниципального контракта | 11 |
| XVI. | Право на обжалование | 13 |
|  | Приложение № 1 Техническое задание | 14 |
|  | Приложение № 2 Предложение об условиях исполнения муниципального контракта | 18 |
|  | Приложение № 3 Сведения об участнике размещения заказа | 19 |
|  | Приложение № 4 Предложения о качестве выполняемых работ | 20 |
|  | Приложение № 5 Муниципальный контракт (договор подряда на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов) | 21 |

Общие сведения

Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Заказчик - управление жилищных отношений администрации г.Перми.

Открытый аукцион проводится для выбора Исполнителя на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания,  в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города.

Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул. Кирова, 78, каб.15а.

Контактный телефон: 212-74-23.

Контактное лицо: Колчанова Елена Владимировна.

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение аукционной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений аукционной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.

- Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе

1. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается на каждый лот отдельно и должна содержать:

1. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта в соответствии с формой Приложение № 2.

2. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе, в соответствии с формой Приложение № 3.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно:

4.1. Юридические лица – резиденты РФ представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- документ, подтверждающий назначение (избрание, продление полномочий) на должность руководителя лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации, или выписка из указанного документа),

- документ, определяющий объем полномочий лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации, или выписка из указанного документа),

если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- доверенность, надлежащим образом оформленная и заверенная, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (оригинал или копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

- документ, подтверждающий назначение (избрание, продление полномочий) на должность руководителя лица, имеющего право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ) (копия,  заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации или выписка из указанного документа),

- документ, определяющий объем полномочий лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации, или выписка из указанного документа),

4.2. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа ( в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- доверенность, надлежащим образом оформленная и заверенная, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (оригинал или копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года (копия, заверенная участником размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации);

4.3. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Предложения о качестве выполняемых работ по форме приложения № 4 к документации об аукционе.

2. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, подготовленная в соответствии с разделом I аукционной документации, подается в письменной форме в отношении каждого лота отдельно.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа, должна быть прошнурована (сшита в единый пакет) и скреплена печатью (опечатана) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа на оборотной стороне последнего листа с расшифровкой подписи (в случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем, не имеющим печати, ставится только его подпись и обозначение «б/п») с указанием количества листов в заявке на участие в аукционе.

Каждый лист, входящий в состав заявки на участие в аукционе, должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Все документы, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. На копиях документов, кроме нотариально заверенных, должна быть резолюция «ВЕРНО» или «КОПИЯ ВЕРНА», печать (при наличии) и подпись лица, заверившего копию, с расшифровкой подписи и указанием должности. Копии документов, которые в соответствии с настоящим разделом аукционной документации заверяются участником размещения заказа, могут быть заверены нотариально.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае, если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Заявка не может быть подана на выполнение части работ, являющихся предметом аукциона.

В случае обнаружения арифметических ошибок, опечаток, а также исправлений (кроме заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа) участник размещения заказа, подавший такую заявку, не допускается до участия в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к аукционной документации и быть заполнены по всем пунктам. Применение факсимильных  подписей на документах, входящих в состав заявки, не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в части 1 настоящего раздела аукционной документации, и/или представление таких документов не по форме согласно приложениям к настоящей аукционной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

Невыполнение любого из требований, указанных в настоящем разделе аукционной документации, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота на участие в аукционе.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

3. Подтверждение полномочий

Полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа должны быть надлежащим образом подтверждены. Указанные полномочия считаются подтвержденными только в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

Для юридических лиц:

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица - участника размещения заказа, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с частью 1 раздела I аукционной документации;

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности лица, подписавшего от имени юридического лица - участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с частью 1 радела I аукционной документации;

- полномочия лица, выдавшего (подписавшего) доверенность, указанную в части 1 раздела I аукционной документации, надлежащим образом подтверждены;

- объем полномочий лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должен подтверждаться документом, указанным в части 1 раздела I аукционной документации (например, уставом, положением и т.п.).

Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать:

- руководитель юридического лица;

- директор филиала (представительства);

- лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- сведения о фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя - участника размещения заказа, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с частью 1 раздела I аукционной документации;

- сведения о фамилии, имени, отчестве лица, подписавшего от имени индивидуального предпринимателя - участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с частью 1 раздела I аукционной документации;

- полномочия лица, выдавшего (подписавшего) доверенность, указанную в части 1 раздела I аукционной документации, надлежащим образом подтверждены.

Ненадлежащее подтверждение полномочий лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

II. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Предметом аукциона является выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города.

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к аукционной документации.

Техническое задание на выполнение работ в отношении каждого лота прописано в  Приложении №  1 к аукционной документации.

III. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

IV. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку (раздел                I аукционной документации) на участие в аукционе с указанием номера лота в письменной форме не позднее  10:00 часов  13.10.2008 года по адресу: г.Пермь, ул. Кирова, 78, каб.15а, управление жилищных отношений.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 ч до 17:00 ч в рабочие дни, обед с 12:00 до 13:00. Заявки, представленные после 10:00 часов 13.10.2008, к рассмотрению не принимаются.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении данного аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после дня окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются, и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

V. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Изменение или отзыв заявки осуществляется путем подачи уведомления. Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в аукционе должно быть подписано уполномоченным лицом участника размещения заказа.

Уведомления об изменении и отзыве заявки на участие в аукционе принимаются до установленного срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомления, полученные после времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не рассматриваются.

VI. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик  направляет в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru)  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте Заказчиком и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была представлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VII. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена по каждому лоту составляет:

по лоту № 1- 7 870 641,3 (семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок один руб. 30 коп.) рублей,

по лоту № 2- 5 154 597,54 (пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь руб. 54 коп.) рублей,

по лоту № 3- 6 324 443,64 (шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи четыреста сорок три руб. 64 коп.) рублей,

по лоту № 4- 1 262 362,82 (один миллион двести шестьдесят две тысячи триста шестьдесят два руб. 82 коп.) рублей.

Цена по каждому лоту включает в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, являющегося приложением к аукционной документации (приобретение материалов, хранение, изготовление, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы,  страхование, уплата таможенных пошлин и др.)

VIII. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к аукционной документации, производится на счет исполнителя, указанного в контракте. В случае изменения банковских реквизитов исполнителя стороны подписывают дополнительное соглашение к муниципальному контракту, отражающее указанные изменения. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

Оплата осуществляется исходя из фактического объема выполненных работ после подписания акта приема-сдачи по каждому объекту.

Оплата работ осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта приемки работ. Выплата аванса не производится.

IX. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – г. Пермь.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ  - с момента заключения муниципального контракта,

окончание работ - не позднее  15 декабря 2008 года.

X. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены по каждому лоту, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены каждого лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота,  «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже  0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

XI. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится в 10:00 часов 13.10. 2008 года по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 78, каб.15а.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Конкурсная (аукционная) комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей                  11 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, конкурсной (аукционной) комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется конкурсной (аукционной) комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной (аукционной) комиссией и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых конкурсной (аукционной) комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

XII. Место, дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона: г.Пермь, ул.Сибирская, 17б, каб.3, 20.10.2008 года в 11:40 часов.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Конкурсная (аукционная) комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации:

- лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность;

- иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе, с указанием названия аукциона и документ, удостоверяющий личность.

Участники лота, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в лоте не допускаются.

При регистрации участникам лота или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения лота аукциона, номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной) цены лота, «шаг аукциона», наименований участников лота, которые не явились на аукцион. Аукционист предлагает участникам лота заявлять свои предложения о цене лота.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников лота не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник лота после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем лота признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

Лот считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения лота, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки и наименование победителя лота и участника лота, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с требованиями ч.7 ст.37 Федерального закона № 94-ФЗ. Протокол подписывается заказчиком и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной (аукционной) комиссии в день проведения аукциона.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также публикуется в официальном печатном издании в течение 5-ти рабочих дней после дня подписания.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме  представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

XIII. Срок подписания муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола аукциона  передает  победителю по каждому лоту аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены лота, предложенной победителем лота, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

В течение, не менее десяти и не более двенадцати рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, победитель лота обязан заключить с заказчиком муниципальный контракт. Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае, если победитель лота признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя лота заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником лота, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. При этом заключение муниципального контракта для участника лота, который сделал предпоследнее предложение о цене лота, является обязательным.

В случае уклонения участника лота, который сделал предпоследнее предложение о цене лота, от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании лота несостоявшимся.

XIV. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе

Заказчиком не установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе.

XV. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены по каждому лоту, что составляет:

по лоту № 1 – 393 532,07 руб.;

по лоту № 2  - 257 729,88 руб.;

по лоту № 3 – 316 222,18 руб.;

по лоту № 4 – 63 118,14 руб.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления обеспечения участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. Предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта осуществляется исполнителем в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

1) При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт;

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика;

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая;

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования;

- срок действия договора страхования должен не менее чем на 15 (пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта.

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем должно являться любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) исполнителем обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности исполнителя в виде неустойки и (или) убытков.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого обязательства, предусмотренного договором страхования);

2. копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2) При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт;

- указание в качестве Бенефициара заказчика;

- указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом);

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта;

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 (пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта.

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3) В случае предоставления участником аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается исполнителю после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 10 (десяти) банковских дней.

В случае предоставления участником аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Управление жилищных отношений администрации города Перми

ИНН 5902293393  КПП 590201001

Наименование получателя: Департамент финансов администрации города Перми (Управление жилищных отношений администрации города Перми л/с 04991017971)

Р/с 40302810900000000007

Банк: РКЦ г. Перми

БИК 045744000

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта (лот № ________).

Обеспечение исполнения муниципального контракта в случае передачи заказчику в залог денежных средств возвращается исполнителю после выполнения им всех условий контракта.

XVI. Право на обжалование

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение конкурсной (аукционной) комиссии или положения конкурсной (аукционной) документации в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по лоту № 1

на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхий, жилой четырехэтажный, многоквартирный дом, кирпичный, расположенный в г.Перми, аварийный и непригодный для проживания по адресу: ул.Лебедева, 12, S = 2239,5 кв.м |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1.Подготовительные работы: 1.1.Определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2.выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Демонтаж инженерного оборудования: 2.1. демонтаж санитарно-технического оборудования, центрального отопления, электрооборудования, газопровода, телефонных сетей. 3.Разборка крыш: 3.1.Снятие кровли; 3.2. демонтаж конструкций крыши (разборка обрешетки); 3.3. разборка несущих конструкций крыши (подкосы, стропильные ноги, прогоны, стойки, мауэрлат.) 4. Разборка не несущих конструкций зданий: 4.1.выемка оконных и дверных блоков; 4.2. разборка перегородок; 4.3. разборка дымовых труб и отопительных печей. 5.Разборка перекрытий: 5.1. разборка утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий; 5.2. разборка пола; 5.3.демонтаж балок; 6. Разборка лестниц 7. Разборка несущих стен зданий 8.Разборка фундаментов 9.Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 10.Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по лоту № 2

на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхие, жилые двухэтажные, многоквартирные дома, деревянные, кирпичные и смешанной постройки, расположенные в г.Перми, аварийные и непригодные для проживания по следующим адресам: ул.Советской Армии, 95, S = 730,6 кв.м* ул.Советской Армии, 96, S = 939,4 кв.м* ул.Советской Армии, 97, S = 739,6 кв.м ул.Советской Армии, 99, S = 939,4 кв.м* ул.Советской Армии, 100, S = 750,3 кв.м* (* - частично разобран) |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1. Подготовительные работы: 1.1. определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2. выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Разборка перекрытий: 2.1. разборка утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий; 2.2. разборка пола; 2.3. демонтаж балок; 3. Разборка лестниц 4. Разборка несущих стен зданий 5. Разборка фундаментов 6. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 7. Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по лоту № 3

на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхие, жилые одно-, двухэтажные, многоквартирные дома, деревянные, кирпичные и смешанной постройки, расположенные в г.Перми, аварийные и непригодные для проживания по следующим адресам: ул.Амбарная, 29, S = 112,8 кв.м* ул.Бумажников, 8, S = 432,1 кв.м ул.Иньвенская, 18, S = 843,9 кв.м (* - после пожара) |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1. Подготовительные работы: 1.1. определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2. выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Демонтаж инженерного оборудования: 2.1. демонтаж санитарно-технического оборудования, центрального отопления, электрооборудования, газопровода, телефонных сетей. 3. Разборка крыш: 3.1. снятие кровли; 3.2. демонтаж конструкций крыши (разборка обрешетки); 3.3. разборка несущих конструкций крыши (подкосы, стропильные ноги, прогоны, стойки, мауэрлат.) 4. Разборка не несущих конструкций зданий: 4.1. выемка оконных и дверных блоков; 4.2. разборка перегородок; 4.3. разборка дымовых труб и отопительных печей. 5. Разборка перекрытий: 5.1. разборка утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий; 5.2. разборка пола; 5.3. демонтаж балок; 6. Разборка лестниц 7. Разборка несущих стен зданий 8. Разборка фундаментов 9. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 10. Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по лоту № 4

на выполнение работ по разборке жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхие, жилые двухэтажные, многоквартирные дома, деревянные, кирпичные и смешанной постройки, расположенные в г.Перми, аварийные и непригодные для проживания по следующим адресам: ул.Капитанская, 7, S = 637,8 кв.м* ул.Нижнекурьинская, 6, S= 419,0 кв.м* (* - частично разобран) |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1.Подготовительные работы: 1.1.Определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2.выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Разборка не несущих конструкций зданий: 2.1. разборка перегородок; 2.2. разборка дымовых труб и отопительных печей. 3. Разборка перекрытий: 3.1. разборка пола; 4. Разборка несущих стен зданий 5. Разборка фундаментов 6. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 7. Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |

Приложение № 2

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта (лот № ___)

Открытый аукцион «На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания»

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта по              лоту № ____ на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, намерены принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагаем выполнить работы в соответствии с техническим заданием (лот № ____) и документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуемся подписать в срок, установленный документацией об аукционе, муниципальный контракт, направленный заказчиком,  по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________ стр.

1.__________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз

2. __________________________________________________________на ___ л. в 1 экз

.

.

N__________________________________________________________на ___ л. в 1 экз

_________________			_____________                                     _____________

(должность) 			           (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

Приложение № 3

Сведения об участнике размещения заказа

(юридические лица / индивидуальные предприниматели)

Для юридических лиц.

- Фирменное наименование (наименование): ________________________________________

- Адрес местонахождения: _______________________________________________________

- Почтовый адрес: ______________________________________________________________

- Телефон: ____________________________________________________________________

Для индивидуальных предпринимателей.

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________

2. Паспортные данные: ___________________________________________________________

3. Сведения о месте жительства: ___________________________________________________

4. Контактный телефон: __________________________________________________________

_________________			_____________                                     _____________

(должность) 			           (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

Приложение № 4

Предложения о качестве выполняемых работ

Мы, __________________________________________________________________, изучив

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа)

документацию об аукционе и приложения к ней готовы выполнить весь объем работ, перечисленный в техническом задании (лот № ____)  документации об аукционе в соответствии с требованиями СНиПов, ГОСТов, нормативных требований.

_________________			_____________                                     _____________

(должность) 			           (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

Приложение № 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(лот № 1)

(Договор подряда на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных

домов)

г.Пермь                                                                                                                   "___"_________ _____ г.

Управление жилищных отношений администрации города Перми  в лице_________________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО лица, уполномоченного на подписание договора)

действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, на основании протокола конкурсной (аукционной) комиссии от __________________ № ______, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить своими силами работы по разборке и демонтажу многоквартирного(ых) домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или жилые помещения, которые признаны непригодными для проживания  по адресам __________________________ (далее по тексту «Объект»)  в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды работ по разборке и демонтажу Объектов, производимые Исполнителем, устанавливаются в Приложении N 1 (Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы по разборке и демонтажу Объектов надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Исполнитель обязан обеспечить:

- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  5 (пяти) дней с момента выявления недостатков и дефектов;

- соблюдение техники безопасности при производстве работ.

2.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ  своими силами и средствами.

2.1.4. Исполнитель обязан вывезти с территории, на которой производились работы по разборке и демонтажу Объектов,  принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты до приемки работ Заказчиком.

2.1.5. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению действующих норм или причинить вред третьим лицам.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю к Объекту.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

- начало работ: с момента заключения муниципального контракта;

- окончание работ: "___"___________ _____ года;

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет __________ руб. ____коп., включает в себя все налоги, обязательные выплаты,  компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

4.2. Оплата работы осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней  после подписания акта приемки работ. Выплата аванса не производится.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель.

6.4. В случае нарушения сроков  выполнения работ по настоящему договору Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки. Размер оплаты работ, предусмотренный п. 4.1. в данном случае уменьшается на размер штрафа, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Управление жилищных отношений администрации города Перми г.Пермь, ул.Кирова, 78 тел.: 212-55-86 | -юридический адрес -банковские реквизиты -телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:                                                                                                         От Исполнителя:

_________________________                                                                 _________________________

Ф.И.О.(подпись)                                                                                            Ф.И.О. (подпись)

М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

(договору подряда на выполнение

работ по разборке и демонтажу

многоквартирных домов)

от «____»_________2008 г.

Техническое задание

На выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхий, жилой четырехэтажный, многоквартирный дом, кирпичный, расположенный в г.Перми, аварийный и непригодный для проживания по адресу: ул.Лебедева, 12, S = 2239,5 кв.м |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1.Подготовительные работы: 1.1.Определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2.выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Демонтаж инженерного оборудования: 2.1. демонтаж санитарно-технического оборудования, центрального отопления, электрооборудования, газопровода, телефонных сетей. 3.Разборка крыш: 3.1.Снятие кровли; 3.2. демонтаж конструкций крыши (разборка обрешетки); 3.3. разборка несущих конструкций крыши (подкосы, стропильные ноги, прогоны, стойки, мауэрлат.) 4. Разборка не несущих конструкций зданий: 4.1.выемка оконных и дверных блоков; 4.2. разборка перегородок; 4.3. разборка дымовых труб и отопительных печей. 5.Разборка перекрытий: 5.1. разборка утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий; 5.2. разборка пола; 5.3.демонтаж балок; 6. Разборка лестниц 7. Разборка несущих стен зданий 8.Разборка фундаментов 9.Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 10.Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(лот № 2)

(Договор подряда на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных

домов)

г.Пермь                                                                                                                   "___"_________ _____ г.

Управление жилищных отношений администрации города Перми  в лице_________________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО лица, уполномоченного на подписание договора)

действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, на основании протокола конкурсной (аукционной) комиссии от __________________ № ______, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить своими силами работы по разборке и демонтажу многоквартирного(ых) домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или жилые помещения, которые признаны непригодными для проживания  по адресам __________________________ (далее по тексту «Объект»)  в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды работ по разборке и демонтажу Объектов, производимые Исполнителем, устанавливаются в Приложении N 1 (Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы по разборке и демонтажу Объектов надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Исполнитель обязан обеспечить:

- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  5 (пяти) дней с момента выявления недостатков и дефектов;

- соблюдение техники безопасности при производстве работ.

2.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ  своими силами и средствами.

2.1.4. Исполнитель обязан вывезти с территории, на которой производились работы по разборке и демонтажу Объектов,  принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты до приемки работ Заказчиком.

2.1.5. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению действующих норм или причинить вред третьим лицам.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю к Объекту.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

- начало работ: с момента заключения муниципального контракта;

- окончание работ: "___"___________ _____ года;

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет __________ руб. ____коп., включает в себя все налоги, обязательные выплаты,  компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

4.2. Оплата работы осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней  после подписания акта приемки работ. Выплата аванса не производится.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель.

6.4. В случае нарушения сроков  выполнения работ по настоящему договору Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки. Размер оплаты работ, предусмотренный п. 4.1. в данном случае уменьшается на размер штрафа, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Управление жилищных отношений администрации города Перми г.Пермь, ул.Кирова, 78 тел.: 212-55-86 | -юридический адрес -банковские реквизиты -телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:                                                                                                         От Исполнителя:

_________________________                                                                 _________________________

Ф.И.О.(подпись)                                                                                            Ф.И.О. (подпись)

М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

(договору подряда на выполнение

работ по разборке и демонтажу

многоквартирных домов)

от «____»_________2008 г.

Техническое задание

На выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхие, жилые двухэтажные, многоквартирные дома, деревянные, кирпичные и смешанной постройки, расположенные в г.Перми, аварийные и непригодные для проживания по следующим адресам: ул.Советской Армии, 95, S = 730,6 кв.м* ул.Советской Армии, 96, S = 939,4 кв.м* ул.Советской Армии, 97, S = 739,6 кв.м ул.Советской Армии, 99, S = 939,4 кв.м* ул.Советской Армии, 100, S = 750,3 кв.м* (* - частично разобран) |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1. Подготовительные работы: 1.1. определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2. выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Разборка перекрытий: 2.1. разборка утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий; 2.2. разборка пола; 2.3. демонтаж балок; 3. Разборка лестниц 4. Разборка несущих стен зданий 5. Разборка фундаментов 6. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 7. Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(лот № 3)

(Договор подряда на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных

домов)

г.Пермь                                                                                                                   "___"_________ _____ г.

Управление жилищных отношений администрации города Перми  в лице_________________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО лица, уполномоченного на подписание договора)

действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, на основании протокола конкурсной (аукционной) комиссии от __________________ № ______, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить своими силами работы по разборке и демонтажу многоквартирного(ых) домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или жилые помещения, которые признаны непригодными для проживания  по адресам __________________________ (далее по тексту «Объект»)  в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды работ по разборке и демонтажу Объектов, производимые Исполнителем, устанавливаются в Приложении N 1 (Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы по разборке и демонтажу Объектов надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Исполнитель обязан обеспечить:

- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  5 (пяти) дней с момента выявления недостатков и дефектов;

- соблюдение техники безопасности при производстве работ.

2.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ  своими силами и средствами.

2.1.4. Исполнитель обязан вывезти с территории, на которой производились работы по разборке и демонтажу Объектов,  принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты до приемки работ Заказчиком.

2.1.5. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению действующих норм или причинить вред третьим лицам.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю к Объекту.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

- начало работ: с момента заключения муниципального контракта;

- окончание работ: "___"___________ _____ года;

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет __________ руб. ____коп., включает в себя все налоги, обязательные выплаты,  компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

4.2. Оплата работы осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней  после подписания акта приемки работ. Выплата аванса не производится.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель.

6.4. В случае нарушения сроков  выполнения работ по настоящему договору Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки. Размер оплаты работ, предусмотренный п. 4.1. в данном случае уменьшается на размер штрафа, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Управление жилищных отношений администрации города Перми г.Пермь, ул.Кирова, 78 тел.: 212-55-86 | -юридический адрес -банковские реквизиты -телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:                                                                                                         От Исполнителя:

_________________________                                                                 _________________________

Ф.И.О.(подпись)                                                                                            Ф.И.О. (подпись)

М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

(договору подряда на выполнение

работ по разборке и демонтажу

многоквартирных домов)

от «____»_________2008 г.

Техническое задание

На выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхие, жилые одно-, двухэтажные, многоквартирные дома, деревянные, кирпичные и смешанной постройки, расположенные в г.Перми, аварийные и непригодные для проживания по следующим адресам: ул.Амбарная, 29, S = 112,8 кв.м* ул.Бумажников, 8, S = 432,1 кв.м ул.Иньвенская, 18, S = 843,9 кв.м (* - после пожара) |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1. Подготовительные работы: 1.1. определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2. выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Демонтаж инженерного оборудования: 2.1. демонтаж санитарно-технического оборудования, центрального отопления, электрооборудования, газопровода, телефонных сетей. 3. Разборка крыш: 3.1. снятие кровли; 3.2. демонтаж конструкций крыши (разборка обрешетки); 3.3. разборка несущих конструкций крыши (подкосы, стропильные ноги, прогоны, стойки, мауэрлат.) 4. Разборка не несущих конструкций зданий: 4.1. выемка оконных и дверных блоков; 4.2. разборка перегородок; 4.3. разборка дымовых труб и отопительных печей. 5. Разборка перекрытий: 5.1. разборка утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий; 5.2. разборка пола; 5.3. демонтаж балок; 6. Разборка лестниц 7. Разборка несущих стен зданий 8. Разборка фундаментов 9. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 10. Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(лот № 4)

(Договор подряда на выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных

домов)

г.Пермь                                                                                                                   "___"_________ _____ г.

Управление жилищных отношений администрации города Перми  в лице_________________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО лица, уполномоченного на подписание договора)

действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, на основании протокола конкурсной (аукционной) комиссии от __________________ № ______, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить своими силами работы по разборке и демонтажу многоквартирного(ых) домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или жилые помещения, которые признаны непригодными для проживания  по адресам __________________________ (далее по тексту «Объект»)  в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды работ по разборке и демонтажу Объектов, производимые Исполнителем, устанавливаются в Приложении N 1 (Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы по разборке и демонтажу Объектов надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Исполнитель обязан обеспечить:

- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  5 (пяти) дней с момента выявления недостатков и дефектов;

- соблюдение техники безопасности при производстве работ.

2.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ  своими силами и средствами.

2.1.4. Исполнитель обязан вывезти с территории, на которой производились работы по разборке и демонтажу Объектов,  принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты до приемки работ Заказчиком.

2.1.5. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению действующих норм или причинить вред третьим лицам.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю к Объекту.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

- начало работ: с момента заключения муниципального контракта;

- окончание работ: "___"___________ _____ года;

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет __________ руб. ____коп., включает в себя все налоги, обязательные выплаты,  компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

4.2. Оплата работы осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней  после подписания акта приемки работ. Выплата аванса не производится.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель.

6.4. В случае нарушения сроков  выполнения работ по настоящему договору Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки. Размер оплаты работ, предусмотренный п. 4.1. в данном случае уменьшается на размер штрафа, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Управление жилищных отношений администрации города Перми г.Пермь, ул.Кирова, 78 тел.: 212-55-86 | -юридический адрес -банковские реквизиты -телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:                                                                                                         От Исполнителя:

_________________________                                                                 _________________________

Ф.И.О.(подпись)                                                                                            Ф.И.О. (подпись)

М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

(договору подряда на выполнение

работ по разборке и демонтажу

многоквартирных домов)

от «____»_________2008 г.

Техническое задание

На выполнение работ по разборке и демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам аукциона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ветхие, жилые двухэтажные, многоквартирные дома, деревянные, кирпичные и смешанной постройки, расположенные в г.Перми, аварийные и непригодные для проживания по следующим адресам: ул.Капитанская, 7, S = 637,8 кв.м* ул.Нижнекурьинская, 6, S= 419,0 кв.м* (* - частично разобран) |
| 3. | Цель | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда в целях улучшения внешнего облика и благоустройства города |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Содержание работ: | 1.Подготовительные работы: 1.1.Определение объема работ и методов разборки зданий; 1.2.выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ (ограждение разборочной площадки). 2. Разборка не несущих конструкций зданий: 2.1. разборка перегородок; 2.2. разборка дымовых труб и отопительных печей. 3. Разборка перекрытий: 3.1. разборка пола; 4. Разборка несущих стен зданий 5. Разборка фундаментов 6. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка материалов от разборки зданий 7. Планировка территории |
| 6. | Сроки выполнения работ | не более 50 календарных дней |