Извещение № 595А от «23» сентября  2008 года

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по частичной замене окон

I. Заказчик -  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 178» Свердловского района г. Пер-

ми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе «На выполнение  работ по частичной замене окон».

Начальная (максимальная) цена контракта  1 499 921,95 рублей.

Адрес: 614039, г. Пермь, ул.Белинского, 53

Е-mail: ds178@permonline.ru

Контактный телефон –     245-71-12

Контактное лицо:   Голованова Вера Алексеевна

II  Предметом муниципального контракта является проведение работ по замене оконных блоков в муниципальном дошкольном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 178» Свердловского района г. Перми

III   Виды и объемы работ:

| №пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2,05 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 2м2, одностворчатых | 100 м2 | 2,05 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 0,51 м | м2 | 205 |
| 4 | Установка подоконных блоков ПВХ: в каменных стенах толщиной более 2м2 | 100м.п. | 0,91 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые Альта –профиль (или эквивалент), длиной 6 метров, шириной 600 мм | м.п. | 91 |
| 6 | Смета обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов | 100м | 0,91 |
| 7 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 2 |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,352 |
| 9 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,352 |

IV       Место выполнения работ:

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» - ул. Белинского, 53

V       Форма оплаты – безналичный расчет.

VI Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительской системы и организациям инвалидов не предоставляются.

VII. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация  по МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» предоставляется по адресу: ул.Белинского, 53 или на официальном сайте:

http:// www.gorodperm.ru

Плата за аукционная документацию не взимается.

Контактный телефон: 245-71-12;

VIII    Источник финансирования: бюджет города Перми.

IX Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится  по адресу по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, зал заседаний в 10 часов 00 минут  «28» октября 2008 года