- Приложение № 3

к  ЗК  № 02/09/08  от  23.09.2008 г.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                          ____ ________ 2008 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице и. о. директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и________________________________,   именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,   в лице__________________________________ действующий на основании______________________________________ с другой стороны,  на основании решения  постоянно действующей котировочной   комиссии от ____________ (протокол №______) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  По настоящему контракту  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по  установке оконных блоков из  профилей ПВХ  в нежилом здании по ул. Нахимова,4      в соответствии с локальным сметным расчётом заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного   извещения осуществлять  приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  контракта  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить  работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом.

2.3.3. Обеспечить во время  проведения работ выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

2.3.4. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.5. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности,  либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.8. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов  запроса котировок и составляет:

_____________________________________________________________________________________

3.2. Стоимость работ  включает в себя  все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением объёма работ, предусмотренного локальным сметным расчётом  заказчика  (приложение № 1).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки  выполненных работ по форме КС-2  (приложение  № 2);

-  расчет стоимости выполненных работ  по форме  КС-3 (приложение № 3);

- счета-фактуры.

3.4.  Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - аванс в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня предоставления заказчику документов, являющихся основанием для оплаты выполненных работ (п. 3.3 контракта), исполнения подрядчиком  всех обязательств, предусмотренных  настоящим  контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчётом  заказчика (приложение № 1), за вычетом, перечисленной суммы  аванса с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем данного запроса котировок  на  стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту  заказчика,  (учитывается 4 знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения  стоимости работ, соответствующей локальному сметному расчёту  заказчика, согласно приложения  № 1 настоящего запроса котировок, на полученный понижающий коэффициент ____________

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента___________.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1.  Срок выполнения работ:

4.2. Начало выполнения работ:

4.3.  Окончание выполнения  работ:

5.  КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими    техническими нормами и правилами.

5.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе контрольных проверок и приемки  выполненных объёмов работ за свой счёт.

5.1.4. Срок гарантий на выполненные работы 36  месяцев с даты подписания актов выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту    Заказчик уплачивает  неустойку  в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков, качества  выполненных работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» г. Пермь,614113, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2715228 ИНН 5908041586 КПП 590801001 Банковские реквизиты: Р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 Заказчик __________________/Т. В. Гнатюк/ «____»___________ 2008 г.

Приложение № 1

к МК от___________№_______

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
| Нежилое здание по ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 249985,32 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 17261,33 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 227,48 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР, (671,27 руб.): 90%*0.94 от ФОТ СП, (674,44 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 | 640,99 | 431,97 | 122,03 | 1,32 | 192,3 | 129,59 | 36,61 | 0,4 | 35,553 | 10,67 | 0,217 | 0,07 |
| 2 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных НР, (407,5 руб.): 82%*0.94 от ФОТ СП, (327,78 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 | 0,08 | 1082,66 | 1082,66 |  |  | 86,61 | 86,61 |  |  | 94,97 | 7,6 |  |  |
| 3 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных НР, (658,59 руб.): 82%*0.94 от ФОТ СП, (529,75 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 0,26 | 563,44 | 525,65 | 37,79 | 12,72 | 146,49 | 136,67 | 9,82 | 3,31 | 46,11 | 11,99 | 0,93 | 0,24 |
| 4 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР, (1075,5 руб.): 82%*0.94 от ФОТ СП, (865,09 руб.): 62% от ФОТ | 100 коробок | 0,15 | 1712,2 | 1494,56 | 217,64 | 29,41 | 256,83 | 224,18 | 32,65 | 4,41 | 128,73 | 19,31 | 2,15 | 0,32 |
| 5 | ТЕРр55-06-02 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных НР, (52,55 руб.): 89%*0.94 от ФОТ СП, (40,83 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,005 | 7510,78 | 1962,49 | 927,87 | 96,31 | 37,55 | 9,81 | 4,64 | 0,48 | 153,8 | 0,77 | 7,14 | 0,04 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 НР, (1482,48 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (842,01 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,12 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 1800,25 | 217,88 | 47,48 | 1,08 | 145,72 | 17,49 | 4,23 | 0,51 |
| 7 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 12 | 802,92 |  |  |  | 9635,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых НР, (2237,87 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (1271,06 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,14 | 20630,11 | 2336,87 | 493,39 | 24,08 | 2888,22 | 327,16 | 69,07 | 3,37 | 187,55 | 26,26 | 5,33 | 0,75 |
| 9 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 14 | 889,18 |  |  |  | 12448,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР, (772,46 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (438,74 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,042 | 24860,47 | 2692,36 | 517,65 | 24,08 | 1044,14 | 113,08 | 21,74 | 1,01 | 216,08 | 9,08 | 5,33 | 0,22 |
| 11 | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 4,2 | 1012,32 |  |  |  | 4251,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. НР, (353,01 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (200,5 руб.): 63% от ФОТ | 100 п.м. | 0,2 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 1526,34 | 51,95 | 5,21 | 0,19 | 21,38 | 4,28 | 0,37 | 0,07 |
| 13 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 19 | 87,01 |  |  |  | 1653,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (5245,91 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (2923,25 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,4 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 2965 | 870,3 | 16,89 | 0,44 | 166,47 | 66,59 | 0,58 | 0,23 |
| 15 | СЦМ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | -0,04 | 44000 |  |  |  | -1760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 40 | 47,5 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 67 | 7,03 |  |  |  | 471,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м НР, (528,29 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СП, (440,13 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,22 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 712,51 | 110,69 | 1,4 | 0,24 | 41,41 | 9,11 | 0,12 | 0,03 |
| 19 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР, (958,95 руб.): 90%*0.94 от ФОТ СП, (963,48 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 | 915,7 | 617,1 | 174,33 | 1,89 | 274,71 | 185,13 | 52,3 | 0,57 | 50,79 | 15,24 | 0,31 | 0,09 |
| 20 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза НР, (1367,38 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (909,16 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 |  | 393,91 | 297,89 | 0,23 |  | 80,73 | 24,22 | 0,01 |  |
| 21 | ТЕР15-04-032-02 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб НР, (43,86 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (24,44 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 фасада без вычета проемов | 0,088 | 181,8 | 82,6 | 1,18 | 0,14 | 16 | 7,27 | 0,1 | 0,01 | 6,55 | 0,58 | 0,02 |  |
| 22 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора НР, (197,59 руб.): 78%*0.94 от ФОТ СП, (134,75 руб.): 50% от ФОТ | 100 т мусора | 0,02 | 2207,5 | 2207,5 |  |  | 44,15 | 44,15 |  |  | 214,32 | 4,29 |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,5 | 1,78 |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,5 | 2,52 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-2-25-2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 2,5 | 29,67 |  | 29,67 |  | 74,18 |  | 74,18 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦП1-3-14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | за т груза | 3 | 21,78 |  |  |  | 65,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦП1-4-14 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | за т груза | 3 | 16,82 |  |  |  | 50,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦП3-2-25-2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 3 | 29,67 |  | 29,67 |  | 89,01 |  | 89,01 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41274,25 | 2812,36 | 461,33 | 15,51 |  | 227,48 |  | 2,57 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 185213,31 | 17166,65 | 1792,26 | 94,68 |  | 227,48 |  | 2,57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16053,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10585,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5774,3 |  |  |  |  | 25,91 |  | 0,16 |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6761,95 |  |  |  |  | 38,9 |  | 0,56 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,53 |  |  |  |  | 0,77 |  | 0,04 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 157274 |  |  |  |  | 57,11 |  | 1,55 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22781,86 |  |  |  |  | 67,17 |  | 0,23 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,23 |  |  |  |  | 24,22 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276,36 |  |  |  |  | 9,11 |  | 0,03 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,83 |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 211851,97 |  |  |  |  | 227,48 |  | 2,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 165698,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1792,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17261,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16053,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10585,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38133,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 249985,32 |  |  |  |  | 227,48 |  | 2,57 |

Понижающий коэффициент_____________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ___________________________________руб.____________коп.

Приложение № 2

к МК от_______№ ________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к МК от______№ _________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |