Приложение № 1

к ЗК от 23.09.08 г. № 02/09/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
| Нежилое здание по ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 249985,32 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 17261,33 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 227,48 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР, (671,27 руб.): 90%*0.94 от ФОТ СП, (674,44 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 | 640,99 | 431,97 | 122,03 | 1,32 | 192,3 | 129,59 | 36,61 | 0,4 | 35,553 | 10,67 | 0,217 | 0,07 |
| 2 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных НР, (407,5 руб.): 82%*0.94 от ФОТ СП, (327,78 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 | 0,08 | 1082,66 | 1082,66 |  |  | 86,61 | 86,61 |  |  | 94,97 | 7,6 |  |  |
| 3 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных НР, (658,59 руб.): 82%*0.94 от ФОТ СП, (529,75 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 0,26 | 563,44 | 525,65 | 37,79 | 12,72 | 146,49 | 136,67 | 9,82 | 3,31 | 46,11 | 11,99 | 0,93 | 0,24 |
| 4 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР, (1075,5 руб.): 82%*0.94 от ФОТ СП, (865,09 руб.): 62% от ФОТ | 100 коробок | 0,15 | 1712,2 | 1494,56 | 217,64 | 29,41 | 256,83 | 224,18 | 32,65 | 4,41 | 128,73 | 19,31 | 2,15 | 0,32 |
| 5 | ТЕРр55-06-02 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных НР, (52,55 руб.): 89%*0.94 от ФОТ СП, (40,83 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,005 | 7510,78 | 1962,49 | 927,87 | 96,31 | 37,55 | 9,81 | 4,64 | 0,48 | 153,8 | 0,77 | 7,14 | 0,04 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 НР, (1482,48 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (842,01 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,12 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 1800,25 | 217,88 | 47,48 | 1,08 | 145,72 | 17,49 | 4,23 | 0,51 |
| 7 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 12 | 802,92 |  |  |  | 9635,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых НР, (2237,87 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (1271,06 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,14 | 20630,11 | 2336,87 | 493,39 | 24,08 | 2888,22 | 327,16 | 69,07 | 3,37 | 187,55 | 26,26 | 5,33 | 0,75 |
| 9 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 14 | 889,18 |  |  |  | 12448,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР, (772,46 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (438,74 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,042 | 24860,47 | 2692,36 | 517,65 | 24,08 | 1044,14 | 113,08 | 21,74 | 1,01 | 216,08 | 9,08 | 5,33 | 0,22 |
| 11 | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 4,2 | 1012,32 |  |  |  | 4251,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. НР, (353,01 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (200,5 руб.): 63% от ФОТ | 100 п.м. | 0,2 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 1526,34 | 51,95 | 5,21 | 0,19 | 21,38 | 4,28 | 0,37 | 0,07 |
| 13 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 19 | 87,01 |  |  |  | 1653,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (5245,91 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (2923,25 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,4 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 2965 | 870,3 | 16,89 | 0,44 | 166,47 | 66,59 | 0,58 | 0,23 |
| 15 | СЦМ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | -0,04 | 44000 |  |  |  | -1760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 40 | 47,5 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 67 | 7,03 |  |  |  | 471,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м НР, (528,29 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СП, (440,13 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,22 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 712,51 | 110,69 | 1,4 | 0,24 | 41,41 | 9,11 | 0,12 | 0,03 |
| 19 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР, (958,95 руб.): 90%*0.94 от ФОТ СП, (963,48 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 | 915,7 | 617,1 | 174,33 | 1,89 | 274,71 | 185,13 | 52,3 | 0,57 | 50,79 | 15,24 | 0,31 | 0,09 |
| 20 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза НР, (1367,38 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (909,16 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 |  | 393,91 | 297,89 | 0,23 |  | 80,73 | 24,22 | 0,01 |  |
| 21 | ТЕР15-04-032-02 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб НР, (43,86 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (24,44 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 фасада без вычета проемов | 0,088 | 181,8 | 82,6 | 1,18 | 0,14 | 16 | 7,27 | 0,1 | 0,01 | 6,55 | 0,58 | 0,02 |  |
| 22 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора НР, (197,59 руб.): 78%*0.94 от ФОТ СП, (134,75 руб.): 50% от ФОТ | 100 т мусора | 0,02 | 2207,5 | 2207,5 |  |  | 44,15 | 44,15 |  |  | 214,32 | 4,29 |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,5 | 1,78 |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,5 | 2,52 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-2-25-2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 2,5 | 29,67 |  | 29,67 |  | 74,18 |  | 74,18 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦП1-3-14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | за т груза | 3 | 21,78 |  |  |  | 65,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦП1-4-14 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | за т груза | 3 | 16,82 |  |  |  | 50,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦП3-2-25-2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 3 | 29,67 |  | 29,67 |  | 89,01 |  | 89,01 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41274,25 | 2812,36 | 461,33 | 15,51 |  | 227,48 |  | 2,57 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 185213,31 | 17166,65 | 1792,26 | 94,68 |  | 227,48 |  | 2,57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16053,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10585,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5774,3 |  |  |  |  | 25,91 |  | 0,16 |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6761,95 |  |  |  |  | 38,9 |  | 0,56 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,53 |  |  |  |  | 0,77 |  | 0,04 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 157274 |  |  |  |  | 57,11 |  | 1,55 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22781,86 |  |  |  |  | 67,17 |  | 0,23 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,23 |  |  |  |  | 24,22 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276,36 |  |  |  |  | 9,11 |  | 0,03 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,83 |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 211851,97 |  |  |  |  | 227,48 |  | 2,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 165698,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1792,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17261,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16053,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10585,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38133,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 249985,32 |  |  |  |  | 227,48 |  | 2,57 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |