ИЗВЕЩЕНИЕ №  19  от «24» сентября   2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по смене потолочного покрытия  для МУЗ «Городская поликлиника № 9»

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» ,

(наименование муниципального заказчика)

614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, каб. № 14

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: (342) 273-02-89, электронная почта (e-mail): musgp9@yandex.ru ,

ответственный исполнитель  Байдина Олеся Владимировна

предусматривает осуществить за счет  средств регионального проекта «Качественное здравоохранение»

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: смена потолочного покрытия в здании поликлиники № 1 МУЗ «ГП № 9». Наименование и объем работ указаны в ведомости объемов работ (приложении № 3).

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг) требования к качеству, техническим характеристикам

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам

работ и т.д.)

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): г. Пермь, МУЗ «ГП № 9», Поликлиника № 1, ул. Писарева, 56

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): начало  работ 10.10.2008 г.

окончание  работ 28.11.2008 г.

Максимальная цена контракта: 249969,00 (Двести сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек).

Оплата товаров (работ, услуг):   аванс в размере 30 % от цены контракта путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.  Расчет за выполненные работы, за вычетом  перечисленной суммы аванса, производится в течении 20 (двадцати) банковских дней  со дня предоставления оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы на расчетный счет подрядчика.

(срок и условия оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 письменно  по вышеуказанному адресу до 10 часов 00 минут  «30» сентября   2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  приобретения, доставки, установки, налогов, сборов и других  обязательных платежей.

(виды расходов, которые должны быть

включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5  до 10  дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач МУЗ «ГП № 9»                             __________________________                Г.И. Кузнеделева

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

М.П.

Приложение № 1 – форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта

Приложение № 3  - ведомость объемов работ