СОГЛАСОВАНО:                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Начальник планово-                                                                                                  Заказчик

экономического управления                                                                                     Глава администрации

администрации г. Перми                                                                                           Дзержинского района

________________Р.Ю.Чепкасов                                                                          __________________И.Б.Нохрин

«____» _____________2008 года                                                                            «____» _____________2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора»

2008 г.

| - СОДЕРЖАНИЕ | - Стр. |
| --- | --- |
| - Раздел I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | - 3 |
| - 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ | - 3 |
| 1.1. Законодательное регулирование | - 3 |
| 1.2. Заказчик | - 3 |
| 1.3. Источник финансирования | - 3 |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 3 |
| 3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | - 4 |
| 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | - 4 |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ | - 4 |
| 6. ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ | - 4 |
| 7. ЦЕНА КОНТРАКТА | - 5 |
| 7.1. Порядок формирования цены контракта | - 5 |
| 7.2. Начальная цена контракта | - 5 |
| 7.3. Шаг аукциона | - 5 |
| 8. валюта АУКЦИОНной заявки | - 6 |
| 9. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ | - 6 |
| 10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 6 |
| 11. ПОРЯДОК, МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА, И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 6 |
| 12. СРОК, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 13. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 14. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 15. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 16.ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА | - 8 |
| 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | - 9 |
| Раздел II ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | - 10 |
| # Раздел III.ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. (ПРИЛОЖЕНИЯ №1 -№5). | - 19 |
| # 1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ | - 19 |
| # 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 20 |
| # 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 22 |
| # 4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ | - 23 |
| # 5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 24 |
| # Приложение №6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (локально-сметный расчет) |  |

Раздел I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Законодательное регулирование

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями).

1.2.Заказчик

Заказчик, Администрация Дзержинского района, проводит открытый аукцион «На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе.

1.3.Источник финансирования

Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта «На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора»,  который будет заключен по результатам данного аукциона, из средств города Перми.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме с указанием названия предмета аукциона.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.2.1.  заявку на участие в аукционе, составленную по форме  Приложение № 2

2.2.2.  сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (Приложение №3)

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

Такими документами являются:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае если заявка подписана не руководителем,  доверенность,  оформленная должным образом  и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет такие полномочия, а так же распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

2.2.3.  сведения о функциональных характеристиках и качественных характеристиках работ (Приложение №4).

2.3. Все документы должны быть подписаны уполномоченным лицом,  заверены печатью (для  юридического лица) и  личной подписью (для физического лица). К заявке должна прилагаться опись документов по форме Приложение№1.

2.4. Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.2 документации, должна быть прошнурована (прошита нитками) и скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

2.5. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должны быть составлена на русском языке.

2.6. Неполное представление документов и/или предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа будет являться основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Выполнить исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала

- Выполнить исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала.

- Выполнить тромбовку уложенного щебня катками массой не менее 3т.

- Выполнить укрепление обочин щебнем.

Перечень дорог частного сектора на текущий ремонт.

| № п/п | ннннн Наименование сметы | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Отдыха | 2470,00 |
| 2 | ул. Пригородная | 2540,00 |
| 3 | ул. 2-я Сорокинская | 2400,00 |
| 4 | 1-я Красноборская | 3610,00 |
| 5 | 2-я путейская | 1440,00 |
| 6 | 1-я Путейская | 1300,00 |
| 7 | Заречная | 1600,00 |
| 8 | 1-я Красноборская от ул.Ветлужской до ул.Кочегаров | 1800,00 |
| 9 | Абаканская | 1140,00 |
| 10 | Ленвинский переулок | 1350,00 |
| 11 | Генерала Наумова | 1947,00 |
| 12 | Майкопская | 1460,00 |
|  | Итого | 23057,00 |

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средства и весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с техническим заданием (локально-сметный расчет Приложение №6), СНиПами, ГОСТами, СанПиНами,   а так же другими действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

4. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С момента подписания муниципального контракта до 26.12.2008г26.12.2008 г.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 12 месяцев.

6.ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС-3 и счета-фактуры.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 10 банковских дней с момента выполнения работ, путем перечисления денежных средств на р/счет Подрядчика согласно предоставленному:

-акту сдачи – приемки выполнения работ (форма КС-2),

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактуры, счета.

Заказчик производит расчет за выполненные согласно смете Заказчика (приложение №6) работы в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления ему оформленных и подписанных сторонами в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляются по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно смете заказчика на полученный сметный коэффициент.

Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, равной 895 000 рублей, частное от деления составляет 0,8950, следовательно, понижающий коэффициент принимается как 0,8950. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8950 и итоговая сумма, подлежащая оплате, которая составляет 89 500 рублей.

7. ЦЕНА КОНТРАКТА

7.1. порядок формирования цены контракта

Участники аукциона самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого аукциона.

Цена контракта должна включать в себя  все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением  Подрядчиком принятых обязательств по контракту.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена победителя аукциона не подлежит изменению им в течение срока действия муниципального контракта

7.2. начальная цена контракта

Цена муниципального контракта составляет   2 499 695,25  руб. Цена, предлагаемая Участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

7.3.  шаг аукциона

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта. Величина шага представлена в таблице:

| шаг аукциона | Цена (руб.) шага |
| --- | --- |
| 5,0% | 124 984,76 |
| 4,5% | 112 486,29 |
| 4% | 99 987,81 |
| 3,5% | 87 489,33 |
| 3% | 74 990,86 |
| 2,5% | 62 492,38 |
| 2% | 49 993,91 |
| 1,5% | 37 495,43 |
| 1% | 24 996,95 |
| 0,5% | 12 498,48 |

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

8. валюта АУКЦИОНной заявки

Валюта заявки на участие в аукционе - Российский рубль.

9. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ

Официальные курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации не применяются.

10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие до истечения срока, указанного в пункте 11 настоящей документации об аукционе, аукционные заявки, отвечающие требованиям пункта 2 настоящей документации об аукционе.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

11. ПОРЯДОК, МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА, И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в части 2 документации об аукционе, с 9:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 29.  до  « 17 »  октября   2008 г. 10:00 часов

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком.

Каждой поступившей заявке на участие в аукционе присваивается соответствующий индивидуальный порядковый номер.

Запись регистрации заявки должна включать:

- индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки,

- дату и время подачи заявки,

- способ подачи заявки,

- фамилию, имя, отчество и подпись лица, представившего заявку;

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В расписке содержится информация об индивидуальном регистрационном (порядковом) номере Заявки на участие в аукционе, дате, времени, способе подачи Заявки, фамилия, имя, отчество и подпись лица,  представившего заявку на участие в аукционе, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Заказчик, официально опубликовавший в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместивший на сайте http://gorodperm.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания  подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней опубликовывается Заказчиком в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещается на сайте http://gorodperm.ru в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

12. СРОК, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 29.

Контактное лицо: Лазукина Анна Алексеевна. Тел.: (342) 246-59-14.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

13. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменном виде.

14. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об  аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

15. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата и время, место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 85, «17» октября                     2008 г. 10:00 ч

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении предмета аукциона при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в пункте 9 настоящей документации;

2) предоставления определенных пунктом 2 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на поставку которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

16. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул.Сибирская, 17б  в    10:00          местного времени  «30» октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2008 г.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается:  перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Муниципальный контракт подписывается по истечении 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

РАЗДЕЛ II ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора

г. Пермь								   «    »  ____________ 2008 год

Администрация Дзержинского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Нохрина Ильи Борисовича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________, действующего на основании Устава, утвержденного ____ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу (далее - работа):

1.2.1. Провести текущий ремонт дорог частного сектора.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – расчет стоимости работ на текущий ремонт 100 (ста) м2 дорог частного сектора;

Приложение № 2 – техническое задание

Приложение № 3 - формы отчетности;

Приложение №4 – перечень дорог частного сектора;

1.3.2. требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Настоящий контракт заключен на основании _____________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание выполнения Работ: 26.12.2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет              руб.  	                       коп.,  включая НДС.

3.3. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.4. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС-3 и счета-фактуры.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 10 банковских дней с момента выполнения работ, путем перечисления денежных средств на р/счет Подрядчика согласно предоставленному:

-акту сдачи – приемки выполнения работ (форма КС-2),

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактуры, счета.

Заказчик производит расчет за выполненные согласно смете Заказчика работы в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления ему оформленных и подписанных сторонами в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляются по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно смете заказчика на полученный сметный коэффициент.

3.4.1. Понижающий коэффициент равен _______________.

3.5. Порядок приемки Работы.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных Работ.

3.5.2. При завершении срока выполнения Работ Подрядчик немедленно представляет на утверждение Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных Работ с приложенными документами, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать Работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы сметной документации и требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

3.5.7. Приемка и оплата Работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных Работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения Работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.5.8. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ от имени Заказчика является – начальник отдела благоустройства Администрации Дзержинского района Герасименко Владимир Васильевич, т. 246-50-11.

4. Качество работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости Работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства Работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства Работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. После завершения работ Подрядчик обязан в течение одних суток устранить отходы (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.д.), появившиеся при производстве работ и предоставить Заказчику документы об утилизации отходов.

5.10. В случае появления скрытых или дополнительных работ, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение одних суток и согласовать с ним дальнейшее производство работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – заместителя начальника отдела благоустройства администрации Дзержинского района Беляеву Светлану Ивановну, имеющую право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства Работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.принимать выполненные объемы Работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5.производить проверку  журнала производства Работ;

6.1.6.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Работ.

6.1.7.осуществляет контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком Работ,

6.1.8. составлять акты контрольной проверки, присутствовать при комиссионных выходах для обследования Объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и недостатков выполнения Работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, осуществляет проверку объемов и качества выполнения Работ в течение периода выполнения Работ.

6.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах контрольных проверок, в которых формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения Работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п. 6.3. настоящего Контракта Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов Работ на условиях данного Контракта.

6.6. Заказчик своевременно осуществляет приемку Работ, подписывает акты на выполненные объемы Работ.

6.7. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.8. Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одного процента от стоимости контракта. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ). Контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Приложения.

11.1. Приложение № 1 – расчет стоимости работ на текущий ремонт 100 м2 дорог частного сектора;

11.2. Приложение № 2 – техническое задание

11.3. Приложение № 3 - формы отчетности;

11.4. Приложение №4 – перечень дорог частного сектора;

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермской области (Администрация

Дзержинского района г. Перми л/с 02934300201)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  И.Б.Нохрин                                                          ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение №1

К муниципальному контракту

№_____от__________2008 г.

Локально-сметный расчет

Приложение №2

к муниципальному контракту №_____ от ____________ 2008 г.

Техническое задание.

- Выполнить исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала

- Выполнить исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала.

- Выполнить тромбовку уложенного щебня катками массой не менее 3т.

- Выполнить укрепление обочин щебнем.

______________  И.Б.Нохрин                                                          ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение № 3

к муниципальному контракту №_____ от ____________ 2008 г.

Формы отчетности

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Администрация Дзержинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учетом понижающего коэффициента ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к муниципальному контракту

№____от  «____»_________2008г.

Перечень дорог частного сектора на текущий ремонт.

| № п/п | ннннн Наименование сметы | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Отдыха | 2470,00 |
| 2 | ул. Пригородная | 2540,00 |
| 3 | ул. 2-я Сорокинская | 2400,00 |
| 4 | 1-я Красноборская | 3610,00 |
| 5 | 2-я путейская | 1440,00 |
| 6 | 1-я Путейская | 1300,00 |
| 7 | Заречная | 1600,00 |
| 8 | 1-я Красноборская от ул.Ветлужской до ул.Кочегаров | 1800,00 |
| 9 | Абаканская | 1140,00 |
| 10 | Ленвинский переулок | 1350,00 |
| 11 | Генерала Наумова | 1947,00 |
| 12 | Майкопская | 1460,00 |
|  | Итого | 23057,00 |

Заказчик вправе изменить перечень дорог частного сектора, оставляя неизменным общую площадь ремонтируемых дорог.

Заказчик_________________                             Подрядчик________________

«___»_______________2008г.                               «___»___________________2008г.

РАЗДЕЛ III.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. (ПРИЛОЖЕНИЯ №1 -№5).

# Приложение № 1

к документации об аукционе

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора»

Настоящим ___________________________________________________________________________ подтверждает, что 				                    наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта: «На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора»

направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме Приложение № 2.) |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа (по форме Приложение № 3.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых работ (по форме Приложение № 4.) |  |
|  | Оригинал выписки или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Оригинал выписки или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников аукциона |  |
| Итого страниц |  |  |

# Приложение № 2

к документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. Номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Дзержинского района __________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с администрацией Дзержинского района муниципального контракта «На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты  ______________________________________________________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

в лице, __________________________________________________________ действующего на основании ______________________________________

наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица

сообщает о согласии участвовать в аукционе и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________

________________________________________________________________________ наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с администрацией Дзержинского района на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 20 дней со дня размещения на официальном сайте г. Перми протокола аукциона.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с администрацией Дзержинского района, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________

контактная информация уполномоченного лица

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ________, факс ___________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________

Участник размещения заказа _________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение №3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Для юридических лиц: |  |  |
|  | Фирменное наименование, Сведения об организационно-правовой форме |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| Для физических лиц: |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |
|  | Паспортные данные (для физического лица) |  |
|  | Сведения о месте жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| Следующие данные указываются по желанию участника размещения заказа: |  |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с) |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) и должность |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 		                    Подпись              	                	        Ф.И.О.

М.П.

# Приложение № 4

к документации об аукционе

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ

# ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                           Заказчику

Главе администрации

Дзержинского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

участника размещения заказа «На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора»

указать название аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с Администрацией Дзержинского района г Перми муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________________

указывается наименование работ  по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице _____________________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в технической части, выполнить работы в полном объеме  и по технологии, установленной заказчиком.

(Приложение №6 документации об аукционе)

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Приложение № 5

к документации об аукционе

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________________________

в лице________________________________________________________________________________________

доверяет _____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________________________ «____» ____________________________

представлять интересы _________________________________________________________________________________

наименование организации

на аукционе  «На выполнение работ по текущему ремонту  дорог частного сектора».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен заявлять цену контракта, выражая тем самым готовность выполнить работы, предусмотренные документацией об аукционе, по заявленной цене.

Подпись

удостоверяем ___________________________			______________________

Ф.И.О. удостоверяемого				Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Руководитель ________________________ ( ___________________ )

Ф.И.О.

М.П.