ИЗВЕЩЕНИЕ № 42 от «06» октября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуара на Банной горе

(пешеходная дорожка)

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: выполнение работ по капитальному ремонту тротуара на Банной горе.

Выполняется в соответствии с составом и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Тротуар |  |  |  |  |
|  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 100 м2 площади | 3,9 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (390м2*0,5м=195м3) |  | 1000 м3 грунта | 0,195 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 (195м3*1,5тн/м3) |  | 1 т | 292 |
|  | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,39 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (65м*2,5м*0,5м=81,2м3) |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,812 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная |  | м3 | 81,2 |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня (65м*2,5м=162,5м2) |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,625 |
|  | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщиной 15 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,625 |
|  | Розлив вяжущих материалов 200м*1,8м=360м2/1000*0,8л/м2 |  | 1 т | 0,288 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 2 980,20 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 |  | 100 м2 покрытия | 3,6 |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщиной 4 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  | 100 м2 покрытия | 3,6 |
| Раздел 2. Перила и ограждения |  |  |  |  |
|  | Устройство перил и ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м |  | 1,5 |
|  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3 мм | м |  | 167 |
|  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м |  | 150 |
|  | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т |  | 1,13 |
| Раздел 3. Благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100 % | 1 м живой изгороди |  | 120 |
|  | Полное восстановление профиля | 1 м канавы |  | 150 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Глина | за т груза |  | 32 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: поросль | за т груза |  | 20 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т |  | 52 |

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, станция Банная гора.

Сроки выполнения работ: 7 дней с момента подписания муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы:  24 месяца.

Максимальная цена контракта: 478 309,00 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются формы КС-2,   КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ по капитальному ремонту тротуара на Банной горе, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте  (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «16» октября 2008 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на производство работ, материалы, изготовление, транспортировку, хранение, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП