ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальному контракту № ___ от «  »  ______  2008.

# Техническое задание

# на выполнение работ по реализации социально-экологического проекта по восстановлению рекреационного потенциала реки Данилиха

Необходимо произвести следующие мероприятия:

1. Эколого-образовательные:

- проведение лекций и бесед экологической направленности по месту учебы участников акции с привлечением преподавателей географического факультета ПГУ – 4 часа с участием не менее 100 человек,

- организация и проведение конкурса экологического плаката с участием не менее 50 человек;

2. Общественно-пропагандистские:

- проведение общественной акции по охране реки и пропаганде экологического образа жизни с участием не менее 50 человек на берегах реки в местах очистки,

- раздача просветительского материала жителям города (история реки, влияние загрязнения малых рек на экологическую ситуацию в городе) – не менее 500 листовок,

- подготовка фотоотчета о проделанной общественной работе в виде фотогазеты с привлечением не менее 25 человек;

3. Практические природоохранные:

- проведение сплошной очистки береговых полос шириной 5 (пять) метров от уреза воды р. Данилиха от ул. Крылова до места впадения в трубу (ул. Подгорная-Плеханова) на протяжении 1,5 км.

Очистка береговых полос подразумевает под собой проведение следующих видов работ: сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на свалку и частичную очистку береговых полос от поросли кустарников (применяется в случае невозможности подхода и последующей уборки территории). Порослью будут являться кустарники  диаметром до 3 см.

Критерием качества очистки является отсутствие на убираемой территории вышеуказанных отходов. Данный критерий качества будет учитываться при сдаче-приемке выполненных работ.

Объем вывозимого мусора – 242  м3.

Срок выполнения работ   - с даты  заключения муниципального контракта.

Срок окончания выполнения работ - 01.12.2008.

Данное приложение является неотъемлемой частью муниципального контракта №  ___  от

«      »__________ 2008 года.

Адреса и банковские реквизиты сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Управление по экологии и природопользованию администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22 ИНН 5904082510 КПП 590201001ОКПО 52254767 БИК 045773001 ОКОНХ 97610 УФК по Пермскому краю (управление по экологии и природопользованию администрации г.Перми, л/с 02915100659) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Перми |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
|  | Начальник управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми |
|  | ____________________А.О. Шилоносов |
| М.П. | М.П. |