Приложение №6

к  конкурсной документации

№___от «____»_______2008г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ДПиР г. Перми

_________  Т.А. Самойленко

«__»  __________  2008 года

Календарный план работ

«Комплекс работ по модернизации системы электронного документооборота

департамента планирования и развития территории города Перми».

| Этапы | Содержание этапа работ | Продолжительность | Результаты этапа работ | Бюджет этапа работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Аудит системы для определения возможностей оптимизации ее быстродействия; - Оптимизация программного комплекса системы электронного документооборота. | Не позднее 15 декабря 2008г. | - Аудит аппаратной части системы и программного комплекса для определения возможностей оптимизации ее быстродействия; подготовка рекомендаций по модернизации аппаратной части. - Оптимизация программного комплекса: определение возможностей для увеличения быстродействия программного комплекса по результатам аудита; определение доработок, внесенных в CompanyMedia 3.1 по требованию Департамента. | 331 045 |
| 2 | - Перенос документооборота на новый сервер; - Настройка web-доступа и рабочих мест пользователей; - Разработка Шлюза системы делопроизводства Департамента – с системой делопроизводства Администрации города; - Настройка потокового сканирования; - Модификация и оптимизация базы Юридического делопроизводства; - Формирование шаблонов отчетов. | Не более 40 календарных дней с 08.01.2009г. | - Перенос документооборота на новый сервер (ориентировочное количество документов более 50000); - Установка Lotus Domino 8 на новом сервере; - Установка и настройка CompanyMedia 3.3; - Тестирование CompanyMedia 3.3; - Подготовка новых пользовательских инструкций; - Настройки сервера Domino; - Установка DLI.Uploader; - Установка Lotus Notes на рабочие места пользователей; - Настройка Web-интерфейса; - Тестирование работоспособности под Lotus Notes; - Тестирование работоспособности под Web-интерфейсом; - Внесение изменений в программный комплекс; - Тестирование; - Разработка Шлюза системы документооборота Департамента – с системой делопроизводства Администрации города; - Тестирование; - Подготовка инструкции по пользованию; - Доработка системы делопроизводства для потокового ввода документов с помощью сетевого сканера; - Настройка и тестирование процесса сканирования; - Отработка технологии сканирования; - Подготовка пользовательской инструкции; - Добавление функционала связанного с работой с резолюциями; - Формирование исполнения (отчета об исполнении) резолюции; - Автоматический контроль исполнения резолюций; - Добавление функционала связанного с рассылкой уведомлений; - Добавление функции контроля исполнения документов и резолюций; - Формирование поисковой формы и поискового функционала; - Управление доступом к документам; - Формирование шаблонов отчетов. | 2 319 042 |
|  | ИТОГО КОМПЛЕКС РАБОТ: |  |  | 2 650 087 |

Начальник управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности                            						                         _____________ /Ю.В.Булатов/