Утверждаю

Начальник департамента планирования и развития территории города Перми

_____________Т.А.Самойленко

«____»________________2008г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«модернизация автоматизированной системы в защищенном исполнении»

департамента планирования и развития территории города Перми

| № этаповп/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Стоимость работ, в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка эскизного и технорабочего проектов по модернизации АСЗИ по требованиям безопасности информации, разработка организационно-распорядительной и рабочей документации на АСЗИ. | Окончание работ не позднее 16.12.2008г. | 600 000,00 |
| 2 | Проведение монтажа, наладки и настройки ЛВС, средств вычислительной техники и средств защиты информации, проведение объектовых испытаний составных частей АСЗИ и СЗИ в целом. | Не позднее 29.01.2009г.. | 648 000,00 |
| 3 | Подготовка к аттестации и проведение аттестации АСЗИ, опытная эксплуатация и сдача в эксплуатацию (ввод в эксплуатацию) АСЗИ. | Не более 30 календарных дней со дня выполнения работ, по второму этапу | 952 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 2 200 000,00 |

Главный специалист по защите информации

сектора по спецработе									Е.А.Назаркин