Утверждаю:

Директор

МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов  ______________

Извещение  №   162K  от  10 октября 2008 г. о  проведении открытого конкурса

на выполнение работ по разработке проекта и рабочей документации по объекту «Соединение ул. Крисанова с ул. Карпинского от ул. Ленина до ул. Стахановской».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке проекта и рабочей документации по объекту «Соединение ул. Крисанова с ул. Карпинского от ул. Ленина до ул. Стахановской».

Форма торгов - открытый конкурс.

- Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»  (614000               г. Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru,

- Источник финансирования – краевой и городской бюджеты.

- Начальная (максимальная) цена контракта – 43 000 000,00 (Сорок три миллиона) рублей.

- Предметом муниципального контракта является:

Разработка проекта и рабочей документации по объекту «Соединение

ул. Крисанова с ул. Карпинского от ул. Ленина до ул. Стахановской».

1. Основание для проектирования  – решение Пермской городской Думы от 27.11.2007  № 300; утвержденный перечень реконструкции и строительства улично-дорожной сети до 2016 года; проект планировки магистральной улицы  Крисанова – Карпинского.

2. Цели и задачи разработки проектной документации – разработка оптимальных, технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве.

3. Заказчик – МУ «Пермблагоустройство»

4. Исполнитель – определяется по результатам размещения муниципального заказа.

5. Стадийность проектирования – рабочий проект.

6. Статус работы – муниципальный заказ.

7. Источник финансирования  - городской и краевой бюджет.

8. Исходные данные:

для стадии проект -

8.1. Схема развития транспортного обслуживания г. Перми;

8.2. Проект планировки магистральной улицы Крисанова – Карпинского.

для стадии рабочая документация – документация разработанная на стадии проект.

9. При разработке проектной документации принять следующие основные технические  параметры:

| Технические параметры |  |
| --- | --- |
| Категория автомобильной дороги | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Расчетная скорость | 80 км/час |
| Число полос движения | 6 (выделить I очередь строительства - 4 полосы) |
| Ширина в красных линиях | на основании проекта планировки |
| Ширина разделительной полосы | -«- |
| Количество транспортных развязок | -«- |
| Тип дорожной одежды | капитальный |
| Тротуары | на основании проекта планировки |
| Озеленение, дождевая канализация | + |
| Расчетная нагрузка на проезжую часть | 130кН |
| Освещение есть/нет | есть |
| Ограждение (металл/ж.б.) | определить проектом |
| Искусственные сооружения | эстакадный вариант |

7.1. Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна назначить расчетную нагрузку в соответствии с указанием СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и определить требуемый модуль упругости;

7.2. Предусмотреть разработку вариантов дорожных одежд с их технико-экономическим сравнением;

7.3. Выполнить сравнительный анализ вариантов пересечений с р.Данилихой, с шоссе Космонавтов;

7.4. Предусмотреть пересечения с улицей Пушкина, шоссе Космонавтов в двух уровнях;

7.5. Предусмотреть дополнительные полосы движения на перекрестках с улицами Луначарского и Большевистская.

8. При разработке проекта:

8.1.Выполнить сбор исходных данных для проектирования, не  перечисленных в п.8 настоящего задания;

8.2.Разработать программу инженерных изысканий, а также выполнить необходимые, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрологические, гидрометрические, экологические изыскания в объеме, необходимом для обоснования принятых решений по проекту;

8.3.Разработать архитектурное решение путепровода (эстакады) в вариантах с демонстрационными материалами для проведения градостроительного совета при Главе города Перми;

8.4.В случае наличия особых условий использования территории, выполнить археологические обследования района прохождения улицы (магистрали) в установленном порядке (закон РФ «Об охране и использовании памятников культуры и истории);

8.5.Выполнить экономические обоснования в составе достаточном для:

- определения объемов работ и необходимых инвестиций в строительство;

- описания проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта;

- целей  реализации инвестиционного проекта;

- ожидаемых социально-экономических последствий реализации инвестиционного проекта.

8.6.При разработке проекта выполнить детальную прорисовку перекрестков ул. Крисанова с улицами Ленина, Пушкина, Строителей, Левченко, Стахановская, шоссе Космонавтов со схемой организации движения и согласовать её с заинтересованными организациями (ГИБДД УВД по г. Перми, департамент дорог и транспорта, управление внешнего благоустройства администрации г. Перми).

- Разработать проектную документацию, включая:

- анализ правоустанавливающих документов, землеустроительной документации, необходимых для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для муниципальных нужд, строительства объекта;

- техническую часть конкурсной документации для проведения конкурс на строительные работы;

- согласовать проект с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством;

- подготовить материалы для проведения презентации проекта.

10. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта  заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и   обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и  дополнения, не противоречащие данному заданию.

11. На основе разработанного проекта  разработать рабочую  документацию.

12.  Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации.

12.1. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

12.2. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

12.3. В проектной документации представить дополнительные разделы:

- разделение собственности (разделение собственности и стоимости строительства по балансодержателям);

- организация дорожного движения;

- организация строительства;

- ОВОС;

- организация работ по содержанию объекта;

- внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов

(Приложение № 1);

- мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных   ситуаций;

- обоснование изъятия и предоставления земельных участков;

- выполнить проект территориального землеустройства в соответствии

с Методическими рекомендациями по проведению землеустройства»,

утвержденными 17 февраля 2003 года руководителем Федеральной

службы земельного кадастра России;

- выполнить в установленном законодательством Российской Федерации          порядке, расчеты убытков собственников земельных участков,

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным    изъятием указанных земельных участков для муниципальных нужд;

- оформить акт выбора земельного участка для строительства объекта капитального строительства с приложением  к нему утвержденного в установленном порядке проекта границ земельного  участка;

- провести работы по формированию земельного участка в соответствии с  «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов  землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 года руководителем Федеральной службы земельного кадастра России;

- осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 января 2000г  № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»;

- осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

13. Привести основные технико-экономические показатели объекта с разделением по очередям (при необходимости их выделения).

14. Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

15. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной  и рабочей документации».

16. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой  определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»  МДС 81-35.2004.

17. Дополнительные требования.

17.1. Программу изысканий представить заказчику для согласования.

17.2. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, выполнить на основе положений СНиП 11-02-96, а также:

- по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11-104-97, части 1,2;

- по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части   1- 4;

- по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП-103-97;

- по инженерно-экологическим изысканиям – СП 11-102-97;

- по изысканиям грунтовых строительных материалов – СП 11-109-98

17.3. Продолжительность строительства – принять на основе проекта организации строительства;

17.4. Выделение пусковых комплексов обосновать проектом.

17.5. Применение импортных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий  при отсутствии отечественных аналогов согласовать с Заказчиком, представить рекомендации по  применению строительных материалов, конструкций и изделий.

17.6. Требования к расчету сметной стоимости строительства:

- метод определения сметной стоимости строительства определить в соответствии с п.3.27 МДС 81-35.2004 по согласованию с Заказчиком. Сметную стоимость строительства определить в базовых ценах 2000 года, с применением индексов инфляции на момент выдачи документации в ценах в соответствии с проектом организации строительства;

- сметную стоимость материалов, эксплуатации машин и механизмов определить в соответствии со сборником ССЦ (наименование региона) на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

- тарифную ставку рабочих и механизаторов определить в соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по дорожному хозяйству на период проектирования;

17.7. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством – (принять по согласованию с Заказчиком).

17.8. Включить в состав пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости строительства расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений (балансодержателям) на строительство и переустройство объектов, не относящихся к имуществу муниципальных объектов, для передачи на баланс.

17.9. Включить затраты при разработке сметной документации на:

- выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование;

- оплату аренды за временно занимаемые земли;

- приобретение жилья для расселения (переселения) жителей из  подлежащих сносу жилых строений;

- компенсацию за сносимые строения и садово-огородные насаждения;

возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений;

- проведение работ по землеустройству, технической инвентаризации и постановке на государственный технический учет объектов, законченных строительством, а также выплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав на земельные участки;

- переустройство коммуникаций;

- инженерное сопровождение;

- проведение подрядных торгов;

- проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных  условий труда;

- создание страховых фондов;

- размещение отходов;

-производственный экологический контроль.

18. В составе проектной документации выделить отдельные книги:

- благоустройство улицы;

- технический отчет об инженерных изысканиях (утвердить Заказчиком);

- обоснование изъятия и предоставления земельных участков;

- организация дорожного движения;

- организация строительства;

- ОВОС;

- переустройство коммуникаций;

- организация работ по содержанию объекта;

- техническая документация для проведения  конкурса на строительные  работы.

19. Требования к сдаче проектной документации Заказчику.

19.1. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемого объекта, установлены вдоль границы участка строительных работ, должны быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положения»;

19.2 Технический отчет об инженерных изысканиях передать заказчику по установленному в договоре графику работ;

19.3.Проект передается Заказчику в книгах в 4-х экземплярах и на электронном носителе в срок по установленному в договоре графику работ;

19.4 Материалы по выполненным работам (пояснительная записка, графическая часть) передаются на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе (базы данных, таблицы, отчеты, генпланы и пояснительная записка) в форматах, обеспечивающих чтение в стандартных программных продуктах (Micosoft, CAD, ArcGIS, MapInfo,Вега, Гранд Смета) в 1 экземпляре;

19.5. Срок сдачи проектной документации заказчику  - после положительного заключения государственной экспертизы  - 10.09.2009.

- Место выполнения работ – г. Пермь.

Срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения контракта

Окончание:  не позднее 10 сентября 2009 г.

5) Конкурсная документация предоставляется заказчиком, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.  Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

6) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов,  состав которых указан в пункте 1 конкурсной документации, до 9-30 часов (местного времени) 11 ноября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 13 октября 2008 г.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 9-30 часов (местного времени) 11 ноября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к  10-40  часам (местного времени) 11 ноября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Заявки представленные после  10-40 часов 11 ноября 2008 года к рассмотрению                  не принимаются.

7)  Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 10-40 часов 11 ноября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17Б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, муниципальное управление муниципального заказа, зал заседаний,  18 ноября 2008 г.

Оценка и сопоставление заявок состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, муниципальное управление муниципального заказа, зал заседаний –  25 ноября 2008 г.

8) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.