Извещение № 662А  от « 14 » октября     2008 года

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта   на выполнение капитального ремонта чердачных и междуэтажных перекрытий

в МУЗ «ГКБ №6»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru, тел.: 8 (342) 260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право на заключение муниципального контракта на  выполнение капитального ремонта чердачных и межэтажных перекрытий в МУЗ «ГКБ №6»

Аукцион состоит из 2-х лотов:

ЛОТ № 1 Капитальный ремонт чердачного перекрытия в  осях  11-14 (Е-М), замена утеплителя и пароизоляции в осях 1-14 (А-М)

Начальная (максимальная) цена лота –2 037 827,15 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 лит. «В» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания муниципального    контракта

Максимальный срок выполнения работ – 45 календарный день.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 36 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ по предмету лота входят следующие основные работы:

Общестроительные работы:

- Разборка деревянных оштукатуренных перекрытий – 165 м2;                                                           – Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов – 165м2;                                                                                                                                          – Антисептирование  перекрытий – 1350м2;                                                                                                  – Разборка засыпки перекрытия с удалением пароизоляции – 1350 м2;                                                                                                                                  – Устройство пароизоляции прокладочной – 1350м2;                                                                            – Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике – 1350м2;                                                                                                                                        – Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных – 1350м2;                                                                                                                                                     – Вывоз мусора.

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит

ЛОТ № 2 Капитальный ремонт междуэтажных перекрытий в осях 9-14 (Е-М)

Начальная (максимальная) цена лота – 3 323 880,35   руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 лит.«В» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания муниципального    контракта

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарный день.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 36 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ по предмету лота входят следующие основные работы:

Общестроительные работы:

- Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков – 108,1м2;

- Усиление конструктивных элементов стен кирпичных обоймами – 1,102т;

- Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных – 10,154т;

- Огрунтовка, окраска металлических поверхностей – 921,1м2;

- Штукатурка по сетке карнизов и тяг – 315м2;

- Ремонт штукатурки потолков по дереву – 144м2;

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню – 158м2;

- Разборка подшивки потолков оштукатуренной – 96м2;

- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам с накатом из щитов – 49м2;

- Разборка стен кирпичных – 8,6м2;

- Разборка деревянных перегородок оштукатуренных – 151м2;

- Пробивка проёмов в конструкциях из кирпича – 17,64м2;

- Монтаж фахверка – 3,94т;

- Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проёмов – 25,128м2;

- Монтаж балок под установку оборудования – 0,196т;

- Кладка перегородок из керамического кирпича армированных толщиной в 1\2 кирпича – 59,3м2;

- Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон с изоляцией – 122,74м2;

- Установка окон защитных смотровых ОРС-2-500 (рентгенозащитных) – 1,5м2;

- Устройство бетонных полов – 43,7м2;

- Разборка покрытий полов дощатых – 1392м2;

- Разработка грунта вручную – 1,5м3;

- Укладка лаг по плитам перекрытия – 348,9м2;

- Устройство стяжек цементных – 33,1м2;

- Оштукатуривание цементно- церезитовое по бетону – 28,8м2;

- Вывоз мусора;

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

С  « 15 » октября   2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (планово-экономический отдел).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в  отношении каждого лота в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «06 »  ноября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Проведение аукциона назначено на «  11» часов « 20 » мин «13   »ноября     2008 г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 17 Б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, (зал заседаний).

Главный врач                                                                            Ф.А.Гилёва