| - СОГЛАСОВАНО - Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми ______________ Р.Ю.Чепкасов - «___» ____________ 2008 года | - СОГЛАСОВАНО Начальник Пермского городского управления гражданской защиты ___________________ И.П. Глушихин « ____ » ___________ 2008 года |
| --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОБ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту

нежилого помещения гражданской защиты и учебного

пункта Кировского района по улице Закамская, 26

- Пермь 2008

Содержание аукционной документации

| №п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I | 3 |
| 1 | Общие положения |  |
| 1.1. | Законодательное регулирование | 3 |
| 1.2. | Муниципальный заказчик | 3 |
| 1.3. | Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 3 |
| 1.4. | Источник финансирования заказа и порядок оплаты | 4 |
| 1.5. | Место, условия и сроки выполнения работ | 4 |
| 1.6. | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) («шаг аукциона») | 4 |
| 1.7. | Привлечение потенциальных участников размещения заказа | 4 |
| 1.8. | Правомочность участников размещения заказа | 4 |
| 1.9. | Требования полноты представления информации | 5 |
| 1.10. | Требования к участникам размещения заказа | 5 |
| 1.11. | Валюта цены контракта | 5 |
| 1.12. | Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок | 5 |
| 1.13. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 6 |
| 1.14. | Место, дата и время проведения открытого аукциона | 6 |
| 1.15. | Требования к выполняемым работам | 6 |
| 1.16. | Сроки и место выполнения работ | 6 |
| 2 | Документация об аукционе | 6 |
| 2.1. | Представление документации об аукционе | 6 |
| 2.2. | Содержание документации об аукционе | 6 |
| 2.3. | Разъяснение положений документации об аукционе | 7 |
| 2.4. | Внесение изменений в документацию об аукционе | 7 |
| 2.5. | Отказ от проведения открытого аукциона | 7 |
| 3 | Подготовка заявки на участие в открытом аукционе | 7 |
| 3.1. | Форма заявки на участие в открытом аукционе | 7 |
| 3.2. | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе | 9 |
| 3.3. | Требования к описанию выполняемых работ | 9 |
| 3.4. | Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе | 9 |
| 4 | Подача заявок на участие в открытом аукционе | 9 |
| 4.1. | Срок и порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе, регистрация таких заявок | 9 |
| 4.2. | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе | 10 |
| 4.3. | Заявки на участие в открытом аукционе, поданные с опозданием | 10 |
| 4.4. | Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе | 10 |
| 4.5. | Обеспечение исполнения контракта по итога проведения аукциона | 10 |
| 5 | Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе | 10 |
| 6 | Проведение открытого аукциона | 11 |
| 7 | Порядок проведения открытого аукциона, полномочия Аукциониста | 11 |
| 8 | Признание открытого аукциона несостоявшимся | 12 |
| 9 | Заключение муниципального контракта по результатам аукциона | 13 |
|  | Раздел II |  |
|  | Техническое задание | 14 |
|  | Приложение № 1 Заявка на участие в открытом аукционе | 23 |
|  | Приложение № 2 Сведения об участнике размещения заказа | 25 |
|  | Приложение № 3 Опись документов, приложенных к заявке на участие в аукционе | 26 |
|  | Приложение № 4 Сведения о качестве и количестве выполняемых работ | 28 |
|  | Приложение № 6 Проект муниципального контракта | 29 |

Раздел I.

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (далее – документация об аукционе) разработана Муниципальным учреждением «Пермское городское управление гражданской защиты» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере размещения заказов.

1.2. Муниципальный заказчик (далее по тексту – Заказчик);

Заказчиком открытого аукциона является:

МУ «Пермское городское управление гражданской защиты».

Почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул. 25 Октября, 22А

Телефон/факс: 212-04-71/212-84-44, E-mail: shgo@permregion.ru

1.3. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

Открытый аукцион проводится для выбора исполнителя на выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях гражданской защиты и учебного пункта Кировского района по улице Закамская, 26 по лотам:

- ЛОТ № 1 – выполнение общестроительных  работ, в объеме согласно технического задания (раздел II – ведомость объемов работ № 1), начальная (максимальная) цена контракта данного лота – 1992583,0 руб. (Один миллион девятьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 00 копеек).

- ЛОТ № 2 – выполнение работ по разработке проектной документации и монтажу системы электроснабжения и электроосвещения, в объеме согласно технического задания (раздел II – ведомость объемов работ № 2), начальная (максимальная) цена контракта данного лота - 120198,02 руб. (Сто двадцать тысяч сто девяносто восемь рублей 02 копейки);

- ЛОТ № 3 – выполнение работ по монтажу локально – вычислительных сетей  и телефонии, в объеме согласно технического задания (раздел II – ведомость объемов работ № 3), начальная (максимальная) цена контракта данного лота - 26601,85 руб. (Двадцать шесть тысяч шестьсот один рубль 85 копеек).

- ЛОТ № 4 – выполнение работ по разработке проектной документации и монтаж системы охранно – пожарной сигнализации, в объеме согласно технического задания (раздел II – ведомость объемов работ № 4) - начальная (максимальная) цена контракта данного лота - 95892,01 руб. (Девяносто пять тысяч восемьсот девяносто два рубля 01 копейка).

1.4. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

1.4.1. Заказчик осуществляет оплату работ по муниципальному контракту, заключенному по итогам открытого аукциона  за счет средств бюджета города Перми.

1.4.2. Порядок оплаты за выполняемые работы:

- Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течении 10 (десяти) банковских дней,  согласно представленного счета на оплату, после заключения муниципального контракта по итогам аукциона. Все расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течении 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, актов приемки результатов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Порядок оплаты указан так же в проекте муниципального контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.

1.4.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.5. Место, условия и сроки выполнения работ.

1.5.1.  Место выполнения работ – город Пермь, Кировский район, улица Закамская, 26.

1.5.2. Срок выполнения работ – до 10 марта 2009 года.

1.6. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) («шаг аукциона»).

1.6.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 1.3. настоящей документации.	1.6.2. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

1.6.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 1.3. настоящей документации, что составляет:

ЛОТ № 1- 99629,15 руб.

ЛОТ № 2 – 6009,90 руб.

ЛОТ № 3 – 1330,09 руб.

ЛОТ № 4 – 4794,60 руб.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.7. Привлечение потенциальных участников размещения заказа

1.7.1. Извещение о проведении открытого аукциона (далее - извещение) опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании - бюллетене  и размещается на официальном сайте администрации города (www.gorodperm.ru) не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

1.8. Правомочность участников размещения заказа

1.8.1. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.8.2. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.9. Требования полноты представления информации

1.9.1. Участник размещения заказа обязан в полном объеме изучить  документацию об аукционе.

1.9.2. За представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, непредставление или неправильное оформление документов или их ненадлежащим образом заверенных копий, или подачу заявки на участие в открытом аукционе (далее - заявки), не полностью и не во всех отношениях соответствующей документации об аукционе, ответственность несет участник размещения заказа, подавший такую заявку, и это влечет за собой отклонение его заявки.

1.10. Требования к участникам размещения заказа

1.10.1. Участники размещения заказов, принимающие участие в настоящем аукционе должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа или непроведение в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства и открытия конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год в размере более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

1.10.2. Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников размещения заказа.

1.10.3. Заказчик также вправе установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.11. Валюта цены контракта.

Валюта, используемая для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов с Подрядчиками – российский рубль.

1.12. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок.

1.12.1. Место подачи заявок на участие в аукционе и регистрация в книге учета заявок: МУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 22 А, кабинет № 11 с «18» октября 2008г. по «06» ноября 2008г.

с 09.00 до 12.00, 14.00 до 17.00, «07» ноября  2008 г. до 10.00.

1.12.2. Заявки подаются в письменной форме. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

1.13. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе – г.Пермь, ул. 25 Октября, 22А        « 07 » ноября 2008 года с 10 часов 00 минут.

1.14. Место, дата и время проведения открытого аукциона.

Место проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул. Сибирская, 15, кабинет 47

«18» ноября 2008 года в 10 часов 20 минут.

1.15. Требования к выполняемым работам.

1.15.1.Состав и объем работ определены техническим заданием:

- Лот № 1 – ведомость объема работ № 1;

- Лот № 2 – ведомость объема работ № 2;

- Лот № 3 – ведомость объема работ № 3;

- Лот № 4 – ведомость объема работ № 4.

1.15.2. Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- Все работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами.

- Заявленные материалы в ведомостях объемов работ Раздел II «Техническое задание» могут быть заменены на «эквивалент» данного материала.

1.16. Сроки и место выполнения работ.

Срок предоставления гарантий на выполненные работы распространяются на весь объем работ (по каждому лоту) и должен составлять не менее 24 месяцев с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

2. Документация об аукционе

2.1. Представление документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города (www.gorodperm.ru) и доступна для ознакомления без взимания платы.

2.1.2. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения Заказчик на основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (запроса) обязан представить такому лицу документацию об аукционе в порядке, установленном извещением.

2.1.3. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта и не направившие заявление на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появления на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.1.3.1. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.2. Содержание документации об аукционе

2.2.1. Документация об аукционе содержит требования к качеству, техническим характеристикам  работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, включая требования, изложенные в разделе II «Техническое задание», в отношении каждого лота (Ведомость объемов работ № 1, 2, 3, 4).

2.2.2. К документации об аукционе прилагается проект муниципального контракта на выполнение работ.

2.3. Разъяснение положений документации об аукционе

2.3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок.

2.3.2. С момента получения участником размещения заказа документации об аукционе на бумажном носителе до момента заключения муниципальный контракта с победителем открытого аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, какие-либо переговоры Заказчика, конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказов (далее - Комиссия) с участником размещения заказа по вопросам, связанным с заявкой, а также с целью оказания содействия в торгах за исключением разъяснения положений документации об аукционе в порядке, установленном подпунктом 2.3.1 Раздела 1, не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. Внесение изменений в документацию об аукционе

2.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменения в документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок.

2.4.2. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. 5. Отказ от проведения открытого аукциона

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее 10-ти дней до даты окончания срока подачи заявок.

2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в бюллетене  в течение пяти рабочих дней и размещается на сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.5.3. В течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки.

3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе

3.1. Форма заявки на участие в открытом аукционе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота.

Заявка на участие должна содержать следующие документы:

1) Заявка на участие в открытом аукционе по форме Приложения №1.

2) Сведения и документы об участнике размещения заказа по форме Приложения № 2 документации об аукционе;

а) – для юридических лиц (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона);

б) -  для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Ф.И.О., паспортные данные, местожительство, почтовый адрес, номер контактного телефона);

3)   Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей либо нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) Документ, подтверждающий правомочность лица на осуществление действий от имени участника аукциона. Таким документом является:

Для юридических лиц:

- в случае заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица,

- в случае если заявка подписана не руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ,  распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица,

- в случае если заявка подписана не руководителем – доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в (аукционе), имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положения и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

- копия паспорта.

5) Опись документов, приложенных к заявке на участие в аукционе по форме Приложения № 3.

6) Сведения о качестве и количестве выполняемых работ по форме Приложение № 4.

7) Копии действующих лицензий (срок действия лицензии - на весь период выполнения работ):

- Лот № 1 – копии действующих лицензий на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (с указанием разрешенных видов работ, перечисленных в техническом задании);

- Лот № 2 – копии действующих лицензий на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (с указанием разрешенных видов работ, перечисленных в техническом задании), с выполнением функций разработки проектно – сметной документации;

- Лот № 3 – копии действующих лицензий на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (с указанием разрешенных видов работ, перечисленных в техническом задании);

- Лот № 4 – копии действующих лицензий на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с указанием разрешенных видов работ, перечисленных в техническом задании), с выполнением функций разработки проектно – сметной документации;

В случае, если заявка участника аукциона не соответствует форме и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе, участник, подавший такую заявку, не допускается к участию в аукционе.

3.1.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе

3.2.1. Участники размещения заказа подают заявки, отдельно на каждый лот, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные технические требования к работам, которые предполагается выполнить по форме Приложение № 4 «Сведения о качестве и количестве выполняемых работ»,  указанные в разделе II «Техническое задание» документации об аукционе.

3.2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является основанием для отказа в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки, Заказчик отстраняет  такого участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта, а также отказывается от подписания муниципального контракта.

3.3. Требования к описанию выполняемых работ

3.3.1. Описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона (лота), их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, по форме Приложения № 4 «Сведения о качестве и количестве выполняемых работ» и в соответствии с «Техническим заданием» в отношении каждого лота.

3.4. Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе

3.4.1. При подготовке заявок участником размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.4.2. Сведения, которые содержаться в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.3. Все листы заявки и приложений к  ней должны быть прошиты в один том, пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью и парафированы лицом, подписавшим заявку. Полномочия уполномоченного лица должны быть письменно подтверждены доверенностью, выданной руководителем организации, приложенной к заявке. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.

3.4.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.5. Представленные в составе заявки документы участнику размещения заказа не возвращаются.

3.4.6. На каждой странице копии, за исключением нотариально заверенных, должна быть поставлена печать (при наличии) проставлена надпись «копия верна», подпись уполномоченного лица с расшифровкой.

4. Подача заявок на участие в открытом аукционе

4.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе, регистрация таких заявок.

4.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает в письменной форме в срок, указанный в пункте 1.12 настоящей документации, заявку по форме, установленной в приложениях к документации об аукционе.

4.1.2. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в  аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в настоящей документации (пункт 1.13.).

4.1.3. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный в извещении, документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления заявок.	По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку, уполномоченный представитель Заказчика выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени её получения.

4.1.4. Заявки, оформленные в соответствии с пунктом 3.4 Раздела 1 подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 1.12 Раздела 1. Заявки на участие в аукционе подаются отдельно на каждый лот.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого (лота) предмета аукциона.

4.1.5. Заявка не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, исправлений, ошибок.

4.2. Отзыв заявок на участие в  открытом аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до  дня и времени начала рассмотрения заявок.

4.2.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, реестровый номер торгов, дата, время и способ подачи заявки, лицо, подавшее заявку, номер расписки, выданной должностным лицом.

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

4.2.3. После получения и регистрации отзыва заявки Заказчик сравнивает реестровый номер торгов, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в заявлении об отзыве соответствующей заявки и в случае, если они совпадают, возвращает  участнику размещения заказа заявку.

4.3. Заявки на участие в открытом аукционе, поданные с опозданием

4.3.1. Заявки, полученные после окончания приема заявок не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Данные о заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются  Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

4.4. Обеспечение заявок на участие в открытом  аукционе.

Не требуется.

4.5. Обеспечение исполнения муниципального контракта по итогам открытого аукциона.

Не требуется.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

5.1. Место, день и время начала рассмотрения поступивших заявок указанны в пункте 1.13 настоящей документации.

5.2. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказов требованиям, установленным в подпункте 1.10  Раздела 1.

5.3. Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок.

5.4. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок в отношении одного лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.5. На основании результатов рассмотрения заявок Комиcсией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона, об отказе в допуске участника к участию в аукционе.

5.6. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случаях:

- непредставления определенных п.п. 3.1.1.документации аукциона документов в составе заявке либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на  выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.10  Раздела 1;

- несоответствия заявки требованиям документации об аукционе.

5.7. По результатам рассмотрения оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и в день окончания рассмотрения заявок размещается на официальном сайте.

5.8. Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Проведение открытого аукциона

6.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа (непосредственно или через своих представителей), признанные участниками аукциона в порядке, установленном частью 5 Раздела 1.

7. Порядок проведения открытого аукциона, полномочия  Аукциониста

7.1. Аукцион проводится заказчиком, в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

7.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

7.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

7.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

7.5. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации  участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее-карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 7.3. Раздела 1 поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 7.3. Раздела 1 и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

7.6.  Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

7.7.  При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства  (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Также протокол опубликовывается заказчиком, специализированной организацией в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить  заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

8. Признание открытого аукциона несостоявшимся

8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе (в отношении каждого лота):

- подана только одна заявка или не подана ни одна заявка (учитывается каждый лот), аукцион признается несостоявшимся (по конкретному лоту).

8.1.1. Если поданная заявка соответствует требованиям и условиям документации об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе проект контракта. Контракт заключается с учетом раздела п.9 Раздела 1 на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении.

8.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение (в отношении каждого лота):

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки,

или о признании только одного участника размещения, подавшего заявку,  участником аукциона,

или о признании нескольких участников размещения заказа участниками аукциона, но ни один из участников аукциона не пришел на аукцион или не принял участие в аукционе (непосредственно или через своих представителей), аукцион признается несостоявшимся.

8.3. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта (цене лота), предусматривающих более низкую цену контракта (цену лота), чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера – 0,5 процента начальной цены контракта и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта (цене лота), которое предусматривало бы более низкую цену контракта (цену лота), аукцион признается несостоявшимся.

8.3.1. В случае, если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику проект контракта.

9. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

9.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта,  прилагаемый к документации об аукционе.

9.2. Победитель аукциона подписывает и заверяет печатью указанный проект контракта и возвращает подписанный контракт заказчику в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Победитель аукциона составляет локально – сметный расчет на сумму, заявленную в ходе аукциона. Проводит согласование документации с организацией ООО «Вариант», осуществляющей технический надзор и контроль за составлением сметной документации и выполнением всех работ.

9.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, то Заказчик заключает контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота).

9.4. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения на выполнение работ по текущему ремонту вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотрены контрактом объем работ при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта.