Приложение № 5

к документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____

(применим к каждому лоту)

г. Пермь                                                                                                             «___»__________2008 г

МУ «Пермское городское управление гражданской защиты», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления Глушихина Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________, с  другой  стороны,  именуемые  также «Стороны», по результатам открытого аукциона, проведенного  «______» _________________ 2008 г. в соответствии с  положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола аукциона №_____ от «_____»________________ 2008 г. заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт помещения гражданской защиты и учебного пункта Кировского района по улице Закамская, 26, (далее – Объект)  и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

  - Выполнение работ осуществляется в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта

  - Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта на выполнение работ по окончанию ремонта по общестроительным работам на Объектах вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Цена работ составляет ________________________________________  (                        ) рублей.

Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. Составить локально – сметный расчет на сумму заявленную в ходе проведения аукциона.

4.1.2. Согласовывает локально – сметную документацию с ООО «Вариант», осуществляющей технический надзор и контроль за составлением сметной документации и выполнением всех работ.

4.1.3. принять объект в течение 5-и дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объекта в работу;

    - выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим Контрактам в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика и представителя технического надзора ООО «Вариант» в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

    - В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контрактаа в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Срок выполнения работ: до 10 марта 2009 года.

  - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи Объекта в работу.

  - Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи Объекта в эксплуатацию.

### Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «График  выполнения работ» (Приложение № 6), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течение 10 (десяти) банковских дней, согласно представленного счета на оплату, после заключения муниципального контракта по итогам аукциона.

7.2. Все расчеты производятся Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Заказчик по своему усмотрению может производить поэтапную оплату  за выполненные согласно сметы заказчика  работы в течение 10 (десяти) банковских дней  со дня подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов.

7.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта, законченных капитальных ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС – 2),  справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

  - Представитель ООО «Вариант» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.

  - Представитель ООО «Вариант» осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком  ремонтных работ на объекте Заказчика:

8.3.1. по оформлению первичных документов в соответствии с нормативной документацией.

8.3.2. по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, проектно-сметной документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам.

8.3.3. по качеству работ в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

8.4. При наличии замечаний представителя ООО «Вариант» отклоняет согласование в выполненных подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением заказчика.

  - Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика и представителя ООО «Вариант»  о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика и ООО «Вариант». Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика и технического надзора ООО «Вариант», или информированы с опозданием, то по требованию представителя технического надзора ООО «Вариант» и Заказчика Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в течение 10 рабочих дней  устранить,  выявление «Заказчиком» замечания.

Если Подрядчик в десятидневный срок не устранит выявленные замечания, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и техническим надзором письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом ввода объекта в эксплуатацию.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 2 года со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 30% от цены контракта.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.5. Для  решения текущих вопросов по Контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.: _______________.

15.6. К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Юридические адреса и банковские реквизиты

«ЗАКАЗЧИК» –  МУ «Пермское городское                   «ПОДРЯДЧИК» -

управление гражданской защиты»

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 22 А.                  Адрес:

Телефон: 212-04-71.	Телефон:

Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:

ИНН – 5902293097  КПП– 590201001	ИНН

УФК по Пермскому краю (Департамент Финансов 	р/с

администрации города Перми	Банк

(МУ «Пермское городское управление гражданской

защиты» Л/сч 02964010022)	КПП

Б/сч 40204810300000000006	к/с

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю 	БИК

БИК – 045773001

«Заказчик»							«Подрядчик»

Начальник Пермского городского

управления гражданской защиты

________________/И.П. Глушихин/	                          ________________/________________/

« ___ » _____________ 2008 года	                                                            « ___ » _____________ 2008 года