ИЗВЕЩЕНИЕ № 15К от «31» октября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на проектирование и монтаж системы вентиляции в помещениях

Муниципального оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 5» г. Перми

в рамках проекта «Новая школа»

614109, г. Пермь, ул. К. Пирожкова, 37; тел./факс: 253-24-24, электронная почта (e-mail): gcon123@pstu.ru

Ответственный исполнитель: директор МООУ СТ «СШИ № 5» Коробейников Геннадий Васильевич предусматривает осуществить за счет средств города Перми в рамках проекта «Новая школа» выполнение следующих работ способом запроса котировок:

- разработать проектно-сметную документацию на монтаж системы вентиляции в прачечной и кабинетах учебного корпуса;

- провести монтаж системы вентиляции, работы выполнить в соответствии с проектом.

Требования:

  - наличие лицензий на виды работ, требующие лицензирования; предоставление сертификатов;

  - ценовое предложение предоставить в виде локально-сметного расчета (локально–сметный расчет следует выполнять с применением территориальных единичных расценок Пермской области; на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года, с применением МДС 81-35.2004.);

  - при разработке проектно-сметной документации получить исходные данные в МООУ СТ «Санаторная школа-интернат №5»»(с отметкой получения у представителя учреждения);

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

Место выполнения работ: МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» г. Пермь, ул. К. Пирожкова, 37

Сроки выполнения работ: 45 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 499 995,59 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей 59 коп.).

При подписании контракта предоставить лицензию на право выполнять работы данного вида.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств – аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 15 банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном порядке, акта приемки системы вентиляции в эксплуатацию представителем Технадзора.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 1) с приложением требуемых документов до 12.00 часов местного времени 10 ноября 2008 г. в кабинет директора по адресу: г. Пермь, ул. К. Пирожкова, 37 «Санаторная школа-интернат № 5».

Цена котировочной заявки должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий Муниципального Контракта. (Приложение № 3).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

С результатами проведения данного запроса котировок (протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок) участники размещения заказа смогут ознакомиться на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1: Котировочная заявка

Приложение 2: Проект муниципального контракта

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |