Проект муниципального контракта №__

на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19

г. Пермь								                                «__ » ______ 2008 г

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Калашникова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую Работу (далее - работа): Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19

1.2.1. Провести текущий ремонт в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19 согласно локальному сметному расчету, Приложение №1.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет на текущий ремонт в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19;

1.3.2. требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Настоящий Контракт заключен на основании ______________________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с 24.11.2008г.

2.2. Окончание выполнения работ: 09.12.2008 г.

2.3. До начала работ Подрядчик предоставляет график выполнения работ, локальный сметный расчет в электронном виде в версии «ГРАНД-Смета», исполнительную документацию.

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет __________ руб. ____ коп. ,  включая НДС.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, затраты на исполнительную документацию и подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.4. Заказчик производит предоплату выполняемых работ в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора в размере 30 % стоимости работ, указанной в п. 3.2. настоящего Договора.

3.5. Окончательный платеж производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента подписания сторонами представленных Подрядчиком: акта сдачи-приемки выполненных работ в трех экземплярах, акта формы КС-2 в трех экземплярах, справки КС-3 в трех экземплярах, счета-фактуры, счета, исполнительной документации в трех экземплярах, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, но не ранее срока окончания работ, установленного в договоре, если стороны не договорились об ином.

3. Порядок приемки работы.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.5.2. При завершении срока выполнения работ Подрядчик немедленно представляет на утверждение Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в трех экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от приемки работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать работы в связи с несоответствием выполненной Подрядчиком работы требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работы обязан в согласованный срок, но не более, чем в 14-дневный срок, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.5.7. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. Гарантийный срок результата работ составляет_____________.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций. Подрядчик несет ответственность за уничтожение и (или) повреждение имущества Заказчика, а также его утрату в полном объеме.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ, а также график выполнения работ, исполнительную документацию, локальный сметный расчет в электронном виде в версии «ГРАНД-Смета».

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. В случае появления скрытых или дополнительных работ, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение одних суток и согласовать с ним дальнейшее производство работ.

5.10. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока каких-либо недостатков работ, Подрядчик, по письменному уведомлению Заказчика обязан устранить выявленные недостатки работ в согласованный сторонами срок, но не более чем в течение 14 дней.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах контрольных проверок, в которых формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.3. Заказчик утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного Контракта.

6.4. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.5. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.6.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение муниципального Контракта допускается  по основаниям, предусмотренным настоящим договором, по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае нарушения стороной по договору сроков исполнения своих обязательств, виновная сторона уплачивает другой стороне пени в размере 0, 1% от общей стоимости работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. В случае систематических нарушений условий настоящего Контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ) Контракт расторгается  по инициативе Заказчика или на основании решения суда.

7.7. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Приложения.

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет на текущий ремонт в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19;

Приложение №2 –  Формы отчетности;

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

Сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ

Банка России по Пермскому краю

БИК ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

045773001

Директор Муниципального бюджетного учреждения

«Благоустройство Дзержинского района»

______________  С.В. Калашников                                          ____________________

М.П.                                                                                                        М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                        «_____» __________ 2008 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту №___

от «__» __________ 2008 г.

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19.

Сумма – 499999,00 руб.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| Комната =27,5 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 1 | (ДЕМОНТАЖ)Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,3 |  |
| 2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,3 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,544 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,544 |  |
| 5 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,037 |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 8 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,148 |  |
| 10 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок | 100 створок или глухих переплетов | 0,01 |  |
| 11 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,01 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 14 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Комната =14,5 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0408 |  |
| Комната =28,6 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,148 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 21 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 22 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Комната =9,6 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 23 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 15,81 |  |
| 24 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 5,6 |  |
| 25 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 1 |  |
| 26 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,423 |  |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,423 |  |
| 28 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,423 |  |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,423 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 30 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,034 |  |
| 31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,034 |  |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0816 |  |
| Комната =10,5м2 |  |  |  |  |
| ПОЛ |  |  |  |  |
| 33 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,0925 |  |
| 34 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,105 |  |
| 35 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 36 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,169 |  |
| 37 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,15 |  |
| 38 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 39 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,0925 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 40 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,421 |  |
| 41 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,4231 |  |
| 42 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,421 |  |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,429 |  |
| 44 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 2,5 |  |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 47 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 49 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 50 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| ПРОЧЕЕ(кабинет-4;коридор-1) |  |  |  |  |
| 51 | Разборка стен из ГКЛ | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,6 |  |
| 52 | Установка решеток жалюзийных размер 200х200 мм | 1 решетка | 5 |  |
| Комната =18,5 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 53 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 54 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 55 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| Комната =10,1м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 57 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 58 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 59 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 60 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| ТУАЛЕТ |  |  |  |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 61 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,046 |  |
| 62 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,029 |  |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 64 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1104 |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 65 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,006 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 66 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,081 |  |
| 67 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 4,06 |  |
| 68 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 4,12 |  |
| 69 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 |  |
| 70 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |  |
| САН.ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 71 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |  |
| 72 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 73 | Установка раковин(1-новая;1- б/У) | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 74 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 2 |  |
| 75 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 1 |  |
| 76 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт | -1 |  |
| 77 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 78 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 79 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |
| 80 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 81 | Вентилятор вытяжной | шт | 1 |  |
| 82 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |  |
| КОРИДОР |  |  |  |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 83 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,168 |  |
| 84 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,168 |  |
| 85 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,432 |  |
| Комната =10,3 м2 |  |  |  |  |
| ОКНА |  |  |  |  |
| 86 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 87 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |  |
| 88 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 89 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| Комната =14,5 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 90 | (ДЕМОНТАЖ)Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 3,3 |  |
| 91 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 3,3 |  |
| 92 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,33 |  |
| 93 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 94 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,015 |  |
| 95 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |  |
| 96 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 97 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| Комната =28,6 м2 |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 98 | (ДЕМОНТАЖ)Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,5 |  |
| 99 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,5 |  |
| 100 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,356 |  |
| 101 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,556 |  |
| 102 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,037 |  |
| 103 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 104 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 105 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| Комната =18,5 м2 |  |  |  |  |
| ПОЛ |  |  |  |  |
| 106 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,169 |  |
| 107 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,185 |  |
| 108 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,185 |  |
| 109 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,19 |  |
| 110 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,171 |  |
| 111 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,185 |  |
| 112 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,169 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 113 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,498 |  |
| 114 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,3 |  |
| 115 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,498 |  |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,504 |  |
| 117 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,015 |  |
| 118 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |  |
| 119 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |  |
| Комната |  |  |  |  |
| ПЕРЕГОРОДКА ПХВ |  |  |  |  |
| 132 | Установка перегородки ПХВ остекленной площадью проема более 3 м2 с дверным блоком ПХВ(с доводчиком) | 100 м 2 | 0,06 |  |
| 133 | Перегородка ПХВ остекленная с дверным блоком | м2 | 6 |  |
| 134 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| КОРИДОР |  |  |  |  |
| ПОЛ |  |  |  |  |
| 135 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,588 |  |
| 136 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,475 |  |
| 137 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,475 |  |
| 138 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,488 |  |
| 139 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,044 |  |
| 140 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,475 |  |
| 141 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,588 |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 142 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 145,6 |  |
| 143 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 19,7 |  |
| 144 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,157 |  |
| 145 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,821 |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №__ от «__» _____________  2008 г.

Формы отчетности

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |