ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 от « 06 » ноября  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение монтажа системы вентиляции  (восстановление системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5. Выполнение предписания  Госпожнадзора) по программе «Новая школа» в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка» г.Перми.

Почтовый адрес: 614113 г. Пермь, Кировоградская, 53

Тел./факс: 255 72 40/255 59 28 , электронная почта (e-mail) school65@pstu.ac.ru

Ответственный исполнитель Храмцов Василий Иванович

предусматривает осуществить по программе «Новая школа»   монтаж системы вентиляции  (восстановление системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5. Выполнение предписания  Госпожнадзора).

Требования к наличию лицензии и сертификатов: используемые товары должны иметь все необходимые сертификаты в соответствии с законодательством, наличие лицензии обязательно.

Место выполнения работ:  614113 г. Пермь, Кировоградская, 53

Сроки выполнения работ: до 16 декабря 2008 года (согласно графику)

Максимальная цена контракта 498 528 рублей 37 копеек (четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей тридцать семь копеек)

Оплата работ: форма оплаты – безналичный расчет. Сроки оплаты:Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента подписания Контракта. Окончательный расчет производится после полного выполнения работ в срок до 25 декабря 2008 года.

В случае Вашего согласия принять участие в проведении указанных общестроительных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по факсу, курьером по вышеуказанному адресу до 12 часов 00 минут «17» ноября  2008 г.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: приобретение, доставка, уплата налогов, пошлин  и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МОУ «СОШ № 65»								В.И. Храмцов

МП