ИЗВЕЩЕНИЕ № 13

от «13»ноября 2008 г. О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на выполнение   работ по капитальному  ремонту  МОУ «СОШ № 156»

(ремонт наружных сетей канализации 3-я очередь)

по адресу: ул. Борчаниновская, 28

Заказчик:  Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 156» города Перми.

Почтовый адрес: 614014, г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28, контактный телефон 8 (342) 260 20 49

Ответственный исполнитель: Федотова Валентина. Васильевна.

МОУ «СОШ № 156» города Перми предусматривает осуществить за счет средств бюджета  выполнение   работ по капитальному ремонту  МОУ «СОШ № 156» (ремонт наружных сетей канализации 2-я очередь) по адресу: ул.Борчаниновская, 28 согласно сметного расчета, способом запроса котировок.

Срок выполнения работ на выполнение  работ по капитальному  ремонту  МОУ «СОШ № 156»  (ремонт наружных сетей канализации  3-я очередь)- 30 дней со дня заключения муниципального контракта.

Место проведения работ  МОУ «СОШ № 156» г.Пермь ул. Борчаниновская, 28

Максимальная цена контракта составляет – 396 189,05 рублей.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента подписания акта приемки объекта в работу. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение  работ по капитальному ремонту (ремонт наружных сетей канализации 2-я очередь) МОУ «СОШ № 156» просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1  курьером  по вышеуказанному адресу  до 12 часов 00 минут  24 ноября  2008г.

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат.

Срок подписания муниципального контракта (приложение № 3) победителем - 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,  в которой указана наиболее низкая цена, указаны сроки выполнения работ  до 30 дней.

Директор школы № 156                                                                                      В.В.Федотова

Согласовано: