УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального

учреждения Физической культуры и спорта «Городской центр спортивной подготовки «ГАЙВА»

______________Р.Р. Шафигуллин

____ _______________ 2008 г.

| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми __________________ Р.Ю. Чепкасов «___» ___________________ 2008 г. |  |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации города

_________________Н.Г. Кочурова

_____ __________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту кровли трибуны стадиона из профнастила (без демонтажа плит основания сидений) на стадионе «ГАЙВА»

по приоритетному региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» (подпроект приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта)

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Заказчик – муниципальное учреждение Физической культуры и спорта «Городской центр спортивной подготовки «ГАЙВА».

Адрес заказчика: 614112, г. Пермь, ул. Карбышева, 52.

Контактное лицо – директор Шафигуллин Рустам Рашидович.

Контактный телефон: 8 (342) 274-11-21.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли трибуны стадиона из Профнастила (без демонтажа плит основания сидений) на стадионе «ГАЙВА».

- Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 850 150,65 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей 65 копеек

Место выполнения работ: 614112, г. Пермь, ул. Карбышева 52.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 5 дней после подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ - 25 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Полный перечень работ указан в техническом задании в виде локального сметного расчёта (приложение № 1 к документации об аукционе).

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, оформленном в виде локального сметного расчета (приложение № 1 к документации об аукционе),  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом,  по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальными сметными расчетами (приложение № 1 к документации об аукционе).

3. Источник финансирования

Источники финансирования: бюджет Пермского края – 1 835 000 руб. (в рамках со финансирования приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»), средства муниципального бюджета – 15 150,65 руб.

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчик производит оплату за выполненные работы в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно смете заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 000 рублей, частное от деления составляет 0,8950, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8950. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены.

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметов торгов (наличие лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I-го и II-го уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей виды работ, являющихся предметом муниципального контракта. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, разрешающую осуществление функций генерального подрядчика.

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию выполняемых работ их количественных и качественных характеристик

1. Требования к форме и содержанию заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 2 к настоящей документации;

2) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 3 к настоящей документации;

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

5) сведения о качестве предлагаемых работ, заполненные по форме приложения № 4 к настоящей документации;

6) график производства работ, выполненный по форме приложения  № 5 к настоящей документации;

7) копию  лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I-го и II-го уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей  виды работ, являющихся  предметом муниципального контракта. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, разрешающую  осуществление  функций генерального подрядчика.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью (при наличии) на обороте с указанием количества листов, заверены подписью участника размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа, с расшифровкой подписи (инициалы, фамилия).

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, материалов, график производства работ, отпечатанные или разборчиво написанные чернилами, должны быть подписаны участником размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа,  и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии документов указанных выше, если они не заверены нотариально (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), должны иметь надпись «Копия верна», подпись уполномоченного лица, заверившего копию с расшифровкой и печать организации.

Все документы, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа с расшифровкой подписи и указанием должности и заверены печатью (для юридических лиц); подписаны участником размещения заказа или уполномоченным им лицом с расшифровкой подписи (для физических лиц)

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения № 2,  необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения № 4,  необходимо указать в соответствующих столбцах обоснование, наименование, ед. измерения и количество предлагаемых работ и материалов, которые должны соответствовать позициям локальных сметных расчетов, являющихся техническим заданием к документации об аукционе.

3. В «Графике производства работ», оформленном по форме приложения № 5, необходимо указать в соответствующих местах этапы работ, наименование (виды) работ и календарные дни, необходимые для выполнения работ без привязки к календарным датам путем штрихования соответствующих ячеек таблицы, а также предусмотреть количество календарных дней на сдачу-приемку выполненных работ заказчику. Ниже  таблицы после слова «ИТОГО: « необходимо указать  общее количество календарных дней с учетом сдачи-приемки выполненных работ.

4. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах:

- для юридических лиц: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, адрес места нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;

- для индивидуального предпринимателя:  фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 19 ноября 2008 г. до 10 час. 00 мин. (время местное) 09 декабря 2008 г. подать в адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 52 (здание для фигуристов и хоккеистов, кабинет директора). На конверте должны быть указаны название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С 18 ноября 2008 г. до 02 декабря 2008 г. (включительно) любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее 02 декабря 2008 г., и в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее,  чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом, срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 30 мин. (время местное) 09 декабря 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева 52.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 час. 20 мин. (время местное) 16 декабря 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5%  начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: локальный сметный расчет (приложение № 1 к муниципальному контракту), график производства работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе (приложение № 2 к муниципальному контракту).

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 6 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 (десять) и не более 13 (тринадцать) дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

Приложение № 1 к

Документации об аукционе

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |
|  | - " _____ " ________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  | г. Пермь, ул.Карбышева, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Устройство кровли на стадионе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________ |  |  |  |  |  | 1 850 150,65 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________ |  |  |  |  |  | 262272,96 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из профнастила | 100 м2 кровли | 13,284 | 6628,94 | 2326,38 | 324,48 | 26,41 | 88058,84 | 30903,6 | 4310,39 | 350,83 | 173,87 | 2309,69 | 3,21 | 42,64 |
| 2 | прайс лист | Профнастил | м2 | 1461,24 | 52,37 |  |  |  | 76525,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 5,72 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 59958,41 | 2654,02 | 444,44 | 63,84 | 35,5 | 203,06 | 0,86 | 4,92 |
| 4 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 5,25 | 4018,22 | 616,16 | 129,76 | 8,65 | 21095,66 | 3234,84 | 681,24 | 45,41 | 45,54 | 239,09 | 0,83 | 4,36 |
| 5 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от мусора | 100 т мусора | 0,05 | 2207,5 | 2207,5 |  |  | 110,38 | 110,38 |  |  | 214,32 | 10,72 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 245748,4 | 36902,9 | 5436,07 | 460,08 |  | 2762,56 |  | 51,92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171834 | 259043 | 22874,5 | 3229,58 |  | 2762,56 |  | 51,92 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 3кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 889314,1 | 188352 | 14454,8 | 2348,25 |  |  |  |  |
| Стесненность ОЗП=15%; ЭМ-ЗПМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36771,9 | 33788,3 | 2983,64 | 421,25 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 234209,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 262272,96) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 234209,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 131136,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 262272,96) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131136,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535327 |  |  |  |  | 2751,84 |  | 51,92 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854,14 |  |  |  |  | 10,72 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537181 |  |  |  |  | 2762,56 |  | 51,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 889916,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22874,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 262273 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 234209,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 131136,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 30743,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567924 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 282226,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850151,65 |  |  |  |  | 2762,56 |  | 51,92 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к

документации об аукционе

Предложение участника размещения заказа

Директору МУ ФКиС «ГЦСП «ГАЙВА»

P.P. Шафигуллину

___________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли трибуны стадиона из Профнастила (без демонтажа плит основания сидений) на стадионе «ГАИВА» намерен(о) принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы в соответствии с техническим заданием и документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ,

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1.	Анкета участника размещения заказа;

2.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

3.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Сведения о качестве предлагаемых работ.

- График производства работ.

6.	Копия лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и
сооружений 1-го и П-го уровней ответственности в соответствии с Государственным
стандартом, предусматривающей виды работ, являющихся предметом муниципального
контракта (в случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций -
лицензию, разрешающую осуществление функций генерального подрядчика).

(подпись) М.П.						(должность) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3

К документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

L Для юридических лиц:

Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой
формы:

Адрес места нахождения

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество:

Паспортные данные:

Сведения о месте жительства

Номер контактного телефона:

______________			________________			_____________________

(должность)				(подпись)				 (инициалы, фамилия)

Приложение № 4

К документации об аукционе

Сведения о качестве предлагаемых работ

| № п/п | Обоснование | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, ГОСТами, СНиПами, рабочим проектом и другими нормативными документами.

(Обоснования, наименование, ед. измерения и количество работ, материалов, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям технического задания документации об аукционе – локальному сметному расчету)

______________				______________________		_________________

(подпись)	(должность)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 5

К документации об аукционе

График производства работ

| № п/п | Этапы работ | Наименование (виды) работ | Календарные дни (без привязки к календарным датам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | • • • | N |
| , 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Сдача-приемка выполненных работ (не более 5 рабочих дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:	календарных дней с учетом сдачи-приемки выполненных работ (указать

общее количество календарных дней без привязки к календарным датам)

______________			________________			_____________________

(должность)				(подпись)				 (инициалы, фамилия)

Приложение № 6

к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по ремонту кровли трибуны стадиона из Профнастила (без демонтажа плит основания сидений) на стадионе «ГАЙВА»

г. Пермь                                                                                    ________________2008 год

Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Городской центр спортивной подготовки «ГАЙВА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Шафигуллина Рустама Рашидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________ _________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.	На основании приказа директора учреждения от «01» ноября 2008 № 41 «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от "	" _____ 2008 № 	), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по ремонту кровли трибуны стадиона из Профнастила (без демонтажа плит основания сидений) на стадионе «ГАЙВА», далее по тексту «объекта».

1.2.	Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а)	приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

•	Приложение №1 - локальный сметный расчёт на выполнение работ по ремонту кровли трибуны стадиона из Профнастила (без демонтажа плит основания сидений) на стадионе «ГАЙВА»;

- Приложение № 2 - график производства работ

- Приложение № 3 - акт приёма выполненных работ форма 2в;

- Приложение № 4 - приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика.

б)	требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

- Начало производства работ:	.2008 г.

- Окончание производства работ:	 2009 г.

2.3.	Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет	 (	) рублей.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3.	Заказчик в течение 20 дней после подписания сторонами акта выполненных работ формы 2в, КС-3 и предоставления счетов-фактур осуществляется оплату выполненных работ с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.4.	Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Качество работ.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

- В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

- В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Подрядчик назначает уполномоченных представителей, соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ форма 2в, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, фотодокументов.

- Предоставлять фото документацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасное нахождение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя комитета по спорту Администрации города Перми.

- Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

- Подрядчик не вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

- В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1.	Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

•	присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

- Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

- Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5.	Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6.	Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в актах контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. При отказе Подрядчика от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение трех суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительный только в судебном порядке.

6.7. Данные фотодокументации служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

- При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5.	За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы и неустойки:

- За просрочку сроков сдачи работ, Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

- За просрочку сроков выполнения предписаний и письменных указаний, указанных в актах контрольных проверок Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

- За каждое не предоставление фотодокументации в сроки, указанные в заявках Заказчика, Заказчик удерживает штраф в размере 10 МРОТ.

- Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- В случае не выполнения и не устранения замечаний Заказчика в течение 48 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости работ.

7.8.	В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.9.	Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п.3.5. настоящего контракта».

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1.	Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2.	Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

- По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

- В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 20 календарных дней

8.5.	Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6.	Кроме того, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- Подрядчик в течение 3 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим контрактом, не приступил к выполнению работ;

- Подрядчик не явился для составления акта контрольных проверок или составления предписания;

- Нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных условиями настоящего контракта;

- Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

- Нарушение Подрядчиком срока выполнения работ (этапа работ), когда срок окончания работ (этапа работ), установленный в контракте, увеличивается более чем на 5 дней.

8.6.6.	В других случаях предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.7.	Заказчик, решивший расторгнуть контракт по основаниям, предусмотренным в п.8.6., направляет в письменном виде уведомление другой стороне о расторжении контракта. Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении контракта.

- В случаях, указанных в п.8.6. настоящего контракта Подрядчик не вправе предъявлять претензии к Заказчику по своей упущенной выгоде и оплате уже закупленных, но не использованных при производстве работ материалов.

- При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

8.10.	При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

9.	Разрешение споров между сторонами.

9.1.	Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2.	В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10.	Обстоятельства непреодолимой силы.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

- При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: МУ ФКИС «ГЦСП «ГАЙВА» | Подрядчик: _________________________________________ |
| --- | --- |
| ИНН/КПП /590101001 ОГРН _____________________________ Адрес: 614112, г. Пермь, ул. Карбышева, 52 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми МУ ФКИС «ГЦСП «ГАЙВА» л/сч ) р/сч № | _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| ______________________Р.Р. Шафигуллин «____»____________________2008 г. М.п. | _______________/_________________________/ «_____»________________________2008 г. М.п. |

Приложение № 1 к муниципальному контракту
от«  »________________2008 № ___

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |
|  | - " _____ " ________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  | г. Пермь, ул.Карбышева, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Устройство кровли на стадионе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________ |  |  |  |  |  | 1 850 150,65 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________ |  |  |  |  |  | 262272,96 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из профнастила | 100 м2 кровли | 13,284 | 6628,94 | 2326,38 | 324,48 | 26,41 | 88058,84 | 30903,6 | 4310,39 | 350,83 | 173,87 | 2309,69 | 3,21 | 42,64 |
| 2 | прайс лист | Профнастил | м2 | 1461,24 | 52,37 |  |  |  | 76525,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 5,72 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 59958,41 | 2654,02 | 444,44 | 63,84 | 35,5 | 203,06 | 0,86 | 4,92 |
| 4 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 5,25 | 4018,22 | 616,16 | 129,76 | 8,65 | 21095,66 | 3234,84 | 681,24 | 45,41 | 45,54 | 239,09 | 0,83 | 4,36 |
| 5 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от мусора | 100 т мусора | 0,05 | 2207,5 | 2207,5 |  |  | 110,38 | 110,38 |  |  | 214,32 | 10,72 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 245748,4 | 36902,9 | 5436,07 | 460,08 |  | 2762,56 |  | 51,92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171834 | 259043 | 22874,5 | 3229,58 |  | 2762,56 |  | 51,92 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 3кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 889314,1 | 188352 | 14454,8 | 2348,25 |  |  |  |  |
| Стесненность ОЗП=15%; ЭМ-ЗПМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36771,9 | 33788,3 | 2983,64 | 421,25 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 234209,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 262272,96) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 234209,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 131136,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 262272,96) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131136,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535327 |  |  |  |  | 2751,84 |  | 51,92 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854,14 |  |  |  |  | 10,72 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537181 |  |  |  |  | 2762,56 |  | 51,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 889916,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22874,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 262273 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 234209,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 131136,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 30743,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567924 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 282226,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850151,65 |  |  |  |  | 2762,56 |  | 51,92 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к муниципальному контракту
от«  » ________________2008 №___

График производства работ

| № п.п. | Этапы работ | Наименование (виды) работ | Календарные дни |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Сдача-приёмка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: ___календарных дней с учётом сдачи-приёмки выполненных работ.

Заказчик: МУ ФКИС «ГЦСП «ГАЙВА»			Подрядчик:

__________Шафигуллин Р.Р.					_______________/_______________/

«____»___________2008г.					«____»________________2008г.

м.п.								м.п.