Приложение № 1

к извещению

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозу и утилизации мусора с территории Свердловского района г. Перми

1. Срок выполнения работ : с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2008 года.

2. Требования к выполняемым работам:

2.1. Работы производятся по заданию заказчика на бесхозяйных территориях, бесхозяйных дворовых территориях, пустошах, лесных зонах  Свердловского района.

2.2. Сбор крупно-габаритного мусора (5 бригад по 3 человека), разработка грунта, погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигон ТБО «Сафроны»  (на расстоянии  22 км), содержание свалки.

2.3. Объём вывозимого мусора 1664 тонн.

3. Подрядчик обязан представить заказчику акт выполненных работ о приемке отходов на полигон «Сафроны»,  (на расстоянии 22 км) с отметкой ООО «Спецкоммунтранс».