Приложение № 2

к ЗК № 38/11/08 от 20.11.2008 г.

Техническое задание

на изготовление, обслуживание и демонтаж ледового городка

на площади у бывшего кинотеатра «Экран»

Срок сдачи ледового городка в эксплуатацию: 26 декабря 2008 г.

Место проведения работ: Кировский район, г. Пермь, площадь у бывшего кинотеатра «Экран»

Изготовление, обслуживание и демонтаж ледового городка на площади у бывшего кинотеатра «Экран» должно включать в себя следующие элементы;

- Ориентировочная площадь застраиваемой территории: 2 844 м².

- Для работ по изготовлению ледового городка должен использоваться чистый лед и/или снег.

- Использование при изготовление элементов ледового городка ледовых брусков оптимальный размеров (сообразно строящемуся элементы).

- Тематика ледового городка: по мотивам сказки «Колобок».

- Ледовый городок должен иметь единое стилевое решение, представлять собой законченный ансамбль, увязанный с окружающим ландшафтом.

- Планировочное решение ледового городка должно предусматривать зоны игр для детей разного возраста.

- Элементы, составляющие композицию городка:

- Композиция из фигур: Дед Мороз, Снегурочка, трон (с внутренней подсветкой);

- Горка с высотой ската 2м (с внутренней подсветкой);

- Игровой комплекс «Лабиринт» с 3-мя горками для малышей;

- Ограждение ели (подсветка с ели);

- Ограждение периметра.

- Элементы ледовой экспозиции должны иметь функционально-развлекательное назначение.

- Элементы ледового городка должны соответствовать нормам технической безопасности, не создавать аварийных ситуаций, провоцирующих травматизм. Поверхности фигур и конструкций должны быть сглаженных форм, без острых краев.

- Обеспечение реставрационных работ до 30% повреждения в течение всего срока эксплуатации, в случае возникновения повреждений при эксплуатации, или вследствие погодных условий, все недостатки должны быть устранены в течение суток с момента обнаружения.

- Посещение ледового городка в течение всего срока эксплуатации: бесплатно.

- Уборка территории ледового городка от снега – в течение всего срока эксплуатации.

- Срок окончания эксплуатации ледового городка (демонтаж): 14 февраля 2009 г.

- Срок сдачи площадки после демонтажа – в течение 5 рабочих дней после даты согласованной с Заказчиком.

Максимальная цена контракта – 500 000 рублей