Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «20» ноября 2008 г.

Муниципальный контракт  № _____

заключаемый от имени муниципального образования - город Пермь на выполнение работ по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района в 2009 году

г. Пермь                                                                                                      «___»   ___________ 2008 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора учреждения от  «12» ноября 2008 г. № 11-к «О размещении муниципального заказа» и решении котировочной комиссии (протокол от «___» __________ 2008 г. № ____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района с 01.01.2009г. по 20.12.2009г. (167 суток – зимнее содержание, 199 суток – летнее содержание) по контракту:

Содержание дорог частного сектора:

Зимнее содержание:

- уборка проезжей части от снега

Летнее содержание:

- уборка проезжей части от крупного мусора

- вывозка мусора

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района города Перми в 2009 году;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

 Приложение № 3 - Объем и стоимость работ по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района в 2009 году;                                                                                                            Приложение № 4 – акт контрольной проверки выполнения работ;                                         Приложение № 5 – акт приемки выполненных работ;                                                          Приложение № 6 – справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;               Приложение № 7 – акт оценки работы подрядного предприятия по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района;                                                                     Приложение № 8 – форма донесения                                                                                                             б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. С момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 01.01.2009г. по 20.12.2009г.

2.3.Приемка и оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании заявки на участие в котировке цен Подрядчика, составляет ____________________ __________________ в т.ч. НДС  ____________ рублей, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя расходы на составление расчетной документации,  транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость работ подлежит изменению в случаях уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)  работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленной настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов  работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры, предоставляемые заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производиться Заказчиком в месяце следующем за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчёту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня предоставления Заказчику расчётной документации за фактически выполненные работы при наличии подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течении месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и затрат по форме КС-3 и предоставления счетов-фактур.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за декаду.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания и текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителей районной администрации.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. В случае привлечения к работам субподрядной организации, в соответствие п. 5.11. настоящего контракта, Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

5.11. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.12. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 6) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ, рекомендаций).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим  контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения технологических операций (видов работ) Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» ИНН 5905264538 КПП 590501001 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ А.С. Полыгалов м.п. | Директор ______________ м.п. |  |

| Приложение № 1 к муниципальному контракту № ______от ______________________ Техническое задание на выполнение работ по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района города Перми в 2009 году. 1. Все работы по содержанию дорог частного сектора будут произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации. 2. Работы по содержанию дорог частного сектора включают: Зимнее содержание дорог частного сектора: - Уборка проезжей части от снега Летнее содержание дорог частного сектора: - Уборка проезжей части от крупного мусора - Вывозка мусора 3. Проезжая часть в зимний период очищена от рыхлого снега, освобождена от снежных валов, расширена на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Допускается наличие снежного вала на обочинах на ширину не более 0,5 м. Примечание: при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, без наличия колеи. В летний период проезжая часть должна быть очищена от мусора и мусор должен быть вывезен. 4.Общая площадь дорог внутриквартальных проездов 102 057 м2. 5. Работы будут выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню: Перечень содержания дорог частного сектора на территории Индустриального района в 2009 году. № п/п; Наименование объекта; От; До; Площадь, м2. 1; Бершетский переулок; ул. Левченко; до конца; 540. 2; Бисерский переулок; ул. Левченко; до конца; 600. 3; ул. Капитана Гастелло; ул. Капитана Гастелло, 21; ул. Самолетная; 1100. 4; ул. Красных Командиров; ул. Левченко; ул. Самолетная; 552. 5; ул. Малая; ул. Левченко; ул. Самолетная; 700. 6; ул. Спартаковская; ул. Левченко; ул. Самолетная; 860. 7; ул. Луньевкая; ул. Левченко; до конца; 616. 8; ул. Пашийская; ул. Танкистов; ул. Карпинского; 900. 9; ул. Пр. Декабристов; ул. Шахтерская; ул. 2-ая Теплогорская; 1344. 10; ул. Олега Кошевого; ул. Рязанская; до конца; 1374. 11; ул. Теплогорская; ул. Рязанская; ул. Декабристов; 2232. ул. 2-ая Теплогорская; ул. Подводников; ул. Декабристов. 12; ул. Лизы Чайкиной; ул. 3-я Синарская; до конца; 1131. 13; ул. 3-я Синарская; ул. Лизы Чайкиной; ул. Шахтерская; 270. 14; ул. 2-ая Синарская; ул. Шахтерская; до конца; 270. 15; ул. 9 Мая; ул. Декабристов; ул. Семченко; 1083. 16; ул. Веры Засулич; ул. Декабристов; ул. Танкистов; 693. 17; ул. 2-ая Молодогвардейская; ул. Декабристов; ул. Танкистов; 693. 18; ул. Молодогвардейская; ул. Декабристов; ул. Танкистов; 693. 19; Сальский переулок; ул. Шахтерская; ул. 9 Мая; 417. 20; ул. 3-я - 7-я Ипподромная; ул. ш.Космонавтов; до конца; 5165. 21; Глухой переулок; ул. Оверятская; ул. 1-ая Верховая; 435. 22; ул. 1-ая, 2-ая, 3-я Верховая; 2900. 23; ул. 1-я, 2-я Юннатская; ул. 1-ая Верховая; до конца; 1600. 24; ул. 1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая Кордонная; 4053. 25; ул. 1-ая, 2-ая, 3-я Урожайная; 3105. 26; Урожайный переулок; ул. Верхнемуллинская; до конца; 152. 27; ул. 1-ая, 2-ая, 3-я Красавинская; ул. Ш.Космонавтов; 4283. 28; ул. Дачная; ул. Ш.космонавтов; до конца; 1026. 29; ул. 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская; ул. Ш.Космонавтов; 4828. 30; ул. Селивановская; 666. 31; ул. 1-ая, 2-ая Пыжевская; 1752. 32; ул. Прибрежная; ул. Верхнемуллинская; до конца; 460. 33; ул. Приовражная; ул. Верхнемуллинская; до конца; 270. 34; ул. Верхнемуллинская; ул. Промышленная; ул. Прибрежная; 888. 35; ул. Оверятская; ул. Промышленная; до конца; 1468. 36; ул. 1-ая, 2-ая Замулянская; 2300. 37; Верхнемуллинский переулок; ул. Верхнемуллинская; до конца; 435. 38; ул. 1-ая Пойменная; ул. Верхнемуллинская; ул. 2-ая Открытая; 618. 39; ул. 2-ая Пойменная; ул. Верхнемуллинская; ул. Открытая; 1251. 40; ул. Открытая; ул. Верхнемуллинская; до конца; 1053. 41; ул. 2-ая Открытая; ул. Открытая; ул. 1-ая Пойменная; 450. 42; ул. 1-ая, 2-ая Андроновская; ул. Энергетиков; до конца; 2240. 43; ул. Экскаваторная; ул. Моздокская; до конца; 3966. 44; ул. 3-яя Карьерная; ул. Экскаваторная; до конца; 708. 45; ул. Карьерная; ул. Моздокская; до конца; 3270. 46; ул. Дивьинская; ул. Моздокская; до конца; 2325. 47; ул. Беляева; ул. Власова; до конца; 4000. 48; ул. 1-ая Гамовская; ул. Беляева, 56; до конца; 2604. 49; ул. 2-ая Гамовская; ул. Власова; до конца; 1965. 50; ул. Нефтяников; ул. 2-ая Гамовская; ул. Нефтяников 202; 1281. 51; ул. 2-ая Ипподромная; ул. ш.Космонавтов; ул. Экскаваторная; 1800. 52; ул. Заливная; ул. ш.Космонавтов; до конца; 945. 53; ул. Конструкторская; ул. Моздокская; ул. Свиязева; 1413. 54; ул. Газосварщиков; ул. Моздокская; ул. Свиязева; 1610. 55; ул. Энергетиков; ул. Свиязева; ул. Моздокская; 1558. 56; ул. Сталеваров; ул. Свиязева; ул. Моздокская; 1314. 57; ул. Геологов; ул. Глинки; ул. Свиязева; 1750. 58; ул. 1-ая Ремонтная; ул. Свиязева; до конца; 1092. 59; ул. 2-ая Ремонтная; ул. Свиязева; до конца; 1809. 60; ул. Разведчиков; ул. 2-ая Ремонтная; до конца; 513. 61; ул. 1-ая Гиринская; ул. Свиязева; до конца; 1350. 62; ул. 1-ая, 2-ая Кокорятская; от Верхнемуллинская; до конца; 1251. 63; ул. 1-ая - 5-ая Субботинская; д.Субботино; 5826. 64; ул. 2-ая, 3-ая Малосубботинская; 2241. Всего:; 102057. |
| --- |
| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ А.С. Полыгалов | Подрядчик: ________________/______________/ |  |

Приложение  № 2

к  муниципальному контракту

от  ___________   №_______

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Зимнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Проезжая часть очищена от рыхлого снега, освобождена от снежных валов, расширена на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Допускается наличие снежного вала на обочинах на ширину не более 0,5 м. | Отлично 0 % |
| Проезжая часть не очищена, не расширена, не освобождена от снежных валов, имеется колея. | Неудовлетворительно - 100% |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги,  толщиной до 2-х см, без наличия колеи.

Летнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Уборка крупного мусора и его вывозка. | Отлично 0 % |
| Уборка не производилась, мусор не вывозился. | Неудовлетворительно - 100% |

Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _________________А.С. Полыгалов                           ________________/______________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту                                                                                              от___________№__________

| ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА С 01.01.2009 Г. ПО 20.12.2009Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  |  |  | Стоимость с НДС, руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лето | зима |  |  | ВСЕГО | Январь 20 сут (01.01.09. – 20.01.09.) |  | Февраль 31 сут (21.01.09. -20.02.09.) |  | Март 28 сут ( 21.02.09. – 20.03.09.) |  | Апрель 21 сут ( 21.03.09. - 10.04.09.) |  | Лето | Апрель 10 сут (11.04.09. -20.04.09.) |  | Май 30 сут (21.04.09. - 20.05.09.) |  | Июнь 31 сут (21.05.09. - 20.06.09.) | Июль 30 сут (21.06.09. - 20.07. 09.) | Август 31 сут ( 21.07.09. - 20.08.09.) |  | Сентябрь 31 сут ( 21.08.09. - 20.09.09.) |  | Октябрь 30 сут ( 21.09.09. - 20.10.09.) |  | Ноябрь 6 сут (21.10.09. - 26.10.09.) |  | Зима | Ноябрь 25 сут (с27.10.09. по 20.11.09.) | Декабрь 30 сут (с 21.11.09. по 20.12.09.) |
| Содержание дорог частного сектора | м.кв. | 102057 | 102057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор __________________А.С. Полыгалов                 ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_______________    № ____                                                                                                                                                                            Формы актов контрольных проверок

А К Т

контрольной проверки выполнения работ по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

( дата )

Проверка произведена ______________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все работы,  предусмотренные муниципальным контрактом № ___ от _________ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству

исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков составляет 24 часа

Заказчик:                                                                                                        Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _____________ А.С. Полыгалов                                                 ________________/______________/

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к муниципальному контракту от ____________ № ___ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Унифицированная форма КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России От 11 ноября 1999 года № 100 АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по содержанию дорог частного сектора на территории Индустриального района за _________________2009 г. № п/п; Наименование объекта; Ед. изм; Объём; Стоимость работ, руб. с НДС; Процент снижения средне-месячный; Принято сумма к оплате, руб. с НДС. За ед.изм; Всего. Итого. |  |
|  |  | Сдал: Принял: Подрядчик ________________/______________/ Заказчик ________________/______________/ |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 6 к муниципальному контракту от ____________ № ___ Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение «Благустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение №  7

к муниципальному контракту от                    №

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по выполнению работ по содержанию дорог частного сектора на территории

Индустриального района

за ____________________ 2009г

(месяц )

по ______________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование улицы | Категория дороги | Оценка качества |  |  | Средняя оценка |  снижения выполн. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ (дата) | 2 объезд ________ (дата) | 3 объезд ________ (дата) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:   ________________/______________/                      Подрядчик: ________________/______________/

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от___________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба дорогам и улицам частного сектора и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                 Руководитель