Заказчик: МБУ « Благоустройство Орджоникидзевского района г. Перми

Приложение №2

к муниципальному контракту

№_____от_______200___года

Расчет стоимости

на содержание внутриквартальных проездов, расположенных в правобережной части района с 16-го января по31-ое декабря 2009 г.

| № п/п | Наименование операций | Стоимость операций за сезон 1 кв.м. (руб.) |  | Площадь, кв.м. | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Лето | Зима |
|  |  | Лето 183 суток | Зима 168суток |  |  |  |  |
|  | Содержание проездов в зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега 1 раз в сутки |  | 6,892 | 42 600 | 293 616,01 |  | 293 616,01 |
| 2 | Расширение проезжей части 30% от площади 1 раз в 4 суток (периодичность в сезон 42раза) |  | 4,017 | 12 780 | 51 335,62 |  | 51 335,62 |
| 2.1 | В т.ч.стоимость ед.операции |  | 0,096 |  | 1 221,77 |  | 1 221,77 |
| 3 | Посыпка ПСС 1 раз в сутки. |  | 3,506 | 25 560 | 89 611,20 |  | 89 611,20 |
| 3.1 | Затраты на ПСС |  | 14,868 | 25 560 | 380 019,23 |  | 380 019,23 |
| 4 | Удаление наката 50% от площади 1раз в 6 суток (периодичность в сезон 28 раз) |  | 5,002 | 21 300 | 106 553,10 |  | 106 553,10 |
| 4.1 | В т.ч. стоимость ед. операции |  | 0,179 |  | 3 804,18 |  | 3 804,18 |
| 5 | Вывоз снега- т |  | 123,41 | 1 798,88 | 222 011,92 |  | 222 011,92 |
|  | Содержание проездов в летний период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание площади 1 раз в 5 суток (периодичность в сезон 36 раз) | 1,438 |  | 42 600 | 61 277,25 | 61 277,25 |  |
| 1.1 | В т.ч. стоимость ед. операции | 0,04 |  |  | 1 704,0 | 1 704,0 |  |
| 2 | Уборка смета у борта 30% от площади 1 раз в 5 суток (периодичность в сезон 36 раз) | 1,867 |  | 12 780 | 23 862,41 | 23 862,41 |  |
| 2.1 | В т.ч. стоимость ед. операции | 0,052 |  |  | 664,56 | 664,56 |  |
| 3 | Уборка проезжей части от крупного мусора 1 раз в 10 суток (периодичность в сезон 18раз) | 1,44 |  | 42 600 | 61 333,36 | 61 333,36 |  |
| 3.1 | В т.ч. стоимость ед. операции | 0,08 |  |  | 3408,00 | 3408,00 |  |
| 4 | Вывоз смета, мусора - тн | 200,31 |  | 63,92 | 12 804,12 | 12 804,12 |  |
|  | Итого |  |  |  | 1 302424,22 | 159 277,14 | 1 143147,08 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 234 436,36 | 28 669,89 | 205 766,47 |
|  | Всего с НДС |  |  |  | 1 536860,58 | 187 947,03 | 1 348913,55 |

Заказчик:______________					 Подрядчик:_____________