П Р О Е К Т

Регистрация  № _______

«____»___________2008г.

Муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту части помещений

административного здания по адресу: г.Пермь ул.Красная площадь, 4а

(общестроительные работы)

г.Пермь

Администрация Мотовилихинского района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице и.о.главы администрации Исакова Михаила Михайловича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006г. № 207, и распоряжения главы администрации города Перми от 14.11.2008г. № 192-л, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1 Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам запроса котировок цен (Протокол  № ____ от __________), победителем которого стал Подрядчик.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по текущему ремонту части помещений административного здания по адресу: г.Пермь, ул. Красная площадь, 4а (общестроительные работы).

1.2 Подрядчик обязуется обеспечить организацию выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства и технического задания  (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Сроки исполнения обязательств.

2.1  Срок выполнения работ: в течение 5 дней после подписания муниципального контракта.

2.2  Оплата  выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Стоимость работ составляет _____________________________ рублей с учетом НДС.

3.2 Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств, течение 10 банковских дней после подписания актов приемки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), на основании счета-фактуры (счета).

4. Гарантия качества работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируется в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3 В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

4.4 На все, выполняемые по настоящему контракту, работы Подрядчик предоставляет гарантию 24 месяца.

4.5 Для осуществления контроля над ходом работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя: специалиста 1 категории общего отдела администрации Лихачеву Елену Васильевну, которая имеет право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- проводить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества работ.

5.  Права и обязанности Подрядчика.

5.1 В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2 Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.3 Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.4 Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства,  для осуществления контроля ходом их выполнения.

5.5 В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6 В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.7 Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

6.  Права и обязанности Заказчика.

6.1 Заказчик вправе утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.2 Заказчик обязан:

6.2.1 Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.2 Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.  Ответственность сторон.

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации).

7.3 При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за свой счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4 В случае просрочки работ, производимых по заданию Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере одной десятой от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойки (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.6 Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Действие и прекращение действия контракта.

8.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2 Расторжение контракта допускается по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Разрешение споров между сторонами.

9.1 Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2 В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

9.3 В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11.  Прочие  условия

11.1 Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик						       Подрядчик

Администрация Мотовилихинского

района города Перми

Адрес: 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36

Банковские реквизиты:

УФК по Пермскому краю

(ДФ г.Перми, Администрация Мотовилихин-

ского района города Перми, л/с 02933013746)

ИНН 5906012420   КПП 590601001

р/сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Пермскому краю

г.Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025901377611

ОКТО 57401000000

ОКПО 04038264

И.о. главы администрации

Мотовилихинского района

_______________________ М.М.Исаков 		  _____________________

«____»_________________2008г.                             «_____»______________2008г.