Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок

№  4 от 03 декабря 2008 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование процессов управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации  города Перми

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

- Оказание консультационных услуг по теории проектного управления.

На данном этапе проводится обучение основам стандарта управления проектами ANSI PMI PMBOK 3rd Edition (2004) группы сотрудников Заказчика (до 15 человек).

- Получение достоверной информации о текущем состоянии проектного управления.

На данном этапе происходит обследовании процессов управления проектами в департаменте. Проводится серия интервью с 10-15 ключевыми участниками (список согласовывается с Заказчиком) и проводится анализ существующей документации.

- Формирование Отчета об обследовании с описанием процесса управления проектами «Как есть».

По итогам обследования формируется «Отчет об обследовании проектной деятельности», который содержит:

- Сокращения и определения

- Список изменений

- Список участников обследования

- Общая структура управления проектами и существующие роли в процессе управления проектами

  - Группа процессов Инициации проекта. Описание процесса «как есть»

  - Группа процессов Планирования проекта. Описание процесса «как есть»

  - Группа процессов Исполнения, Мониторинга и управления. Описание процесса «как есть»

  - Группа процессов Завершения проекта. Описание процесса «как есть»

  - Прочие вопросы

  - Оценка уровня зрелости организации

  - Список существующей документации по управлению проектами

- Разработка документации.

  - Разработка документа «Описание содержания Проекта»

Документ «Описание содержания Проекта», содержащий следующие разделы:

- Цели Проекта, согласованные и формализованные ожидания участников проектной деятельности от Проекта;

- Описание продукта Проекта;

- Этапы, решаемые задачи и результаты этапов;

- Границы Проекта;

- Критерии достижения целей Проекта;

- Предположения Проекта;

- Ограничения.

  - Разработка документа «План управления Проектом»

План управления Проектом включает:

- План управления содержанием и изменениями

- Иерархическую структуру работ

- План управления расписанием (базовый календарный план Проекта, контрольные точки)

- План управления рисками

- Базовый план качества Проекта

- Базовый стоимостной план

- Организационную структуру проекта

- Таблицу распределения ролей и матрицу ответственности

- План управления коммуникациями (совещания, согласование документов, ведение архива)

- РЕЗУЛЬТАТ

Основными результатами проекта будут:

- Пользователи прошли подготовку теории управления проектами.

- Документ «Отчет об обследовании проектной деятельности Заказчика».

- Документ «Описание содержания Проекта».

- Документ «План управления Проектом».