Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 11 от 04.12.2008 г

Требование

на выполнение работ по ликвидации  несанкционированных свалок.

1.Cрок выполнения работ: с 01 января 2009 г. по 31 января 2009 г.

2.Стоимость работ 499 835.79 рублей.

3.Объем вывозимого мусора 1899 тн.

4. Требования к выполняемым работам:

1. Работы производятся на бесхозяйных территориях, бесхозяйных дворовых территориях,

пустошах, лесных зонах Свердловского района.

2. Сбор крупно габаритного мусора, разработка грунта, погрузка, разгрузка,

вывозка мусора на полигон ТБО «Сафроны» (22 км.), содержание свалки.

3. периодичность выполнения работ 1 раз в сутки.