Муниципальный контракт №_____

на содержание внутриквартальных проездов и дорог частного сектора

г. Пермь                                                                                                                  «____» ________________ 2008г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________ , действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт, о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1. Согласно распоряжения директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «04» декабря 2008г. За №19 «О проведении запроса котировок» и решению котировочной комиссии  (протокол № ___ от «__» _________2008г.)  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по содержанию дорог в м/р «Камская долина» (правый берег) и «Разгуляй» (центральная часть города);

б) содержание внутриквартальных проездов;

Полный перечень работ, их виды, объемы, стоимость и периодичность проведения отражены в Ведомости объемов на содержание внутриквартальных проездов и дорог частного сектора, являющейся приложением №1 и неотъемлемой частью настоящего контракта

При выполнении вышеуказанных видов работ на Подрядчика возлагаются обязанности

- обеспечения постоянного, бесперебойного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов,

на дорогах и проездах обслуживаемых Подрядчиком по условиям настоящего контракта;

- осуществление систематического надзора за сохранностью внутриквартальных проездов и дорог частного сектора, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба внутриквартальным проездам,  дорогам частного сектора  и сооружениям на них действиями физических лиц и последствиями стихийных бедствий, принятие участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба проездам и дорогам  с оформлением донесения по форме Приложения №5;

- обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток,

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его составной частью:

- Приложение № 1 — перечень внутриквартальных проездов;

- Приложение № 2 - перечень дорог частного сектора;

- Приложение № 3 — наименование работ, операций и объемов;

- Приложение № 4 — расчет стоимости содержания проездов и дорог частного сектора;

- Приложение № 5 - форма донесения;

- Приложение № 6 — акт оценки работ подрядного предприятия;

- Приложение № 7 — акт контрольной проверки за декаду;

- Приложение № 8 — критерии оценки качества;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: 01.01.2009 г.

2.2. Окончание производства работ: 28.02.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по Настоящему контракту составляет 402527 (четыреста две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 48 копеек с учетом НДС.

Цена работ по настоящему контракту не подлежит индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, стоимость работ может быть изменена  в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ,  но не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном п.6.7. настоящего контракта;

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением штрафных санкций;

3.3. Основанием для принятия и оплаты  выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов работ являются подписанные сторонами  акты контрольных проверок оценки качества работ (приложение № 7), акты приемки выполненных объемов работ (форма КС-3), предоставляемые Подрядчиком отдельно  по каждому  основному  разделу  работ, т.е. отдельно на содержание внутриквартальных дорог, отдельно на содержание  дорог частного сектора  и т.д., а также  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления вышеуказанных документов в установленные сроки, приемка к оплате выполненных Подрядчиком работ производится в следующем месяце.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Приемка выполненных работ производится еженедельно. Подрядчик обязан за сутки до сдачи выполненных объемов работ уведомить Заказчика о времени и месте проведения их приемки

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата осуществляется  ежемесячно в течение месяца следующего за расчетным,  после подписания сторонами актов приемки выполненных работ (формы КС-2) и предоставления счетов-фактур.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает их качественное выполнение и несет материальную ответственность за последствия связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ.   Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком в суточный срок за счет Подрядчика;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Регулярно производить осмотр объекта содержания, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале осмотра, незамедлительно (в течение 2 часов с момента обнаружения) информировать Заказчика, обеспечивать ликвидацию повреждений объекта содержания, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдавать выполненные работы Заказчику.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы (противогололедные реагенты), для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.10. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

5.12. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.13. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.14. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

5.15. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

В случае привлечения к работам субподрядной организации, в соответствие п. 5.14. настоящего контракта, Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

Основанием для оплаты выполненных работ Заказчиком субподрядной организации является акт-сверки выполненных объемов работ, оригинал договора субподряда и письменное обращение Подрядчика на оплату  работ субподрядной организации.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, и проводятся  не реже 1-2  раза в неделю.  По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки по формам Приложения № 7, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

6.8. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае их привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе и третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного (ненадлежащего) выполнения работ по настоящему контракту.

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций, подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 8 к настоящему контракту.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с ненадлежащим выполнением работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за счет собственных средств  компенсировать все возникшие в связи с этим издержки, выплатить компенсации и возместить убытки (ущерб), если таковые возникли.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку (несоблюдение) сроков сдачи выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов (недостатков работ), Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За каждое не уведомление Заказчика Подрядчиком о случаях нанесение ущерба внутриквартальным проездам и дорогам частного сектора, тротуарам  и (или) сооружениям на них, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.5. За выданные Заказчиком и не исполненные в установленные сроки Подрядчиком предписания, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый случай невыполнения предписания.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено в рамках действия настоящего контракта. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12.    Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Подрядчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид. адрес: 614___, г. Пермь, ул._________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. ______________ Офис____, тел. ______________ р/с _________________ в к/с _____________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор ________________ (___________________) м.п. |

|  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к муниципальному контракту №___от «____»________________2008г. |  |  |  |  |
| Перечень внутриквартальных проездов, находящихся на территории Ленинского района |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование улицы | От | До | площадь покрытия проезжей части, м2 |  |  |
| 1 | Ул. Борчанинова | ул.Пушкина | ул.Ш.Космонавтов | 1599 |  |  |
| 2 | Ул. Эпроновская от Бакового пер. до ул. Подгорная | ул.Баковый пер. | ул.Подгорная | 1239 |  |  |
| 3 | Ул. Подгорная от ул. Эпроновская до ш. Космонавтов | ул.Эпроновская | Ш.Космонавтов | 595 |  |  |
| 4 | Баковый пер. от ш. Космонавтов до ул. Эпроновская | Ш.Космонавтов | ул.Эпроновская | 508 |  |  |
| 5 | Ул. Куйбышева от ул. Орджоникидзе до ул. Окулова | ул.Орджоникидзе | ул.Окулова | 490 |  |  |
| 6 | Узенький пер. от ул. Эпроновская до ул. Борчанинова | ул.Эпроновская | ул.Борчанинова | 578 |  |  |
| 7 | Ул. Пушкина от ул. Клименко до ул. Островского | ул.Клименко | ул.Островского | 753 |  |  |
| 8 | Ул. Подгорная от ул. Крылова до р. Данилиха | ул.Крылова | р.Данилиха | 615 |  |  |
| 9 | Ул. Разгуляйская от мемориала ""Скорбящая"" до ул. Большевистская | мемориала ""С корбящая"" | ул.Большевистская | 665 |  |  |
| 10 | кв.№244 | ул.Пушкина | вдоль домов №110-116в | 700 |  |  |
| 11 | кв.№244 | ул.Пушкина | вдоль дома №108 | 700 |  |  |
| 12 | кв.№244 | ул.Пушкина | вдоль дома №108а | 700 |  |  |
| 13 | кв.№244 | к ГСК | вдоль домов №116а, 116в | 875 |  |  |
| 14 | кв.№244 | заезд во двор между домами №110 и №116в по ул.Пушкина |  | 105 |  |  |
| 15 | кв.№132 вдоль дома №113 по ул.Пушкина | ул.Крисанова | ул.Матросова | 700 |  |  |
| 16 | кв. № 132 | ул.Луначарского | к дому №103 | 140 |  |  |
| 17 | кв. № 132 | ул.Матросова | к дому №113 по ул.Пушкина | 175 |  |  |
| 18 | кв. №134 | ул.Борчанинова | к дому №99/8 по ул.Луначарского | 175 |  |  |
| 19 | кв. №134 | ул.Луначарского | к дому №55 по ул.Попова | 175 |  |  |
| 20 | кв. №137 | ул.Луначарского | к дому №31 по Комсомольскому проспекту | 120 |  |  |
| 21 | кв. №137 | от Комсомольского проспекта между домами №31 и №33 |  | 120 |  |  |
| 22 | кв. №139 | от ул.Луначарского к дому №21 по ул.Пушкина |  | 175 |  |  |
| 23 | кв. №138 | от ул.Луначарского между домами №51 и №65 |  | 175 |  |  |
| 24 | кв. №138 | от ул.Луначарского между домами №51 и №49 |  | 175 |  |  |
| 25 | кв. №138 | Комсомольский проспект,40- ул.Пушкина,29 | к ул.Луначарского,51 | 350 |  |  |
| 26 | кв. №138 | ул.Пушкина между домами ул.Пушкина,27 и 29 |  | 105 |  |  |
| 27 | кв. №138 | ул.Пушкина между домами ул.Пушкина,27 и 25 |  | 105 |  |  |
| 28 | кв. №140 | ул.Луначарского между клубом УВД и ул. Пушкина,13 |  | 280 |  |  |
| 29 | кв. №140 | ул.Луначарского между ул.Луначарского,35 и ул. Пушкина,13 |  | 175 |  |  |
| 30 | кв. №140 | ул.Пушкина | ул.Пушкина,13 | 105 |  |  |
| 31 | кв. №140 ул.Пушкина | ул. 25 Октября | ул.Пушкина,15 (вдоль ул.Пушкина,13) | 350 |  |  |
| 32 | кв. №141 | ул. 25 Октября | ул.Пушкина,11 | 175 |  |  |
| 33 | кв. №141 | ул.Луначарского вдоль дома №23 по ул.Луначарского до ул.Пушкина |  | 280 |  |  |
| 34 | кв. №141 | противопожарный проезд вдоль дома №11 по ул.Пушкина со стороны фасада |  | 350 |  |  |
| 35 | кв. №142 | ул.М.Горького до дома №7 по ул.Пушкина |  | 175 |  |  |
| 36 | кв. №142 | противопожарный проезд вдоль дома №7 по ул.Пушкина со стороны фасада |  | 350 |  |  |
| 37 | кв. №143 | ул.Клименко | до дома №1 по ул.Пушкина | 175 |  |  |
| 38 | кв. №144 | ул.Клименко | до дома №24 | 280 |  |  |
| 39 | кв. №118 | ул.Луначарского | до дома №27 по ул.Островского | 110 |  |  |
| 40 | кв. №118 | ул.Луначарского | к школе №28 | 110 |  |  |
| 41 | кв. №119 | ул.25Октября | авиационного техникума | 350 |  |  |
| 42 | кв. №119 | между домами №№49 и 51 по ул.Большевистская |  | 175 |  |  |
| 43 | кв. №120 | между домами №№32 и 34 по ул.Луначарского |  | 175 |  |  |
| 44 | кв. №120 | между зданием управления пожарной охраны и ул.Большевистская,53 |  | 175 |  |  |
| 45 | кв. №121 | ул.Луначарского вдоль дома №42 по ул.Луначарского |  | 175 |  |  |
| 46 | кв. №121 | ул.Г.Звезда | площадки ДТЮ | 420 |  |  |
| 47 | кв. №121 | между домами №57 и №59 по ул. Большевистская |  | 105 |  |  |
| 48 | кв. №45 | ул.Коммунистическая вдоль общежития между домами №37 №39 по ул.Коммунистическая |  | 280 |  |  |
| 49 | кв. №45 | ул.Советская между домами №39 и №49 по ул.Советская |  | 105 |  |  |
| 50 | кв. №49-52 | ул.Советская к домам №№ 77,81,85,89,93 по ул.Коммунистическая |  | 900 |  |  |
| 51 | кв. №31а | ул.Советская | к воротам школы №32 | 100 |  |  |
| 52 | кв. №31а | вдоль дома №6 по ул.Матросова (параллельно ул.Орджоникидзе) |  | 350 |  |  |
| 53 | кв. №32а | ул.Советская | площади храма | 420 |  |  |
| 54 | кв. №32 | ул.Свердловская | ул.Советская,94 | 210 |  |  |
| 55 | кв.№32 | ул.Орджоникидзе | ул.Орджоникидзе,87 | 210 |  |  |
| 56 | кв.№32 вдоль ул. Попова,9-11 | ул.Орджоникидзе | до ул.Советская | 350 |  |  |
| 57 | кв. №9 | ул.Орджжоникидзе | дома №38 по ул.Окулова | 105 |  |  |
| 58 | кв. №9 вдоль сквера ""Парижских коммунаров""- вдоль дневного стационара поликлиники №1 | ул.Орджоникидзе | ул.Окулова | 280 |  |  |
| 59 | кв. №34 ул.Советская | ул.Куйбышева,9 | пожарной части ул.Куйбышева,11 | 210 |  |  |
| 60 | кв. №34 вдоль дома №7 по ул.Куйбышева | ул.Куйбышева | к пожарной части ул.Куйбышева,11 | 210 |  |  |
| 61 | кв. №35 | между домами по ул.Советская,62 и 64 к ул.Орджоникидзе,53б |  | 210 |  |  |
| 62 | кв. №35 | ул.Орджоникидзе | к дому №3 по Комсомольскому проспекту | 70 |  |  |
| 63 | кв. №35 по ул.Орджоникидзе | ул.Орджоникидзе | к дому №53б | 140 |  |  |
| 64 | кв. №36 | ул.Советская между домами №№50 и 52 | до ТП по ул.Советская | 210 |  |  |
| 65 | кв. №36 | ул.Орджоникидзе | к дому №41 по ул.Орджоникидзе | 175 |  |  |
| 66 | кв. №36 | Комсомольского проспекта между зданием ДТЮ (ул.Советская,65) | и Комсомольского проспекта,10 | 105 |  |  |
| 67 | кв. №38 | ул.Сибирская | д/с (ул.25 Октября,3) | 210 |  |  |
| 68 | кв. №38 | ул.25Октября | к д/с по ул.25Октября,3 | 105 |  |  |
| 69 | кв. №122а | ул.Луначарского между домами №№62а,62б |  | 175 |  |  |
| 70 | кв. №122а | ул.Луначарского между домами №№62б,62в до подстанции |  | 700 |  |  |
| 71 | кв. №122а | ул.Большевистская до подстанции вдоль дома №79 |  | 175 |  |  |
| 72 | кв. №123 | ул.Луначарского | до дома №70/72 | 175 |  |  |
| 73 | кв. №125 | ул.Большевистская | ул.Луначарского (за маг. ""Товары Прикамья"") | 700 |  |  |
| 74 | кв. №125 | ул.Большевистская | к дому №119 | 175 |  |  |
| 75 | кв. №126 | ул.Луначарского до дома №12 по ул.Борчанинова |  | 280 |  |  |
| 76 | кв. №126 | вдоль дома №90 по ул.Луначарского(заезд с ул. Луначарского ) |  | 315 |  |  |
| 77 | кв. №126 | ул.Большевистская | до дома №14 по ул.Борчанинова | 105 |  |  |
| 78 | кв. №127 | проезд с ул.Луначарского | к дому №135 по ул.Большевистская | 210 |  |  |
| 79 | кв. №127 | ул.Большевистская | к дому №133 | 105 |  |  |
| 80 | кв. №128 | ул.Большевистская | к дому №26б по ул.Крисанова | 110 |  |  |
| 81 | кв. №128 | ул.Крисанова | к дому №26а по ул.Крисанова | 110 |  |  |
| 82 | кв. №101 | ул.Большевистская | до дома №24 по ул.Крисанова | 70 |  |  |
| 83 | кв. №101 | ул.Большевистская | к дому №190 | 105 |  |  |
| 84 | кв. №101 | ул.Большевистская | к школе №6 | 175 |  |  |
| 85 | кв. №101 | ул.Кирова | к школе №6 | 280 |  |  |
| 86 | кв. №101 | ул.Кирова | к дому №182 по ул.Большевистская | 105 |  |  |
| 87 | кв. №101 | ул.Кирова | к дому №7 по ул.Борчанинова | 105 |  |  |
| 88 | кв. №103 | ул.Борчанинова | до дома №166 по ул.Большевистская | 105 |  |  |
| 89 | кв. №103 | ул.Кирова | до дома №166а по ул.Большевистская | 210 |  |  |
| 90 | кв. №103 | ул.Большевистская вдоль д/с у государственного краевого архива (ул.Большевистская,162) |  | 210 |  |  |
| 91 | кв.№105-106 | ул.Большевистская вдоль дома №134 по ул.Большевистская, №124-126 по ул.Кирова к дому №118 по ул.Большевистская |  | 1050 |  |  |
| 92 | кв.№105-106 | ул.Большевистская между зданиями №116 и №120 по ул.Большевистская |  | 245 |  |  |
| 93 | кв. №107 | ул.Большевистская между домами №№96,98 | к ТП | 280 |  |  |
| 94 | кв. №108 | ул.Большевистская между домами №№88,84 | до ГРТУ | 210 |  |  |
| 95 | кв. №108 | ул.Кирова | к дому №30 по Комсомольскому проспекту | 105 |  |  |
| 96 | кв. №110 | ул.Большевистская | до дома №54 по ул.Кирова | 105 |  |  |
| 97 | кв. №111 | ул.25Октября | до дома №52 по ул.Большевистская | 105 |  |  |
| 98 | кв. №111 | ул.М.Горького | до дома №48 по ул.Большевистская | 105 |  |  |
| 99 | кв. №88 | ул.Кирова между домами №47 и №49 по ул.Кирова |  | 105 |  |  |
| 100 | кв. №89 | ул.Кирова между домами №57 и №59 по ул.Кирова |  | 175 |  |  |
| 101 | кв. №89 | ул.Г.Звезда между зданием фармакадемии (ул.Ленина,48) и зданием хоровой школы (ул.Г.Звезда,17) к зданию №50 по ул.Ленина и маг. ""Монро"" |  | 525 |  |  |
| 102 | кв. №94 | ул.Кирова | к дому №72б по ул.Ленина | 105 |  |  |
| 103 | кв. №94 | ул.Кирова | к дому №4 по ул.Борчанинова | 105 |  |  |
| 104 | кв. №94 | ул.Борчанинова | к дому №72а по ул.Ленина | 105 |  |  |
| 105 | кв.№96 | ул.Кирова вдоль дома №16 по ул.Крисанова до дома №80 по ул.Ленина |  | 350 |  |  |
| 106 | кв.№96 | ул.Ленина между домами №80 и 78 по ул.Ленина |  | 105 |  |  |
| 107 | кв.№96 | ул.Ленина между домами №78 и 76 по ул.Ленина |  | 105 |  |  |
| 108 | кв. №70 | ул.Ленина между ЦУМом (ул.Ленина,45) и домом №47 по ул.Ленина |  | 105 |  |  |
| 109 | кв. №70 | ул.Ленина между зданием КДЦ (ул.Куйбышева,14) и домом №49 по ул.Ленина |  | 105 |  |  |
| 110 | кв.№71 | Комсомольского проспекта | территории д/с | 175 |  |  |
| 111 | кв. №73 | ул.Ленина | ул.Ленина,15 | 175 |  |  |
| 112 | кв. №42 | ул.Коммунистическая между домами №13 и №11а к дому №11 по ул. Коммунистическая |  | 105 |  |  |
| 113 | кв. №43 | ул.25Октября между территорией с/х академии и домом №8 по ул. 25 Октября к дому №23 по ул.Советская |  | 105 |  |  |
| 114 | кв. №44 | въезд к школе №2 по ул.Советская |  | 105 |  |  |
| 115 | кв.№40 | ул.Советская между территорией з-да им.Шпагина и домом №4 по ул.Советская к переходу ч-з ж/д |  | 280 |  |  |
| 116 | кв.№39 | ул.25Октября между домами №2,4 по ул.25Октября |  | 70 |  |  |
| 117 | кв. №3-4, ул.Куйбышева | ул.Орджоникидзе | ул.Окулова | 700 |  |  |
| 118 | кв. №3-4 | проезд от разворотного кольца у станции Пермь1, за маг. ""Речник"" до границы с Мотовилих. Районом |  | 1750 |  |  |
| 119 | комплекс ПГТУ | ул.Дедюкина | к д/с (ул.Дедюкина,6а) | 210 |  |  |
| 120 | комплекс ПГТУ | ул.Королева | к дому №14 по ул.Королева | 140 |  |  |
| 121 | комплекс ПГТУ | ул.Королева | к домам №6-8 по ул.Королева | 350 |  |  |
| 122 | комплекс ПГТУ | ул.Королева | к домам №4 по ул.Королева | 175 |  |  |
| 123 | станция Блочная | заезд к станции от дороги Дружбы |  | 490 |  |  |
| 124 | ул.Окулова | пр.Комсомольский | г.Звезда | 756 |  |  |
| 126 | пр.Комсомольский | Орджоникидзе | Окулова | 710 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 37348 |  |  |
|  | Заказчик __________________________/_____________________/ |  | Подрядчик____________________/_____________________/ |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальному контракту №____от "_____"________________2008г. |  |  |
| Перечень дорог частного сектора в микрорайонах «Камская долина» (правый берег р.Кама) |  |  |  |  |  |
| и «Разгуляй» (центральная часть города) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование улицы | От | До | площадь , м2 |  |
|  | Микрорайон «Камская долина» |  |  |  |  |
| 1 | ул.Б.Революции | ж/д №387 | ж/д №407 | 1050 |  |
| 2 | ул. 2-я Дачная |  |  | 930 |  |
| 3 | ул.Брикетная |  |  | 5910 |  |
| 5 | ул.Торфяная |  |  | 10839 |  |
| 6 | ул.Болотная |  |  | 2670 |  |
| 7 | ул.6-я Линия |  |  | 1695 |  |
| 8 | ул.Сборная |  |  | 2700 |  |
| 9 | ул.Средняя |  |  | 4440 |  |
| 10 | у.Рыбацкая |  |  | 1440 |  |
| 11 | проезд в м/р ""Камская Долина"" | остановки ""з-д ПМЗ"" | переезда через ж/д | 3600 |  |
| 12 | проезд в м/р ""Камская Долина"" | ул.Б.Революции | ул.2-я Набережная | 1800 |  |
| 13 | проезд в м/р ""Камская Долина"" | ул.Б.Революции | берега р.Кама (шлагбаум, напротив базы ООО ""Дорстройтранс"") | 2100 |  |
| 14 | ул.2-я Набережная (кв.382,384) |  |  | 3200 |  |
| 15 | ул.3-я Набережная (кв.381,383) |  |  | 2100 |  |
| 16 | ул.2-я Дачная (кв.778) |  |  | 1200 |  |
| 17 | проезд к лодочной станции | ул.Б.Революции | до бывшей лодочной станции ПГТУ | 1290 |  |
| 18 | ул.Односторонняя |  |  | 2700 |  |
|  | Микрорайон «Разгуляй» |  |  |  |  |
| 19 | ул.Парковая |  |  | 1276 |  |
| 20 | ул.Суксунская |  |  | 580 |  |
| 21 | ул.Разгуляйская |  |  | 986 |  |
| 22 | ул.1-я Разгуляйская |  |  | 1434 |  |
| 23 | ул.2-яРазгуляйская |  |  | 2142 |  |
|  | Всего: |  |  | 56082 |  |
| Заказчик ____________________________/____________________/ |  |  | Подрядчик___________________________/__________________/ |  |  |

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок № от 12.2008г.

Наименование работ, операций и объемов

по содержанию внутриквартальных проездов и дорог частного сектора

| Наименование работ | Ед. измерения | Объемы | Периодичность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание дорог в м/р «Камская долина» (правый берег р. Кама) и «Разгуляй» (центральная часть города) |  |  |  |  |
| Расширение проезжей части дорог до 3,5 п.м. | 1000 кв.м. | 56,082 | 1 раз в 5 суток | 77215,39 |
| Удаления наката 50% от общей площади | 1000 кв.м. | 28,041 | 1 раз в 5 суток | 72121,32 |
| ИТОГО: |  |  |  | 14933,71 |
| Содержание внутриквартальных проездов |  |  |  |  |
| Подметание и сгребание снега КО-707 | 1000 кв.м. | 37,348 | 1 раз в сутки | 106675 |
| Расширение проезжей части 30% от площади | 1000 кв.м. | 11,204 | 1 раз в 5 суток | 15426,56 |
| Обработка ПСС 60% (работа ПР) | 1000 кв.м. | 22,409 | 1 раз в 5 суток | 6621,78 |
| Затраты на ППС | т/1000 кв.м. | 22,409 |  | 28081,51 |
| Удаление наката 50% от общей площади | 1000 кв.м. | 18,674 | 1 раз в 5 суток | 48029,44 |
| Вывоз снега (среднегодовое количество: 230 тонн с 1000 кв.м.) | т. | 349,57 |  | 48356,49 |
| ИТОГО: |  |  |  | 253190,77 |
| ВСЕГО ЗА ПЕРИОД: |  |  |  | 402527,48 |

Заказчик ______________ С.В. Пивнев		Подрядчик ____________    /____________/

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№___от_______________2008г

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба городским улицам и дорогам и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт сподписали:

от ЗАКАЗЧИКА              _______________________________________________________

(должность,  подпись, расшифровка)

от ПОДРЯДЧИКА

_______________________________________________________

(должность,  подпись, расшифровка)

«____» ________________ 2009г.

Приложение № 6

к муниципальному контракту

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия

за ____________________ 2009 г

(месяц )

по ___________________________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: 			                                         Подрядчик:

____________________ (С.В. Пивнев)                       ___________________ ( ______________)

Приложение № 7

к муниципальному контракту №  от 2008г.

АКТ

контрольной проверки работ выполненных за (неделю) декаду

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

Проверка произведена  _____________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

и _________________________________________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Подрядчика  или третьего лица)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:						               Подрядчик:

__________________ (С.В. Питнев)                                             _________________ ( ___________ )

Приложение № 8

к муниципальному контракту №  от 2008г.

Критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ

Содержание дорог в микрорайонах частной застройки,

внутрикавртальных проездов

  - в зимний период

| № | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезжая часть полностью расширена, без наличия колеи | Отлично 0 % |
| 2. | Проезжая часть разбита и есть колея. | Неудовлетворительно - 100 % |
|  | Периодичность уборки не реже одного раза в 5 дней |  |

Заказчик: 			                                         Подрядчик:

___________________ (С.В. Пивнев)                     ___________________ ( ______________)