# Проект муниципального контракта

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию дорог частного сектора

г. Пермь								       «__ » _______________ 2008 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Калашникова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу (далее - работа):

1.2.1. В зимний период – расширение проезжей части на всю ширину не менее 4 м с прочисткой перекрестков и съездов, ликвидация колейности. Периодичность проведения работ не реже 1 раза в 5 дней.

1.2.2. В летний период – уборка мусора с проезжей части и обочин.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – перечень работ;

- Приложение № 2 – расчет стоимости и объем работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности ( формы КС-2; КС-3);

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки за декаду;

- Приложение № 5– акт оценки работы Подрядчика;

- Приложение № 6 – критерии оценки качества и  условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 7 – перечень дорог;

1.3.2. требованиями технического задания,  а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Настоящий Контракт заключен на основании ________________________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с 20.12.2008 г.

2.2. Окончание выполнения работ: 21.03.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет ____________ руб. __ коп., (_____________________________)  включая НДС.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

-     если изменились объемы всех предусмотренным Контрактом работ, услуг, не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных Контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных Контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном п. 6.6. настоящего Контракта;

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.4. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления:

- подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета,

3.5. Порядок приемки работы.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту приемки выполненных работ (форма КС-2).

3.5.2. При завершении срока выполнения работ Подрядчик немедленно представляет на утверждение Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2) в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и настоящим Контрактом.

3.5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта приемки выполненных работ (форма КС-2) с приложенными документами, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта приемки  или мотивированный отказ от приемки работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работы обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт приемки выполненных работ (форма КС-2) по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.5.7. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2), момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах контрольных проверок (приложения № 4,5 к муниципальному Контракту), в которых формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п. 6.1. настоящего Контракта Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.3. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного Контракта.

6.4. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.5. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.6. При изменении потребности в работе, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе  изменить не более чем на 10% предусмотренный  Контрактом объем работ. При выполнении  дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе  изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более  чем на 10% такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.7.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение муниципального Контракта допускается по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае нарушения стороной по договору сроков исполнения своих обязательств, виновная сторона уплачивает другой стороне пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. В случае систематических нарушений условий настоящего Контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ). Контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.7. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Приложения.

11.1. Приложение № 1 – перечень работ;

11.2. Приложение № 2 – расчет стоимости и объем работ;

11.3. Приложение № 3 – формы отчетности;

11.4. Приложение № 4– акт контрольной проверки за декаду;

11.5. Приложение № 5– акт оценки работы Подрядчика;

11.6. Приложение № 6 – критерии оценки качества и  условия снижения стоимости работ.

11.7. приложение № 7 - перечень дорог частного сектора.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермской области (Администрация

Дзержинского района г. Перми л/с 02934300201)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  С.В.Калашников                                                 ____________________

М.П.                                                                                                         М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ____________

Перечень работ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Содержание дорог (4 категории) в микрорайонах частной застройки: В зимний период (с 15 октября по 14 апреля) – расширение проезжей части на всю ширину не менее 4 м с прочисткой перекрестков и съездов, ликвидация колейности. Периодичность проведения работ - 1 раз в 5 дней. В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания. В летний период (с 15 апреля по 14 октября.) – уборка мусора с проезжей части и обочин. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.В.Калашников/ | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____________

Расчет стоимости и объем работ

| № | Наименование объектов и объем работ | Ед.изм. |  | Объем | Стоимость с 20.12.08 по 21.03.09 г., руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зима 92 сут. | Зима | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | Зима |
| 1. | Дороги в м/р частной застройки | м2 | 1,50 | 136 340,00 | 247 589,49 | 247 589,49 |
|  | Итого |  |  |  | 247 589,49 |  |

Примечание:

Зима - с 20.12.08 по 21.03.09 г.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.В.Калашников/ | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту №__ от «__» ______________

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение приложения № 3

к муниципальному контракту

№__ от «__» _______________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ____________

А К Т

контрольной проверки за декаду

_____________ 2008 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.В.Калашников/ | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ____________

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по _______________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.В.Калашников/ | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __ от «__» ____________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Летнее содержание дорог в микрорайонах частной застройки

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | Мусор убран с проезжей части и обочин. | Отлично 0 % |
| 2. |  | Мусор убран не полностью. Периодичность уборки не соблюдена. | Удовлетворительно -40% |
| 3. |  | Проезжая часть разбита, колея, ямы, мусор. | Неудовлетворительно - 100 % |
|  |  | Периодичность уборки мусора за сезон: 2 раза. |  |

Зимнее содержание дорог в микрорайонах частной застройки

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | Проезжая часть полностью расширена, без наличия колеи. | Отлично 0 % |
| 2. |  | Проезжая часть расширена не полностью, местами имеется колея. Периодичность уборки дорог не соблюдена. | Удовлетворительно -40% |
|  |  | Проезжая часть разбита, есть колея, ямы, мусор. | Неудовлетворительно - 100 % |
| 3. |  | Периодичность уборки: не реже одного раза в пять дней. |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.В.Калашников/ | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____________

|  | Перечень дорог частного сектора Дзержинского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | Протяженность, п.м. | Площадь, м2 |
|  |  | От | До |  |  |
|  | Заречный-Акуловский |  |  |  |  |
| 1 | 2-я Путейская | Кустарная | Якутская | 1100 | 4400 |
| 2 | Г. Наумова | Ветлужская | Заречная | 890 | 3560 |
| 3 | О.Лепешинской | Ветлужская | Ленвинский переулок | 390 | 1560 |
| 4 | М.Загуменных | Ленвинский пер. | Заречная | 280 | 1120 |
| 5 | М Загуменных | Ветлужская | Кустарная | 110 | 440 |
| 6 | Белоевского | Вагонная | Хабаровская | 175 | 700 |
| 7 | 2-я Красноборская | Кустарная | Якутская | 1025 | 4100 |
| 8 | Путейская | Кочегаров | Северное кладбище | 2325 | 9300 |
| 9 | Сортировочная | Машинистов | Якутская | 1950 | 7800 |
| 10 | Машинистов | Сортировочная | Красноборская (начало Костычева) | 370 | 1480 |
| 11 | Высоковольтная | Сортировочная | Путейская | 170 | 680 |
| 12 | Дошкольная | Путейская | М.Загуменных | 960 | 3840 |
| 13 | Электровозная | Г.Наумова | Красноборская | 480 | 1920 |
| 14 | Славгородская | О.Лепешинской | Путейская | 675 | 2700 |
| 15 | Колотыгина | О.Лепешинской | Г.Наумова | 370 | 1480 |
| 16 | Тувинская | О.Лепешинской | Г.Наумова | 350 | 1400 |
| 17 | Абаканская | О.Лепешинской | Сортировочная | 560 | 2240 |
| 18 | Нижнетавдинская | Сортировочная | 2-я Красноборская | 225 | 900 |
| 19 | Ленвинский переулок | О.Лепешинской | Г.Наумова | 330 | 1320 |
| 20 | Моршанская | Кустарная | Майкопская | 325 | 1300 |
| 21 | Майкопская | М.Загуменных | Г.Наумова | 360 | 1440 |
| 22 | С.Ковалевской | Вагонная | до дома № 100 | 200 | 800 |
| 23 | С.Ковалевской | М.Загуменных | Г.Наумова | 385 | 1540 |
| 24 | Заречная | Вагонная | М.Загуменных | 520 | 2080 |
| 25 | Заречная | Сортировочная | Красноборская | 300 | 1200 |
| 26 | Лузанский переулок | Ветлужская | Красноводская | 270 | 1080 |
| 27 | Красноводская | Хабаровская | Бажова | 165 | 660 |
| 28 | Хабаровская | Красноборская | Сортировочная | 280 | 1120 |
| 29 | Вагонная | Заречная | Белоевского | 175 | 700 |
| 30 | Коллективная | Вагонная | до гаражей | 180 | 720 |
| 31 | проезд возле гаражей | Коллективная | Надеждинская | 80 | 320 |
| 32 | Надежденская | Вагонная | Белоевского | 375 | 1500 |
| 33 | Бажова | Ветлужская | Красноводская | 270 | 1080 |
| 34 | Стрелочников | Славгородская | Электровозная | 140 | 560 |
|  | Итого: |  |  | 16 760 | 67 040 |
|  | Крисановский |  |  |  |  |
| 35 | Пушкина | Крисанова | Плеханова | 315 | 1260 |
| 36 | Подгорная |  |  | 785 | 3140 |
| 37 | Полевая |  |  | 325 | 1300 |
| 38 | Уральских партизан |  |  | 295 | 1180 |
| 39 | 2-я Речная |  |  | 240 | 960 |
| 40 | Крылова |  |  | 200 | 800 |
| 41 | Коммунаров |  |  | 340 | 1360 |
| 42 | Данилихинская |  |  | 210 | 840 |
| 43 | Малая Данилихинская | Челюскинцев, 21 | М.Данилихинская, 10 | 125 | 500 |
|  | Итого: |  |  | 2 835 | 11 340 |
|  | Центарльный |  |  |  |  |
| 44 | Решетникова | Орджоникидзе | Я.Колоса | 170 | 680 |
|  | Итого: |  |  | 170 | 680 |
|  | Заостровка |  |  |  |  |
| 45 | Фоминская |  |  | 430 | 1720 |
| 46 | 2-я Сорокинская |  |  | 1450 | 5800 |
| 47 | Новоколхозная |  |  | 880 | 3520 |
| 48 | С.Есенина | Маяковского | До конца дома № 5 включ. | 400 | 1600 |
| 49 | Физкультурников |  |  | 500 | 2000 |
| 50 | Маяковского | Красина | До дома № 1 включ. | 210 | 840 |
| 51 | Южный переулок | Фоминская | Маякосвкого | 125 | 500 |
| 52 | 2-я Республиканская |  |  | 350 | 1400 |
| 53 | Старый переулок |  |  | 200 | 800 |
| 54 | Сорокинская |  |  | 450 | 1800 |
| 55 | 2-я Мулянская |  |  | 780 | 3120 |
| 56 | 1-я Колхозная |  |  | 1250 | 5000 |
|  | Итого: |  |  | 7025 | 28100 |
|  | Красный октябрь |  |  |  |  |
| 57 | Озерная |  |  | 180 | 720 |
| 58 | Шпалоприпиточная |  |  | 365 | 1460 |
| 59 | Песчаная |  |  | 200 | 800 |
| 60 | Клубная |  |  | 100 | 400 |
| 61 | Уфалейская |  |  | 325 | 1300 |
| 62 | Слесарная |  |  | 330 | 1320 |
| 63 | Каменщиков |  |  | 300 | 1200 |
| 64 | Сельская |  |  | 120 | 480 |
| 65 | Телеграфная |  |  | 50 | 200 |
| 66 | 2-я Трудовая | Алтайская | 9-го Января | 105 | 420 |
| 67 | 9-го Января | Алтайская | Интернациональная | 330 | 1320 |
| 68 | Заводская |  |  | 105 | 420 |
| 69 | Интернациональная | Алтайская | 9-го Января | 115 | 460 |
| 70 | Алтайская | Заводская | Интернациональная | 30 | 120 |
|  | Итого: |  |  | 2 655 | 10 620 |
|  | Усть-Мулянка |  |  |  |  |
| 71 | Южная |  |  | 585 | 2340 |
| 72 | 2-я Южная |  |  | 465 | 1860 |
| 73 | 3-я Южная |  |  | 260 | 1040 |
| 74 | Пожарная |  |  | 485 | 1940 |
| 75 | Отдыха |  |  | 465 | 1860 |
| 76 | Проточная |  |  | 330 | 1320 |
| 77 | Пригородная |  |  | 620 | 2480 |
| 78 | 2-я Пригородная |  |  | 250 | 1000 |
| 79 | 3-я Пригородная |  |  | 300 | 1200 |
| 80 | Усть-Мулянка |  |  | 175 | 700 |
| 81 | 2-я Усть-Мулянка |  |  | 170 | 680 |
| 82 | 3-я Усть-Мулянка |  |  | 155 | 620 |
| 83 | 4-я Усть-Мулянка |  |  | 120 | 480 |
| 84 | 5-я Усть-Мулянка |  |  | 50 | 200 |
| 85 | Кирпичная | 2-я Пригородная | Кирпичная (д. № 5) | 210 | 840 |
|  | Итого: |  |  | 4 640 | 18 560 |
|  | Всего по району: |  |  | 34085 | 136340 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.В.Калашников/ | ______________/_______________ / |
| М.П. | М.П. |