СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово - экономического            Директор муниципального

департамента                                                     бюджетного учреждения

администрации города Перми                         «Благоустройство Мотовилихинского

района г.Перми»

________ Р.Ю.Чепкасов			      __________ О.Ю.Рассказов

____декабря 2008 г.                                                          ____ декабря  2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ №742 А

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства  Мотовилихинского района  г. Перми

г. Пермь, 2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Инструкция участникам  размещения муниципального заказа………………...…...3-11

2. Приложения:

- 2.1. Техническое задание по Лоту № 1 - приложение № 1............................................12-17

- 2.2. Техническое задание по Лоту № 2 - приложение № 2............................................ 18-30

- 2.3. Техническое задание по Лоту № 3 - приложение № 3............................................ 31-32

- 2.4. Техническое задание по Лоту № 4 - приложение № 4............................................ 33-35

- 2.5.  Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 1- приложение № 5………………………………………………………………36

- 2.6. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 2-приложение № 6 …………………………………………………………...….37

- 2.7. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 3-приложение № 7 ……………………………………………………………....38

- 2.8. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 4-приложение № 8 …………………………………………………………...….39

- 2.9. Заявка на участие в открытом аукционе – приложение № 9....................................40

- 2.10. Сведения об участнике размещения заказа – приложение № 10………………...42

- 2.11. Описание работ, предлагаемых  участником размещения заказа- приложение №11………………………………..……………………………………………………….44

3.  Проекты  муниципальных контрактов с приложениями (№ 1,2,3,4,5,6,7,8)............45-123

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик –  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту отдельно

2. Предмет открытого  аукциона.

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства Мотовилихинского района г. Перми.

Предмет открытого аукциона состоит из четырёх лотов:

Лот № 1  - Содержание дорог микрорайонов частной застройки.

Лот № 2  - Содержание внутриквартальных проездов, тротуаров.

Лот № 3  - Содержание лестничных переходов, пешеходных мостов

Лот № 4  - Содержание родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и пожарных водоемов

3. Место  и сроки  выполнения работ.

Место выполнения работ:    г. Пермь,  Мотовилихинский  район.

Срок выполнения работ:    с 01 февраля по 31 декабря 2009 года (152 календарных дня по каждому лоту – зимнее содержание, 183 календарных дня по каждому лоту – летнее содержание).

4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Лот № 1 - Содержание дорог микрорайонов частной застройки – 2 742 252 (Два миллиона семьсот сорок две тысячи двести пятьдесят два рубля) рубля  00 копеек.

Лот № 2 -  Содержание внутриквартальных проездов, тротуаров – 7 494 325 (Семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста двадцать пять рублей) рублей 00 копеек.

Лот № 3 -  Содержание лестничных переходов, пешеходных мостов – 2 830 092 (Два миллиона восемьсот тридцать тысяч девяносто два рубля) рубля  00 копеек.

Лот № 4  - Содержание родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и пожарных водоемов) – 3 719 471 (Три миллиона семьсот девятнадцать тысяч четыреста семьдесят один рубль)  рубль  00 копеек.

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

По лоту № 1 - 5%  (137112.60 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (13711.26 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (13711.26 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5%  (374716.25 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (37471.63 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (37471.63 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 3 - 5%  (141504.60 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (14150.46 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (14150.46 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 4 - 5%  (185973.55 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (18597.36 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (18597.36 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту  должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика –приложение № 1,2,3,4.

Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона – приложение № 5 6,7,8.

Данные расчёты стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию работ.

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 1,2,3,4)  без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме приложения № 11 к документации об аукционе.

Выполняемые работы должны соответствовать:

-  ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчётов стоимости работ, предоставления Заказчику счетов-фактур;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчётов стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с   расчётами стоимости работ заказчика (приложение № 5,6,7,8)  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную расчётами стоимости работ заказчика - приложение № 5,6,7,8 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно  расчёта стоимости работ  заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8000,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8000.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в  расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент – 0,8000 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

3.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается  в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно должна содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе.

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 9 к документации об аукционе.

3. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с приложением № 10 к документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Таким документом  является:

- распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического  лица (о продлении  его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- заверенная нотариально доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения муниципального заказа;

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

-  копия паспорта (для физических лиц).

6. Описание  предлагаемых работ по форме приложения № 11 к документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с ч.13 документации об аукционе, должна быть прошнурована (прошита нитками), скреплена печатью (опечатана), подписана уполномоченным лицом с расшифровкой подписи.

В случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица с расшифровкой подписи.

Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Все оригиналы документов должны быть подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью.

Копии документов, кроме нотариально заверенных, должны иметь резолюцию «Копия верна», подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью (при наличии).

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в  письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а сметно - договорной отдел  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Святовец Ирина Павловна.

Тел.: (342) 267-60-17, 267-78-08.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час. 00 мин. 12 января 2009 года по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а, сметно-договорной отдел в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 12:00 ч. до 12:48 ч. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. 12 января 2009 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения за-каза, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20.  Место, время и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:    г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а.

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10 час. 00 мин. 12 января 2009 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в ч.12 настоящей документации;

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения  аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний в 10 час. 00 мин. 21 января 2009 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона по каждому лоту.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион или их представителей, по каждому лоту отдельно.

Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.

Для прохождения регистрации участникам аукциона необходимо предоставить документы: руководителям организаций – документ, удостоверяющий личность, представителям участников аукциона – доверенность.

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются.

При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом: начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", участников аукциона, которые не явились на аукцион.

После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет:

- по лоту № 1 -  5% (137112.60 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 2 -  5% (374716.25 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 3 -  5% (141504.60 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 4 -  5% (185973.55 рублей) от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления  аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается:

- по лоту № 1 - на 0,5% (13711.26 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (13711.26 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 2 -  на 0,5% (37471.63 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (37471.63 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 3 - на 0,5% (14150.46 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (14150.46 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 4 -  на 0,5% (18597.36 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (18597.36 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку.

В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и  наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона по каждому лоту признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый заказчиком в документации об аукционе по каждому лоту, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) цену контракта по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и  возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не устанавливается.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г. «О  размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

Приложение № 1 к документации об аукционе

Техническое задание

Лот № 1  Летнее и зимнее содержание дорог в микрорайонах частной жилой застройки

Объемы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

- Объем , состав и периодичность выполнения работ:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. | 1 раз в 5 суток | 581645 кв. м. |
| Летнее содержание | Уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади. Вывозка смета, мусора | 1 раз в месяц | 581645 кв. м. |

- Срок выполнения работ:   с 01 февраля по 31 декабря 2009 года

- Перечень объектов:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-я Висимская |  |  | 3000 |
| 2 | Клыкова |  |  | 1400 |
| 3 | Зенкова |  |  | 3000 |
| 4 | Постоногова |  |  | 2600 |
| 5 | Красногвардейская |  |  | 4000 |
| 6 | Лузенина |  |  | 4300 |
| 7 | Борчанинова |  |  | 4400 |
| 8 | Володарского |  |  | 4300 |
| 9 | Урицкого |  |  | 4800 |
| 10 | Губахинская |  |  | 1600 |
| 11 | Лигасовская |  |  | 2800 |
| 12 | Сельскохозяйственная |  |  | 2000 |
| 13 | Минская (пихт. Стрелка) |  |  | 1200 |
| 14 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 15 | Киевская (пихт. Стрелка) |  |  | 1800 |
| 16 | Саперная (пихт. Стрелка) |  |  | 600 |
| 17 | 2-я Саперная (пихт. Стрелкая) |  |  | 600 |
| 18 | Вятская (Пихт. Стрелка) |  |  | 400 |
| 19 | Нагорная |  |  | 5200 |
| 20 | Свободы |  |  | 2940 |
| 21 | Алексеевская |  |  | 2940 |
| 22 | Пролетарская |  |  | 6000 |
| 23 | Республиканская |  |  | 11400 |
| 24 | Лбова |  |  | 6200 |
| 25 | Партизанская |  |  | 3400 |
| 26 | Братьев Каменских |  |  | 2400 |
| 27 | Барановская |  |  | 900 |
| 28 | проезд | ул. 1905г. | д.6 по ул. Уральской | 400 |
| 29 | Смирнова | Славянова | Красногвардейской | 3160 |
| 30 | Набережная пруда |  |  | 2200 |
| 31 | Егоршинская |  |  | 720 |
| 32 | Сухоложская |  |  | 810 |
| 33 | Артинская |  |  | 800 |
| 34 | Нагорная |  |  | 800 |
| 35 | 1-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 36 | 2-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 37 | Еланская |  |  | 800 |
| 38 | Марата |  |  | 4000 |
| 39 | Пугачевская |  |  | 3600 |
| 40 | Стольникова |  |  | 4200 |
| 41 | Завьялова |  |  | 3400 |
| 42 | Кувинская |  |  | 4000 |
| 43 | Колыбалова |  |  | 1300 |
| 44 | Фокинская |  |  | 1200 |
| 45 | ст. Большевиков |  |  | 3600 |
| 46 | Копылова |  |  | 3800 |
| 47 | Лядовская |  |  | 3700 |
| 48 | Февральская |  |  | 4600 |
| 49 | Валайская |  |  | 600 |
| 50 | Народная |  |  | 3000 |
| 51 | Гарцовская |  |  | 2600 |
| 52 | 1-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 53 | 2-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 54 | 3-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 55 | 4-я Запрудская |  |  | 2700 |
| 56 | 5-я Запрудская |  |  | 2000 |
| 57 | Крайпрудская |  |  | 4200 |
| 58 | Чермозская |  |  | 6800 |
| 59 | 2-я Чермозская |  |  | 4400 |
| 60 | К.Либкнехта |  |  | 1940 |
| 61 | Р.Люксембург |  |  | 1700 |
| 62 | Комаровская |  |  | 2600 |
| 63 | Исхакова |  |  | 4600 |
| 64 | Конева |  |  | 4600 |
| 65 | Кондаурова |  |  | 4600 |
| 66 | Кравченко |  |  | 4600 |
| 67 | Варфаломеева |  |  | 4600 |
| 68 | Гребнева |  |  | 1800 |
| 69 | Ерофеевских |  |  | 1400 |
| 70 | Вавилина |  |  | 4800 |
| 71 | Братчикова |  |  | 3600 |
| 72 | Брызгалова |  |  | 4400 |
| 73 | Журналиста Дементьева |  |  | 8100 |
| 74 | Бузинская |  |  | 2600 |
| 75 | Андреевская |  |  | 1300 |
| 76 | Белостокская |  |  | 1600 |
| 77 | Фурманова |  |  | 1640 |
| 78 | Каширская |  |  | 1620 |
| 79 | Вишневая |  |  | 940 |
| 80 | Балтийская |  |  | 700 |
| 81 | Мотовилихинская |  |  | 1500 |
| 82 | Донская |  |  | 1100 |
| 83 | Сылвенская |  |  | 700 |
| 84 | Волынская |  |  | 560 |
| 85 | 1-й Короткий переулок |  |  | 400 |
| 86 | Пятигорский |  |  | 1360 |
| 87 | Войкова |  |  | 2800 |
| 88 | Красных зорь |  |  | 4700 |
| 89 | Контонской коммуны |  |  | 2340 |
| 90 | 1-я Кольцевая |  |  | 1900 |
| 91 | 2-я Кольцевая |  |  | 1500 |
| 92 | 3-я Кольцевая |  |  | 2400 |
| 93 | 3-й Короткий переулок |  |  | 300 |
| 94 | Севастопольская |  |  | 2000 |
| 95 | Короткий переулок |  |  | 400 |
| 96 | 2-й Короткий переулок |  |  | 600 |
| 97 | Чусовская |  |  | 1400 |
| 98 | Костаревская |  |  | 1800 |
| 99 | Каспийская |  |  | 2400 |
| 100 | А.Серова |  |  | 2000 |
| 101 | Кунгурская |  |  | 1400 |
| 102 | Карякина |  |  | 3100 |
| 103 | Брянская |  |  | 3200 |
| 104 | Изотова |  |  | 2400 |
| 105 | Добрянская |  |  | 1800 |
| 106 | Массовок |  |  | 1400 |
| 107 | Радищева |  |  | 1600 |
| 108 | Пр. Октябрят |  |  | 2400 |
| 109 | Левитана |  |  | 1600 |
| 110 | Жуковского |  |  | 3200 |
| 111 | Курская |  |  | 340 |
| 112 | Грибоедова |  |  | 2800 |
| 113 | Артема |  |  | 1600 |
| 114 | Сако и Вацетти |  |  | 3400 |
| 115 | Рабочего Иванченко |  |  | 2400 |
| 116 | Северная |  |  | 1200 |
| 117 | Национальная |  |  | 1400 |
| 118 | Лифанова |  |  | 2400 |
| 119 | Краснознаменная |  |  | 2800 |
| 120 | Обросова |  |  | 2000 |
| 121 | Сарапульская |  |  | 900 |
| 122 | Салтыкова-Щедрина |  |  | 2200 |
| 123 | Казанская |  |  | 1000 |
| 124 | Изюмская |  |  | 1300 |
| 125 | Балканская |  |  | 1400 |
| 126 | Тульская |  |  | 600 |
| 127 | Лесная |  |  | 1000 |
| 128 | 1-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 129 | 2-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 130 | 3-я Новгородская |  |  | 11495 |
| 131 | 4-я Новгородская |  |  | 3600 |
| 132 | 5-я Новгородская |  |  | 3300 |
| 133 | 6-я Новгородская |  |  | 200 |
| 134 | Сигаева |  |  | 3600 |
| 135 | Омская |  |  | 1500 |
| 136 | Бекетова |  |  | 1800 |
| 137 | Е.Пермяка |  |  | 1800 |
| 138 | Красноуральская |  |  | 1300 |
| 139 | Пороховая |  |  | 600 |
| 140 | Искорская |  |  | 1900 |
| 141 | Степная |  |  | 2800 |
| 142 | Сивелева |  |  | 1100 |
| 143 | Мечникова |  |  | 1000 |
| 144 | Ивдельская |  |  | 2300 |
| 145 | 1-й Бойный переулок |  |  | 1400 |
| 146 | 2-й Бойный переулок |  |  | 1000 |
| 147 | 3-й Бойный переулок |  |  | 1300 |
| 148 | 4-й Бойный переулок |  |  | 640 |
| 149 | Ревдинская |  |  | 1100 |
| 150 | Тавдинская |  |  | 1300 |
| 151 | Енисейская |  |  | 1100 |
| 152 | Амурская |  |  | 1100 |
| 153 | Волжская |  |  | 1100 |
| 154 | Смоленская |  |  | 400 |
| 155 | Ростовская |  |  | 400 |
| 156 | Волгоградская |  |  | 400 |
| 157 | Одесская |  |  | 400 |
| 158 | Новозвягинская |  |  | 3100 |
| 159 | Березинская |  |  | 4900 |
| 160 | Зеленая |  |  | 7000 |
| 161 | Некрасова |  |  | 4400 |
| 162 | Норинская |  |  | 5300 |
| 163 | Труда |  |  | 6400 |
| 164 | Калановская |  |  | 4400 |
| 165 | Козловская |  |  | 2300 |
| 166 | Московская |  |  | 1100 |
| 167 | Ленинградская |  |  | 1600 |
| 168 | Харьковская |  |  | 2400 |
| 169 | Златоустовская |  |  | 860 |
| 170 | Кирпичная |  |  | 2400 |
| 171 | Магнитогорская |  |  | 2900 |
| 172 | Тагильская |  |  | 2200 |
| 173 | Челябинская |  |  | 1300 |
| 174 | Рылеева |  |  | 1100 |
| 175 | Калужская |  |  | 400 |
| 176 | Огородникова |  |  | 5740 |
| 177 | Кузнецкая |  |  | 1200 |
| 178 | дорога | п. Архирейка | п.Крольчатник | 8800 |
| 179 | дорога | конечная ост. Авт. № 38 | СПК "Мотовилихинский" | 3300 |
| 180 | Актера Емельянова |  |  | 4000 |
| 181 | Краеведа Волегова |  |  | 3600 |
| 182 | Художника Зеленина |  |  | 2400 |
| 183 | подполковника Галанова |  |  | 2000 |
| 184 | Уинская | подполковника Галанова | Сакко и Ванцетти | 2400 |
| 185 | остальные дороги |  |  | 3712 |
| 186 | 1-я Линия |  |  | 3600 |
| 187 | 2-я Линия |  |  | 7600 |
| 188 | 3-я Линия |  |  | 7100 |
| 189 | 4-я Линия |  |  | 3800 |
| 190 | 5-я Линия |  |  | 7000 |
| 191 | 6-я Линия |  |  | 6000 |
| 192 | 7-я Линия |  |  | 5700 |
| 193 | 8-я Линия |  |  | 5200 |
| 194 | 9-я Линия |  |  | 4000 |
| 195 | 10-я Линия |  |  | 1300 |
| 196 | 11-я Линия |  |  | 1200 |
| 197 | 12-я Линия |  |  | 600 |
| 198 | 13-я Линия |  |  | 2800 |
| 199 | Невская |  |  | 1900 |
| 200 | Ладожская |  |  | 1900 |
| 201 | Днепропетровская |  |  | 2700 |
| 202 | Ангарская |  |  | 1200 |
| 203 | Рионская |  |  | 1400 |
| 204 | Лозьвинская |  |  | 1300 |
| 205 | Солнечная |  |  | 1300 |
| 206 | Сосьвинская |  |  | 1300 |
| 207 | Внутриквартальные проезды Верхней Курьи |  |  | 13000 |
| 208 | Красновишерская |  |  | 1500 |
| 209 | Фрезеровщиков |  |  | 750 |
| 210 | Краснокамская |  |  | 900 |
| 211 | Садовая |  |  | 2400 |
| 212 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 213 | Потерянная |  |  | 750 |
| 214 | Никулинская |  |  | 288 |
| 215 | Производственная |  |  | 456 |
| 216 | Димитрова |  |  | 1000 |
| 217 | Балканская |  |  | 664 |
| 218 | Лядовская |  |  | 2800 |
| 219 | Черемховская |  |  | 6000 |
| 220 | Городецкая |  |  | 3600 |
| 221 | Спортивная |  |  | 1200 |
| 223 | Словцовой |  |  | 2700 |
| 224 | Кирпищиковой |  |  | 3400 |
| 225 | Житомирская |  |  | 1800 |
| 226 | Бобруйская |  |  | 3000 |
|  | итого: |  |  | 581645 |

- Качество работ:

- Предлагаемые к выполнению работы должны соответствовать:

-ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение №  2

к документации об аукционе

Лот № 2  Зимнее и летнее содержание внутриквартальных проездов и тротуаров

Объемы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

- Объем , состав и периодичность выполнения работ:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Зимнее содержание | Подметание, сгребание снега | 1 раз в сутки | 200600 кв. м. |
|  | Расширение проезжей части | 1 раз в 4 суток | 200600 кв. м. |
|  | Обработка противогололедными материалами | 1раз в сутки | 200600 кв. м. |
|  | Удаление наката | 1 раз в 6 суток | 200600 кв. м. |
|  | Вывозка снега |  | 8400тн |
| тротуары |  |  |  |
| Зимнее содержание | Ручная очистка тротуаров от снега, уборка мусора | 1 раз в 3 суток | 21052 кв. м. |
|  | Посыпка песком | 1 раз в 3 суток | 21052 кв. м. |
| внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание проезжей части | 1 раз в 5 суток | 200600 кв. м. |
|  | Уборка смета у борта | 1 раз в 5 суток | 200600 кв. м. |
|  | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1раз в 10суток | 200600 кв. м. |
|  | Вывозка смета, мусора | 200600 кв. м. |  |
| тротуары |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание тротуаров, уборка от мусора | 1 раз в 3суток | 21052 кв. м. |
|  | Вывозка смета, мусора | 21052 кв. м. |  |

- Срок выполнения работ: с 01 февраля по 31 декабря 2009 года

- Перечень объектов:

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 | тротуары,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд с б. Гагарина воль МСЧ-1 | б.Гагарина, 70 | ЦТП б.Гагарина, 72 | 1920 | 0 |
| 2 | проезд | б. Гагарина, 83/1 | д.72 по ул. Крупской | 3600 | 0 |
| 3 | проезд с б. Гагарина | б. Гагарина, 73 | б. Гагарина, 71а | 350 | 0 |
| 4 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 64 | б. Гагарина, 58в | 2400 | 0 |
| 5 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 60 | б.Гагарина, 58а | 360 | 0 |
| 6 | проезд у ПНК с отворотами к д. 58б и 58г | б.Гагарина, 58 | б.Гагарина, 54а | 1920 | 0 |
| 7 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского, 8 | ул. Ушинского, 4а | 400 | 0 |
| 8 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 18 | ул.Крупской, 75 | 960 | 0 |
| 9 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 14 | ул. Крупская, 71 | 720 | 240 |
| 10 | проезд с ул П.Лумумбы вдоль ул. Крупской | ул. П.Лумумбы, 7 | ул. Крупской, 68 | 2640 | 0 |
| 11 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 8 | ул. Купской, 69/1 | 1200 | 0 |
| 12 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 4 | ул. Крупской, 63 | 960 | 30 |
| 13 | проезд с ул Гайдара | ул. Гайдара, 6/1 | ул. Крупской, 65/1 | 600 | 90 |
| 14 | проезд с бульвара Гагарина | д. 66 по б. Гагарина | д. 62/2 по б. Гагарина | 720 | 0 |
| 15 | тротуар | д. 12 по ул. Гайдара | д.69/1 по ул. Крупской | 0 | 240 |
| 16 | тротуар | ТП у дома 69/1 ул.Крупской | ул. Крупской | 0 | 48 |
| 17 | тротуар | д.65/2 по ул. Крупской | ул. Крупской | 0 | 90 |
| 18 | тротуар | между домами 63 и 65/1 ул.Крупская | Ул.Крупская | 0 | 48 |
| 19 | тротуар | д. по б. Гагарина, 71А | ул. Крупской | 0 | 180 |
| 20 | тротуар | д. 73а по б. Гагарина | доул. Крупской | 0 | 138 |
| 21 | тротуар | д75а по б. Гагарина (школа) №43 | ул. Крупской | 0 | 130 |
| 22 | тротуар | д. 75а по б.Гагарина( №43школа) | д.68 по ул.Крупской | 0 | 32 |
| 23 | тротуар | между домами 68, 70 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 24 | тротуар | между домами 70 и 72 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 25 | тротуар | д. 54 по б. Гагарина | д.56 по б.Гагарина | 0 | 504 |
| 26 | тротуар | д. 56 по б. Гагарина | б.Гагарина, 58г | 0 | 40 |
| 27 | проезд | д.115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 400 | 0 |
| 28 | проезд | д. 115 по б. Гагарина | д. 107/5 по б. Гагарина | 1440 | 0 |
| 29 | проезд | д.107/5 по б. Гагарина | д. 107/1 по б. Гагарина | 1872 | 0 |
| 30 | проезд | д.91 по б. Гагарина | д.82 по ул. Крупской | 3120 | 0 |
| 31 | тех. проезд | д. 107/1 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 1800 | 0 |
| 32 | тех. проезд | д. 99 по б. Гагарина | проезда к домам 93/2/3 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 33 | проезд | д. 91 по б. Гагарина (Виват) | МОУ Дет. Дом № 2 | 480 | 0 |
| 34 | тротуар | д. 115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 0 | 240 |
| 35 | тротуар | 47 по ул. Старцева | д.107/5 по б. Гагарина | 0 | 440 |
| 36 | тротуар | д. 107/ 5 по б. Гагарина | д.88 по ул.Крупской | 0 | 400 |
| 37 | тротуар | д. 90 по ул. Крупской (д/с) | д. 82а по ул. Крупской | 0 | 320 |
| 38 | тротуар | д. 93/1 по Б.Гагарина вдоль д.93/4-93/6 | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 680 |
| 39 | тротуар | д. 95 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 0 | 330 |
| 40 | тротуар | д.9, 11 по ул. Дружбы | д.18/3/2 по ул. Тургенева | 0 | 210 |
| 41 | тротуар | д. 93/4 по б. Гагарина | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 240 |
| 42 | проезд | д.97,99 по б. Гагарина | д. 93/6 по б.Гагарина | 1920 | 0 |
| 43 | проезд | между д. 107/3,/4 по б. Гагарина | д.111/2 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 44 | проезд | д.43, 45 по ул. Старцева | д/с по ул. Крупской, 90 | 600 | 0 |
| 45 | проезд | д. 80 по ул. Крупской (школа) | д. 3 по ул. Ушинского | 1560 | 0 |
| 46 | проезд | между д. 76,78 по ул. Крупской | до подъездов | 120 | 0 |
| 47 | проезд | д. 79 по ул. Крупской | д. 83б по ул.Крупской | 240 | 0 |
| 48 | проезд | между д. 83,85 по ул.Крупской | д/с по ул. Крупской, 85 | 960 | 0 |
| 49 | проезд | д. 87,89 по ул. Крупской | д. 89а, 87а, 87б, 85 по ул. Крупской | 2144 | 0 |
| 50 | проезд | д. 89,93 по ул. Крупской | д/с по ул. Старцева, 35в | 360 | 0 |
| 51 | проезд | между д. 93, 95 по ул. Крупской | во двор | 240 | 0 |
| 52 | проезд | д. 67, 79 по ул. Пушкарской | вдоль д. 77 до 75 по ул. Пушкарской | 520 | 0 |
| 53 | проезд | между д. 83,85 по ул. Пушкарской | во двор | 120 | 0 |
| 54 | проезд | к школе по ул. Крупской, 92 |  | 200 | 0 |
| 55 | проезд | между д. 115 б. Гагарина, 55 по Старцева | д. 113а по б. Гагарина | 240 | 0 |
| 56 | проезд | д. 54б по б.Гагарина (нефт. Коледж) | д. 56 по б.Гагарина | 1200 | 0 |
| 57 | проезд | д. 73, 75 по б.Гагарина | д. 73а по б.Гагарина | 480 | 0 |
| 58 | проезд | д. 75, 77 по б.Гагарина | школа по б. Гагарина, 75а | 240 | 0 |
| 59 | проезд | д. 73. по ул. Крупской вдоль д. 71, 69/1 | д/с по ул. Крупской,67 | 1440 | 0 |
| 60 | проезд | между д. 11а, 13а по ул. Гайдара | школы по ул. Гайдара, 13 | 640 | 160 |
| 61 | проезд | д. 7, 7а по ул. Гайдара | д/с "Чулпан" по ул. Гайдара, 11 | 480 | 0 |
| 62 | проезд | между д. 2, 4 по ул. Гайдара | во двор | 120 | 0 |
| 63 | проезд | д. 2 по ул. Гайдара (ст. Юн.России) | заправки "Petrol " по ул. Макаренко | 2400 | 0 |
| 64 | тех. проезды | с ул. Дружба | д.13, 9, 7 по ул. Дружба | 200 | 0 |
| 65 | проезд | д. 18/1 по ул. Тургенева | д.5/1 по ул. Технической | 1012,5 | 0 |
| 66 | проезд | д.16, 18/1 по ул.Тургенева | д. 18/3 по ул. Тургенева | 420 | 0 |
| 67 | проезд | д. 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 405 | 0 |
| 68 | проезд | д. 18 по ул. Студенческой | д. 20 по ул. Студенчесчкой | 540 | 0 |
| 69 | проезд | д. 43, 49 по ул. Крупской | д.10 по ул. Технической (шк. 116) | 315 | 0 |
| 70 | проезд с б. Гагарина | д. 42б, 47 по б. Гагарина | контейнерная площадка за мед. Акад. | 675 | 0 |
| 71 | проезд | д. 22 (шк.) по ул. Технической | д. 57а по ул. Крупской | 2025 | 607,5 |
| 72 | проезд | д. 22 (шк.), 24 по ул. Технической | ТП у д. 44 по ул. Макаренко | 1620 | 0 |
| 73 | проезд | д. 59, 59а по ул. Крупской | д.22 по ул. Технической | 812 | 0 |
| 74 | тротуар | д. 6, 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 0 | 101,25 |
| 75 | тротуар | д. 19 по ул. Дружба | ГСК рядом с д. 17 по ул. Дружба | 0 | 90 |
| 76 | тротуар | д. 41, 41а по ул. Крупской | д.17 по ул. Дружбы | 0 | 189 |
| 77 | тротуар | д. 20 по Студенческой вдоль шк. 116 | д. 17 по ул. Дружбы | 0 | 360 |
| 78 | тротуар | ТП у д. 44 по ул. Макаренко | д. 59а по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 79 | тротуар | д.13 по ул. Студенческой | д. 57а по ул. Крупской | 0 | 135 |
| 80 | проезд | д.28, 30 по ул. Крупской | д. 28А по ул. Крупской | 360 | 0 |
| 81 | проезд | д. 115, 117 по ул. Уральская | д. 28А по ул. Крупской | 600 | 0 |
| 82 | проезд | д. 35, 37 по б. Гагарина | д. 54 по ул. Лебедева | 600 | 0 |
| 83 | проезд | д. 37, 39 по б. Гагарина | д. 37А по б. Гагарина | 600 | 0 |
| 84 | проезд | д. 32 по ул. Крупской | д. 32А по ул. Крупской (вокруг дома) | 840 | 0 |
| 85 | тротуар | д. 37 по б. Гагарина | д. 38, 40 по ул. Крупской | 0 | 300 |
| 86 | тротуар | д. 37А по б. Гагарина | д. 34 по ул. Крупской | 0 | 120 |
| 87 | тротуар | д. 32А по ул. Крупской | д. 35А по б. Гагарина | 0 | 90 |
| 88 | тротуар | угол д. 32 по ул. Крупской | правый угол д. 32А по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 89 | проезд | д. 37, 39 по ул. Крупской | д. 111 по ул. Ким | 720 | 0 |
| 90 | проезд | д. 31, 35 по ул. Крупской | д. 90 по ул. Ким (школа) | 720 | 0 |
| 91 | проезд | д. 39 по ул. Лебедева | д. 88 по ул. Ким | 600 | 0 |
| 92 | проезд | д. 107 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 600 | 0 |
| 93 | проезд | д. 105 по ул. Ким (дет/сад) | ул. Дружбы 18,20 (шк.112) | 1200 | 0 |
| 94 | проезд | д. 97 по ул. Ким | д. 12 по ул. Дружбы | 450 | 0 |
| 95 | проезд | д. 12 по ул. Дружбы | д. 16 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 96 | проезд | д. 2 по ул. Дружбы | д. 91А по ул. Ким | 360 | 0 |
| 97 | тех. проезды | ул. Дружбы | д. 6, д. 12, д. 14 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 98 | проезд | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | д. 9 по ул. Бр. Вагановых | 840 | 0 |
| 99 | проезд | д. 8, 10 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 100 | проезд | д. 6, 8 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 101 | проезд | д. 111, 113 по ул. Уральская | ул. Лебедева | 1680 | 0 |
| 102 | тротуар | д. 111 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 0 | 300 |
| 103 | тротуар | д. 99 по ул. Ким (вдоль школы) | ул. Дружбы | 0 | 140 |
| 104 | тротуар | д. 16 по ул. Дружбы | д. 18 по ул. Дружбы (территория школы) | 0 | 120 |
| 105 | тротуар | д. 33, 35 по ул. Лебедева | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | 0 | 120 |
| 106 | тротуар | д. 31, 33 по ул. Лебедева | д. 7, 9 по ул. Бр. Вагановых | 0 | 120 |
| 107 | проезд | д. 34 по ул. Ст. Разина (вдоль ГСК) | мостовой переход через р. Егошиха | 1920 | 0 |
| 108 | проезд | д. 34, 38 по ул. Ст. Разина | ТП у д. 34/4 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 109 | тех. проезд | д. 44, 46 по ул. Красновишерская | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 110 | тех. проезд | ул. Крупской | д. 38 по ул. Ст. Разина | 360 | 60 |
| 111 | проезд | д. 114 по ул. Уральской | д. 27 А по б. Гагарина (Планетарий) | 1680 | 0 |
| 112 | тех. проезд | д. 20 по ул. Крупской | д. 23 по б. Гагарина | 360 | 0 |
| 113 | тротуар | д. 34/2 по ул. Ст. Разина | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 0 | 120 |
| 114 | тротуар | ул. Ст. Разина | д. 23 по б. Гагарина | 0 | 60 |
| 115 | проезд | д. 115 по ул. Уральской | д. 119 по ул. Уральской | 1758 | 0 |
| 116 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 93 с лева от д/с | ул.Колыбалова,26 | 1488 | 0 |
| 117 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 113 с права от д/с | ул. Гарцовская | 1620 | 0 |
| 118 | проезд | д. 50 по ул. Гарцовская вдоль школы | д.28 по ул. Колыбалова | 540 | 0 |
| 119 | проезд с ул. Лядовской | д. 123 по Лядовской | д.68 по ул. Гарцовской | 2028 | 0 |
| 120 | проезд по ул. Гарцовская | магазина по Гарцовской 68а | д. 46 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 121 | проезд на дворовую территорию | д. 93 по ул. Лядовская | д. 20 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 122 | проезд за церковью | д. 87 по ул. Лядовская | д. 14 по ул. Колыбалова | 408 | 0 |
| 123 | тротуар | въезда по Лядовской, 123 | д. 68 по ул. Гарцовской | 0 | 270 |
| 124 | тротуар | д. 54 по ул. Гарцовской через двор | проезда по ул Гарцовская | 0 | 112,5 |
| 125 | тротуар | д. 87 по ул. Лядовская | д.14 по ул. Колыбалова | 0 | 67,5 |
| 126 | проезд с ул. Восстания | ч/д по ул. Восстания вдоль д. 11, вокруг д.11а | д. 12 по ул. Республиканской | 900 | 0 |
| 127 | проезд с ул. Восстания | между д. 11и 13 по ул. Восстания | д. 12 по ул. Республ. с заездом во двор д.13 по ул. Восстания | 1057,5 | 0 |
| 128 | проезд с ул. Восстания | ч/д. 112 по ул. Восстания | д. 43а по ул. Красногвардейской | 2298 | 0 |
| 129 | проезд | д. 33 по ул. Красногвардейской | д.12 по ул. Лузенина | 1212 | 0 |
| 130 | тех. проезд | д.4 по ул. Постаногова через двор в арку Постаногова 1 | Постаногова, 7 | 1600 | 0 |
| 131 | проезд | с ул. Восстания мимо торг. Центра | д.1 по ул. Постаногова, 1 | 810 | 0 |
| 132 | проезд с ул. Красногвардейской | д.42 вдоль д.7/1 | д. 7/2 по ул. Красногвардейской | 540 | 0 |
| 133 | тех. проезд | д. 8 по ул. Восстания мимо школы | д.6 по ул. Зенкова | 800 | 0 |
| 134 | тех проезд с ул. Зенкова | минирынка | д. 4а по ул. Восстания | 600 | 160 |
| 135 | тех. проезд с ул. Зенкова | в арку д. 8 по ул. Зенкова | д.6 по ул. Зенкова | 560 | 0 |
| 136 | проезд с ул. Зенкова | д.36 по ул. Зенкова | домов 15,13 по ул. Свободы | 1200 | 0 |
| 137 | проезд | вдоль д.13 по ул. Свободы | со стороны ул. Кузнецова | 678 | 0 |
| 138 | проезд | д.8 по ул. Восстания | д. 1 по ул. Постаногова | 405 | 0 |
| 139 | проезд | д. 7 по ул. Постаногова | д. 21 по ул. Постаногова | 540 | 0 |
| 140 | проезд | с ул. Красногвардейской | д.4 по ул. Красногвардейской | 408 | 0 |
| 141 | проезд | д. 7/2 по ул.Красногвардейской | ул. Алексеевской | 678 | 0 |
| 142 | проезд | д. 7 по ул. Красногвардейская | ул. Красногвардейской, 7/1,7/2 | 1212 | 0 |
| 143 | тротуар | д. 4 по ул. Постаногова | д.7 по ул. Красногвардейской | 0 | 250 |
| 144 | тротуар | д. 1 по ул. Постаногова | д. 8 по ул. Зенкова | 0 | 440 |
| 145 | тротуар с ул. Восстания | угол школьной территории мимо д/с | д. 15 по ул. Свободы | 0 | 480 |
| 146 | тротуар | ул. Красногвардейской | д.7/1 по ул. Красногвардескской | 0 | 30 |
| 147 | проезд с ул. Восстания | д.14 в арку и вдоль дома 4 по ул. Постаногова | до д.21 по ул. Постаногова | 1440 | 0 |
| 148 | тех. проезд | д.31а по ул. Целинная и д.1 по ул. Е.Пермяка | д. 1а по ул. Е Пермяка | 1680 | 150 |
| 149 | проезд с ул. Целинная | д. 29 и 31 по ул Целинной | д. 31/1 по ул. Целинной | 480 | 0 |
| 150 | тротуар | от ЦТП у д. 29 вдоль д. 31поул. Целинной | д.1 по ул. Е. Пермяка | 0 | 200 |
| 151 | тротуар | д. 41а по ул. Гашкова | тех проезда к гимназии № 7 | 0 | 450 |
| 152 | проезд по нечетной стороне ул. Гашкова | от д. 19 по ул. Гашкова | д. 41по ул. Гашкова | 2880 | 520 |
| 153 | тех. проезд | между д. 25 и 27 по ул. Гашкова | 29б ул. Гашкова | 1200 | 0 |
| 154 | проезд вдоль д. 17 по ул. Гашкова | между д. 36 и 40 по ул. И.Франко | трансформаторной подстанции | 390 | 0 |
| 155 | тротуар за д. 40 по ул. И.Франко | д. 36 по ул. И.Франко | д. 17 по ул. Целинной | 0 | 320 |
| 156 | тротуар | ТП во дворе Гашкова 19 | д.23б по ул. Гашкова | 0 | 54 |
| 157 | тротуар | д. 35 по ул. Гашкова | д.26 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 158 | тротуар | д.27 по ул. Гашкова | д. 24 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 159 | проезд к ЦТП | между д. 20 и 22 по ул. Гашкова | детский сада улГашкова22а | 400 | 0 |
| 160 | тротуар за д. 20 по ул. Гашкова | д/с 393 улГашкова22а | д. 2 по ул. Сигаева | 0 | 280 |
| 161 | тротуар между детскими садами | д. 22 по ул. Гашкова | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 240 |
| 162 | тех. проезд | между д. 24 и 22 по ул. Гашкова | д. 6 по ул. Сигаева | 400 | 0 |
| 163 | тротуар | д. 6 по ул. Сигаева | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 120 |
| 164 | проезд с ул. Гашкова | воль д.26, 30 по ул. Гашкова | д. 34 по ул. Гашкова | 1400 | 360 |
| 165 | проезд с ул. Гашкова | м. "Виват" улГашкова24 | Ул.Раздольная - д. 24 по ул. Гашкова | 320 | 0 |
| 166 | тех проезд за домами | д.30/2 по ул. Гашкова | д. 30/3 по ул. Гашкова | 560 | 0 |
| 167 | тех. проезд | д. 28а по ул. Гашкова | д. 28б по ул. Гашкова | 250 | 0 |
| 168 | тротуар | д. 28 по ул. Гашкова | лестничного перехода на ост. "Язовая" | 0 | 240 |
| 169 | тех проезд по ул. 2-я Баранчинская | д.2 по ул. Гашкова | ул. Иньвенская | 600 | 0 |
| 170 | тех. проезд по ул. Баранчинская | д. 8 по ул. Гашкова | въезда на территорию ТСЖ Гашкова,12 | 250 | 0 |
| 171 | тех. проезд с ул. Гашкова | АЗС ул.Гашкова,18 | Автотранспортный колледж, И.Франко, 39 | 1100 | 0 |
| 172 | проезд по ул. Иньвенской | д. 13 по ул. Гашкова с отворотом д. 5 по ул. Грозненской | д.13 по ул. Целинной | 1500 | 0 |
| 173 | тротуар | д.11 по ул. Целинной | детского сада ул.Целинная,11а | 0 | 60 |
| 174 | тех.проезд между шк. 74 и ПТУ 50 | ул. И.Франко | автостоянки | 200 | 0 |
| 175 | проезд 1 й бойный переулок | ул. Соликамской | ж/д путей | 968 | 0 |
| 176 | проезд | между д. 23 по ул. Юрша и д. 8 по ул. Уинская | д. 21 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 177 | проезд | д. 90, 96 по ул. Пушкарская | д. 92 по ул. Пушкарская | 480 | 0 |
| 178 | проезд | д. 23А, 25 по ул. Юрша | д. 25/1 по ул. Юрша | 1560 | 0 |
| 179 | проезд | д. 4, 6 по ул. Лякишева | д. 132 по ул. Пушкарская | 1080 | 0 |
| 180 | проезд | д. 6, 8 по ул. Лякишева | д. 39А по ул. Звонарева | 360 | 0 |
| 181 | проезд | д. 78, 80 по ул. Юрша | ЦТП (середина двора) | 480 | 0 |
| 182 | тротуар | д. 4, 6 по ул. Звонарева | ул. Пономарева | 0 | 150 |
| 183 | проезд | д. 42А по ул. Пономарева (вокруг ГСК) | д. 9/3 по ул. Старцева | 1250 | 300 |
| 184 | проезд | д. 37, 35 по ул. Старцева | ул. Старцева, 35 в (д/с) | 960 | 0 |
| 185 | проезд | д. 15/2 по ул. Старцева | д.23 по ул. Старцева (д/с) | 720 | 0 |
| 186 | проезд | д.4, 6 по ул. Уинской | д. 4Б по ул. Уинской (д/быта) | 1320 | 330 |
| 187 | проезд | д.4Б по ул. Уинской | д. 88 по ул. Пушкарской, 4 ул. Уинская | 960 | 0 |
| 188 | тротуар | д. 4 по ул. Уинской | д. 8 по ул. Пушкарской | 0 | 390 |
| 189 | проезд | д. 1В по ул. Уинской | шк. № 151 | 1560 | 360 |
| 190 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Уинской | 1680 | 0 |
| 191 | тех. проезд | д. 11, 18 по ул. Уинская | д. 13 по ул. Уинской | 900 | 0 |
| 192 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 64 по ул. Юрша) | д. 7 по ул. Старцева | 720 | 0 |
| 193 | тех. проезд | ул. Старцева | правый угол д. 5 по ул. Старцева | 600 | 0 |
| 194 | проезд | ул. Старцева | ТП у Гимназии № 2 | 480 | 0 |
| 195 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 56 по ул. Юрша) | Гимназия № 2 | 960 | 0 |
| 196 | тех. проезд | ул. Юрша | д. 60 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 197 | проезд | д. 5, 9 по ул. Юрша | д. 7 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 198 | тех проезд | ул. Юрша | д. 1, 5 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 199 | тротуар | д. 56 по ул. Юрша | Гимназия № 2 | 0 | 90 |
| 200 | тротуар с лестницей | д. 60 по ул. Юрша (между д/с и Гимназией № 2) | ТП у Гимназии № 2 | 0 | 90 |
| 201 | тротуар | ул. Старцева в районе д. 7 | д. 68 по ул. Грибоедова | 0 | 1140 |
| 202 | тротуар | Гимназия № 2 | ул. Юрша | 0 | 330 |
| 203 | проезд | д.90 по ул. Пушкарской | д. 4 б по ул. Уинской | 1230 | 0 |
| 204 | проезд | д. 25 по ул. Юрша | конец д. 25/1 по ул. Юрша | 1380 | 0 |
| 205 | проезд | д. 15/1 по ул. Старцева | шк. 135 по ул. Старцева | 1080 | 0 |
| 206 | проезд | д. 2 по ул. Звонарева | д. 15/2 по ул. Старцева | 1890 | 0 |
| 207 | проезд между домами | д. 6, 4 по ул. Звонарева | во двор | 270 | 0 |
| 208 | проезд | д. 4 по ул. Лякишева | д. 96 по ул. Юрша | 696 | 0 |
| 209 | проезд | д.61 по ул. Пушкарская | д. 63 по ул. Пушкарская | 300 | 0 |
| 210 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | во двор д. 7 по ул. Юрша | 948 | 0 |
| 211 | проезд в арку | д. 7 по ул. Старцева | во двор | 200 | 0 |
| 212 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 13 по ул. Ивановская | 360 | 0 |
| 213 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 47А по ул. Уральская | 480 | 80 |
| 214 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 51 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 215 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 55 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 216 | тротуар | д. 53 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 20 |
| 217 | тротуар | д. 57 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 90 |
| 218 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 59А, 61 по ул. Уральская | 720 | 0 |
| 219 | тротуар | д. 61 по ул. Уральская (за домом) | д. 61А по ул. Уральская | 0 | 60 |
| 220 | тех. проезд | д. 15, 17 по ул. Ивановская | ЦТП по ул. Ивановская, 19А | 960 | 0 |
| 221 | тротуар | ул. А. Барбюса | д. 13, 15 по ул. Ивановская | 0 | 160 |
| 222 | тротуар | д. 17 по ул. Ивановская | д. 19 по ул. Ивановская | 0 | 40 |
| 223 | тех. проезд | ул. Ким | д. 7 по ул. Ким | 800 | 0 |
| 224 | пешеходный переход | д. 7 по ул. Ким | д. 4 по ул. Чехова | 0 | 60 |
| 225 | проезд | ул. Ким | д. 9, 11 по ул. Ким | 240 | 0 |
| 226 | тротуар | д. 13 по ул. Ким | д. 6 по ул. Чехова | 0 | 250 |
| 227 | тротуар | д. 9, 11 по ул. Ким | д. 13А по ул. Хрустальная (дет/сад) | 0 | 180 |
| 228 | тех. проезд | ул. Ким (за д. 15 по ул. Ким) | въезд в дет/сад по ул. Хрустальная, 13А | 1280 | 0 |
| 229 | проезд | д. 5 по ул. Ким | д. 2 по ул. Чехова | 720 | 0 |
| 230 | проезд | д.43 по ул. Ким | д.28,30,32 по ул. Хрустальная | 1600 | 180 |
| 231 | проезд | д. 32 по ул. Хрустальной | двор д. 34 по ул. Хрустальная | 720 | 300 |
| 232 | тротуар | д. 4 по ул. Инженерной (д.сад) | д. 14 по ул. Чехова | 0 | 150 |
| 233 | тротуар | д. 32, 34 по ул. Хрустальной | д.4 по ул. Инженерной (д/сад) | 0 | 120 |
| 234 | тротуар | д.77 по ул. Уральской | д. 6 по ул. Индустриализации | 0 | 150 |
| 235 | тротуар | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 14 по ул. Циолковского | 0 | 156 |
| 236 | тротуар | д. 12, 14 по ул. Лебедева | д. 3а по ул. Работницы | 0 | 174 |
| 237 | тех. проезд | д. 14, 16 по ул. Циолковского | контейнерная пл. (середина двора) | 240 | 0 |
| 238 | тех. проезд по ул. Металлистов | ул. Уральской | ул. Лебедева | 1600 | 0 |
| 239 | тех. проезд | д.83 по ул. Работницы | д. 79 по ул. Циолковского | 720 | 0 |
| 240 | тех. проезд | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 81а по ул. Уральской | 720 | 0 |
| 241 | тех. проезд | д. 14 по ул. Циолковского | д. 81 по ул. Уральской | 360 | 0 |
| 242 | тех. проезд | д. 8,10 по ул. Лебедева | во двор | 120 | 0 |
| 243 | тех. проезд | д. 9 по ул. Циолковского | во двор | 360 | 0 |
| 244 | тех. проезд | д. 28 по ул. Хрустальной | д. 10 по ул. Чехова | 1218 | 0 |
| 245 | тех. проезд | д. 51, 53 по ул. Ким | д. 6 по ул. Инженерной | 810 | 0 |
| 246 | тех. проезд | 49, 51 по ул. Ким | д. 6а по ул. Инженерной | 390 | 0 |
| 247 | тех. проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 6а по ул. Инженерной | 948 | 0 |
| 248 | тех. проезд | д. 14 по ул. Чехова | д. 26 по ул. Чехова | 2400 | 0 |
| 249 | тех. проезд по ул. Металлургов | ул. Уральской | до ул. Лебедева | 1212 | 0 |
| 250 | тех. проезд по ул. В.Фигнер | ул. Металлургов | ул. Авиационной | 1350 | 0 |
| 251 | тех. проезд | д. 80, 82 по ул. Уральской | д. 5а по ул. В.Фигнер | 1080 | 0 |
| 252 | тех. проезд | д. 74, 74а по ул. Ким | во двор | 140 | 0 |
| 253 | тех. проезд по ул. В.Соломина | ул. Лебедева | дворец им. Ленина, тротуар до Уральской | 600 | 400 |
| 254 | проезд | д.17, 19 по ул. Циолковского | д. 12, 14 по ул. Индустриализации | 720 | 0 |
| 255 | проезд | д. 86а по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 600 | 0 |
| 256 | проезд | д.88 по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 676 | 0 |
| 257 | проезд | д. 88, 86б по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 540 | 0 |
| 258 | проезд | д 9,11 по ул. Тургенева | ул. В. Соломина | 810 | 0 |
| 259 | проезд | д.19 по ул. Металлистов | д. 6 по ул. Инженерной | 1080 | 0 |
| 260 | проезд | д.18, 22 по ул. Чехова вдоль д. 24 | ул. Металлистов | 810 | 0 |
| 261 | проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 53 по ул. Ким | 1350 | 0 |
| 262 | проезд | д. 6б по ул. Инженерной | д. 6 по ул. Инженерной | 480 | 0 |
| 263 | тротуар | д. 19, 21 по ул. Металлистов | д. 24 по ул. Чехова | 0 | 100 |
| 264 | тротуар | д. 22 по ул. Ким (между шк. и д. 6 по ул. Инженерной) | д. 14 по ул. Металлистов | 0 | 560 |
| 265 | тротуар | д. 55, 53 по ул. Ким | ул. Инженерной (шк. 105) | 0 | 700 |
| 266 | тротуар | д.53 по ул. Ким, 10 по ул. Инженерной | д.55 по ул. Ким, д. 12 инженерной | 0 | 180 |
| 267 | проезд | д.35, 39 по ул. Тургенева | д. 37 по ул. Тургенева (д/ сад) | 525 | 0 |
| 268 | проезд | д. 37 по ул. Тургенева (Вдоль д/ сада) | ул. Макаренко | 1050 | 0 |
| 269 | проезд | д.37 по ул. Тургенева (д/ сад) | д. 6 по ул. Макаренко | 4725 | 0 |
| 270 | проезд | д. 33, 35 по ул. Тургенева | д.33 а по ул. Тургенева | 948 | 0 |
| 271 | проезд | д. 33а по ул. Тургенева | д. 24 по ул. Добролюбова | 2100 | 0 |
| 272 | проезд | ул. Добролюбова 4а | д. 4 по ул. Добролюбова | 157,5 | 26,25 |
| 273 | проезд | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.12 по ул. Добролюбова | 945 | 210 |
| 274 | тех. проезд | между домами 6, 12 по ул. Добролюбова |  | 525 | 0 |
| 275 | тротуар | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.2 по ул. Добролюбова (магазин) | 0 | 105 |
| 276 | тротуар | лестницы с ул. Ивановской | железной дороги | 0 | 60 |
| 277 | проезд | д. 5 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Юрша | 1908 | 0 |
| 278 | тех. проезд по ул. Уинской | д. 1 по Уинской | д. 9 по Уинской | 2961 | 0 |
| 279 | проезд по ул. Металлистов | ул. Лебедева | ул. Уральской | 1776 | 0 |
| 280 | проезд по ул. Барбюса | ул.Хрустальная | ул. Грачева | 1760 | 0 |
| 281 | тех. проезд по ул. Уральской | ул. Работницы | ул. Циолковского | 600 | 0 |
| 282 | тех. проезд по периметру Мотов. пруда |  |  | 9650 | 0 |
| 283 | проезд с б. Гагарина | между домами №91и№95 по б. Гагарина | д. 80 Крупской | 783 | 0 |
|  | итого: |  |  | 200570,5 | 21052 |

- Качество работ:

- Предлагаемые к выполнению работы должны соответствовать:

-ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение №  3

к документации об аукционе

Лот № 3   Зимнее и летнее содержание лестничных переходов, пешеходных мостов

Объемы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

- Объем , состав и периодичность выполнения работ:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Уборка свежевыпавшего снега, мусора | 1 раз в сутки | 11425,4кв. м. |
|  | Сдвигание снега, формирование валов | 1 раз в 4 суток | 11425,4 кв. м. |
|  | Очистка от уплотнённого снега, наледи | 1 раза в 2 суток | 11425,4 кв. м. |
|  | Обработка противогололедными материалами | 1 раз в сутки | 11425,4кв. м. |

- Срок выполнения работ: с 01 февраля по 31 декабря 2009 года

- Перечень объектов:

| № | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница от ул. Мостовой на Диораму | 322,7 |
| 2 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Норинской | 285,2 |
| 3 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Нагорной | 250,2 |
| 4 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Красноуральской ( Вышка 2 ) | 353 |
| 5 | Лестница от ул. Лифанова до ул. Чехова | 127 |
| 6 | Лестница и мост по ул. Кунгурской через р.Ива | 355,4 |
| 7 | Лестница по ул. Восстания от ул. 1905 года до дома № 59 | 395,2 |
| 8 | Лестница от ул. 1905 года до ул. Пролетарской | 210 |
| 9 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Кузнецова | 143,8 |
| 10 | Лестница и мост от ул. Борчаниновской в м/р Костарево | 171,6 |
| 11 | Лестница от Бузинской до ул.Козловской | 202 |
| 12 | Лестница и мост по ул.Марата | 102 |
| 13 | Лестница и мост с ул. Минской на Пихтовую стрелку | 180 |
| 14 | Лестница от ул. Уральской – Лифанова к р.Ива с мостом-переходом | 251,5 |
| 15 | Лестница по ул.Завьялова | 180 |
| 16 | Лестница от ул. Краснокамской в м/р Разгуляй | 80 |
| 17 | Лестницы на площади у Цирка | 40 |
| 18 | Лестница по ул. Уральской ( от Планетария) | 70 |
| 19 | Лестница, мост по ул. Димитрова и ул. Брянская | 306 |
| 20 | Лестница от ул. Кузнецова до ул. Постаногова | 71 |
| 21 | Лестница и мост от ул. Белостокской до ул. Марата | 106 |
| 22 | Лестница и мост по ул. Златоустовской | 228,5 |
| 23 | Лестница по ул. Тракторной | 85 |
| 24 | Лестница по ул.Челябинской | 90 |
| 25 | Лестница по ул. Ленинградской | 40 |
| 26 | Лестница от ул. Ст.Разина до ул. Фрезеровщиков | 160 |
| 27 | Лестница от Красной площади к монастырю | 30 |
| 28 | Лестница и мост от ул. Пугачева и Народной на ул. Андреевскую | 287 |
| 29 | Лестница и мост от ул.Бр.Каменских к р.Б.Мотовилиха | 118,8 |
| 30 | Лестница от ул. К.Либкнехта до ул. Ст.Большевиков ( к Ключу-мойке) | 93,2 |
| 31 | Лестница и мост от ул.Лифанова ( остановка Обросова) до ул. Смирнова | 70 |
| 32 | Лестница от р. Ива на ул. Смирнова | 78 |
| 33 | Лестница от ул.Смирнова до ул. Клыкова | 140,4 |
| 34 | Пешеходная дорожка с мостом с ост. Язовая | 184 |
| 35 | Лестница от ул. Старцева ( ост. ВРЗ ) | 70 |
| 36 | Лестница от ул. Ивановской до ст. Мотовилиха | 272 |
| 37 | Лестница по ул. Производственной от ул Чехова до лога | 188 |
| 38 | Лестница с переходом от ул.Гашкова до Целинной № 29 | 550 |
| 39 | Пешеходная дорожка по ул. Пролетарской от ул.Зенкова до 1-й Висимской (нечетная сторона) | 332 |
| 40 | Лестница по ул. Красных Зорь,60 | 90 |
| 41 | Лестница по ул. Каширинская,25 | 220,2 |
| 42 | Лестница ул.Ст.Большевиков ул.Копылова | 75 |
| 43 | Ключ-мойка с переходами у пл.Восстания | 120 |
| 44 | Лестница-переход от ост. «Промкомбинат» до м\р Вышка – 2 | 1276 |
| 45 | Лестница от ул. Ким до ул. Чехова | 320 |
| 46 | Лестница в районе домов № 13,№15, № 17 по ул. Хрустальная | 310 |
| 47 | Мост-переход через р. Ива в створе ул. Уинской до м/р Костарево | 86,5 |
| 48 | Лестница по ул.Уинская | 40 |
| 49 | Лестница по ул.Красных Зорь 2 | 40 |
| 50 | Лестница и мост Мотовилихинская 28 | 322 |
| 51 | Ключ-мойка с переходами у Димитрова | 152 |
| 52 | Пешеходная лестница по ул. Уральская 119 | 149,2 |
| 53 | Лифанова, 69 | 67 |
| 54 | от ул. Грибоедова, 68 до м/р Садовый | 342 |
| 55 | от ул. Подольской до жилых домов по Старцева 9/3 с тротуаром | 324 |
| 56 | с ул. Курской на ул. Макаренко д. 6 | 150 |
| 57 | Между гимназией № 2 и д/с | 84 |
| 58 | от ул. Челябинской до ул. Норинской к ключу - мойке | 38 |
|  | ИТОГО: | 11425,4 |

- Качество работ:

- Предлагаемые к выполнению работы должны соответствовать:

-ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение №  4

к документации об аукционе

Лот № 4  Зимнее и летнее содержание  родников

(ключей,  ключей-моек, колодцев) и пожарных водоёмов

Объемы, состав и периодичность проведения работ, перечень объектов

- Объем , состав и периодичность выполнения работ:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы) |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега, уборка мусора | 1 раз в сутки | 9558 кв. м. |
|  | Сдвигание, формирование снега в валы | 1 раз в 4 суток | 9558 кв. м. |
|  | Очистка от уплотнённого снега | 1 раза в 2 суток | 9558 кв. м. |
|  | Обработка противогололедными материалами | 1 раз в сутки | 9558 кв. м. |
|  | Очистка от наледи | 1 раз в 3 суток | 9558 кв. м. |
|  | Пожарные водоёмы |  |  |
|  | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. | 1 раз в 4 суток | 11490 кв.м |
| Летнее содержание | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы): |  |  |
|  | Подметание, уборка от мусора | 1 раз в 2суток | 9560 кв. м. |
|  | Вывозка смета, мусора | 9560 кв. м |  |
|  | Пожарные водоёмы |  |  |
|  | Подметание проезжей части, уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади. | 3 раза в месяц | 11490кв.м. |
|  | Вывозка смета, мусора | 11490кв.м. |  |

- Срок выполнения работ: с 01 февраля по 31 декабря 2009 года

- Перечень объектов

Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы):

| № п/п |  | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ключ- мойка, ул. Красных зорь,2а | 342 |
| 2 |  | Ключ- мойка, ул.Андреевская,1 | 159 |
| 3 |  | Ключ- мойка, ул. Белостокская,1 | 208 |
| 4 |  | Ключ- мойка, ул. Фурманова,1 | 186 |
| 5 |  | Ключ- мойка, ул.Каширинская, 25 | 156 |
| 6 |  | Ключ- мойка, ул. Красных зорь,60 | 153 |
| 7 |  | Ключ, ул. 1-я кольцевая, 51 | 140 |
| 8 |  | Колодец, ул. Вишневая,11 | 55 |
| 9 |  | Колодец, ул.П. Коммуны,79-81 | 55 |
| 10 |  | Колодец, ул. Донская, 7-9 | 55 |
| 11 |  | Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков,76 | 182 |
| 12 |  | Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков, 2 | 183 |
| 13 |  | Ключ, ул. Лядовская,1 | 120 |
| 14 |  | Ключ, ул.Завьялова,6-8 | 125 |
| 15 |  | Ключ, ул. Лядовская,87 | 290 |
| 16 |  | Колодец, ул. Стольникова,66 | 53 |
| 17 |  | Колодец, ул. Народная, 38 | 53 |
| 18 |  | Колодец, пересечение ул. Копылова и Кувинской | 54 |
| 19 |  | Колодец, ул. Краепрудская, 78 | 53 |
| 20 |  | Ключ-мойка, с ул. Володарского, между Висимом и Стрелкой | 280 |
| 21 |  | Ключ, с ул. Володарского за рекой Плоская | 180 |
| 22 |  | Ключ-мойка, с ул.Селькохозяйственной, между Висимом и Стрелкой | 179 |
| 23 |  | Ключ-мойка, ул. Партизанская,72 | 280 |
| 24 |  | Ключ-мойка, ул. Смирнова- Клыкова | 185 |
| 25 |  | Ключ-мойка, ул. Смирнова, 18 | 239 |
| 26 |  | Ключ-мойка с ул. Урицкогон наул. Каспийскую | 245 |
| 27 |  | Ключ-мойка,ул. Пигасова,53 | 247 |
| 28 |  | Ключ, ул. Смирнова,58 | 55 |
| 29 |  | Ключ-мойка, ул. Нагорная,60 | 215 |
| 30 |  | Ключ, ул Вятская,2 | 110 |
| 31 |  | Ключ, ул. Лбова,103 | 100 |
| 32 |  | Ключ-мойка, ул. Челябинская | 203 |
| 33 |  | Ключ-мойка, ул. Златоустовская,13 | 171 |
| 34 |  | Ключ-мойка, ул. Козловская,9 | 198 |
| 35 |  | Ключ-мойка, ул. Ленинградская - Калгановская | 174 |
| 36 |  | Ключ, ул.Бузинская ,61 | 55 |
| 37 |  | Колодец, ул Калгановаская,61 | 55 |
| 38 |  | Колодец, ул. Норинская,30 | 53 |
| 39 |  | Ключ-мойка, ул. Соликамская, 11 | 176 |
| 40 |  | Колодец, ул.Соликамская,56 | 52 |
| 41 |  | Колодец, ул.Соликамская,42 | 52 |
| 42 |  | Ключ-мойка, ул.Соликамская,74 | 189 |
| 43 |  | Ключ-мойка, ул.Соликамская,98 | 161 |
| 44 |  | Ключ-мойка, ул. Соликамская,154 | 179 |
| 45 |  | Ключ-мойка, ул. Соликамская,168 | 206 |
| 46 |  | Ключ, ул. Соликамская, 188 | 193 |
| 47 |  | Ключ, ул. Соликамская, 235 | 165 |
| 48 | Ключ, ул. Соликамская, 257 (ост. Промкомбинат)Дерево, 2,5х4,5м |  | 165 |
| 49 | Ключ, ул. Соликамская, 271 |  | 152 |
| 50 | Ключ, ул. Северная,19 по р. Талажанка |  | 280 |
| 51 | Ключ, ул. Серова,40 |  | 220 |
| 52 | Ключ, с ул. Левитана,50 |  | 150 |
| 53 | Ключ, с ул. Левитана,50 |  | 150 |
| 54 | Ключ, с пр. Октябрят |  | 192 |
| 55 | Ключ, ул. Обросова,2 |  | 105 |
| 56 | Ключ, ул. Обросова - Брянская |  | 103 |
| 57 | Ключ, ул. Обросова - Тульская |  | 130 |
| 58 | Колодец, ул. Изотовская,2-4 |  | 53 |
| 59 | Ключ, ул.Балканская,70 - Димитрова |  | 181 |
| 60 | Ключ, ул. Балканская, 48, спуск с ул. Хрустальной |  | 176 |
| 61 | Ключ, ул. Балканская с ул. Никуленской |  | 176 |
| 62 | Колодец, ул. Жуковского, 15-17 |  | 53 |
| 63 | Колодец, ул. Жуковского, 7-9 |  | 53 |
|  | Итого: |  | 9558 |

Пожарные водоемы:

| № п/п | Местоположение объекта | Объем, м3 | наличие подъезда, вид покрытия | площадь подъезда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотовилихинский пруд | 240000 | Подъезд с ул. Кр. Площадь, асфальт | 620 |
| 2 | Водоем ул. Кирпичная, 2, пруд | 39000 | Грунтовый подъезд | 1980 |
| 3 | Водоем по ул. Городецкая | 28000 | Грунтовый подъезд | 3680 |
| 4 | Пруд в районе п. Архирейка | 1000 | Грунтовый подъезд | 500 |
| 5 | Ул. Баранчинская, 12 | 100 | Грунтовый подъезд | 320 |
| 6 | Ул. Огородникова, 72 | 25 | Подъезд в твердом исполнении | 60 |
| 7 | Ул. Телефонная, 3 | 25 | Грунтовый подъезд | 2250 |
| 8 | Ул. Фурманова, 5 | 25 | Грунтовый подъезд | 80 |
| 9 | Ул. Бобруйская, 31 | 25 | Грунтовый подъезд | 80 |
| 10 | Ул. Национальная, 10а | 15 | Грунтовый подъезд | 280 |
| 11 | Ул. Грибоедова, 68 у ЦТП | 75 | Грунтовый подъезд | 1020 |
| 12 | Ул. Подольская, 34 | 100 | Подъезд в твердом исполнении | 60 |
| 13 | Ул. 2-я Линия, 54 | 50 | Подъзд имеется | 80 |
| 14 | Ул. 2-я Линия, 148 у кладбища | 50 | Подъзд имеется | 80 |
| 15 | Ул. 3-я Линия, 16а | 50 | Подъзд имеется | 80 |
| 16 | Ул. 4-я Линия, 8а | 50 | Подъзд имеется | 80 |
| 17 | Ул. 8-я Линия, 21 | 10 | Подъзд имеется | 80 |
| 18 | Ул. Ладожская, 24 у жилого дома | 50 | Подъзд имеется | 80 |
| 19 | Ул. Ладожская, 7 | 75 | Подъзд имеется | 80 |
|  | Итого |  |  | 11490 |

- Качество работ:

- Предлагаемые к выполнению работы должны соответствовать:

-ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района г. Перми в зимнее время. | 581645 м² | 3,681 | 2141098 |
| 2 | Содержание дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района г. Перми в летнее время | 581645 м2 | 0,85 | 499385 |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 2

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутриквартальных проездов в зимнее время | 200600 м² | 29,44 | 5905383 |
| 2 | Содержание внутриквартальных проездов в летнее время | 200600 м2 | 4,38 | 879010 |
| 3 | Содержание тротуаров в зимнее время | 21050 м2 | 27,68 | 582589 |
| 4 | Содержание тротуаров в летнее время | 21050 м2 | 6,04 | 127343 |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 3

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание лестничных переходов в зимнее время | 11425 | 247,6 | 2 830 092 |

Приложение № 8

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 4

| № п.п. | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание родников в зимнее время | 9560 м² | 368,18 | 3519836 |
| 2 | Содержание родников в летнее время | 9560м2 | 10,23 | 97866 |
| 3 | Содержание пожарных водоемов в зимнее время | 11490 м2 | 5,02 | 57676 |
| 4 | Содержание пожарных водоемов в летнее время | 11490 м2 | 3,83 | 44093 |

Приложение № 9

к документации об аукционе

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об аукционе  по размещению заказа на выполнение работ по  содержанию объектов благоустройства  Мотовилихинского района г. Перми  по лоту № ______, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона,

наименование участника размещения заказ

предлагаем/предлагаю выполнить  работы по ___________________________

__________________________________________________________________в объёме ___________кв. м. в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона по лоту № _______, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе  по лоту № ________на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

__________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с администрацией Мотовилихинского района  г. Перми на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № ____________ в соответствии с требованиями документации об аукционе на одиннадцатый день (не ранее десяти дней) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6. Подтверждаем, что в случае если мы будем признаны участником аукциона по лоту № ________, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона по лоту № ________будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с администрацией Мотовилихинского района г. Перми, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № _______ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона по лоту № ______ или о заключении с нами муниципального контракта, как с участником аукциона по лоту №______, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота), в случае отказа от его подписания победителем аукциона по лоту № ________, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона по лоту № ____, сведения о __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

- МП

Приложение № 10

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица): (на основании Учредительных документов установленной формы - устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Фамилия, имя, отчество (для физического лица и ИП) |  |
| 3. Юридический адрес участника размещения заказа (для юридического лица и ИП) |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица и ИП) |  |
| 5. Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридического лица) |  |
| 6. №, серия, дата, место выдачи паспорта (для физического лица и ИП) |  |
| 7. Место регистрации (для физического лица и ИП) |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных  прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

……………………………………………………………………………………………

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

Приложение № 11

к документации об аукционе

Описание работ

по  содержанию  объектов благоустройства  Мотовилихинского района г. Перми,

предлагаемых  участником размещения муниципального заказа

по лоту  __________

1.  Наименование работ являющихся предметом аукциона________________

__________________________________________________________________

2. Объём работ, являющихся предметом аукциона_______________________

3. Состав, периодичность выполнения работ:

| № п/п | Состав работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |

4. Сроки выполнения работ, являющихся предметом аукциона:

5. Качество работ

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать:

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)

Лот № 1

ПРОЕКТ муниципального контракта  № __

заключаемый от имени муниципального образования – город Пермь

на выполнение   работ по  содержанию дорог микрорайонов частной застройки

г. Пермь                                                                                                          «____»  ________  2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Олега Юрьевича Рассказова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию  дорог микрорайонов частной застройки на территории Мотовилихинского района г.Перми по контракту:

*зимнее содержание дорог микрорайонов частной застройки:

-механизированная очистка проезжей части – расширение, удаление наката, снежных масс.

*летнее содержание дорог микрорайонов частной застройки:

-уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади;

-вывозка смета, мусора.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ;

Приложение № 2 – оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

Приложение № 4 – акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 5 – акт оценки работы подрядного предприятия;

Приложение № 6 – акт приемки выполненных работ;

Приложение № 7 – расчет стоимости выполненных работ;

Приложение № 8 – форма донесения.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

Сроки исполнения обязательств

2.1. С момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.1. Начало производства работ:  01.02.2009г.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 февраля 2009г. по 31 декабря 2009г. формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов выполненных работ, расчетов стоимости работ  и счетов-фактур за фактически выполненные работы при наличии подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение 10 (десяти) дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, расчетов стоимости работ и предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах,  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.7. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.8 .Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь, 4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02902010014, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| __________ О.Ю.Рассказов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

| Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ Перечень объектов, объем работ по содержанию дорог микрорайонов частной застройки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 |
| 1 | 1-я Висимская |  |  | 3000 |
| 2 | Клыкова |  |  | 1400 |
| 3 | Зенкова |  |  | 3000 |
| 4 | Постоногова |  |  | 2600 |
| 5 | Красногвардейская |  |  | 4000 |
| 6 | Лузенина |  |  | 4300 |
| 7 | Борчанинова |  |  | 4400 |
| 8 | Володарского |  |  | 4300 |
| 9 | Урицкого |  |  | 4800 |
| 10 | Губахинская |  |  | 1600 |
| 11 | Лигасовская |  |  | 2800 |
| 12 | Сельскохозяйственная |  |  | 2000 |
| 13 | Минская (пихт. Стрелка) |  |  | 1200 |
| 14 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 15 | Киевская (пихт. Стрелка) |  |  | 1800 |
| 16 | Саперная (пихт. Стрелка) |  |  | 600 |
| 17 | 2-я Саперная (пихт. Стрелкая) |  |  | 600 |
| 18 | Вятская (Пихт. Стрелка) |  |  | 400 |
| 19 | Нагорная |  |  | 5200 |
| 20 | Свободы |  |  | 2940 |
| 21 | Алексеевская |  |  | 2940 |
| 22 | Пролетарская |  |  | 6000 |
| 23 | Республиканская |  |  | 11400 |
| 24 | Лбова |  |  | 6200 |
| 25 | Партизанская |  |  | 3400 |
| 26 | Братьев Каменских |  |  | 2400 |
| 27 | Барановская |  |  | 900 |
| 28 | проезд | ул. 1905г. | д.6 по ул. Уральской | 400 |
| 29 | Смирнова | Славянова | Красногвардейской | 3160 |
| 30 | Набережная пруда |  |  | 2200 |
| 31 | Егоршинская |  |  | 720 |
| 32 | Сухоложская |  |  | 810 |
| 33 | Артинская |  |  | 800 |
| 34 | Нагорная |  |  | 800 |
| 35 | 1-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 36 | 2-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 37 | Еланская |  |  | 800 |
| 38 | Марата |  |  | 4000 |
| 39 | Пугачевская |  |  | 3600 |
| 40 | Стольникова |  |  | 4200 |
| 41 | Завьялова |  |  | 3400 |
| 42 | Кувинская |  |  | 4000 |
| 43 | Колыбалова |  |  | 1300 |
| 44 | Фокинская |  |  | 1200 |
| 45 | ст. Большевиков |  |  | 3600 |
| 46 | Копылова |  |  | 3800 |
| 47 | Лядовская |  |  | 3700 |
| 48 | Февральская |  |  | 4600 |
| 49 | Валайская |  |  | 600 |
| 50 | Народная |  |  | 3000 |
| 51 | Гарцовская |  |  | 2600 |
| 52 | 1-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 53 | 2-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 54 | 3-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 55 | 4-я Запрудская |  |  | 2700 |
| 56 | 5-я Запрудская |  |  | 2000 |
| 57 | Крайпрудская |  |  | 4200 |
| 58 | Чермозская |  |  | 6800 |
| 59 | 2-я Чермозская |  |  | 4400 |
| 60 | К.Либкнехта |  |  | 1940 |
| 61 | Р.Люксембург |  |  | 1700 |
| 62 | Комаровская |  |  | 2600 |
| 63 | Исхакова |  |  | 4600 |
| 64 | Конева |  |  | 4600 |
| 65 | Кондаурова |  |  | 4600 |
| 66 | Кравченко |  |  | 4600 |
| 67 | Варфаломеева |  |  | 4600 |
| 68 | Гребнева |  |  | 1800 |
| 69 | Ерофеевских |  |  | 1400 |
| 70 | Вавилина |  |  | 4800 |
| 71 | Братчикова |  |  | 3600 |
| 72 | Брызгалова |  |  | 4400 |
| 73 | Журналиста Дементьева |  |  | 8100 |
| 74 | Бузинская |  |  | 2600 |
| 75 | Андреевская |  |  | 1300 |
| 76 | Белостокская |  |  | 1600 |
| 77 | Фурманова |  |  | 1640 |
| 78 | Каширская |  |  | 1620 |
| 79 | Вишневая |  |  | 940 |
| 80 | Балтийская |  |  | 700 |
| 81 | Мотовилихинская |  |  | 1500 |
| 82 | Донская |  |  | 1100 |
| 83 | Сылвенская |  |  | 700 |
| 84 | Волынская |  |  | 560 |
| 85 | 1-й Короткий переулок |  |  | 400 |
| 86 | Пятигорский |  |  | 1360 |
| 87 | Войкова |  |  | 2800 |
| 88 | Красных зорь |  |  | 4700 |
| 89 | Контонской коммуны |  |  | 2340 |
| 90 | 1-я Кольцевая |  |  | 1900 |
| 91 | 2-я Кольцевая |  |  | 1500 |
| 92 | 3-я Кольцевая |  |  | 2400 |
| 93 | 3-й Короткий переулок |  |  | 300 |
| 94 | Севастопольская |  |  | 2000 |
| 95 | Короткий переулок |  |  | 400 |
| 96 | 2-й Короткий переулок |  |  | 600 |
| 97 | Чусовская |  |  | 1400 |
| 98 | Костаревская |  |  | 1800 |
| 99 | Каспийская |  |  | 2400 |
| 100 | А.Серова |  |  | 2000 |
| 101 | Кунгурская |  |  | 1400 |
| 102 | Карякина |  |  | 3100 |
| 103 | Брянская |  |  | 3200 |
| 104 | Изотова |  |  | 2400 |
| 105 | Добрянская |  |  | 1800 |
| 106 | Массовок |  |  | 1400 |
| 107 | Радищева |  |  | 1600 |
| 108 | Пр. Октябрят |  |  | 2400 |
| 109 | Левитана |  |  | 1600 |
| 110 | Жуковского |  |  | 3200 |
| 111 | Курская |  |  | 340 |
| 112 | Грибоедова |  |  | 2800 |
| 113 | Артема |  |  | 1600 |
| 114 | Сако и Вацетти |  |  | 3400 |
| 115 | Рабочего Иванченко |  |  | 2400 |
| 116 | Северная |  |  | 1200 |
| 117 | Национальная |  |  | 1400 |
| 118 | Лифанова |  |  | 2400 |
| 119 | Краснознаменная |  |  | 2800 |
| 120 | Обросова |  |  | 2000 |
| 121 | Сарапульская |  |  | 900 |
| 122 | Салтыкова-Щедрина |  |  | 2200 |
| 123 | Казанская |  |  | 1000 |
| 124 | Изюмская |  |  | 1300 |
| 125 | Балканская |  |  | 1400 |
| 126 | Тульская |  |  | 600 |
| 127 | Лесная |  |  | 1000 |
| 128 | 1-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 129 | 2-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 130 | 3-я Новгородская |  |  | 11495 |
| 131 | 4-я Новгородская |  |  | 3600 |
| 132 | 5-я Новгородская |  |  | 3300 |
| 133 | 6-я Новгородская |  |  | 200 |
| 134 | Сигаева |  |  | 3600 |
| 135 | Омская |  |  | 1500 |
| 136 | Бекетова |  |  | 1800 |
| 137 | Е.Пермяка |  |  | 1800 |
| 138 | Красноуральская |  |  | 1300 |
| 139 | Пороховая |  |  | 600 |
| 140 | Искорская |  |  | 1900 |
| 141 | Степная |  |  | 2800 |
| 142 | Сивелева |  |  | 1100 |
| 143 | Мечникова |  |  | 1000 |
| 144 | Ивдельская |  |  | 2300 |
| 145 | 1-й Бойный переулок |  |  | 1400 |
| 146 | 2-й Бойный переулок |  |  | 1000 |
| 147 | 3-й Бойный переулок |  |  | 1300 |
| 148 | 4-й Бойный переулок |  |  | 640 |
| 149 | Ревдинская |  |  | 1100 |
| 150 | Тавдинская |  |  | 1300 |
| 151 | Енисейская |  |  | 1100 |
| 152 | Амурская |  |  | 1100 |
| 153 | Волжская |  |  | 1100 |
| 154 | Смоленская |  |  | 400 |
| 155 | Ростовская |  |  | 400 |
| 156 | Волгоградская |  |  | 400 |
| 157 | Одесская |  |  | 400 |
| 158 | Новозвягинская |  |  | 3100 |
| 159 | Березинская |  |  | 4900 |
| 160 | Зеленая |  |  | 7000 |
| 161 | Некрасова |  |  | 4400 |
| 162 | Норинская |  |  | 5300 |
| 163 | Труда |  |  | 6400 |
| 164 | Калановская |  |  | 4400 |
| 165 | Козловская |  |  | 2300 |
| 166 | Московская |  |  | 1100 |
| 167 | Ленинградская |  |  | 1600 |
| 168 | Харьковская |  |  | 2400 |
| 169 | Златоустовская |  |  | 860 |
| 170 | Кирпичная |  |  | 2400 |
| 171 | Магнитогорская |  |  | 2900 |
| 172 | Тагильская |  |  | 2200 |
| 173 | Челябинская |  |  | 1300 |
| 174 | Рылеева |  |  | 1100 |
| 175 | Калужская |  |  | 400 |
| 176 | Огородникова |  |  | 5740 |
| 177 | Кузнецкая |  |  | 1200 |
| 178 | дорога | п. Архирейка | п. Крольчатник | 8800 |
| 179 | дорога | конечная ост. Авт. № 38 | СПК "Мотовилихинский" | 3300 |
| 180 | Актера Емельянова |  |  | 4000 |
| 181 | Краеведа Волегова |  |  | 3600 |
| 182 | Художника Зеленина |  |  | 2400 |
| 183 | подполковника Галанова |  |  | 2000 |
| 184 | Уинская | подполковника Галанова | Сакко и Ванцетти | 2400 |
| 185 | остальные дороги |  |  | 3712 |
| 186 | 1-я Линия |  |  | 3600 |
| 187 | 2-я Линия |  |  | 7600 |
| 188 | 3-я Линия |  |  | 7100 |
| 189 | 4-я Линия |  |  | 3800 |
| 190 | 5-я Линия |  |  | 7000 |
| 191 | 6-я Линия |  |  | 6000 |
| 192 | 7-я Линия |  |  | 5700 |
| 193 | 8-я Линия |  |  | 5200 |
| 194 | 9-я Линия |  |  | 4000 |
| 195 | 10-я Линия |  |  | 1300 |
| 196 | 11-я Линия |  |  | 1200 |
| 197 | 12-я Линия |  |  | 600 |
| 198 | 13-я Линия |  |  | 2800 |
| 199 | Невская |  |  | 1900 |
| 200 | Ладожская |  |  | 1900 |
| 201 | Днепропетровская |  |  | 2700 |
| 202 | Ангарская |  |  | 1200 |
| 203 | Рионская |  |  | 1400 |
| 204 | Лозьвинская |  |  | 1300 |
| 205 | Солнечная |  |  | 1300 |
| 206 | Сосьвинская |  |  | 1300 |
| 207 | Внутриквартальные проезды Верхней Курьи |  |  | 13000 |
| 208 | Красновишерская |  |  | 1500 |
| 209 | Фрезеровщиков |  |  | 750 |
| 210 | Краснокамская |  |  | 900 |
| 211 | Садовая |  |  | 2400 |
| 212 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 213 | Потерянная |  |  | 750 |
| 214 | Никулинская |  |  | 288 |
| 215 | Производственная |  |  | 456 |
| 216 | Димитрова |  |  | 1000 |
| 217 | Балканская |  |  | 664 |
| 218 | Лядовская |  |  | 2800 |
| 219 | Черемховская |  |  | 6000 |
| 220 | Городецкая |  |  | 3600 |
| 221 | Спортивная |  |  | 1200 |
| 223 | Словцовой |  |  | 2700 |
| 224 | Кирпищиковой |  |  | 3400 |
| 225 | Житомирская |  |  | 1800 |
| 226 | Бобруйская |  |  | 3000 |
|  | итого: |  |  | 581645 |

Состав работ и периодичность

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. | 1 раз в 5 суток | 581645 кв. м. |
| Летнее содержание | Уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади. Вывозка смета, мусора | 1 раз в месяц | 581645 кв. м. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию дорог микрорайонов частной застройки

и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание  дорог микрорайонов частной застройки по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание дорог микрорайонов частной застройки

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, отсутствует заужение. В безснежные дни – до поверхности покрытия проезжей части. | 0 % |
| 2 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеется заужение в пределах 10%. | -20% |
| 3 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, имеется заужение более 20%. | -60% |
| 4 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%. | -100% |

2.2.Летнее содержание дорог микрорайонов частной застройки

|  | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. | 0% |
| 2 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Собранный мусор не вывезен. | - 20 % |
| 3 | Проезжая часть очищена не полностью от всякого вида загрязнений по всей площади. Мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

Методика оценки качества содержания

1. Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

2. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся от 1 до 2-х раз в месяц, производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы по элементу.

3. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся более 3-х раз в месяц, производится на основании ежедекадного обследования согласно муниципального контракта  со снятием 100% от стоимости содержания элемента за декаду.

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание родников в зимнее время | 9560 м² | 368,18 | 3 519 836 |
| 2 | Содержание родников в летнее время | 9560 м2 | 10,23 | 97 866 |
| 3 | Содержание пожарных водоемов в зимнее время | 11490 м2 | 5,02 | 57 676 |
| 4 | Содержание пожарных водоемов в летнее время | 11490 м2 | 3,83 | 44 093 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

__________________ О.Ю Рассказов                   ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  родников,пожарных водоемов Мотовилихинского района г. Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение №5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию родников, пожарных водоемов Мотовилихинского района г. Перми

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  родников,пожарных водоемов Мотовилихинского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2009 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполненных работ, согласно подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказчика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выполненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание родников ,пожарных водоемов Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик

Подрядчик

Приложение№ 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам микрорайонов частной застройки

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_____________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровк)

Лот № 2

ПРОЕКТ муниципального контракта  № __

заключаемый от имени муниципального образования – город Пермь

на  выполнение   работ по  содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров

г. Пермь                                                                                                          «____»  ________  2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Олега Юрьевича Рассказова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию  внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Мотовилихинского района г.Перми по контракту:

*зимнее содержание внутриквартальных проездов:

-подметание, сгребание снега;

-расширение проезжей части;

-обработка противогололедными материалами;

-удаление наката;

-вывозка снега.

*летнее содержание внутриквартальных проездов:

-подметание проезжей части;

-уборка смета у борта;

-уборка проезжей части от крупного мусора;

-вывозка смета, мусора.

*зимнее содержание тротуаров:

-ручная очистка тротуаров от снега, уборка мусора;

-посыпка песком.

*летнее содержание тротуаров:

-подметание тротуаров, уборка от мусора;

-вывозка смета, мусора.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ;

Приложение № 2 – оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

Приложение № 4 – акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 5 – акт оценки работы подрядного предприятия;

Приложение № 6 – акт приемки выполненных работ;

Приложение № 7 – расчет стоимости выполненных работ;

Приложение № 8 – форма донесения.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

Сроки исполнения обязательств

2.1. С момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.1. Начало производства работ:  01.02.2009г.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 февраля 2009г. по 31 декабря 2009г. формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов выполненных работ, расчетов стоимости работ  и счетов-фактур за фактически выполненные работы при наличии подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение 10 (десяти) дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, расчетов стоимости работ и предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах,  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.7. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.8 .Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь, 4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02902010014, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| __________ О.Ю.Рассказов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от ________

Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ

Перечень объектов, объем работ по содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 | тротуары,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд с б. Гагарина воль МСЧ-1 | б.Гагарина, 70 | ЦТП б.Гагарина, 72 | 1920 | 0 |
| 2 | проезд | б. Гагарина, 83/1 | д.72 по ул. Крупской | 3600 | 0 |
| 3 | проезд с б. Гагарина | б. Гагарина, 73 | б. Гагарина, 71а | 350 | 0 |
| 4 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 64 | б. Гагарина, 58в | 2400 | 0 |
| 5 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 60 | б.Гагарина, 58а | 360 | 0 |
| 6 | проезд у ПНК с отворотами к д. 58б и 58г | б.Гагарина, 58 | б.Гагарина, 54а | 1920 | 0 |
| 7 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского, 8 | ул. Ушинского, 4а | 400 | 0 |
| 8 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 18 | ул.Крупской, 75 | 960 | 0 |
| 9 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 14 | ул. Крупская, 71 | 720 | 240 |
| 10 | проезд с ул П.Лумумбы вдоль ул. Крупской | ул. П.Лумумбы, 7 | ул. Крупской, 68 | 2640 | 0 |
| 11 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 8 | ул. Купской, 69/1 | 1200 | 0 |
| 12 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 4 | ул. Крупской, 63 | 960 | 30 |
| 13 | проезд с ул Гайдара | ул. Гайдара, 6/1 | ул. Крупской, 65/1 | 600 | 90 |
| 14 | проезд с бульвара Гагарина | д. 66 по б. Гагарина | д. 62/2 по б. Гагарина | 720 | 0 |
| 15 | тротуар | д. 12 по ул. Гайдара | д.69/1 по ул. Крупской | 0 | 240 |
| 16 | тротуар | ТП у дома 69/1 ул.Крупской | ул. Крупской | 0 | 48 |
| 17 | тротуар | д.65/2 по ул. Крупской | ул. Крупской | 0 | 90 |
| 18 | тротуар | между домами 63 и 65/1 ул.Крупская | Ул.Крупская | 0 | 48 |
| 19 | тротуар | д. по б. Гагарина, 71А | ул. Крупской | 0 | 180 |
| 20 | тротуар | д. 73а по б. Гагарина | доул. Крупской | 0 | 138 |
| 21 | тротуар | д75а по б. Гагарина (школа) №43 | ул. Крупской | 0 | 130 |
| 22 | тротуар | д. 75а по б.Гагарина( №43школа) | д.68 по ул.Крупской | 0 | 32 |
| 23 | тротуар | между домами 68, 70 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 24 | тротуар | между домами 70 и 72 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 25 | тротуар | д. 54 по б. Гагарина | д.56 по б.Гагарина | 0 | 504 |
| 26 | тротуар | д. 56 по б. Гагарина | б.Гагарина, 58г | 0 | 40 |
| 27 | проезд | д.115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 400 | 0 |
| 28 | проезд | д. 115 по б. Гагарина | д. 107/5 по б. Гагарина | 1440 | 0 |
| 29 | проезд | д.107/5 по б. Гагарина | д. 107/1 по б. Гагарина | 1872 | 0 |
| 30 | проезд | д.91 по б. Гагарина | д.82 по ул. Крупской | 3120 | 0 |
| 31 | тех. проезд | д. 107/1 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 1800 | 0 |
| 32 | тех. проезд | д. 99 по б. Гагарина | проезда к домам 93/2/3 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 33 | проезд | д. 91 по б. Гагарина (Виват) | МОУ Дет. Дом № 2 | 480 | 0 |
| 34 | тротуар | д. 115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 0 | 240 |
| 35 | тротуар | 47 по ул. Старцева | д.107/5 по б. Гагарина | 0 | 440 |
| 36 | тротуар | д. 107/ 5 по б. Гагарина | д.88 по ул.Крупской | 0 | 400 |
| 37 | тротуар | д. 90 по ул. Крупской (д/с) | д. 82а по ул. Крупской | 0 | 320 |
| 38 | тротуар | д. 93/1 по Б.Гагарина вдоль д.93/4-93/6 | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 680 |
| 39 | тротуар | д. 95 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 0 | 330 |
| 40 | тротуар | д.9, 11 по ул. Дружбы | д.18/3/2 по ул. Тургенева | 0 | 210 |
| 41 | тротуар | д. 93/4 по б. Гагарина | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 240 |
| 42 | проезд | д.97,99 по б. Гагарина | д. 93/6 по б.Гагарина | 1920 | 0 |
| 43 | проезд | между д. 107/3,/4 по б. Гагарина | д.111/2 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 44 | проезд | д.43, 45 по ул. Старцева | д/с по ул. Крупской, 90 | 600 | 0 |
| 45 | проезд | д. 80 по ул. Крупской (школа) | д. 3 по ул. Ушинского | 1560 | 0 |
| 46 | проезд | между д. 76,78 по ул. Крупской | до подъездов | 120 | 0 |
| 47 | проезд | д. 79 по ул. Крупской | д. 83б по ул.Крупской | 240 | 0 |
| 48 | проезд | между д. 83,85 по ул.Крупской | д/с по ул. Крупской, 85 | 960 | 0 |
| 49 | проезд | д. 87,89 по ул. Крупской | д. 89а, 87а, 87б, 85 по ул. Крупской | 2144 | 0 |
| 50 | проезд | д. 89,93 по ул. Крупской | д/с по ул. Старцева, 35в | 360 | 0 |
| 51 | проезд | между д. 93, 95 по ул. Крупской | во двор | 240 | 0 |
| 52 | проезд | д. 67, 79 по ул. Пушкарской | вдоль д. 77 до 75 по ул. Пушкарской | 520 | 0 |
| 53 | проезд | между д. 83,85 по ул. Пушкарской | во двор | 120 | 0 |
| 54 | проезд | к школе по ул. Крупской, 92 |  | 200 | 0 |
| 55 | проезд | между д. 115 б. Гагарина, 55 по Старцева | д. 113а по б. Гагарина | 240 | 0 |
| 56 | проезд | д. 54б по б.Гагарина (нефт. Коледж) | д. 56 по б.Гагарина | 1200 | 0 |
| 57 | проезд | д. 73, 75 по б.Гагарина | д. 73а по б.Гагарина | 480 | 0 |
| 58 | проезд | д. 75, 77 по б.Гагарина | школа по б. Гагарина, 75а | 240 | 0 |
| 59 | проезд | д. 73. по ул. Крупской вдоль д. 71, 69/1 | д/с по ул. Крупской,67 | 1440 | 0 |
| 60 | проезд | между д. 11а, 13а по ул. Гайдара | школы по ул. Гайдара, 13 | 640 | 160 |
| 61 | проезд | д. 7, 7а по ул. Гайдара | д/с "Чулпан" по ул. Гайдара, 11 | 480 | 0 |
| 62 | проезд | между д. 2, 4 по ул. Гайдара | во двор | 120 | 0 |
| 63 | проезд | д. 2 по ул. Гайдара (ст. Юн.России) | заправки "Petrol " по ул. Макаренко | 2400 | 0 |
| 64 | тех. проезды | с ул. Дружба | д.13, 9, 7 по ул. Дружба | 200 | 0 |
| 65 | проезд | д. 18/1 по ул. Тургенева | д.5/1 по ул. Технической | 1012,5 | 0 |
| 66 | проезд | д.16, 18/1 по ул.Тургенева | д. 18/3 по ул. Тургенева | 420 | 0 |
| 67 | проезд | д. 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 405 | 0 |
| 68 | проезд | д. 18 по ул. Студенческой | д. 20 по ул. Студенчесчкой | 540 | 0 |
| 69 | проезд | д. 43, 49 по ул. Крупской | д.10 по ул. Технической (шк. 116) | 315 | 0 |
| 70 | проезд с б. Гагарина | д. 42б, 47 по б. Гагарина | контейнерная площадка за мед. Акад. | 675 | 0 |
| 71 | проезд | д. 22 (шк.) по ул. Технической | д. 57а по ул. Крупской | 2025 | 607,5 |
| 72 | проезд | д. 22 (шк.), 24 по ул. Технической | ТП у д. 44 по ул. Макаренко | 1620 | 0 |
| 73 | проезд | д. 59, 59а по ул. Крупской | д.22 по ул. Технической | 812 | 0 |
| 74 | тротуар | д. 6, 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 0 | 101,25 |
| 75 | тротуар | д. 19 по ул. Дружба | ГСК рядом с д. 17 по ул. Дружба | 0 | 90 |
| 76 | тротуар | д. 41, 41а по ул. Крупской | д.17 по ул. Дружбы | 0 | 189 |
| 77 | тротуар | д. 20 по Студенческой вдоль шк. 116 | д. 17 по ул. Дружбы | 0 | 360 |
| 78 | тротуар | ТП у д. 44 по ул. Макаренко | д. 59а по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 79 | тротуар | д.13 по ул. Студенческой | д. 57а по ул. Крупской | 0 | 135 |
| 80 | проезд | д.28, 30 по ул. Крупской | д. 28А по ул. Крупской | 360 | 0 |
| 81 | проезд | д. 115, 117 по ул. Уральская | д. 28А по ул. Крупской | 600 | 0 |
| 82 | проезд | д. 35, 37 по б. Гагарина | д. 54 по ул. Лебедева | 600 | 0 |
| 83 | проезд | д. 37, 39 по б. Гагарина | д. 37А по б. Гагарина | 600 | 0 |
| 84 | проезд | д. 32 по ул. Крупской | д. 32А по ул. Крупской (вокруг дома) | 840 | 0 |
| 85 | тротуар | д. 37 по б. Гагарина | д. 38, 40 по ул. Крупской | 0 | 300 |
| 86 | тротуар | д. 37А по б. Гагарина | д. 34 по ул. Крупской | 0 | 120 |
| 87 | тротуар | д. 32А по ул. Крупской | д. 35А по б. Гагарина | 0 | 90 |
| 88 | тротуар | угол д. 32 по ул. Крупской | правый угол д. 32А по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 89 | проезд | д. 37, 39 по ул. Крупской | д. 111 по ул. Ким | 720 | 0 |
| 90 | проезд | д. 31, 35 по ул. Крупской | д. 90 по ул. Ким (школа) | 720 | 0 |
| 91 | проезд | д. 39 по ул. Лебедева | д. 88 по ул. Ким | 600 | 0 |
| 92 | проезд | д. 107 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 600 | 0 |
| 93 | проезд | д. 105 по ул. Ким (дет/сад) | ул. Дружбы 18,20 (шк.112) | 1200 | 0 |
| 94 | проезд | д. 97 по ул. Ким | д. 12 по ул. Дружбы | 450 | 0 |
| 95 | проезд | д. 12 по ул. Дружбы | д. 16 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 96 | проезд | д. 2 по ул. Дружбы | д. 91А по ул. Ким | 360 | 0 |
| 97 | тех. проезды | ул. Дружбы | д. 6, д. 12, д. 14 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 98 | проезд | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | д. 9 по ул. Бр. Вагановых | 840 | 0 |
| 99 | проезд | д. 8, 10 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 100 | проезд | д. 6, 8 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 101 | проезд | д. 111, 113 по ул. Уральская | ул. Лебедева | 1680 | 0 |
| 102 | тротуар | д. 111 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 0 | 300 |
| 103 | тротуар | д. 99 по ул. Ким (вдоль школы) | ул. Дружбы | 0 | 140 |
| 104 | тротуар | д. 16 по ул. Дружбы | д. 18 по ул. Дружбы (территория школы) | 0 | 120 |
| 105 | тротуар | д. 33, 35 по ул. Лебедева | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | 0 | 120 |
| 106 | тротуар | д. 31, 33 по ул. Лебедева | д. 7, 9 по ул. Бр. Вагановых | 0 | 120 |
| 107 | проезд | д. 34 по ул. Ст. Разина (вдоль ГСК) | мостовой переход через р. Егошиха | 1920 | 0 |
| 108 | проезд | д. 34, 38 по ул. Ст. Разина | ТП у д. 34/4 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 109 | тех. проезд | д. 44, 46 по ул. Красновишерская | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 110 | тех. проезд | ул. Крупской | д. 38 по ул. Ст. Разина | 360 | 60 |
| 111 | проезд | д. 114 по ул. Уральской | д. 27 А по б. Гагарина (Планетарий) | 1680 | 0 |
| 112 | тех. проезд | д. 20 по ул. Крупской | д. 23 по б. Гагарина | 360 | 0 |
| 113 | тротуар | д. 34/2 по ул. Ст. Разина | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 0 | 120 |
| 114 | тротуар | ул. Ст. Разина | д. 23 по б. Гагарина | 0 | 60 |
| 115 | проезд | д. 115 по ул. Уральской | д. 119 по ул. Уральской | 1758 | 0 |
| 116 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 93 с лева от д/с | ул.Колыбалова,26 | 1488 | 0 |
| 117 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 113 с права от д/с | ул. Гарцовская | 1620 | 0 |
| 118 | проезд | д. 50 по ул. Гарцовская вдоль школы | д.28 по ул. Колыбалова | 540 | 0 |
| 119 | проезд с ул. Лядовской | д. 123 по Лядовской | д.68 по ул. Гарцовской | 2028 | 0 |
| 120 | проезд по ул. Гарцовская | магазина по Гарцовской 68а | д. 46 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 121 | проезд на дворовую территорию | д. 93 по ул. Лядовская | д. 20 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 122 | проезд за церковью | д. 87 по ул. Лядовская | д. 14 по ул. Колыбалова | 408 | 0 |
| 123 | тротуар | въезда по Лядовской, 123 | д. 68 по ул. Гарцовской | 0 | 270 |
| 124 | тротуар | д. 54 по ул. Гарцовской через двор | проезда по ул Гарцовская | 0 | 112,5 |
| 125 | тротуар | д. 87 по ул. Лядовская | д.14 по ул. Колыбалова | 0 | 67,5 |
| 126 | проезд с ул. Восстания | ч/д по ул. Восстания вдоль д. 11, вокруг д.11а | д. 12 по ул. Республиканской | 900 | 0 |
| 127 | проезд с ул. Восстания | между д. 11и 13 по ул. Восстания | д. 12 по ул. Республ. с заездом во двор д.13 по ул. Восстания | 1057,5 | 0 |
| 128 | проезд с ул. Восстания | ч/д. 112 по ул. Восстания | д. 43а по ул. Красногвардейской | 2298 | 0 |
| 129 | проезд | д. 33 по ул. Красногвардейской | д.12 по ул. Лузенина | 1212 | 0 |
| 130 | тех. проезд | д.4 по ул. Постаногова через двор в арку Постаногова 1 | Постаногова, 7 | 1600 | 0 |
| 131 | проезд | с ул. Восстания мимо торг. Центра | д.1 по ул. Постаногова, 1 | 810 | 0 |
| 132 | проезд с ул. Красногвардейской | д.42 вдоль д.7/1 | д. 7/2 по ул. Красногвардейской | 540 | 0 |
| 133 | тех. проезд | д. 8 по ул. Восстания мимо школы | д.6 по ул. Зенкова | 800 | 0 |
| 134 | тех проезд с ул. Зенкова | минирынка | д. 4а по ул. Восстания | 600 | 160 |
| 135 | тех. проезд с ул. Зенкова | в арку д. 8 по ул. Зенкова | д.6 по ул. Зенкова | 560 | 0 |
| 136 | проезд с ул. Зенкова | д.36 по ул. Зенкова | домов 15,13 по ул. Свободы | 1200 | 0 |
| 137 | проезд | вдоль д.13 по ул. Свободы | со стороны ул. Кузнецова | 678 | 0 |
| 138 | проезд | д.8 по ул. Восстания | д. 1 по ул. Постаногова | 405 | 0 |
| 139 | проезд | д. 7 по ул. Постаногова | д. 21 по ул. Постаногова | 540 | 0 |
| 140 | проезд | с ул. Красногвардейской | д.4 по ул. Красногвардейской | 408 | 0 |
| 141 | проезд | д. 7/2 по ул.Красногвардейской | ул. Алексеевской | 678 | 0 |
| 142 | проезд | д. 7 по ул. Красногвардейская | ул. Красногвардейской, 7/1,7/2 | 1212 | 0 |
| 143 | тротуар | д. 4 по ул. Постаногова | д.7 по ул. Красногвардейской | 0 | 250 |
| 144 | тротуар | д. 1 по ул. Постаногова | д. 8 по ул. Зенкова | 0 | 440 |
| 145 | тротуар с ул. Восстания | угол школьной территории мимо д/с | д. 15 по ул. Свободы | 0 | 480 |
| 146 | тротуар | ул. Красногвардейской | д.7/1 по ул. Красногвардескской | 0 | 30 |
| 147 | проезд с ул. Восстания | д.14 в арку и вдоль дома 4 по ул. Постаногова | до д.21 по ул. Постаногова | 1440 | 0 |
| 148 | тех. проезд | д.31а по ул. Целинная и д.1 по ул. Е.Пермяка | д. 1а по ул. Е Пермяка | 1680 | 150 |
| 149 | проезд с ул. Целинная | д. 29 и 31 по ул Целинной | д. 31/1 по ул. Целинной | 480 | 0 |
| 150 | тротуар | от ЦТП у д. 29 вдоль д. 31поул. Целинной | д.1 по ул. Е. Пермяка | 0 | 200 |
| 151 | тротуар | д. 41а по ул. Гашкова | тех проезда к гимназии № 7 | 0 | 450 |
| 152 | проезд по нечетной стороне ул. Гашкова | от д. 19 по ул. Гашкова | д. 41по ул. Гашкова | 2880 | 520 |
| 153 | тех. проезд | между д. 25 и 27 по ул. Гашкова | 29б ул. Гашкова | 1200 | 0 |
| 154 | проезд вдоль д. 17 по ул. Гашкова | между д. 36 и 40 по ул. И.Франко | трансформаторной подстанции | 390 | 0 |
| 155 | тротуар за д. 40 по ул. И.Франко | д. 36 по ул. И.Франко | д. 17 по ул. Целинной | 0 | 320 |
| 156 | тротуар | ТП во дворе Гашкова 19 | д.23б по ул. Гашкова | 0 | 54 |
| 157 | тротуар | д. 35 по ул. Гашкова | д.26 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 158 | тротуар | д.27 по ул. Гашкова | д. 24 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 159 | проезд к ЦТП | между д. 20 и 22 по ул. Гашкова | детский сада улГашкова22а | 400 | 0 |
| 160 | тротуар за д. 20 по ул. Гашкова | д/с 393 улГашкова22а | д. 2 по ул. Сигаева | 0 | 280 |
| 161 | тротуар между детскими садами | д. 22 по ул. Гашкова | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 240 |
| 162 | тех. проезд | между д. 24 и 22 по ул. Гашкова | д. 6 по ул. Сигаева | 400 | 0 |
| 163 | тротуар | д. 6 по ул. Сигаева | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 120 |
| 164 | проезд с ул. Гашкова | воль д.26, 30 по ул. Гашкова | д. 34 по ул. Гашкова | 1400 | 360 |
| 165 | проезд с ул. Гашкова | м. "Виват" улГашкова24 | Ул.Раздольная - д. 24 по ул. Гашкова | 320 | 0 |
| 166 | тех проезд за домами | д.30/2 по ул. Гашкова | д. 30/3 по ул. Гашкова | 560 | 0 |
| 167 | тех. проезд | д. 28а по ул. Гашкова | д. 28б по ул. Гашкова | 250 | 0 |
| 168 | тротуар | д. 28 по ул. Гашкова | лестничного перехода на ост. "Язовая" | 0 | 240 |
| 169 | тех проезд по ул. 2-я Баранчинская | д.2 по ул. Гашкова | ул. Иньвенская | 600 | 0 |
| 170 | тех. проезд по ул. Баранчинская | д. 8 по ул. Гашкова | въезда на территорию ТСЖ Гашкова,12 | 250 | 0 |
| 171 | тех. проезд с ул. Гашкова | АЗС ул.Гашкова,18 | Автотранспортный колледж, И.Франко, 39 | 1100 | 0 |
| 172 | проезд по ул. Иньвенской | д. 13 по ул. Гашкова с отворотом д. 5 по ул. Грозненской | д.13 по ул. Целинной | 1500 | 0 |
| 173 | тротуар | д.11 по ул. Целинной | детского сада ул.Целинная,11а | 0 | 60 |
| 174 | тех.проезд между шк. 74 и ПТУ 50 | ул. И.Франко | автостоянки | 200 | 0 |
| 175 | проезд 1 й бойный переулок | ул. Соликамской | ж/д путей | 968 | 0 |
| 176 | проезд | между д. 23 по ул. Юрша и д. 8 по ул. Уинская | д. 21 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 177 | проезд | д. 90, 96 по ул. Пушкарская | д. 92 по ул. Пушкарская | 480 | 0 |
| 178 | проезд | д. 23А, 25 по ул. Юрша | д. 25/1 по ул. Юрша | 1560 | 0 |
| 179 | проезд | д. 4, 6 по ул. Лякишева | д. 132 по ул. Пушкарская | 1080 | 0 |
| 180 | проезд | д. 6, 8 по ул. Лякишева | д. 39А по ул. Звонарева | 360 | 0 |
| 181 | проезд | д. 78, 80 по ул. Юрша | ЦТП (середина двора) | 480 | 0 |
| 182 | тротуар | д. 4, 6 по ул. Звонарева | ул. Пономарева | 0 | 150 |
| 183 | проезд | д. 42А по ул. Пономарева (вокруг ГСК) | д. 9/3 по ул. Старцева | 1250 | 300 |
| 184 | проезд | д. 37, 35 по ул. Старцева | ул. Старцева, 35 в (д/с) | 960 | 0 |
| 185 | проезд | д. 15/2 по ул. Старцева | д.23 по ул. Старцева (д/с) | 720 | 0 |
| 186 | проезд | д.4, 6 по ул. Уинской | д. 4Б по ул. Уинской (д/быта) | 1320 | 330 |
| 187 | проезд | д.4Б по ул. Уинской | д. 88 по ул. Пушкарской, 4 ул. Уинская | 960 | 0 |
| 188 | тротуар | д. 4 по ул. Уинской | д. 8 по ул. Пушкарской | 0 | 390 |
| 189 | проезд | д. 1В по ул. Уинской | шк. № 151 | 1560 | 360 |
| 190 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Уинской | 1680 | 0 |
| 191 | тех. проезд | д. 11, 18 по ул. Уинская | д. 13 по ул. Уинской | 900 | 0 |
| 192 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 64 по ул. Юрша) | д. 7 по ул. Старцева | 720 | 0 |
| 193 | тех. проезд | ул. Старцева | правый угол д. 5 по ул. Старцева | 600 | 0 |
| 194 | проезд | ул. Старцева | ТП у Гимназии № 2 | 480 | 0 |
| 195 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 56 по ул. Юрша) | Гимназия № 2 | 960 | 0 |
| 196 | тех. проезд | ул. Юрша | д. 60 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 197 | проезд | д. 5, 9 по ул. Юрша | д. 7 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 198 | тех проезд | ул. Юрша | д. 1, 5 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 199 | тротуар | д. 56 по ул. Юрша | Гимназия № 2 | 0 | 90 |
| 200 | тротуар с лестницей | д. 60 по ул. Юрша (между д/с и Гимназией № 2) | ТП у Гимназии № 2 | 0 | 90 |
| 201 | тротуар | ул. Старцева в районе д. 7 | д. 68 по ул. Грибоедова | 0 | 1140 |
| 202 | тротуар | Гимназия № 2 | ул. Юрша | 0 | 330 |
| 203 | проезд | д.90 по ул. Пушкарской | д. 4 б по ул. Уинской | 1230 | 0 |
| 204 | проезд | д. 25 по ул. Юрша | конец д. 25/1 по ул. Юрша | 1380 | 0 |
| 205 | проезд | д. 15/1 по ул. Старцева | шк. 135 по ул. Старцева | 1080 | 0 |
| 206 | проезд | д. 2 по ул. Звонарева | д. 15/2 по ул. Старцева | 1890 | 0 |
| 207 | проезд между домами | д. 6, 4 по ул. Звонарева | во двор | 270 | 0 |
| 208 | проезд | д. 4 по ул. Лякишева | д. 96 по ул. Юрша | 696 | 0 |
| 209 | проезд | д.61 по ул. Пушкарская | д. 63 по ул. Пушкарская | 300 | 0 |
| 210 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | во двор д. 7 по ул. Юрша | 948 | 0 |
| 211 | проезд в арку | д. 7 по ул. Старцева | во двор | 200 | 0 |
| 212 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 13 по ул. Ивановская | 360 | 0 |
| 213 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 47А по ул. Уральская | 480 | 80 |
| 214 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 51 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 215 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 55 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 216 | тротуар | д. 53 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 20 |
| 217 | тротуар | д. 57 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 90 |
| 218 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 59А, 61 по ул. Уральская | 720 | 0 |
| 219 | тротуар | д. 61 по ул. Уральская (за домом) | д. 61А по ул. Уральская | 0 | 60 |
| 220 | тех. проезд | д. 15, 17 по ул. Ивановская | ЦТП по ул. Ивановская, 19А | 960 | 0 |
| 221 | тротуар | ул. А. Барбюса | д. 13, 15 по ул. Ивановская | 0 | 160 |
| 222 | тротуар | д. 17 по ул. Ивановская | д. 19 по ул. Ивановская | 0 | 40 |
| 223 | тех. проезд | ул. Ким | д. 7 по ул. Ким | 800 | 0 |
| 224 | пешеходный переход | д. 7 по ул. Ким | д. 4 по ул. Чехова | 0 | 60 |
| 225 | проезд | ул. Ким | д. 9, 11 по ул. Ким | 240 | 0 |
| 226 | тротуар | д. 13 по ул. Ким | д. 6 по ул. Чехова | 0 | 250 |
| 227 | тротуар | д. 9, 11 по ул. Ким | д. 13А по ул. Хрустальная (дет/сад) | 0 | 180 |
| 228 | тех. проезд | ул. Ким (за д. 15 по ул. Ким) | въезд в дет/сад по ул. Хрустальная, 13А | 1280 | 0 |
| 229 | проезд | д. 5 по ул. Ким | д. 2 по ул. Чехова | 720 | 0 |
| 230 | проезд | д.43 по ул. Ким | д.28,30,32 по ул. Хрустальная | 1600 | 180 |
| 231 | проезд | д. 32 по ул. Хрустальной | двор д. 34 по ул. Хрустальная | 720 | 300 |
| 232 | тротуар | д. 4 по ул. Инженерной (д.сад) | д. 14 по ул. Чехова | 0 | 150 |
| 233 | тротуар | д. 32, 34 по ул. Хрустальной | д.4 по ул. Инженерной (д/сад) | 0 | 120 |
| 234 | тротуар | д.77 по ул. Уральской | д. 6 по ул. Индустриализации | 0 | 150 |
| 235 | тротуар | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 14 по ул. Циолковского | 0 | 156 |
| 236 | тротуар | д. 12, 14 по ул. Лебедева | д. 3а по ул. Работницы | 0 | 174 |
| 237 | тех. проезд | д. 14, 16 по ул. Циолковского | контейнерная пл. (середина двора) | 240 | 0 |
| 238 | тех. проезд по ул. Металлистов | ул. Уральской | ул. Лебедева | 1600 | 0 |
| 239 | тех. проезд | д.83 по ул. Работницы | д. 79 по ул. Циолковского | 720 | 0 |
| 240 | тех. проезд | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 81а по ул. Уральской | 720 | 0 |
| 241 | тех. проезд | д. 14 по ул. Циолковского | д. 81 по ул. Уральской | 360 | 0 |
| 242 | тех. проезд | д. 8,10 по ул. Лебедева | во двор | 120 | 0 |
| 243 | тех. проезд | д. 9 по ул. Циолковского | во двор | 360 | 0 |
| 244 | тех. проезд | д. 28 по ул. Хрустальной | д. 10 по ул. Чехова | 1218 | 0 |
| 245 | тех. проезд | д. 51, 53 по ул. Ким | д. 6 по ул. Инженерной | 810 | 0 |
| 246 | тех. проезд | 49, 51 по ул. Ким | д. 6а по ул. Инженерной | 390 | 0 |
| 247 | тех. проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 6а по ул. Инженерной | 948 | 0 |
| 248 | тех. проезд | д. 14 по ул. Чехова | д. 26 по ул. Чехова | 2400 | 0 |
| 249 | тех. проезд по ул. Металлургов | ул. Уральской | до ул. Лебедева | 1212 | 0 |
| 250 | тех. проезд по ул. В.Фигнер | ул. Металлургов | ул. Авиационной | 1350 | 0 |
| 251 | тех. проезд | д. 80, 82 по ул. Уральской | д. 5а по ул. В.Фигнер | 1080 | 0 |
| 252 | тех. проезд | д. 74, 74а по ул. Ким | во двор | 140 | 0 |
| 253 | тех. проезд по ул. В.Соломина | ул. Лебедева | дворец им. Ленина, тротуар до Уральской | 600 | 400 |
| 254 | проезд | д.17, 19 по ул. Циолковского | д. 12, 14 по ул. Индустриализации | 720 | 0 |
| 255 | проезд | д. 86а по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 600 | 0 |
| 256 | проезд | д.88 по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 676 | 0 |
| 257 | проезд | д. 88, 86б по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 540 | 0 |
| 258 | проезд | д 9,11 по ул. Тургенева | ул. В. Соломина | 810 | 0 |
| 259 | проезд | д.19 по ул. Металлистов | д. 6 по ул. Инженерной | 1080 | 0 |
| 260 | проезд | д.18, 22 по ул. Чехова вдоль д. 24 | ул. Металлистов | 810 | 0 |
| 261 | проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 53 по ул. Ким | 1350 | 0 |
| 262 | проезд | д. 6б по ул. Инженерной | д. 6 по ул. Инженерной | 480 | 0 |
| 263 | тротуар | д. 19, 21 по ул. Металлистов | д. 24 по ул. Чехова | 0 | 100 |
| 264 | тротуар | д. 22 по ул. Ким (между шк. и д. 6 по ул. Инженерной) | д. 14 по ул. Металлистов | 0 | 560 |
| 265 | тротуар | д. 55, 53 по ул. Ким | ул. Инженерной (шк. 105) | 0 | 700 |
| 266 | тротуар | д.53 по ул. Ким, 10 по ул. Инженерной | д.55 по ул. Ким, д. 12 инженерной | 0 | 180 |
| 267 | проезд | д.35, 39 по ул. Тургенева | д. 37 по ул. Тургенева (д/ сад) | 525 | 0 |
| 268 | проезд | д. 37 по ул. Тургенева (Вдоль д/ сада) | ул. Макаренко | 1050 | 0 |
| 269 | проезд | д.37 по ул. Тургенева (д/ сад) | д. 6 по ул. Макаренко | 4725 | 0 |
| 270 | проезд | д. 33, 35 по ул. Тургенева | д.33 а по ул. Тургенева | 948 | 0 |
| 271 | проезд | д. 33а по ул. Тургенева | д. 24 по ул. Добролюбова | 2100 | 0 |
| 272 | проезд | ул. Добролюбова 4а | д. 4 по ул. Добролюбова | 157,5 | 26,25 |
| 273 | проезд | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.12 по ул. Добролюбова | 945 | 210 |
| 274 | тех. проезд | между домами 6, 12 по ул. Добролюбова |  | 525 | 0 |
| 275 | тротуар | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.2 по ул. Добролюбова (магазин) | 0 | 105 |
| 276 | тротуар | лестницы с ул. Ивановской | железной дороги | 0 | 60 |
| 277 | проезд | д. 5 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Юрша | 1908 | 0 |
| 278 | тех. проезд по ул. Уинской | д. 1 по Уинской | д. 9 по Уинской | 2961 | 0 |
| 279 | проезд по ул. Металлистов | ул. Лебедева | ул. Уральской | 1776 | 0 |
| 280 | проезд по ул. Барбюса | ул.Хрустальная | ул. Грачева | 1760 | 0 |
| 281 | тех. проезд по ул. Уральской | ул. Работницы | ул. Циолковского | 600 | 0 |
| 282 | тех. проезд по периметру Мотов. пруда |  |  | 9650 | 0 |
| 283 | проезд с б. Гагарина | между домами №91и№95 по б. Гагарина | д. 80 Крупской | 783 | 0 |
|  | итого |  |  | 200570,5 | 21052 |

Состав работ и периодичность выполнения

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Зимнее содержание | Подметание, сгребание снега | 1 раз в сутки | 200600 кв. м. |
|  | Расширение проезжей части | 1 раз в 4 суток | 200600 кв. м. |
|  | Обработка противогололедными материалами | 1раз в сутки | 200600 кв. м. |
|  | Удаление наката | 1 раз в 6 суток | 200600 кв. м. |
|  | Вывозка снега |  | 8400тн |
| тротуары |  |  |  |
| Зимнее содержание | Ручная очистка тротуаров от снега, уборка мусора | 1 раз в 3 суток | 21052 кв. м. |
|  | Посыпка песком | 1 раз в 3 суток | 21052 кв. м. |
| внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание проезжей части | 1 раз в 5 суток | 200600 кв. м. |
|  | Уборка смета у борта | 1 раз в 5 суток | 200600 кв. м. |
|  | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1раз в 10суток | 200600 кв. м. |
|  | Вывозка смета, мусора | 200600 кв. м. |  |
| тротуары |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание тротуаров, уборка от мусора | 1 раз в 3суток | 21052 кв. м. |
|  | Вывозка смета, мусора | 21052 кв. м. |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№     от ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров

и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание  внутриквартальных проездов, тротуаров по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1.Зимнее содержание внутриквартальных проездов

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка – выполнены работы по подметанию и сгребанию снега, поверхность ровная, в безснежные дни – до поверхности покрытия проезжей части. Произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.. Снежные массы сформированы в валы и вывезены. | 0 % |
| 2 | Механизированная очистка - выполнены работы по подметанию и сгребанию снега, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%. Снежные массы сформированы в валы и вывезены. | -20% |
| 3 | Механизированная очистка - поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Снег не вывезен. | -60% |
| 4 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%, вывозка снега не производилась. | -100% |

2.2.Зимнее содержание тротуаров

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение | 0 % |
| 2 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. | -20% |
| 3 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. | -60% |
| 4 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. | -100% |

2.3.Летнее содержание внутриквартальных проездов

|  | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Прилотковые зоны не имеют грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. | 0% |
| 2 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Прилотковые зоны имеют грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. | - 20 % |
| 3 | Проезжая часть очищена не полностью от всякого вида загрязнений по всей площади. Лотковые зоны имеют грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. Мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

2.4.Летнее содержание тротуаров

|  | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуары пешеходные дорожки полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора, борт очищен от сорной растительности. | 0% |
| 2 | Тротуары пешеходные дорожки очищены не полностью от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. | - 20% |
| 3 | Тротуары пешеходные дорожки очищены не полностью от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, имеется сорная растительность у борта. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

Методика оценки качества содержания

1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

2. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся от 1 до 2-х раз в месяц, производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы по элементу.

3. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся более 3-х раз в месяц, производится на основании ежедекадного обследования согласно муниципального контракта  со снятием 100% от стоимости содержания элемента за декаду.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутриквартальных проездов в зимнее время | 200600 м2 | 29,44 | 5 905 383 |
| 2 | Содержание внутриквартальных проездов в летнее время | 200600 м2 | 4,38 | 879 010 |
| 3 | Содержание тротуаров в зимнее время | 21050 м2 | 27,68 | 582 589 |
| 4 | Содержание тротуаров в летнее время | 21050 м2 | 6,04 | 127343 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего

коэффициента _________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

__________________ О.Ю.Рассказов                  ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  внутриквартальных проездов, тротуаров Мотовилихинского района г. Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров Мотовилихинского района г. Перми

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  внутриквартальных проездов, тротуаров Мотовилихинского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2009 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполненных работ, согласно подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказчика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выполненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутриквартальных проездов ,тротуаров Мотовилихинскогорайона |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам микрорайонов частной застройки

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_____________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровк)

Лот № 3

ПРОЕКТ муниципального контракта  № __

заключаемый от имени муниципального образования – город Пермь

на   выполнение   работ по  содержанию лестничных переходов,  пешеходных мостов

г. Пермь                                                                                                          «____»  ________  2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Олега Юрьевича Рассказова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию  лестничных переходов, пешеходных мостов на территории Мотовилихинского района г.Перми по контракту:

*зимнее содержание лестничных переходов, пешеходных мостов:

-уборка свежевыпавшего снега, мусора;

-сдвигание  снега, формирование валов;

-очистка от уплотненного снега, наледи;

-обработка противогололедными материалами

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 –  Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ;

- Приложение № 2 – оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки выполнения работ;

- Приложение № 5 – акт оценки работы подрядного предприятия;

- Приложение № 6 – акт приемки выполненных работ;

- Приложение № 7 – расчет стоимости выполненных работ;

- Приложение № 8 – форма донесения.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

- Сроки исполнения обязательств

2.1. С момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.1. Начало производства работ:  01.02.2009г.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 февраля 2009г. по 31 декабря 2009г. формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов выполненных работ, расчетов стоимости работ  и счетов-фактур за фактически выполненные работы при наличии подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение 10 (десяти) дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, расчетов стоимости работ и предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах,  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.7. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.8 .Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь, 4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02902010014, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| __________ О.Ю.Рассказов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ___ от _____________

Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ

- Перечень объектов, объем работ по содержанию лестничных переходов и пешеходных мостов

| № | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница от ул. Мостовой на Диараму | 322,7 |
| 2 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Норинской | 285,2 |
| 3 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Нагорной | 250,2 |
| 4 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Красноуральской ( Вышка 2 ) | 353 |
| 5 | Лестница от ул. Лифанова до ул. Чехова | 127 |
| 6 | Лестница и мост по ул. Кунгурской через р.Ива | 355,4 |
| 7 | Лестница по ул. Восстания от ул. 1905 года до дома № 59 | 395,2 |
| 8 | Лестница от ул. 1905 года до ул. Пролетарской | 210 |
| 9 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Кузнецова | 143,8 |
| 10 | Лестница и мост от ул. Борчаниновской в м/р Костарево | 171,6 |
| 11 | Лестница от Бузинской до ул.Козловской | 202 |
| 12 | Лестница и мост по ул.Марата | 102 |
| 13 | Лестница и мост с ул. Минской на Пихтовую стрелку | 180 |
| 14 | Лестница от ул. Уральской – Лифанова к р.Ива с мостом-переходом | 251,5 |
| 15 | Лестница по ул.Завьялова | 180 |
| 16 | Лестница от ул. Краснокамской в м/р Разгуляй | 80 |
| 17 | Лестницы на площади у Цирка | 40 |
| 18 | Лестница по ул. Уральской ( от Планетария) | 70 |
| 19 | Лестница, мост по ул. Димитрова и ул. Брянская | 306 |
| 20 | Лестница от ул. Кузнецова до ул. Постаногова | 71 |
| 21 | Лестница и мост от ул. Белостокской до ул. Марата | 106 |
| 22 | Лестница и мост по ул. Златоустовской | 228,5 |
| 23 | Лестница по ул. Тракторной | 85 |
| 24 | Лестница по ул.Челябинской | 90 |
| 25 | Лестница по ул. Ленинградской | 40 |
| 26 | Лестница от ул. Ст.Разина до ул. Фрезеровщиков | 160 |
| 27 | Лестница от Красной площади к монастырю | 30 |
| 28 | Лестница и мост от ул. Пугачева и Народной на ул. Андреевскую | 287 |
| 29 | Лестница и мост от ул.Бр.Каменских к р.Б.Мотовилиха | 118,8 |
| 30 | Лестница от ул. К.Либкнехта до ул. Ст.Большевиков ( к Ключу-мойке) | 93,2 |
| 31 | Лестница и мост от ул.Лифанова ( остановка Обросова) до ул. Смирнова | 70 |
| 32 | Лестница от р. Ива на ул. Смирнова | 78 |
| 33 | Лестница от ул.Смирнова до ул. Клыкова | 140,4 |
| 34 | Пешеходная дорожка с мостом с ост. Язовая | 184 |
| 35 | Лестница от ул. Старцева ( ост. ВРЗ ) | 70 |
| 36 | Лестница от ул. Ивановской до ст. Мотовилиха | 272 |
| 37 | Лестница по ул. Производственной от ул Чехова до лога | 188 |
| 38 | Лестница с переходом от ул.Гашкова до Целинной № 29 | 550 |
| 39 | Пешеходнай дорожка по ул. Пролетарской от ул.Зенкова до 1-й Висимской (нечетная сторона) | 332 |
| 40 | Лестница по ул. Красных Зорь,60 | 90 |
| 41 | Лестница по ул. Каширинская,25 | 220,2 |
| 42 | Лестница ул.Ст.Большевиков ул.Копылова | 75 |
| 43 | Ключ-мойка с переходами у пл.Восстания | 120 |
| 44 | Лестница-переход от ост. «Промкомбинат» до м\р Вышка – 2 | 1276 |
| 45 | Лестница от ул. Ким до ул. Чехова | 320 |
| 46 | Лестница в районе домов № 13,№15, № 17 по ул. Хрустальная | 310 |
| 47 | Мост-переход через р. Ива в створе ул. Уинской до м/р Костарево | 86,5 |
| 48 | Лестница по ул.Уинская | 40 |
| 49 | Лестница по ул.Красных Зорь 2 | 40 |
| 50 | Лестница и мост Мотовилихинская 28 | 322 |
| 51 | Ключ-мойка с переходами у Димитрова | 152 |
| 52 | Пешеходная лестница по ул. Уральская 119 | 149,2 |
| 53 | Лифанова, 69 | 67 |
| 54 | от ул. Грибоедова, 68 до м/р Садовый | 342 |
| 55 | от ул. Подольской до жилых домов по Старцева 9/3 с тротуаром | 324 |
| 56 | с ул. Курской на ул. Макаренко д. 6 | 150 |
| 57 | Между гимназией № 2 и д/с | 84 |
| 58 | от ул. Челябинской до ул. Норинской к ключу - мойке | 38 |
|  | ИТОГО: | 11425,4 |

- Состав и периодичность выполнения

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Уборка свежевыпавшего снега, мусора | 1 раз в сутки | 11425,4кв. м. |
|  | Сдвигание снега, формирование валов | 1 раз в 4 суток | 11425,4 кв. м. |
|  | Очистка от уплотнённого снега, наледи | 1 раза в 2 суток | 11425,4 кв. м. |
|  | Обработка противогололедными материалами | 1 раз в сутки | 11425,4кв. м. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от__________________№___

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию лестничных переходов, пешеходных мостов условия снижения стоимости работ

- Общие положения

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание   лестничных переходов, пешеходных мостов по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнена очистка от снега до поверхности ступеней лестниц, переходов(мостов), при скользкой поверхности произведена подсыпка песком. Сдвинут свежевыпавший снег, сформирован в кучи. | Отлично, 0 % |
| 2 | Выполнена очистка от снега, поверхность обработана песком, не сформированы снежные валы. | Хорошо, -10% |
| 3 | Выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком, имеется накат. Не сформированы снежные валы. | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Не выполнена очистка от снега, наката, не произведена подсыпка песком. | Неудовлетворительно, -100% |

3. Методика оценки качества содержания

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся от 1 до 2-х раз в месяц, производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы по элементу.

3.3. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся более 3-х раз в месяц, производится на основании ежедекадного обследования согласно муниципального контракта  со снятием 100% от стоимости содержания элемента за декаду.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание лестничных переходов , пешеходных мостов в зимнее время: | 11430 м² | 247,6 | 2 830 092 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

__________________О.Ю.Рассказов                  ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  лестничных переходов, пешеходных мостов

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию лестничных переходов, пешеходных мостов

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  лестничных переходов, пешеходных мостов  Мотовилихинского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2009 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполненных работ, согласно подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказчика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выполненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание лестничных переходов пешеходных мостов Мотовилихинского района в зимнее время |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

Приложение № 8                                                                                                                                                                       к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам микрорайонов частной застройки

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_____________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровк)

Лот № 4

ПРОЕКТ муниципального контракта  № __

заключаемый от имени муниципального образования – город Пермь

на  выполнение   работ по  содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев)

и проезжей части пожарных водоемов

г. Пермь                                                                                                          «____»  ________  2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Олега Юрьевича Рассказова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев), проезжей части пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г.Перми по контракту:

*зимнее содержание родников (ключей, ключей-моек, колодцев):

-подметание свежевыпавшего снега, уборка мусора;

-сдвигание, формирование снега в валы;

-очистка от уплотненного снега;

-обработка противогололедными материалами;

-очистка от наледи.

*зимнее содержание проезжей части пожарных водоемов:

-механизированная очистка проезжей части – расширение, удаление наката, снежных масс.

*летнее содержание родников (ключей, ключей-моек, колодцев):

-подметание, уборка от мусора;

-вывозка смета, мусора.

*летнее содержание проезжей части пожарных водоемов:

-подметание проезжей части, уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 –  Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ;

- Приложение № 2 – оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки выполнения работ;

- Приложение № 5 – акт оценки работы подрядного предприятия;

- Приложение № 6 – акт приемки выполненных работ;

- Приложение № 7 – расчет стоимости выполненных работ;

- Приложение № 8 – форма донесения.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

- Сроки исполнения обязательств

2.1. С момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.1. Начало производства работ:  01.02.2009г.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 февраля 2009г. по 31 декабря 2009г. формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов выполненных работ, расчетов стоимости работ  и счетов-фактур за фактически выполненные работы при наличии подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение 10 (десяти) дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, расчетов стоимости работ и предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах,  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.7. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.8 .Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь, 4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02902010014, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| __________ О.Ю.Рассказов м.п. |  |
| Приложение №1 к муниципальному контракту № ____ от __________ Перечень объектов, состав, объемы и периодичность выполнения работ - Перечень объектов, объем работ по содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев). № п/п; Местоположение объекта; Площадь, м2. 1; Ключ- мойка, ул. Красных зорь,2а; 342. 2; Ключ- мойка, ул.Андреевская,1; 159. 3; Ключ- мойка, ул. Белостокская,1; 208. 4; Ключ- мойка, ул. Фурманова,1; 186. 5; Ключ- мойка, ул.Каширинская, 25; 156. 6; Ключ- мойка, ул. Красных зорь,60; 153. 7; Ключ, ул. 1-я кольцевая, 51; 140. 8; Колодец, ул. Вишневая,11; 55. 9; Колодец, ул.П. Коммуны,79-81; 55. 10; Колодец, ул. Донская, 7-9; 55. 11; Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков,76; 182. 12; Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков, 2; 183. 13; Ключ, ул. Лядовская,1; 120. 14; Ключ, ул.Завьялова,6-8; 125. 15; Ключ, ул. Лядовская,87; 290. 16; Колодец, ул. Стольникова,66; 53. 17; Колодец, ул. Народная, 38; 53. 18; Колодец, пересечение ул. Копылова и Кувинской; 54. 19; Колодец, ул. Краепрудская, 78; 53. 20; Ключ-мойка, с ул. Володарского, между Висимом и Стрелкой; 280. 21; Ключ, с ул. Володарского за рекой Плоская; 180. 22; Ключ-мойка, с ул.Селькохозяйственной, между Висимом и Стрелкой; 179. 23; Ключ-мойка, ул. Партизанская,72; 280. 24; Ключ-мойка, ул. Смирнова- Клыкова; 185. 25; Ключ-мойка, ул. Смирнова, 18; 239. 26; Ключ-мойка с ул. Урицкогон наул. Каспийскую; 245. 27; Ключ-мойка,ул. Пигасова,53; 247. 28; Ключ, ул. Смирнова,58; 55. 29; Ключ-мойка, ул. Нагорная,60; 215. 30; Ключ, ул Вятская,2; 110. 31; Ключ, ул. Лбова,103; 100. 32; Ключ-мойка, ул. Челябинская; 203. 33; Ключ-мойка, ул. Златоустовская,13; 171. 34; Ключ-мойка, ул. Козловская,9; 198. 35; Ключ-мойка, ул. Ленинградская – Калгановская; 174. 36; Ключ, ул.Бузинская ,61; 55. 37; Колодец, ул Калгановаская,61; 55. 38; Колодец, ул. Норинская,30; 53. 39; Ключ-мойка, ул. Соликамская, 11; 176. 40; Колодец, ул.Соликамская,56; 52. 41; Колодец, ул.Соликамская,42; 52. 42; Ключ-мойка, ул.Соликамская,74; 189. 43; Ключ-мойка, ул.Соликамская,98; 161. 44; Ключ-мойка, ул. Соликамская,154; 179. 45; Ключ-мойка, ул. Соликамская,168; 206. 46; Ключ, ул. Соликамская, 188; 193. 47; Ключ, ул. Соликамская, 235; 165. 48; Ключ, ул. Соликамская, 257 (ост. Промкомбинат)Дерево, 2,5х4,5м; 165. 49; Ключ, ул. Соликамская, 271; 152. 50; Ключ, ул. Северная,19 по р. Талажанка; 280. 51; Ключ, ул. Серова,40; 220. 52; Ключ, с ул. Левитана,50; 150. 53; Ключ, с ул. Левитана,50; 150. 54; Ключ, с пр. Октябрят; 192. 55; Ключ, ул. Обросова,2; 105. 56; Ключ, ул. Обросова - Брянская; 103. 57; Ключ, ул. Обросова - Тульская; 130. 58; Колодец, ул. Изотовская,2-4; 53. 59; Ключ, ул.Балканская,70 - Димитрова; 181. 60; Ключ, ул. Балканская, 48, спуск с ул. Хрустальной; 176. 61; Ключ, ул. Балканская с ул. Никуленской; 176. 62; Колодец, ул. Жуковского, 15-17; 53. 63; Колодец, ул. Жуковского, 7-9; 53. Итого:; 9558. |  |

- Перечень объектов, объем работ по содержанию проезжей части пожарных водоемов

| № п/п |  | Местоположение объекта |  |  | Объем, м3 | наличие подъезда, вид покрытия |  |  | Площадь подъезда, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Мотовилихинский пруд |  |  | 240000 | Подъезд с ул. Кр. Площадь, асфальт |  |  | 620 |  |
| 2 |  | Водоем ул. Кирпичная, 2, пруд |  |  | 39000 | Грунтовый подъезд |  |  | 1980 |  |
| 3 |  | Водоем по ул. Городецкая |  |  | 28000 | Грунтовый подъезд |  |  | 3680 |  |
| 4 |  | Пруд в районе п. Архирейка |  |  | 1000 | Грунтовый подъезд |  |  | 500 |  |
| 5 |  | Ул. Баранчинская, 12 |  |  | 100 | Грунтовый подъезд |  |  | 320 |  |
| 6 |  | Ул. Огородникова, 72 |  |  | 25 | Подъезд в твердом исполнении |  |  | 60 |  |
| 7 |  | Ул. Телефонная, 3 |  |  | 25 | Грунтовый подъезд |  |  | 2250 |  |
| 8 |  | Ул. Фурманова, 5 |  |  | 25 | Грунтовый подъезд |  |  | 80 |  |
| 9 |  | Ул. Бобруйская, 31 |  |  | 25 | Грунтовый подъезд |  |  | 80 |  |
| 10 |  | Ул. Национальная, 10а |  |  | 15 | Грунтовый подъезд |  |  | 280 |  |
| 11 |  | Ул. Грибоедова, 68 у ЦТП |  |  | 75 | Грунтовый подъезд |  |  | 1020 |  |
| 12 |  | Ул. Подольская, 34 |  |  | 100 | Подъезд в твердом исполнении |  |  | 60 |  |
| 13 |  | Ул. 2-я Линия, 54 |  |  | 50 | Подъзд имеется |  |  | 80 |  |
| 14 |  | Ул. 2-я Линия, 148 у кладбища |  |  | 50 | Подъзд имеется |  |  | 80 |  |
| 15 |  | Ул. 3-я Линия, 16а |  |  | 50 | Подъзд имеется |  |  | 80 |  |
| 16 |  | Ул. 4-я Линия, 8а |  |  | 50 | Подъзд имеется |  |  | 80 |  |
| 17 |  | Ул. 8-я Линия, 21 |  |  | 10 | Подъзд имеется |  |  | 80 |  |
| 18 |  | Ул. Ладожская, 24 у жилого дома |  |  | 50 | Подъзд имеется |  |  | 80 |  |
| 19 |  | Ул. Ладожская, 7 |  |  | 75 | Подъзд имеется |  |  | 80 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 11490 |  |
|  |  |  |  | Наименование работ |  |  | Периодичность |  | Объём работ |  |
| Зимнее содержание |  |  |  | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подметание свежевыпавшего снега, уборка мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 9558 кв. м. |  |
|  |  |  |  | Сдвигание, формирование снега в валы |  |  | 1 раз в 4 суток |  | 9558 кв. м. |  |
|  |  |  |  | Очистка от уплотнённого снега |  |  | 1 раза в 2 суток |  | 9558 кв. м. |  |
|  |  |  |  | Обработка противогололедными материалами |  |  | 1 раз в сутки |  | 9558 кв. м. |  |
|  |  |  |  | Очистка от наледи |  |  | 1 раз в 3 суток |  | 9558 кв. м. |  |
|  |  |  |  | Пожарные водоёмы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. |  |  | 1 раз в 4 суток |  | 11490 кв.м |  |
| Летнее содержание |  |  |  | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подметание, уборка от мусора |  |  | 1 раз в 2суток |  | 9560 кв. м. |  |
|  |  |  |  | Вывозка смета, мусора |  |  | 9560 кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  | Пожарные водоёмы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подметание проезжей части, уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади. |  |  | 3 раза в месяц |  | 11490кв.м. |  |
|  |  |  |  | Вывозка смета, мусора |  |  | 11490кв.м. |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от__________________№___

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию родников (ключей,  ключей-моек, колодцев)  и условия снижения стоимости работ

- Общие положения

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание содержанию родников (ключей,  ключей-моек, колодцев)  по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия, произведена подсыпка песком, поверхность ровная, отсутствует заужение. Снег сдвинут и сформирован в валы. | 0 % |
| 2 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, произведена подсыпка песком, поверхность не ровная, до 10% заужение. Снег не сформирован в валы. | -20% |
| 3 | Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см, подсыпка песком не произведена, имеется накат, заужение до 20%. Снег не сдвинут и не сформирован в валы. | -60% |
| 4 | Не выполнена очистка от снега, наката, не произведена подсыпка песком | -100% |

2.2.Летнее содержание

|  | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнена очистка от всякого вида загрязнений по всей площади. Мусор вывезен. | 0% |
| 2 | Выполнена очистка от всякого вида загрязнений по всей площади. Мусор не вывезен. | - 20 % |
| 3 | Очистка от всякого вида загрязнений не выполнена по всей площади. Мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

3. Методика оценки качества содержания

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся от 1 до 2-х раз в месяц, производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы по элементу.

3.3. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся более 3-х раз в месяц, производится на основании ежедекадного обследования согласно муниципального контракта  со снятием 100% от стоимости содержания элемента за декаду.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию проезжей части пожарных водоемов

и условия снижения стоимости работ

- Общие положения

  - Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим  содержание проезжей части пожарных водоемов по муниципальному заказу.

  - Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1.Зимнее содержание проезжей части пожарных водоемов

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, отсутствует заужение. В безснежные дни – до поверхности покрытия проезжей части. | 0 % |
| 2 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеется заужение в пределах 10%. | -20% |
| 3 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, имеется заужение более 20%. | -60% |
| 4 | Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%. | -100% |

2.2.Летнее содержание проезжей части пожарных водоемов

|  | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть прометена и полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. | 0% |
| 2 | Проезжая часть прометена и полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Собранный мусор не вывезен. | - 20 % |
| 3 | Проезжая часть прометена и не очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

Методика оценки качества содержания

1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

2. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся от 1 до 2-х раз в месяц, производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы по элементу.

3. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Требованиям,  за невыполненные работы по элементам, работы по которым согласно технологии производятся более 3-х раз в месяц, производится на основании ежедекадного обследования согласно муниципального контракта  со снятием 100% от стоимости содержания элемента за декаду.

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание родников в зимнее время | 9560 м² | 368,18 | 3 519 836 |
| 2 | Содержание родников в летнее время | 9560 м2 | 10,23 | 97 866 |
| 3 | Содержание пожарных водоемов в зимнее время | 11490 м2 | 5,02 | 57 676 |
| 4 | Содержание пожарных водоемов в летнее время | 11490 м2 | 3,83 | 44 093 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

__________________ О.Ю Рассказов                   ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  родников,пожарных водоемов Мотовилихинского района г. Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение №5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию родников, пожарных водоемов Мотовилихинского района г. Перми

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  родников,пожарных водоемов Мотовилихинского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от____________№__________

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ

За_______________2009 г.

| № п.п. | Наименование работ | Объём выполненных работ, согласно подписанного сторонами акта кв. м | Стоимость 1 кв. м по расчёту заказчика, руб. | Стоимость за весь объём, Стоимость выполненных объёмов работ руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание родников ,пожарных водоемов Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                                                       Подрядчик

Приложение № 8                                                                                                                                                                      к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам микрорайонов частной застройки

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_____________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровк)