МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 15

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

г. Пермь                                                                                                     “___» декабря 2008г.

Муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице __Петровой Светланы Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и___________________________ в лице директора, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые также «Стороны», по  результату проведения запроса котировок цен (Извещение  № 15 от « 19» декабря_2008 г.) и на основании решения котировочной комиссии (Протокол от ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

### Подрядчик обязуется своими силами выполнить по заданию Заказчика   общестроительные работы (капитальный ремонт) по предписанию  РПН : капитальный ремонт кровли гаража и теплого перехода школы (по адресу г. Пермь,  ул. Писарева, 35)  в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п. 3 настоящего договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует c момента подписания обеими сторонами до полного  исполнения сторонами всех обязательств.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Общая стоимость работ по договору в соответствии с локальным сметным расчетом составляет  499 500 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот рублей 00 коп.). Стоимость  работ по настоящему договору определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировки (Подрядчика), и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

  - Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной	 контрактом  части работ. При этом  по согласованию с Подрядчиком,  Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, в при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

  - Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, возмещению не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

При выполнении настоящего договора “Подрядчик” обязан:

    - Выполнить общестроительные работы лично,  своими силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором.

    - Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

    - В сроки, установленные Заказчиком прибыть лично  либо,  направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ, предусмотренных настоящим договором (далее – Акт). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности  Заказчику  до начала составления акта.

    - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности Акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в Акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление Акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

    - Сдать выполненные работы представителю «Технического надзора за капитальным ремонтом».

# ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

5.1.	Заказчик обязан:

    - Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

5.1.3. Принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.4.  Организовать  контроль за выполнением работ лицензированной организацией «Технический надзор».

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Срок  выполнения работ: в течение 10   дней со дня подписания договора.

  - Начало выполнения работ «27  » декабря 2008 г.;

  - Окончание выполнения работ «10»  января 2009 г._.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.  Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента заключения договора, при наличии финансирования.

7.2. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта выполненных работ, подписанных лицензированной организаций «Технический надзор» оформленных в установленном порядке (раздел 8 настоящего договора) по мере поступления финансирования Заказчику.

7.3. Расчеты за выполненные работы могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ ф. КС-2, справок ф. КС-3 «О стоимости выполненных работ и затрат», счета-фактуры подписанных в установленном порядке Сторонами договора.

8.  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Представитель Заказчика, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям договора.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком по заданию Заказчика срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Подрядчик осуществляет уборку и вывоз мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

  - Заказчик не вправе вносить изменения в объем работ, а также в их стоимость без согласования с заинтересованными службами.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

9. ПРИЕМКА  РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и оформляется актом приема работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, содержащим  наименование и технические характеристики работ, подлежащих исполнению.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

9.3.  Акты выполненных работ  подписываются с одной стороны Заказчиком, с другой стороны Подрядчиком.

10.  ГАРАНТИИ

10.    Подрядчик гарантирует:

10.1.1.Выполнение своими силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

10.1.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной  документацией и действующими техническими нормами;

10.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

11. КАЧЕСТВО РАБОТ.

11.  Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

12.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

13.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

13.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2.  За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей сметной стоимости по настоящему договору. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

13.3.  Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

13.4.   Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

13.5.   Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

14. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1.   Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

14.1.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим договором, не приступил к выполнению работ;

14.1.2.  Подрядчик не явился для составления акта приема – передачи объекта в работу;

14.1.3.  Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных условиями конкурсной документации;

14.1.4.  Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

14.1.5. Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре увеличивается более чем на 10 дней.

14.2.  Сторона, решившая расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным в п.13.1., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора. Договор считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении договора.

15.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Договор заключен в пользу Заказчика.

15.2.  Заказчик оставляет за собой право в течение всего срока действия настоящего      договора изменить объем выполняемых работ, но не более 10% в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части услуг. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части услуг, но не более чем на пять процентов такой цены в одностороннем порядке без каких-либо последствий для себя.

15.    Договор действует с момента подписания всеми сторонами до «25» января  2009 года.

15.3.  Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.4.   Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.5.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.6.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.7.    Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Перми.

15.8.     К настоящему договору прилагаются:

15.8.1. Приложение № 1. Смета на  капитальный ремонт кровли гаража и теплого перехода школы.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г.Перми. 614030, г.Пермь, ул.Писарева, 35. Тел.: 273-56-93, 273-56-44 ИНН/КПП 5907013667/590701001 УФК по Пермскому краю (МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16») р/сч: 40204810300000000006 БИК 045773001 |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика ___________________/С.В.Петрова / | От Подрядчика ________________/………………/ |
| --- | --- |

М.П.                                        							 М.П.