Разъяснения к «Документации об аукционе: по открытому аукциону на реконструкцию здания Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству» города Перми» (извещение №723А)

Вопрос 1: Просим разъяснить положение аукционной документации «На реконструкцию задания Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству» города Перми: какие локально-сметные расчеты использовать для заполнения приложения №3 «Сведения о качестве выполняемых работ»? Те, которые были даны изначально с документацией или те, которые были даны с извещением №723А/1 о внесении изменений в «Документацию об аукционе: по открытому аукциону на реконструкцию задания Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству» города Перми»?

Ответ: Для заполнения приложения №3 к документации об аукционе «Сведения о качестве предлагаемых работ» просим Вас учитывать изменения в извещение и документацию об аукционе №723А/1 от 08.12.2008.

Вопрос 2: Обязательно ли раскрывать в графике производства работ виды работ согласно локально-сметным расчетам по пунктам или можно расписать конкретно дни на весь этап выполнения работ, который включает в себя виды? Если нельзя, то почему?

Ответ: Согласно приложения №4 к документации об аукционе в графике производства работ необходимо указать этапы (согласно п.6 технического задания), виды работ (согласно наименования разделов локально-сметных расчетов)  и количество календарных дней выполнения каждого вида работ с учетом сдачи-приемки выполненных на каждом этапе работ и сдачи-приемки результатов работ представителю организации, осуществляющей технический надзор, без привязки  к календарным датам путем штрихования соответствующих ячеек таблицы.