СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово - экономического           Директор муниципального

департамента администрации                         бюджетного учреждения

города Перми                         			    «Благоустройство Свердловского района»

____________________Р. Ю. Чепкасов           ___________________В. В.Криницын

«____» декабря  2008 г.                                                   «____» декабря  2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

выполнение работ по содержанию объектов

благоустройства и озеленения Свердловского района

г. Перми

г. Пермь, 2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.  Инструкция участникам  размещения муниципального заказа………………...…4-18

2.  Проекты  муниципальных контрактов с приложениями (№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9)..19 -175

3. Приложения:

- 3.1. Техническое задание по Лоту № 1 - приложение № 1.....................................176-177

- 3.2. Техническое задание по Лоту № 2 - приложение № 2.....................................178-181

- 3.3. Техническое задание по Лоту № 3 - приложение № 3.....................................182-185

- 3.4. Техническое задание по Лоту № 4 - приложение № 4.....................................186-189

- 3.5. Техническое задание по Лоту № 5 - приложение № 5.....................................190-192

- 3.6. Техническое задание по Лоту № 6 - приложение № 6..........................................193

- 3.7. Техническое задание по Лоту № 7 - приложение № 7.....................................194-196

- 3.8. Техническое задание по Лоту № 8 - приложение № 8.....................................197-199

- 3.9. Техническое задание по Лоту № 9 - приложение № 9..................................... 200-202

- 3.10. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 1- приложение № 10…………………………………………………………203

- 3.11. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 2-приложение № 11 …………………………………………………………204

- 3.12. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 3-приложение № 12 …………………………………………………………205

- 3.13. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 4-приложение №13 ………………………………………………………… 206

- 3.14. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 5-приложение №14 …………………………………………………………207

- 3.15. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 6-приложение №15 …………………………………………………………208

- 3.16. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 7-приложение №16 ……………………………………………………… 209-210

- 3.17. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 8-приложение №17 ………………………………………………………211-212

- 3.18. Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по

- Лоту № 9-приложение №18 ………………………………………………………213-215

- 3.19. Заявка на участие в открытом аукционе – приложение № 19.....................216-217

- 3.20. Сведения об участнике размещения заказа – приложение № 20…………… 218

- 3.21. Сведения о количественных и качественных характеристиках предлагаемых работ. Приложение № 21………………………………..……………………………219

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик –  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту отдельно.

2. Предмет открытого  аукциона.

Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения  Свердловского района г. Перми.

Предмет открытого аукциона состоит из девяти лотов:

Лот № 1 - Содержание бесхозяйных территорий в

Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

Лот № 2 - Содержание бесхозяйных внутриквартальных проездов в

Свердловском районе г.Перми  в летнее и зимнее время.

Лот № 3 - Содержание   лестничных и мостовых переходов  в

Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

Лот № 4 - Содержание бесхозяйных тротуаров в

Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

Лот № 5 - Содержание дорог (4категории) частного сектора в

Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

Лот № 6 - Ликвидация несанкционированных свалок, сбор, вывозка и утилизация мусора в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

Лот № 7 – Содержание объектов озеленения в м/р «Центральный» в

Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

Лот № 8 – Содержание объектов озеленения в

Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

Лот № 9 – Содержание объектов озеленения в м/р «Владимирский-Крохалева»

в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

3. Место  и сроки  выполнения работ.

Место выполнения работ:    г. Пермь,  Свердловский район.

Срок выполнения работ:    с  момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009г.

4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Лот № 1 - Содержание бесхозяйных территорий  в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время  - 499 085 (Четыреста девяносто девять тысяч восемьдесят пять) рублей  43 копейки.

Лот № 2 -  Содержание бесхозяйных внутриквартальных проездов в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время – 3 057 080 (Три миллиона пятьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 10 копеек.

Лот № 3 -  Содержание   лестничных и мостовых  переходов в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время – 3 632 607 (Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи шестьсот семь) рублей  69 копеек.

Лот № 4  - Содержание бесхозяйных тротуаров в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время  - 815 332 (Восемьсот пятнадцать тысяч  триста тридцать два)  рубля  91 копейка.

Лот № 5 – Содержание дорог (4категории) частного сектора в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время – 2 271 441  (Два миллиона двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок один)  рубль  79 копеек.

Лот № 6 – Ликвидация несанкционированных свалок, сбор, вывозка и утилизация мусора в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время – 3 237 483 (Три миллиона двести тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят три)  рубля  00 копеек.

Лот № 7 – Содержание объектов озеленения  в м/р «Центральный» в Свердловском

районе г.Перми в летнее и зимнее время - 2 142 845 (Два миллиона сто сорок две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 57 копеек.

Лот № 8 – Содержание объектов озеленения в Свердловском районе г.Перми в

летнее и зимнее время – 3 091 414 (Три миллиона девяносто одна тысяча четыреста четырнадцать) рублей 93 копейки.

Лот № 9 – Содержание объектов озеленения в м/р «Владимирский-Крохалева» в

Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время- 931 112 (Девятьсот тридцать одна тысяча сто двенадцать) рублей 57 копеек.

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

По лоту № 1 - 5%  (24 954.27 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (2 495.43 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (2 495.43 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5%  (152 854.01 рубля) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (15 285,40 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (15 285,40 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 3 - 5%  (181 630,38 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (18 163,04 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (18 163,04 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 4 - 5%  (40 766,65 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (4 076,66 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (4 076,66 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 5 - 5%  (113 572,09 рубля) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (11 357,21 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (11 357,21 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 6 - 5%  (161 874,15 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (16 187,42 рубль) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (16 187,42 рубль) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 7 - 5% (107 142,28 рубля) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (10 714,23 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (10 714,23 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 8 - 5% (154 570,75 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (15 457,07 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (15 457,07 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 9 - 5% (46 555,63 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (4 655,56 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (4 655,56 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту  должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика – приложение № 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона – приложение № 10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Данные расчёты стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию работ.

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 1,2,3,4,5,6,7,8,9)  без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме приложения № 21 к документации об аукционе.

Выполняемые работы должны соответствовать:

-  ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчётов стоимости работ, предоставления Заказчику счетов-фактур;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчётов стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счет-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с   расчётами стоимости работ заказчика (приложение № 10,11,12,13,14,15,16,17,18) с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную расчётами стоимости работ заказчика - приложение № 10,11,12,13,14,15,16,17,18  (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ  заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в  расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент – 0,8 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.	Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметов торгов (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 №53-ФЗ (ст.11 п.1):

2. 	Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.  	Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. 	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается  в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе подается по каждому лоту отдельно

должна содержать:

1. Опись документов (копии документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе.(произвольная форма).

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 19 к документации об аукционе.

3. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с приложением № 20 к документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Таким документом  является:

В случае если документы подписаны руководителем:

- распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического  лица (о продлении  его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

В случае если документы подписаны не руководителем:

- заверенная нотариально доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения муниципального заказа, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя;

Для предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия паспорта;

Для физических лиц:

-  копия паспорта.

6. Сведения о количественных и качественных характеристиках предлагаемых работ по форме приложения № 21 к документации об аукционе.

7. Оригинал документа, подтверждающего внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (ч.24).

8.Копию действующей лицензии   на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке размещению опасных отходов (класс опасности (практически неопасные), при выполнении работ своими силами.

В случае привлечения субподрядных организаций  предоставить при подписании муниципального контракта копию действующей лицензии   на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке размещению опасных отходов (класс опасности (практически неопасные).

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с ч.13 документации об аукционе, должна быть прошнурована (прошита нитками), скреплена печатью (опечатана), подписана уполномоченным лицом с расшифровкой подписи.

В случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица с расшифровкой подписи.

Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Все оригиналы документов должны быть подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью.

Копии документов, кроме нотариально заверенных, должны иметь резолюцию «Копия верна», подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью (при наличии).

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в  письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Куйбышева,94, кабинет № 7  в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 13.00 час. до 13 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Берлизов Дмитрий Викторович.

Тел.: (342) 241-08-02, 241-40-95.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час. 00 мин. 16 января 2009 года по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94  кабинет № 7, в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 9:00 ч. до 18:00; (пятница  с 9:00 до 17:00),  перерыв на обед с 13:00 ч. до 13:48 ч. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. 16 января  2009 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20.  Место, время и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:    г. Пермь, ул. Куйбышева,94.

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10 час. 00 мин. 16 января  2009 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в ч.12 настоящей документации;

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения  аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний в 10 час. 00 мин.

20 января 2009 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона по каждому лоту.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион или их представителей, по каждому лоту отдельно.

Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.

Для прохождения регистрации участникам аукциона необходимо предоставить документы: руководителям организаций – документ, удостоверяющий личность, представителям участников аукциона – доверенность.

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются.

При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом: начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", участников аукциона, которые не явились на аукцион.

После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет:

- по лоту № 1 -  5% (24 954,27 рублей) от начальной цены контракта.

- по лоту № 2 -  5% (152 854,01 рублей) от начальной цены контракта.

- по лоту № 3 -  5% (181 630,38 рублей) от начальной цены контракта.

- по лоту № 4 -  5% (40 766,65 рублей) от начальной цены контракта.

- по лоту № 5 -  5% (113 572,09 рублей) от начальной цены контракта.

- по лоту № 6 -  5% (161 874,15 рублей) от начальной цены контракта.

- по лоту № 7 -  5% (107 142,28 рубля) от начальной цены контракта.

- по лоту № 8 -  5% (154 570,75 рублей) от начальной цены контракта.

- по лоту № 9 – 5% (46 555,63 рублей) от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления  аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается:

- по лоту № 1 - на 0,5% (2 495,43 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (2 495,43 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 2 -  на 0,5% (15 285,40 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (15 285,40 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 3 - на 0,5% (18 163,04 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (18 163,04 рубля) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 4 -  на 0,5% (4 076,66 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (4 076,66 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

- по лоту № 5 - на 0,5% (11 357,21 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (11 357,21 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 6 -  на 0,5% (16 187,42 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (16 187,42 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

- по лоту № 7 -  на 0,5% (10 714,23 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (10 714,23 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

- по лоту № 8 - на 0,5% (15 457,07 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (15 457,07 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 9 -  на 0,5% (4 655,56 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (4 655,56 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку.

В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и  наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона по каждому лоту признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый заказчиком в документации об аукционе по каждому лоту, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) цену контракта по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и  возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в следующем порядке:

1. В случае отказа от проведения аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

2. В случае получения заявки на участие в аукционе после установленного документацией об аукционе времени в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3. Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали  победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее, после победителя, предложение о цене контракта – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Победителю аукциона - в течение 5 (пяти)  рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта.

6. Единственному участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель –УФК по Пермскому краю ( ДФ г.Перми Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района»   л/с №  04932018384), расчётный счёт  № 40302810900000000007 в РКЦ г. Пермь, БИК 045744000, ИНН 5904194542, КПП 590401001.

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе по лоту № ___, извещение № _____ от _________200__г».

При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе по лоту № ______,  извещение №______от ________200__г.»

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Денежные средства должны поступить на лицевой счет Заказчика до дня начала рассмотрения заявок.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта составляет 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется победителем аукциона или с участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

25.1.   При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

-нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

-выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* -документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

25.2. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  Контракту в части:

-нарушения сроков  выполнения работ;

-несоответствие качества выполненных работ требованиям предусмотренных Контрактом;

- невыполнение полного объема работ предусмотренных Контрактом;

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  подрядчика, которая  должна быть  30 % (Тридцать) процентов от суммы заключенного муниципального Контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать пяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки (в размере 30 % (Тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены контракта)  при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

2. нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

3. выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Срок  действия договора страхования должен быть не менее срока действия муниципального Контракта и гарантийных обязательств.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

25.3.  В случае передачи заказчику в залог денежных средств в размере 30% (Тридцати), перечисление, участником аукциона признанным победителем, производится по следующим реквизитам:

Получатель –УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района»   л/с №  04932018384), расчётный счёт  № 40302810900000000007 в РКЦ г. Пермь, БИК 045744000, ИНН 5904194542, КПП 590401001 назначение платежа «обеспечение исполнения муниципального контракта (наименование контракта)».

В случае выбора победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), Заказчик возвращает сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г. «О  размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  ПО ЛОТУ № 1.

Проект Муниципального контракта  № __________

на выполнение работ  по содержанию бесхозяйных территорий в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г. Пермь                                                                                       __________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт,  далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением аукционной комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию бесхозяйных территорий в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___). Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.8. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены конт-ракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика,   составляет ________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение	________________________

«Благоустройство Свердловского района»    ________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского

района» л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ

Банка России по Пермскому краю

г.Пермь. БИК 045773001

________________В.В.Криницын			_______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Перечень и объемы работ на  бесхозяйных территориях Свердловского района.

| № п/п | Улица | Наименование объекта | Общая площадь, | В т.ч. площадь тротуара, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кв.м. |  |
| 1. | Солдатова | от проезжей части ул. Солдатова до ул. Солдатотва,32 | 273 | 86 |
| 2. | Куйбышева | ул. Куйбышева, 140 до ул. Васильева | 1965 | 685 |
| 3. | между ул.Е.Ярославского и ул.Яблочкова | сквер от ул. Куйбышева до ул. Вижайская | 180000 | 400 |
|  | ИТОГО |  | 182241 | 1171 |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания бесхозяйных территорий.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега, мусора (1р в 3 суток) | 1000м2 | 2,640 | 1,171 | 50 | 73,74 | 0,00 | 11398,14 |
| 2 | Очистка от уплотненного снега 20% от площади (1р в 5 суток) | 1000м2 | 40,250 | 1,171 | 30 | 73,74 | 0,00 | 104267,07 |
| 3 | Посыпка песком (1р в 3 суток) | 1000м2 | 3,814 | 1,171 | 50 | 73,74 | 0,00 | 16466,86 |
| 4 | Затраты на песок | т/1000м2 | 0,200 | 1,171 | 50 | 0,00 | 335,09 | 3923,90 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 136055,97 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Комплексная уборка. (1р в сезон) | 1000м2 | 15,5 | 181,070 | 1 | 73,74 | 0,00 | 206957,58 |
| 2 | Уборка от мусора (1р в 30 суток) | 1000м2 | 1,28 | 181,070 | 6 | 73,74 | 0,00 | 102544,14 |
| 3 | Уборка от мусора тротуаров (1р в 3 суток) | 1000м2 | 1,28 | 1,171 | 61 | 73,74 | 0,00 | 6742,17 |
| 4 | Вывозка смета, мусора. | тн. |  | 273,36 |  | 0,00 | 171,15 | 46785,56 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 363029,46 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Требования к зимней уборке бесхозяйных территорий: 1.Подметание территории от свежевыпавшего снега, мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток. 2.Очистка от уплотненного снега (20 % от площади). Периодичность выполнения 1 раз в 5 суток. 3.Посыпка песком. Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток. Требования к летней уборке бесхозяйных территорий: 1. Комплексная уборка. Периодичность выполнения 1 раз в сезон. 2. Уборка бесхозяйных территорий от мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 30 суток. 3. Уборка тротуаров от мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток. 4. Вывозка смета, мусора 273,36 тн. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик______________    	   				Подрядчик:___________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Процент снижения по объекту определяется на основании критерия оценки

приведенного ниже в таблице.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| По лоту № 1 |  |  |
| В зимнее время |  |  |
| Территория подметена, почищена от уплотненного снега, мусора. Обработана песком. | Отлично | 0 |
| Частично почищена не обработана песком. | Удовлетворительно | 50 |
| Территория не почищена от снега, мусора. Не обработана песком. | Неудовлетворительно | 100 |
| В летнее время |  |  |
| Вся территория убрана, тротуары подметены трава выкошена, мусор вывезен. | Отлично | 0 |
| Территория частично убрана, тротуары частично подметены трава частично выкошена, мусор частично вывезен. | Удовлетворительно | 50 |
| Территория не убрана, тротуары не подметены трава не выкошена, мусор не вывезен. | Неудовлетворительно | 100 |

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  ПО ЛОТУ № 2.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по содержанию бесхозяйных внутриквартальных проездов в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г. Пермь                                                                                          ________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию бесхозяйных внутриквартальных проездов в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением конкурсно (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию бесхозяйных внутриквартальных проездов в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы

недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.8. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика,   составляет ________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение	_________________________

«Благоустройство Свердловского района»    _________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского

района»л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому

краю  г.Пермь. БИК 045773001

_________________В.В.Криницын			_______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Перечень и объемы бесхозяйных внутриквартальных проездов.

| № п/п | Улица |  | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская | Проезд от ул.Балхашская до ул.Братская, 2/2 | 8280 |
| 2 | Холмогорская | Проезд от ул.Холмогорская до ул.Холмогорская,7 | 1260 |
| 3 | Запорожская | Проезд от ул.Запорожская вдоль домов, 19-25. | 2070 |
| 4 | Уфимская | Проезд от ул.Солдатова до ул.Уфимская,4 | 1080 |
| 5 | Краснофлотская | Проезд от ул.Краснофлотская до дома ул.Елькина, 43 | 1440 |
| 6 | 25-Октября | Проезд от ул. 25 Октября до ул.Сибирская,30а | 960 |
| 7 | Н.Островского | Проезд от ул.Н.Островского вдоль дома Н.Островксого 70, Р.Крестьянская до ул.Революции | 2400 |
| 8 | Куйбышева | Проезд от ул.Куйбышева,98 до Ком. Проспекта,85 | 1320 |
| 9 | Нейвинская | Проезд от ул.Серпуховская до ул.Бригадирская | 3420 |
| 10 | 1-я Нейвинская | Проезд от ул.Г.Хасана до ул.2-я Нейвинская,1 | 1320 |
| 11 | Муромская | Проезд от ул. Солдатова до лога | 1500 |
| 12 | Запорожская | Проезд от ул.Холмогорская до ул.Чукотская | 1620 |
| 13 | Бригадирская | Проезд от ул.Пихтовая до ул.Бригадирская | 4319 |
| 14 | Коломенская | Проезд от ул.Пихтовая до контейнерной площадки ул.Коломенская,32 | 2388 |
| 15 | Тимирязева | от ул.Сибирская до ул.25-Октября | 1200 |
| 16 | Лодыгина | Проезд от ул.Куйбышева до ул.Лодыгина,1 | 1215 |
| 17 | Куйбышева | Проезд от ул.Куйбышева,51 до ул.Механошина,10 | 1236 |
| 18 | Овражная | Проезд от ул.Революции,3 до ул.Революции3/4 | 1756 |
| 19 | Е.Ярославского | Проезд от ул.Солдатова до ул.Е.Ярославского,31 | 2226 |
| 20 | Н.Островского | Проезд от ул.Н.Островского до ул.Н.Островского,111 | 990 |
| 21 | Люблинская | Проезд от ул.Вижайская до ул.Бородинская | 1043 |
| 22 | Косьвинская | Проезд от ул.Коломенская до ул. Коломенская,3 | 842 |
| 23 | П.Осипенко | Проезд от ул.П.Осипенко до ул.1-я Красноармейская,52 | 888 |
| 24 | Вижайская | Проезд от ул.Вижайская, 16 до ул.Новосибирская | 966 |
| 25 | Уденская | Проезд от ул.Краснополянская до ул.1-я Серпуховская,8 | 636 |
| 26 | Н.Островского | Проезд от ул.Н.Островского до ул.Н.Островского,109 | 558 |
| 27 | Народовольческая | Проезд от ул.Народовольческая,46 до ул.Народовольческая,42 | 564 |
| 28 | Нейвинская | Проезд от ул.Нейвинская,11 до ул.3-я Нейвинская,9 | 916 |
| 29 | Г.Хасана | Проезд от ул.Г.Хасана до ул.Г.Хасана,11а | 675 |
| 30 | Братская | Проезд от ул.Братская до ул.Казахская,106 | 978 |
| 31 | Яблочкова | Проезд от ул.Яблочкова,19 до ул.Яблочкова,33 | 585 |
| 32 | Л.Шатрова | Проезд от ул.Л.Шатрова,9 до ул.Г.Хасана,11а | 708 |
| 33 | Г.Успенского | Проезд от ул.Г.Успенского до ул.Куйбышева,67/1 | 758 |
| 34 | Яблочкова | Проезд от ул.Яблочкова,16а до ул.Яблочкова,23б | 594 |
| 35 | Г.Хасана | Проезд от ул.Г.Хасана до Комсомольского проспекта | 1218 |
| 36 | А.Гатаулина | Проезд от ул.А.Гатаулина до ул.Новосибирская | 1290 |
| 37 | А.Курчатова | Проезд от ул.Таборская,22 до ул.А.Курчатова | 1260 |
| 38 | Фонтанная | Проезд от ул.Чернышевского,8 до ул.Фонтанная,5 | 2808 |
| 39 | Тбилисская | Проезд от ул.Гусарова до ул.Тбилисская | 1284 |
| 40 | Краснофлотская | Проезд от ул.Краснофлотская до ул.Елькина,1 | 690 |
| 41 | Г.Хасана | Проезд вдоль домов по ул.Г.Хасана, 91- 95 - 97 | 1608 |
| 42 | Сахалинская | Проезд от ул.Братская до ул.Сахалинская,3 | 801 |
| 43 | Г.Хасана | Проезд вдоль дома ул.Г.Хасана,11а | 1158 |
| 44 | Сибирская | Проезд от ул.Сибирская до СК "Жемчужина" | 990 |
| 45 | Сибирская | Проезд от ул.Сибирская до "Дома офицеров" | 512 |
| 46 | Елькина | Проезд вдоль домов по ул.Елькина,41-43-45-47-49 | 4002 |
| 47 | Центральная ферма | Проезд от ул.Г.Хасана до Центральная ферма,1 | 3324 |
| 48 | Р.Крестьянская | Проезд от ул.Р.Крестьянская до ул.Народовольческая,2 | 1092 |
| 49 | А.Гатаулина | Проезд от ул.А.Гатаулина до ул.Новосибирская | 1476 |
| 50 | Гусарова | Проезд от ул.Гусарова,9 до ул.Лодыгина,52/2 | 4146 |
| 51 | Муромская | Проезд от ул.ул.Солдатова до ул.Яблочкова | 786 |
| 52 | А.Курчатова | Проезд от ул.А.Курчатова до ул.Гусарова,18а | 860 |
| 53 | Куйбышева | Проезд от проезжей части ул.Куйбышева до ул.Куйбышева,68а | 300 |
| 54 | Никулина | Проезд от ул.Солдатова до ул.Таборская | 1876 |
| 55 | Яблочкова | Проезд вдоль ул.Яблочкова,31-35-37 | 1000 |
| 56 | Ем.Ярославского | Проезд от проезжей части ул.Солдатова до ул.Ем.Ярославского,31 | 1200 |
| 57 | Чернышевского | проезд ул. Н.Островского до ул.Чернышевского,1 | 1000 |
| 58 | Яблочкова | Проезд от проезжей части ул.Солдатова до ул.Муромская,16а | 1108 |
| 59 | Лодыгина | Проезд от ул.Лодыгина,52/2 до рынка | 1500 |
|  | ИТОГО |  | 90000 |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания бесхозяйных внутриквартальных проездов.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание и сгребание снега (1 раз в 1 сутки) | 1000м2 | 0,096 | 90,000 | 151 | 0,00 | 504,28 | 657903,86 |
| 2 | Расширение проезжей части (1 раз в 4 суток) 30 % от площади | 1000м2 | 0,144 | 27,000 | 37 | 0,00 | 796,78 | 114621,58 |
| 3 | Посыпка ППС (1 раз в 1 сутки) 60% от площади | 1000м2 | 0,041 | 57,000 | 151 | 0,00 | 600,61 | 200792,33 |
| 4 | Затраты на ППС | т/1000м2 | 0,2 | 54,000 | 151 | 0,00 | 522,14 | 851505,91 |
|  | Удаление наката (1 р в 6 суток) 50% от площади | 1000м2 | 0,269 | 45,000 | 25 | 0,00 | 796,78 | 241125,55 |
|  | Вывоз снега | тн. |  | 4140,00 |  | 0,00 | 145,62 | 602866,80 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2668816,03 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание (1р в 5 суток) | 1000м2 | 0,081 | 90,000 | 36 | 0,00 | 582,08 | 152761,08 |
| 2 | Уборка смета у борта 30% (1р в 5суток) | 1000м2 | 0,83 | 27,000 | 36 | 73,74 | 0,00 | 59490,48 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора (1р в 10 суток) | 1000м2 | 1,28 | 90,000 | 18 | 73,74 | 0,00 | 152907,26 |
| 4 | Вывозка смета, мусора. | тн. |  | 135,000 |  | 0,00 | 171,15 | 23105,25 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 388264,07 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Требования к выполняемым работам в зимнее время: 1.Подметание и сгребание снега. Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки. 2.Расширение проезжей части.(30% от площади). Периодичность выполнения работ 1 раз в 4 суток. 3.Посыпка ППС.(60% от площади). Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки. 4.Удаление наката. (50% от площади). Периодичность выполнения работ 1раз в 6 суток. 5.Вывоз снега 4 140 тн. Требования к выполняемым работам в летнее время: 1.Подметание территории. Периодичность выполнения работ 1 раз в 5 суток в утреннее время до 08-00 часов. 2.Уборка смета у борта. (30% от площади). Периодичность выполнения работ 1раз в 5 суток в утреннее время до 08-00 часов. 3.Уборка проезжей части от крупного мусора. Периодичность 1 раз в 10 суток в утреннее время до 08-00 часов. 4.Вывозка смета, мусора 135 тн. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик______________    	   				Подрядчик:___________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Процент снижения по объекту определяется на основании критерия оценки приведенного ниже в таблице.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| По лоту № 2 |  |  |
| В зимнее время |  |  |
| Территория подметена от снега, убран мусор. Снег вывезен, накат удален. Посыпка ПСС. | Отлично | 0 |
| Территория частично подметена от снега, частично убран мусор. Снег частично вывезен, накат частично удален. Частично посыпка ПСС. | Удовлетворительно | 50 |
| Территория не подметена от снега, не убран мусор. Снег не вывезен, накат не удален. Не обработано ПСС. | Неудовлетворительно | 100 |
| В летнее время |  |  |
| Территория подметена, убран мусор. Мусор вывезен. | Отлично | 0 |
| Территория частично подметена, частично убран мусор. Мусор частично вывезен. | Удовлетворительно | 50 |
| Территория не подметена, не убран мусор. Мусор не вывезен. | Неудовлетворительно | 100 |

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  ПО ЛОТУ № 3.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по содержанию лестничных и мостовых переходов в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г. Пермь                                                                                          ________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию лестничных и мостовых переходов в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию лестничных и мостовых переходов в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы

недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.8. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены конт-ракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика,   составляет ________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение	      ____________________________

«Благоустройство Свердловского района»     ____________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского

района»л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому

краю  г.Пермь. БИК 045773001

_________________В.В.Криницын			_______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

# Перечень и объемы содержания  лестничных  и мостовых переходов.

| № п/п | Улица | Наименование объектов | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коломенская | Пешеходный мостик и 2 лестницы на переходе с ул. Коломенской на ул. Полазненскую. | 375 |
| 2 | Владимирский | Пешеходный переход из м/р Владимирский в м/р Юбилейный (дамба) | 1100 |
| 3 | Моторостроителей | Пешеходный мостик и 2 лестницы с подходами в районе ул. Моторостроителей 8 | 780 |
| 4 | Моторостроителей | Мостовой переход через р.Данилиха по ул.Моторостроителей,14 | 210 |
| 5 | Моторостроителей | Пешеходный мостик в районе ул. Моторостроителей 14 | 330 |
| 6 | Маршрутная | Пешеходный переход с ул. Маршрутной в Дзержинском районе на ул. Мильчакова | 1220 |
| 7 | Яблочкова | Мостовой переход в конце дома по ул.Яблочкова,37 | 110 |
| 8 | Яблочкова | Пешеходный мостик и лестница с подходами на переходе ч/з р. Данилиха у школы № 85 по ул. Яблочкова | 550 |
| 9 | Лодыгина | Пешеходный мостик с подходами через р.Данилиха к дому №56 по ул.Лодыгина. | 270 |
| 10 | Моторостроителей | Лестница с подходами на пешеходном переходе ж/д в створе ул. Моторостроителей | 210 |
| 11 | Серебрянский проезд | Лестница с подходами на пешеходном переходе ж/д в створе Серебрянского проезда | 250 |
| 12 | Серебрянский проезд | Пешеходный мостик и лестница с подходами на переходе ч/з р. Данилиха в створе Серебрянского проезда | 370 |
| 13 | Елькина | Пешеходная лестница с подходами в районе ул. Елькина 2 | 240 |
| 14 | Коломенская | Пешеходная лестница в конце ул. Коломенской на подходе к домам № 28 – 34 | 78 |
| 15 | Веселая | Пешеходная лестница на спуске к роднику по ул. Веселая 1 | 86 |
| 16 | Народовольческая | Пешеходная лестница и мостик на спуске к роднику по ул. Народовольческая, 42 | 130 |
| 17 | Уфимская | Пешеходная лестница с подходами по ул. Уфимская 24 | 170 |
| 18 | м/р Юбилейный | Пешеходная лестница на спуске к роднику на въезде в м/р Юбилейный | 50 |
| 19 | м/р Зеленое хозяйство | Пешеходный переход из м/р «Зеленое хозяйство» на Юбилейную дамбу | 1720 |
| 20 | Ш.Космонавтов | Пешеходная лестница на спуске по Ш. Космонавтов от рынка «Гача» до р. Данилиха | 490 |
| 21 | Куйбышева | Пешеходный мостик с подходами на переходе ул. Куйбышева от дома № 169 до трамвайного кольца маршрута № 5 | 627 |
| 22 | Холмогорская | Пешеходная лестница по ул. Холмогорская 17 спуск на ул. Запорожская 23 | 40 |
| 23 | Елькина | Лестничный спуск, пешеходный переход от ул.Елькина,47 до р.Данилиха | 300 |
| 24 | Васильева | Пешеходный переход – дамба с ул. Академика Курчатова 1 на ул. Васильева | 1630 |
| 25 | Тбилисская | Лестничный спуск от ул.Тбилисская,9а до грунтовой дороги | 96 |
| 26 | Тбилисская | Пешеходный переход – дамба с ул. Тбилисская 9а на ул. Васильева (Гипсополимер) | 1724 |
| 27 | Южная дамба | Пешеходная лестница на спуске к роднику на Южной дамбе | 124 |
| 28 | К.Цеткин | Пешеходная дорожка и мостик по ул. К. Цеткин 31 | 410 |
| 29 | Тбилисская | Лестничный спуск по ул. Тбилисская, 19-21 | 96 |
| 30 | Арагвинская | Мостовой переход по ул. Арагвинская | 72 |
| 31 | Л.Шатрова | Лестничный спуск по ул. Льва Шатрова, 23 | 80 |
| 32 | Запорожская | Лестничный переход от ул.Запорожская,11 до ул.Запорожская,15 | 150 |
| 33 | Запорожская | Лестничный переход от ул.Запорожская,17 до ул.Холмогорская,17 | 140 |
| 34 | Коломенская | Лестничный переход от ул.Коломенская,55 до проезжей части (ул.Коломенская,61) | 110 |
| 35 | Коломенская | Лестничный переход от ул.Коломенская,51 до ул.Коломенская,55 | 150 |
|  | ИТОГО |  | 14488 |

Приложение № 1.1.

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания  лестничных и мостовых переходов.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега. (1 р в 1 сутки) | 1000м2 | 2,418 | 14,488 | 151 | 85,38 | 0,00 | 451645,65 |
| 2 | Сдвигание внега в валы или кучи толщ. Слоя более 2см. (1 р в 4 сутки) | 1000м2 | 14,091 | 14,488 | 37 | 85,38 | 0,00 | 644923,39 |
| 3 | Очистка от уплотненного снега 40% от общей площади (1 р в 2сут.) | 1000м2 | 44,275 | 5,795 | 75 | 85,38 | 0,00 | 1642969,21 |
| 4 | Обработка лестниц песком (1 р в 1сут.) | 1000м2 | 3,496 | 14,488 | 151 | 85,38 | 0,00 | 652999,67 |
| 5 | Затраты на песок. | т/1000м2 | 0,200 | 14,488 | 151 | 0,00 | 335,09 | 146614,47 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3539152,39 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание территории от мусора с удалением смета. (1р в 7 суток) | 1000м2 | 1,904 | 14,488 | 26 | 85,38 | 0,00 | 61235,73 |
| 2 | Уборка территории от крупного мусора. (1р в 10 сут.) | 1000м2 | 1,280 | 14,488 | 18 | 85,38 | 0,00 | 28500,14 |
| 3 | Вывозка смета и мусора. | тн. |  | 21,732 |  |  | 171,15 | 3719,43 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 93455,30 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Требования к выполняемым работам в зимнее время: 1.Подметание территории от свежевыпавшего снега, толщ. слоя до 2 см., мусора. Подмести, сгрести снег в кучи или валы. Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки. 2.Сдвигание снега в валы или кучи при толщине слоя более 2 см. Периодичность выполнения 1 раз в 4 суток. 3.Очистка от уплотненного снега (40% от общей площади). Периодичность выполнения 1 раз в 2 суток. 4.Обработка лестниц песком. Периодичность 1 раз в 1 сутки. После снегопада работы должны быть выполнены в течение 6 часов. Требования к выполняемым работам в летнее время: 1. Подметание территории от мусора с удалением смета. Периодичность выполнения 1 раз в 7 суток. 2.Уборка территории от крупного мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 10 суток. 3.Вывозка смета и мусора 21,732 тн. на свалку ТБО. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Процент снижения по объекту определяется на основании критерия оценки приведенного ниже в таблице.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| По лоту № 3 |  |  |
| Требования к выполняемым работам в зимнее время: |  |  |
| Очищены ступени, площадки и подходы от снега и наледи до основания, обработаны песком. Снег складирован вдоль прохода в кучи, либо в валы. | Отлично | 0 |
| Плохо очищены ступени, площадки и подходы от снега и наледи Снег не полностью складирован вдоль прохода в кучи, либо в валы. | Удовлетворительно | 50 |
| Не очищены ступени, площадки и подходы от снега и наледи до основания, не обработаны песком Снег не складирован вдоль прохода в кучи, либо в валы. | Неудовлетворительно | 100 |
| Требования к выполняемым работам в летнее время: |  |  |
| Произведена уборка территории и транспортировка мусора на свалку ТБО. | Отлично | 0 |
| Плохо произведена уборка территории и частично вывезен мусор на свалку ТБО. | Удовлетворительно | 50 |
| Не произведена уборка территория и мусор не вывезен на свалку ТБО. | Неудовлетворительно | 100 |

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 4.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по содержанию бесхозяйных тротуаров в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г. Пермь                                                                                     __________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию бесхозяйных тротуаров в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию бесхозяйных тротуаров в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы

недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение	    _________________________

«Благоустройство Свердловского района»    __________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского

района» л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому

краю  г.Пермь. БИК 045773001

_________________В.В.Криницын			_______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Перечень и объемы содержания  бесхозяйных тротуаров.

| № п/п | улица |  | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уфимская | от ул.Солдатова до ул.Уфимская, 14 | 360 |
| 2 | К.Минина | вдоль ОАО ПО «Велта» | 600 |
| 3 | Самаркандская | вдоль теплотрассы | 450 |
| 4 | Яблочкова | от ул.Куйбышева до ул.Вижайская | 360 |
| 5 | Краснополянская | пешеходная дорожка между д/с | 450 |
| 6 | Куйбышева | от ул.Куйбышева,109 до МСЧ № 1 | 75 |
| 7 | Коломенская | Тротуар от ул.Коломенская,№7 до ул.Коломенская,№49 | 840 |
| 8 | А.Гатаулина | Тротуар по нечетной стороне от д.№29/1, по четной от д. №36. до проезжей части ул.Куйбышева. | 1236 |
| 9 | Сибирская | от ул.Сибирская до ул. 25-Октября | 140 |
| 10 | Народовольческая | вдоль ул.Народовольческая,2 | 174 |
| 11 | Г.Хасана | от ул.Г.Хасана,13 до ул.Л.Шатрова,13а | 225 |
| 12 | Вижайская | от ул.Вижайская,24 до ул.Сергинская | 506 |
| 13 | Яблочкова | от ул.Яблочкова до ул.Яблочкова,№21 | 100 |
| 14 | Коломенская | Тротуар от ул.Коломенская,51 до ул.Коломенская,32 | 252 |
| 15 | Е.Ярославского | от Е.Ярославского до ул.Яблочкова,35 | 130 |
| 16 | Коминтерна | от ул.К.Цеткин,21 до ул.К.Цеткин,19а | 160 |
| 17 | А.Гатаулина | от ул.А.Гатаулина,1 до ул.А.Гатаулина,3 | 200 |
| 18 | В.Васильева | от ост.Элеватор до ул.В.Васильева | 196 |
| 19 | А.Гатаулина | 2 тротуара от ул.Куйбышева до ул.Кузбасская | 500 |
|  |  |  | 300 |
| 20 | А.Гатаулина | Тротуар вдоль стоянки от ул.Гатаулина,38 до ул.Таборская | 228 |
| 21 | Фонтанная | Тротуар от ул.Фонтанная,7 до ул.Фонтанная,1 | 320 |
| 22 | Гусарова | Тротуар от ул.Гусарова,9/2 до ул.Лодыгина,46/1 | 162 |
| 23 | Н.Островского | Тротуар от ул.Н.Островского,76 до ул.Чернышевского,10 | 136 |
| 24 | Запорожская | Тротуар от ул.Запорожская,196 до ул.Запорожская,19 | 236 |
| 25 | Сибирская | Тротуар от ул.Сибирская до Дома офицеров | 146 |
| 26 | Саранская | Тротуар от ул.Куйбышева до ул.Солдатова,41 | 904 |
| 27 | Хлебозаводская | Тротуар от ул.Куйбышева до ул.Г.Хасана | 1880 |
| 28 | Е.Ярославского | Тротуар от ул.Е.Ярославского,59 до ул.Яблочкова,21 | 200 |
| 29 | Яблочкова | Тротуар от ул.Яблочкова,48/2 до ул.Яблочкова,17 | 344 |
| 30 | Братская | Тротуар от ул.Братская,171 до ул.Братская,175 | 320 |
| 31 | Чернышевского | Тротуар вдоль дома по ул.Чернышевского,9а | 410 |
| 32 | Чукотская | Тротуар от ул.Старцева до ул.Самаркандская | 400 |
| 33 | Гусарова | Тротуар от ул.Гусарова,9/2 до ул.Лодыгина,46/1 | 200 |
| 34 | Вижайская | Тротуар от ул.Вижайская,24 до ул.Новосибирская,20, | 438 |
| 35 | Нестерова | Тротуар от ул.Куйбышева до ул.Краснофлотская | 440 |
| 36 | Балхашская | Тротуар от ул.Суздальская,3 до ул.Балхашская,201 и до ул.Суздальская,1 | 447 |
| 37 | Балхашская | Тротуар от ул.Балхашская,209 до ул.Балхашская,207 | 100 |
| 38 | Е.Ярославского | Тротуар от ул.Е.Ярославского,33 до ул.Муромская,28 | 150 |
| 39 | Холмогорская | Тротуар от ул.Запорожская,11 до ул.Холмогорская,21 до ул.Холмогорская,9; от ул.Холмогорская,11 до ул.Холмогорская,19 | 150 |
|  |  |  | 400 |
|  |  |  | 114 |
| 40 | Комсомольский проспект | Тротуар от ул.Пионерская до Комсомольского проспекта,63 | 500 |
| 41 | Куйбышева | Тротуар от ул.Чкалова,42 до ул.Коминтерна | 560 |
| 42 | Вижайская | Тротуар от ул.Вижайская,18 до ул.Вижайская,14 | 150 |
| 43 | Вижайская | Тротуар от ул.Вижайская,14 до ул.Лодыгина,14 | 250 |
| 44 | Вижайская | Торотуар от ул.Яблочкова до ул.Лодыгина | 650 |
| 45 | Муромская | Тротуар от ул.Солдатова,ул.Муромская,3 до ул.Яблочкова | 672 |
| 46 | Л.Шатрова | Тротуар вдоль ул.Л.Шатрова,11а | 688 |
| 47 | Чернышевского | Тротуар от ул.Г.Хасана,11 до ул.Чернышевского,23 | 1436 |
| 48 | Яблочкова | Тротуар от ул.Яблочкова,17 до ул.Яблочкова,29 Тротуар от ул.Яблочкова,17 до ул.Солдатова,29 | 620 |
|  |  |  | 284 |
| 49 | Яблочкова | Тротуар от проезжей части ул.Солдатова до ул.Муромская,16а тротуар от ул.Яблочкова,17 до ул.Яблочкова,21 | 554 |
|  |  |  | 150 |
| 50 | Гусарова | Тротуар от ул.Гусарова,9/2 до ул.Лодыгина,52А | 320 |
| 51 | Моторостроителей | Тротуар вдоль дома №3 по ул.Моторостроителей | 400 |
| 52 | Коломенская | Тротуар от ул.Бригадирская,2 до ул.Коломенская,49 | 1674 |
| 53 | Революции | Торотуар вдоль дома №4 по ул.Революции | 300 |
|  | ИТОГО |  | 24587 |

Приложение № 1.1.

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания бесхозяйных тротуаров.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание снега, мусора (1р. в 3 суток) | 1000м2 | 2,64 | 24,587 | 50 | 73,74 | 0,00 | 239321,99 |
| 2 | Очистка от уплотненного снега 20% от площади | 1000м2 | 40,25 | 4,917 | 0 | 73,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Посыпка песком (1р в 3 суток) | 1000м2 | 3,814 | 24,587 | 50 | 73,74 | 0,00 | 345747,75 |
| 4 | Затраты на песок | т/1000м2 | 0,2 | 24,587 | 50 | 0,00 | 0,00 | 82388,58 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 667458,32 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Уборка тротуаров от мусора (1р в 3суток) | 1000м2 | 1,28 | 24,587 | 61 | 73,74 | 0,00 | 141562,59 |
| 2 | Вывозка смета, мусора. | тн. |  | 36,88 |  | 0,00 | 171,15 | 6312,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 147874,59 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Требования к зимней уборке: 1.Подметание снега, мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток в утреннее время до 08-00 часов. 2.Очистка от уплотненного снега (20 % от площади). 3.Посыпка песком. Периодичность выполнения работ 1 раз в 3 суток в утреннее время до 08-00 часов. Требования к летней уборке: 1.Уборка тротуаров от мусора. Периодичность выполнения работ 1 раз в 3 суток в утреннее время до 08-00 часов. 2.Вывозка смета, мусора 36,88 тн. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Процент снижения по объекту определяется на основании критерия оценки

приведенного ниже в таблице.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| Лот № 4 |  |  |
| В зимнее время |  |  |
| Подметен снег и мусор Произведена уборка тротуаров от уплотнённого снега, обработано песком | Отлично | 0 |
| Не полностью убран снег и мусор Не полностью произведена уборка тротуаров от уплотнённого снега, не обработан песком | Удовлетворительно | 50 |
| Не убран снег и мусор Не произведена уборка тротуаров от уплотнённого снега, не обработан песком | Неудовлетворительно | 100 |
| В летнее время |  |  |
| Подметен тротуар. Территория убрана от мусора. | Отлично | 0 |
| Территория не полностью убрана от мусора. Не полностью подметен тротуар. | Удовлетворительно | 50 |
| Территория не убрана от мусора. Не подметен тротуар. | Неудовлетворительно | 100 |

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  ПО ЛОТУ № 5.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по содержанию дорог (4категории) частного сектора в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г. Пермь                                                                                                             __________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию дорог (4категории) частного сектора в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию дорог (4категории) частного сектора в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы

недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены конт-ракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика,   составляет ________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение		_________________________

«Благоустройство Свердловского района»    	__________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского

района» л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому

краю  г.Пермь. БИК 045773001

________________В.В.Криницын			_______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Перечень  и объемы содержания дорог (4 категории) частного сектора.

|  | Наименование объектов | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  | Пос. Соболи: | 78800 |
|  | 1-я Таежная,2-я Таёжная, 3-я Таёжная, 4-я Таёжная, 1-я Соболинская, 2-я Соболинская, 3-я Соболинская, 5-я Соболинская |  |
|  | Пос. Голый Мыс: 1-ая Полевая, 2-ая Полевая, Молодёжная, Промысловая, Школьная, Лесная, Больничная, Апрельская, Рабочая |  |
|  | 1-ая Липогорская | 600 |
|  | 2-ая Липогорская | 960 |
|  | 3-я Липогорская | 1500 |
|  | 4-ая Липогорская | 900 |
|  | 5-ая Липогорская | 300 |
|  | Улицы микрорайонов Южный и Юбилейный |  |
|  | Братская (от Лихвинской до Самаркандской) | 6500 |
|  | Узбекская | 16000 |
|  | Казахская | 14000 |
|  | Усть-Качкинская | 8000 |
|  | Луганская | 6500 |
|  | Симфeропольская | 10000 |
|  | Таджикская | 10000 |
|  | Красноуфимская | 8000 |
|  | Суздальская (в частн.секторе до Балхашской) | 9500 |
|  | Холмогорская (в частн.секторе до Самаркандской) | 9000 |
|  | Чукотская (от Старцева до Запорожской) | 3000 |
|  | Чернушинская | 4500 |
|  | Таманская | 5000 |
|  | Лисичанская | 3500 |
|  | Горловская (в частн.секторе до Старцева) | 10000 |
|  | Лякишева | 2000 |
|  | Глуховская (от Старцева до Самаркандской) | 1500 |
|  | Старцева (от Глуховская до Старцева д.136) | 18000 |
|  | Балхаш ская (от Глуховская до Суздальской | 25000 |
|  | Туркестанская | 17500 |
|  | Бердичевская | 16500 |
|  | Уманская | 6000 |
|  | Лихвинская (от Братской до Луганской) | 4000 |
|  | Ялуторовская | 10000 |
|  | Новоильинская | 8000 |
|  | Осокинская | 9000 |
|  | 1-я Зеленогорская | 7000 |
|  | 2-я Зеленогорская | 2000 |
|  | Южноуральская | 10000 |
|  | Кемеровская | 12000 |
|  | Лебединская | 6400 |
|  | Братская (от Самаркандской до Таджикской) | 3600 |
|  | Проезд (от Симферопольской до Братской д.99) | 700 |
|  | Проезд (от Братской д.90 до Казахской) | 800 |
|  | Самаркандская (от Чукотской до Узбекской) | 10000 |
|  | Улицы посёлка Ново-Бродовского |  |
|  | Утренняя | 2700 |
|  | Смородиновая | 9750 |
|  | Ореховая | 14500 |
|  | Ясеневая | 14000 |
|  | Кленовая | 14000 |
|  | Цветочная | 14500 |
|  | Бродовское кольцо | 15000 |
|  | Осенняя | 5500 |
|  | Зимняя | 5500 |
|  | Летняя | 5500 |
|  | Грибная | 5500 |
|  | 1-ый ромашковый переулок | 3000 |
|  | 2-ой ромашковый переулок | 1200 |
|  | Ландышевая | 900 |
|  | Виноградная | 1500 |
|  | Радужный переулок | 3100 |
|  | 1-ая радиальная | 9250 |
|  | 2-ая радиальная | 2850 |
|  | 3-ая радиальная | 9250 |
|  | 4-ая радиальная | 9250 |
|  | 5-ая радиальная | 9250 |
|  | Итого | 532560 |

Приложение № 1.1.

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания дорог (4 категории) частного сектора.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Расширение проезжей части (1р в 5 суток) | 1000м2 | 0,144 | 532,560 | 30 | 0,00 | 796,78 | 1833119,24 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1833119,24 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Уборка проезжей части от крупного мусора (1р в мес.) | 1000м2 | 1,28 | 532,560 | 6 | 73,74 | 0,00 | 301601,08 |
| 2 | Вывоз мусора | тн. |  | 798,84 |  | 0,00 | 171,15 | 136721,47 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 438322,55 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Требования к зимней уборке дорог в частном секторе: 1.Расширение проезжей части на ширину не менее 4 метров с прочисткой перекрестков и съездов, ликвидация колейности. Периодичность проведения работ – 1 раз в 5 дней. В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания. Требования к летней уборке дорог в частном секторе: 1.Уборка проезжей части и обочин от крупного мусора. Периодичность 1 раз в месяц. 2.Вывоз мусора 798,84 тн. на свалку ТБО. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Процент снижения по объекту определяется на основании критерия

оценки приведенного ниже в таблице.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| По лоту № 5 |  |  |
| Требования к зимней уборке дорог в частном секторе: |  |  |
| Проезжая часть дороги расширена (1 раз в 5 дней) | Отлично | 0 |
| Частично расширена проезжая часть дороги ( 1 раз в 5 дней) | Удовлетворительно | 50 |
| Проезжая часть дороги не расширена (1 раз в 5 дней) | Неудовлетворительно | 100 |
| Требования к летней уборке дорог в частном секторе: |  |  |
| Убран мусор с проезжей части и обочин, вывезен на свалку ТБО. | Отлично | 0 |
| Частично убран мусор с проезжей части и обочин, частично вывезен на свалку ТБО. | Удовлетворительно | 50 |
| Не убран мусор с проезжей части и обочин, не вывезен на свалку ТБО. | Неудовлетворительно | 100 |

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  ПО ЛОТУ № 6.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора в Свердловском районе г.Перми.

г. Пермь                                                                                              ________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора в Свердловском районе г. Перми. Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора в Свердловском районе г. Перми (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение  № 1 – объемы выполняемых работ.

- Приложение № 1.1- расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы

недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение		________________________

«Благоустройство Свердловского района»    	_________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384) р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

г.Пермь. БИК 045773001

_________________В.В.Криницын			_____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

1.Объем вывозимого мусора 12300 тн.

Требования  к выполняемым работам:

1.  Ликвидация несанкционированных свалок.

2. По заданию Заказчика сбор крупно габаритного мусора на бесхозяйных территориях, бесхозяйных дворовых территориях, пустошах, лесных зонах Свердловского района.

3.  Погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигон ТБО «Сафроны» (22км.).

4.  Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки.

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

Расчет стоимости ликвидации несанкционированных свалок.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 + лето 183 суток. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость ед.изм. | Объем | Итого |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | тн. | 263,21 | 12300 | 3237483,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3237483,00 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Требования к выполняемым работам: 1. Ликвидация несанкционированных свалок. 2. По заданию Заказчика сбор крупно габаритного мусора на бесхозяйных территориях, бесхозяйных дворовых территориях, пустошах, лесных зонах Свердловского района. 3. Погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигон ТБО «Сафроны» (22км.). 4. Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Процент снижения по объекту определяется на основании критерия оценки приведенного ниже в таблице.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| По лоту № 6 |  |  |
| Мусор, ветки, листва полностью собраны и вывезены на полигон ТБО» | Отлично | 0 |
| Мусор частично оставлен, уборка выполнена не в полном объеме. | Удовлетворительно | 50 |
| Участок не убирается, весь мусор остался на месте. | Неудовлетворительно | 100 |

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 7.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по содержанию объектов озеленения микрорайона «Центральный» в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г.Пермь                                                                                 __________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию  объектов озеленения микрорайона «Центральный» в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию объектов озеленения микрорайона «Центральный» в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы

недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение		__________________________

«Благоустройство Свердловского района»    	__________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384) р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

г.Пермь. БИК 045773001

_________________В.В.Криницын			______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Перечень и объемы содержания объектов озеленения.

| Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Бульвар им. Советской Армии с вазонами и цветочным оформ. к 9 Мая |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |
| Уборка дорожек ручная | м2 | 177 |
| Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 5857 |
| Содержание памятников | м2 | 562 |
| Содержание лестниц | м2 | 205 |
| Летнее содержание |  |  |
| Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 9000 |
| Содержание газонов | м2 | 22290 |
| Покраска урн | шт. | 50 |
| Очистка урн от мусора | шт. | 50 |
| Покраска скамеек | шт. | 50 |
| Содержание фонтанов | м2 | 130 |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | 724 |
| Содержание цветников из однолетников | м2 | 724 |
| Содержание кустарников в живой изгороди | м2 | 20 |
| Транспортная развязка на площади К.Маркса |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Содержание газонов | м2 | 6602 |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | 273 |
| Содержание цветников из однолетников | м2 | 273 |
| Содержание цветников из многолетников | м2 | 265 |
| Сквер по ул. Сибирской у гор.УВД |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Содержание газонов | м2 | 964 |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | 36 |
| Содержание цветников из однолетников | м2 | 36 |
| Сквер у дома Чекистов |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 440 |
| Содержание газонов | м2 | 2660 |
| Покраска урн | шт. | 6 |
| Очистка урн от мусора | шт. | 6 |
| Покраска скамеек | шт. | 6 |
| Содержание цветников из многолетников | м2 | 218 |
| Газоны по ул Сибирской от ул. Пушкина до пл. К. Маркса |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Содержание газонов | м2 | 13188 |
| Покраска урн | шт. | 14 |
| Очистка урн от мусора | шт. | 14 |
| Покраска скамеек | шт. | 11 |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | 48 |
| Содержание цветников из однолетников | м2 | 48 |
| Содержание цветников из многолетников | м2 | 118 |
| Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 160 |
| Содержание кустарников в живой изгороди | м2 | 710 |
| Газоны по ул. Революции от ул. Островского до транспортной развязки |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Содержание газонов | м2 | 14500 |
| Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 414 |
| Содержание кустарников в живой изгороди | м2 | 478 |

Приложение № 1.1.

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания элементов озеленения.

| № п/п | Наименование элементов благоустройства/ характеристика объекта | Состав работ | №№ расценок, кратность применения | Ед. изм. | Стоимость сод-я ед.изм. за период | Объем работ | Всего стоимость сод-я за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги и площадки на территории объектов озеленения | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком | 3*5мес | 100м2 | 9268,31 | 58,57 | 542844,87 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка песком скользких поверхностей | 4*5мес | 100м2 | 11670,32 | 1,77 | 20656,46 |
| 3 | Постаменты памятников | Сметание снега | 9*5мес | 1м2 | 20,53 | 562,00 | 11539,60 |
| 4 | Лестницы | Ежедневная очистка от снега, подсыпка песком скользкой поверхности | 10*5мес | 1м2 | 111,42 | 205,00 | 22840,47 |
|  | ИТОГО ЗИМА |  |  |  |  |  | 597881,40 |
|  | Летний период |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дороги и площадки с плиточным покрытием | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 16*6 | 100м2 | 3518,66 | 90,00 | 316679,47 |
| 6 | Дороги и площадки с плиточным покрытием (накопляемость мусора малая) | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 17*6 | 100м2 | 1728,18 | 4,40 | 7604,00 |
| 7 | Урны на объектах в центре города, района | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 5*6 | 1шт. | 1028,46 | 20 | 20569,23 |
| 8 | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 6*6 | 1шт. | 342,82 | 50 | 17141,03 |
| 9 | Содержание газонов | Ежедневная очистка от мусора,кошение по заданию заказчика . | 24+23*6 | 100м2 | 513,30 | 602,04 | 309027,42 |
| 10 | Содержание одиночных кустарников и в группах | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, прополка лунок | 26*2+ 27*4+ 28 | 1шт. | 46,23 | 574 | 26535,69 |
| 11 | Содержание кустарников в живых изгородях не колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 31*4+33*2 | 100м | 12397,90 | 12,08 | 149766,68 |
| 12 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | 34+35+36+37+38 | 100м2 | 9273,17 | 10,81 | 100243,00 |
| 13 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | 39*3+39*2 | 100м2 | 4422,86 | 6,01 | 26581,40 |
| 14 | Фонтаны | Очистка от мусора | 42*6 | 1м2 | 1201,41 | 130,00 | 156182,66 |
| 15 | Покраска урн | Промывка, покраска | 43*1 | 1шт. | 54,27 | 70 | 3798,77 |
| 16 | Покраска скамей | Промывка, острожка, покраска | 44*1 | 1шт. | 206,18 | 67 | 13813,90 |
| 17 | Устройство цветников из однолетних растений. | Обработка почвы, полив, посадка, уборка мусора | 40*1 | 1м2 | 367,27 | 1081,00 | 397020,93 |
|  | ИТОГО ЛЕТО |  |  |  |  |  | 1544964,17 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения

и условия снижения стоимости работ.

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

1.2.Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2.Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ.

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в без снежные дни – до поверхности покрытия, отсутствует мусор. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, отсутствует мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение и мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  ПО ЛОТУ № 8.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по содержанию объектов озеленения  в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г. Пермь                                                                                          ________2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию  объектов озеленения  в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию объектов озеленения  в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы

недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение		__________________________

«Благоустройство Свердловского района»    	__________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384) р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

г.Пермь. БИК 045773001

_________________В.В.Криницын			______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Перечень и объемы содержания объектов озеленения.

|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул Чкалова |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 1195 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 9008 |
|  | Содержание памятников | м2 | 240 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 106 |
|  | Содержание скамеек | шт. | 53 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 10440 |
|  | Содержание газонов | м2 | 25874 |
|  | Покраска урн | шт. | 106 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 106 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 53 |
|  | Содержание фонтанов | м2 | 70 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 338,2 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 338,2 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | м2 | 104 |
|  | Сквер у ЦК им. Солдатова с содержанием цветочных вазонов -18 шт. |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 39 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 2400 |
|  | Содержание лестниц | м2 | 60 |
|  | Покраска урн | шт. | 52 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 52 |
|  | Содержание скамеек | шт. | 26 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 2400 |
|  | Содержание газонов | м2 | 3400 |
|  | Покраска урн | шт. | 52 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 52 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 26 |
|  | Содержание фонтанов | м2 | 180 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 416 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 416 |
|  | Комсомольская площадь |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 2497 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 494 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 494 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 234 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 749 |
|  | Сквер по ул. Г. Успенского |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 4 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 810 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1148 |
|  | Содержание газонов | м2 | 3224 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 50 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | м2 | 144 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 170 |
|  | Газоны по ул. Белинского от площади К. Маркса до ул. Куйбышева |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 2530 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 130 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 465 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1м/п | 544 |
|  | Развязка у Центрального рынка |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 3953 |

Приложение № 1.1.

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания элементов озеленения.

| № п/п | Наименование элементов благоустройства/ характеристика объекта | Состав работ | №№ расценок, кратность применения | Ед. изм. | Стоимость сод-я ед.изм. за период | Объем работ | Всего стоимость сод-я за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком | 3*5мес | 100м2 | 8859,08 | 122,18 | 1082402,39 |
|  | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка песком скользких поверхностей | 4*5мес | 100м2 | 11670,32 | 12,38 | 144478,51 |
|  | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой | 6*5мес | 1шт. | 315,58 | 158 | 49861,89 |
|  | Садовые скамьи на объектах в центре города | Сметание снега | 7*5мес | 1м2 | 115,90 | 79,00 | 9156,23 |
|  | Постаменты памятников | Сметание снега | 9*5мес | 1м2 | 20,53 | 240,00 | 4927,94 |
|  | Лестницы | Ежедневная очистка от снега, подсыпка песком скользкой поверхности | 10*5мес | 1м2 | 111,42 | 60,00 | 6685,02 |
|  | ИТОГО ЗИМА |  |  |  |  |  | 1297511,99 |
|  | Летний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием на объектах в центре города, района | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 13*6 | 100м2 | 2443,68 | 128,40 | 313768,12 |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием на прочих объектах (накопляемость мусора малая) | Подметание с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | 15*6 | 100м2 | 936,78 | 11,48 | 10754,23 |
|  | Урны на объектах в центре города, района | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 5*6 | 1шт. | 1028,46 | 158 | 162496,93 |
|  | Содержание газонов | Ежедневная очистка от мусора,кошение по заданию заказчика . | 24+23*6 | 100м2 | 513,30 | 414,78 | 212906,77 |
|  | Содержание одиночных кустарников и в группах | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, прополка лунок | 26*2+ 27*4+ 28 | 1шт. | 46,23 | 1462,00 | 67587,41 |
|  | Содержание кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 30*4+32*2 | 100м | 15524,60 | 7,14 | 110845,63 |
|  | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | 34+35+36+37+38 | 100м2 | 9273,17 | 12,48 | 115747,75 |
|  | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | 39*3+39*2 | 100м2 | 4422,86 | 4,14 | 18310,65 |
|  | Фонтаны | Очистка от мусора | 42*6 | 1м2 | 1201,41 | 250,00 | 300351,26 |
|  | Покраска урн | Промывка, покраска | 43*1 | 1шт. | 49,56 | 158 | 7830,48 |
|  | Покраска скамей | Промывка, острожка, покраска | 44*1 | 1шт. | 188,29 | 79 | 14874,91 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений. | Обработка почвы, полив, посадка, уборка мусора | 40*1 | 1м2 | 367,27 | 1248,20 | 458428,79 |
|  | ИТОГО ЛЕТО |  |  |  |  |  | 1793902,94 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения

и условия снижения стоимости работ.

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

1.2.Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ.

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в без снежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, отсутствует мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение и мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  ПО ЛОТУ № 9.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по содержанию объектов озеленения микрорайона «Владимирский-Крохалева» в Свердловском районе г.Перми в летнее и зимнее время.

г. Пермь                                                                                             _______2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по содержанию  объектов озеленения микрорайона «Владимирский-Крохалева» в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время. Решением конкурсной (аукционной) комиссии № _____ (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию объектов озеленения микрорайона «Владимирский-Крохалева» в Свердловском районе г. Перми в летнее и зимнее время (Лот №___), перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- перечень объектов и объемы выполняемых работ.

- Приложение  № 1.1. – расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – требования по качеству работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

- Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________ устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страхования ответственности по настоящему контракту;

- залог денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение		__________________________

«Благоустройство Свердловского района»    	__________________________

ИНН/КПП  5904194542/590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

к/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384) р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

г.Пермь. БИК 045773001

_________________В.В.Криницын			______________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Перечень и объемы содержания объектов озеленения.

|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Сквер у ОАО "Велта" |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 2700 |
|  | Содержание газонов | м2 | 5800 |
|  | Покраска урн | шт. | 4 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 4 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 84 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 84 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 50,24 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 70 |
|  | Сквер "Авиаторов" |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 100 |
|  | Уборка дорожек механизированая | м2 | 760 |
|  | Содержание урн | м2 | 6 |
|  | Содержание скамеек | шт. | 6 |
|  | Содержание памятников | м2 | 66 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание дорог с плиточным покрытием | м2 | 170 |
|  | Содержание дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 2300 |
|  | Содержание газонов | м2 | 11656 |
|  | Покраска урн | шт. | 6 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 6 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 6 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 53 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 53 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 145 |
|  | Сквер по ул. Куйбышева у МСЧ - 1 |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированая | м2 | 750 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 8600 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 115 |
|  | Сквер "Победителей" |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 140 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 1548 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 10 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 4300 |
|  | Содержание газонов | м2 | 8200 |
|  | Покраска урн | шт. | 10 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 10 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 193 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 193 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 130 |
|  | Сквер по ул. Г. Хасана- ул.Чкалова |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1800 |
|  | Содержание газонов | м2 | 4200 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 90 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 90 |
|  | Придорожные газоны по ул. Солдатова |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 7100 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 220 |
|  | Придорожные газоны по ул. Чкалова | 1 м/п | 220 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 1846 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | м2 | 160 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1м/п | 190 |

Приложение № 1.1.

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Расчет стоимости содержания элементов озеленения.

| № п/п | Наименование элементов благоустройства/ характеристика объекта | Состав работ | №№ расценок, кратность применения | Ед. изм. | Стоимость сод-я ед.изм. за период | Объем работ | Всего стоимость сод-я за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары, прилегающие к объектам озеленения | Механизированная очистка, подсыпка обледенелой поверхности песком | 1*5мес | 100м2 | 2215,85 | 15,10 | 33459,34 |
|  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком | 3*5мес | 100м2 | 9268,31 | 15,48 | 143473,43 |
|  | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка песком скользких поверхностей | 4*5мес | 100м2 | 11670,32 | 2,40 | 28008,76 |
|  | Урны на объектах в центре города, района | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой | 5*5мес | 1шт. | 946,74 | 6 | 5680,47 |
|  | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой | 6*5мес | 1шт. | 315,58 | 10 | 3155,82 |
|  | Садовые скамьи | Сметание снега | 8*5мес | 1м2 | 46,36 | 6,00 | 278,16 |
|  | Постаменты памятников | Сметание снега | 9*5мес | 1м2 | 20,53 | 66,00 | 1355,18 |
|  | ИТОГО ЗИМА |  |  |  |  |  | 215411,15 |
|  | Летний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием в центре города, района(слабая засореннось) | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 14*6 | 100м2 | 1199,34 | 66,00 | 79156,65 |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием на прочих объектах (накопляемость мусора малая) | Подметание с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | 15*6 | 100м2 | 936,78 | 18,00 | 16862,03 |
|  | Дороги и площадки с плиточным покрытием | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 16*6 | 100м2 | 3518,66 | 1,70 | 5981,72 |
|  | Дороги и площадки с плиточным покрытием (накопляемость мусора малая) | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 17*6 | 100м2 | 1728,18 | 27,00 | 46660,89 |
|  | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 6*6 | 1шт. | 342,82 | 20 | 6856,41 |
|  | Содержание газонов | Ежедневная очистка от мусора,кошение по заданию заказчика . | 24+ 23*6 | 100м2 | 513,30 | 474,02 | 243314,69 |
|  | Содержание одиночных кустарников и в группах | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, прополка лунок | 26*2+ 27*4+ 28 | 1шт. | 46,23 | 160 | 7396,71 |
|  | Содержание кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 30*4+32*2 | 100м | 15524,60 | 1,30 | 20181,98 |
|  | Содержание кустарников в живых изгородях не колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 31*4+33*2 | 100м2 | 12397,90 | 7,40 | 91744,49 |
|  | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | 34+35+36+37+38 | 100м2 | 9273,17 | 4,20 | 38947,33 |
|  | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | 39*3+39*2 | 1шт. | 4422,86 | 0,50 | 2223,37 |
|  | Покраска урн | Промывка, покраска | 43*1 | 1шт. | 49,56 | 20 | 991,20 |
|  | Покраска скамей | Промывка, острожка, покраска | 44*1 | 1м2 | 188,29 | 6 | 1129,74 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка почвы, полив, посадка, уборка мусора | 40*1 | 1м2 | 367,27 | 420,00 | 154254,20 |
|  | ИТОГО ЛЕТО |  |  |  |  |  | 715701,42 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения

и условия снижения стоимости работ.

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

1.2.Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ.

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в без снежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение ,отсутствует мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение и мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2008 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 1

СОДЕРЖАНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 г.

2. Стоимость работ  499 085,43 рублей.

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами

городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

3.Объем выполняемых работ в зимнее время – 1 171 м2

Объем выполняемых работ в летнее время – 182 241 м2

4.Требования по качеству к зимней уборке  бесхозяйных территорий:

1.Подметание территории от свежевыпавшего снега, мусора.

Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток.

2.Очистка от уплотненного снега (20 % от площади).

Периодичность выполнения 1 раз в 5 суток.

3.Посыпка песком. Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток.

5.Требования по качеству к летней уборке бесхозяйных территорий:

1. Комплексная уборка. Периодичность выполнения 1 раз в сезон.

2. Уборка бесхозяйных территорий  от мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 30 суток.

3. Уборка  тротуаров от мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток.

4. Вывозка смета, мусора 273,36 тн.

Работы производятся в соответствии с перечнем бесхозяйных территорий Свердловского района.

Перечень бесхозяйных территорий Свердловского района.

| № п/п | Улица | Наименование объекта | Общая площадь, | В т.ч. площадь тротуара, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кв.м. |  |
| 1. | Солдатова | от проезжей части ул. Солдатова до ул.Солдатотва,32 | 273 | 86 |
| 2. | Куйбышева | ул. Куйбышева, 140 до ул. Васильева | 1965 | 685 |
| 3. | между ул.Е.Ярославского и ул.Яблочкова | сквер от ул. Куйбышева до ул. Вижайская | 180000 | 400 |
|  | ИТОГО |  | 182241 | 1171 |

6.Гарантийный срок  12 месяцев.

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 2

СОДЕРЖАНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с  момента заключения муниципального контракта  по 31 декабря 2009 г.

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами

городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

2.Стоимость выполняемых работ – 3 057 080.10 рублей.

3.Объем выполняемых работ – 90 000 м2.

4.Требования по качеству к выполняемым работам в зимнее время:

1.Подметание и сгребание снега. Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки.

2.Расширение проезжей части.(30% от площади). Периодичность выполнения работ 1  раз в 4 суток.

3.Посыпка ППС.(60% от площади). Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки.

4.Удаление наката. (50% от площади). Периодичность выполнения работ 1раз в 6  суток.

5.Вывоз снега 4 140 тн.

5.Требования по качеству к выполняемым работам в летнее время:

1.Подметание территории. Периодичность выполнения работ 1 раз в 5 суток в  утреннее время  до 08-00 часов.

2.Уборка смета у борта. (30% от площади). Периодичность выполнения работ 1раз в   5 суток  в утреннее время до 08-00 часов.

3.Уборка проезжей части от крупного мусора. Периодичность 1 раз в 10 суток в  утреннее время до 08-00 часов.

4.Вывозка смета, мусора 135 тн.

Работы производятся в соответствии с перечнем бесхозяйных внутриквартальных проездов Свердловского района

Перечень бесхозяйных внутриквартальных проездов Свердловского района.

| № п/п | Улица |  | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская | Проезд от ул.Балхашская до ул.Братская, 2/2 | 8280 |
| 2 | Холмогорская | Проезд от ул.Холмогорская до ул.Холмогорская,7 | 1260 |
| 3 | Запорожская | Проезд от ул.Запорожская вдоль домов, 19-25. | 2070 |
| 4 | Уфимская | Проезд от ул.Солдатова до ул.Уфимская,4 | 1080 |
| 5 | Краснофлотская | Проезд от ул.Краснофлотская до дома ул.Елькина, 43 | 1440 |
| 6 | 25-Октября | Проезд от ул. 25 Октября до ул.Сибирская,30а | 960 |
| 7 | Н.Островского | Проезд от ул.Н.Островского вдоль дома Н.Островксого 70, Р.Крестьянская до ул.Революции | 2400 |
| 8 | Куйбышева | Проезд от ул.Куйбышева,98 до Ком. Проспекта,85 | 1320 |
| 9 | Нейвинская | Проезд от ул.Серпуховская до ул.Бригадирская | 3420 |
| 10 | 1-я Нейвинская | Проезд от ул.Г.Хасана до ул.2-я Нейвинская,1 | 1320 |
| 11 | Муромская | Проезд от ул. Солдатова до лога | 1500 |
| 12 | Запорожская | Проезд от ул.Холмогорская до ул.Чукотская | 1620 |
| 13 | Бригадирская | Проезд от ул.Пихтовая до ул.Бригадирская | 4319 |
| 14 | Коломенская | Проезд от ул.Пихтовая до контейнерной площадки ул.Коломенская,32 | 2388 |
| 15 | Тимирязева | от ул.Сибирская до ул.25-Октября | 1200 |
| 16 | Лодыгина | Проезд от ул.Куйбышева до ул.Лодыгина,1 | 1215 |
| 17 | Куйбышева | Проезд от ул.Куйбышева,51 до ул.Механошина,10 | 1236 |
| 18 | Овражная | Проезд от ул.Революции,3 до ул.Революции3/4 | 1756 |
| 19 | Е.Ярославского | Проезд от ул.Солдатова до ул.Е.Ярославского,31 | 2226 |
| 20 | Н.Островского | Проезд от ул.Н.Островского до ул.Н.Островского,111 | 990 |
| 21 | Люблинская | Проезд от ул.Вижайская до ул.Бородинская | 1043 |
| 22 | Косьвинская | Проезд от ул.Коломенская до ул. Коломенская,3 | 842 |
| 23 | П.Осипенко | Проезд от ул.П.Осипенко до ул.1-я Красноармейская,52 | 888 |
| 24 | Вижайская | Проезд от ул.Вижайская, 16 до ул.Новосибирская | 966 |
| 25 | Уденская | Проезд от ул.Краснополянская до ул.1-я Серпуховская,8 | 636 |
| 26 | Н.Островского | Проезд от ул.Н.Островского до ул.Н.Островского,109 | 558 |
| 27 | Народовольческая | Проезд от ул.Народовольческая,46 до ул.Народовольческая,42 | 564 |
| 28 | Нейвинская | Проезд от ул.Нейвинская,11 до ул.3-я Нейвинская,9 | 916 |
| 29 | Г.Хасана | Проезд от ул.Г.Хасана до ул.Г.Хасана,11а | 675 |
| 30 | Братская | Проезд от ул.Братская до ул.Казахская,106 | 978 |
| 31 | Яблочкова | Проезд от ул.Яблочкова,19 до ул.Яблочкова,33 | 585 |
| 32 | Л.Шатрова | Проезд от ул.Л.Шатрова,9 до ул.Г.Хасана,11а | 708 |
| 33 | Г.Успенского | Проезд от ул.Г.Успенского до ул.Куйбышева,67/1 | 758 |
| 34 | Яблочкова | Проезд от ул.Яблочкова,16а до ул.Яблочкова,23б | 594 |
| 35 | Г.Хасана | Проезд от ул.Г.Хасана до Комсомольского проспекта | 1218 |
| 36 | А.Гатаулина | Проезд от ул.А.Гатаулина до ул.Новосибирская | 1290 |
| 37 | А.Курчатова | Проезд от ул.Таборская,22 до ул.А.Курчатова | 1260 |
| 38 | Фонтанная | Проезд от ул.Чернышевского,8 до ул.Фонтанная,5 | 2808 |
| 39 | Тбилисская | Проезд от ул.Гусарова до ул.Тбилисская | 1284 |
| 40 | Краснофлотская | Проезд от ул.Краснофлотская до ул.Елькина,1 | 690 |
| 41 | Г.Хасана | Проезд вдоль домов по ул.Г.Хасана, 91- 95 - 97 | 1608 |
| 42 | Сахалинская | Проезд от ул.Братская до ул.Сахалинская,3 | 801 |
| 43 | Г.Хасана | Проезд вдоль дома ул.Г.Хасана,11а | 1158 |
| 44 | Сибирская | Проезд от ул.Сибирская до СК "Жемчужина" | 990 |
| 45 | Сибирская | Проезд от ул.Сибирская до "Дома офицеров" | 512 |
| 46 | Елькина | Проезд вдоль домов по ул.Елькина,41-43-45-47-49 | 4002 |
| 47 | Центральная ферма | Проезд от ул.Г.Хасана до Центральная ферма,1 | 3324 |
| 48 | Р.Крестьянская | Проезд от ул.Р.Крестьянская до ул.Народовольческая,2 | 1092 |
| 49 | А.Гатаулина | Проезд от ул.А.Гатаулина до ул.Новосибирская | 1476 |
| 50 | Гусарова | Проезд от ул.Гусарова,9 до ул.Лодыгина,52/2 | 4146 |
| 51 | Муромская | Проезд от ул.ул.Солдатова до ул.Яблочкова | 786 |
| 52 | А.Курчатова | Проезд от ул.А.Курчатова до ул.Гусарова,18а | 860 |
| 53 | Куйбышева | Проезд от проезжей части ул.Куйбышева до ул.Куйбышева,68а | 300 |
| 54 | Никулина | Проезд от ул.Солдатова до ул.Таборская | 1876 |
| 55 | Яблочкова | Проезд вдоль ул.Яблочкова,31-35-37 | 1000 |
| 56 | Ем.Ярославского | Проезд от проезжей части ул.Солдатова до ул.Ем.Ярославского,31 | 1200 |
| 57 | Чернышевского | проезд ул. Н.Островского до ул.Чернышевского,1 | 1000 |
| 58 | Яблочкова | Проезд от проезжей части ул.Солдатова до ул.Муромская,16а | 1108 |
| 59 | Лодыгина | Проезд от ул.Лодыгина,52/2 до рынка | 1500 |
|  | ИТОГО |  | 90000 |

6.Гарантийный срок  12 месяцев.

Приложение № 3

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 3

СОДЕРЖАНИЕ  ЛЕСТНИЧНЫХ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 г.

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

2.Стоимость выполняемых работ – 3 632 607,69 рублей.

3.Объем выполняемых работ – 14 488 м2.

4.Требованияпо качеству к выполняемым работам в зимнее время:

1.Подметание территории от свежевыпавшего снега, толщ. слоя до 2 см., мусора.

Подмести, сгрести снег в кучи или валы. Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки.

2.Сдвигание снега в валы или кучи при толщине слоя более 2 см. Периодичность выполнения 1 раз в 4 суток.

3.Очистка от уплотненного снега (40% от общей площади). Периодичность выполнения 1 раз в 2 суток.

4.Обработка лестниц песком. Периодичность 1 раз в 1 сутки.

После снегопада работы должны быть выполнены в течение 6 часов.

5.Требования  по качеству к выполняемым работам в летнее время:

1. Подметание территории от мусора с удалением смета. Периодичность выполнения 1 раз в 7 суток.

2.Уборка территории от крупного мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 10 суток.

3.Вывозка смета и мусора 21,732 тн.

Работы производятся на объектах, согласно перечню лестничных и мостовых  переходов Свердловского района.

Перечень  лестничных  и мостовых переходов в Свердловском районе

| № п/п | Улица | Наименование объектов | Площадь, 182В.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коломенская | Пешеходный мостик и 2 лестницы на переходе с ул. Коломенской на ул. Полазненскую | 375 |
| 2 | Владимирский | Пешеходный переход из м/р Владимирский в м/р Юбилейный (дамба) | 1100 |
| 3 | Моторостроителей | Пешеходный мостик и 2 лестницы с подходами в районе ул. Моторостроителей 8 | 780 |
| 4 | Моторостроителей | Мостовой переход через р.Данилиха по ул.Моторостроителей,14 | 210 |
| 5 | Моторостроителей | Пешеходный мостик в районе ул. Моторостроителей 14 | 330 |
| 6 | Маршрутная | Пешеходный переход с ул. Маршрутной в Дзержинском районе на ул. Мильчакова | 1220 |
| 7 | Яблочкова | Мостовой переход в конце дома по ул.Яблочкова,37 | 110 |
| 8 | Яблочкова | Пешеходный мостик и лестница с подходами на переходе ч/з р. Данилиха у школы № 85 по ул. Яблочкова | 550 |
| 9 | Лодыгина | Пешеходный мостик с подходами через р.Данилиха к дому №56 по ул.Лодыгина. | 270 |
| 10 | Моторостроителей | Лестница с подходами на пешеходном переходе ж/д в створе ул. Моторостроителей | 210 |
| 11 | Серебрянский проезд | Лестница с подходами на пешеходном переходе ж/д в створе Серебрянского проезда | 250 |
| 12 | Серебрянский проезд | Пешеходный мостик и лестница с подходами на переходе ч/з р. Данилиха в створе Серебрянского проезда | 370 |
| 13 | Елькина | Пешеходная лестница с подходами в районе ул. Елькина 2 | 240 |
| 14 | Коломенская | Пешеходная лестница в конце ул. Коломенской на подходе к домам № 28 – 34 | 78 |
| 15 | Веселая | Пешеходная лестница на спуске к роднику по ул. Веселая 1 | 86 |
| 16 | Народовольческая | Пешеходная лестница и мостик на спуске к роднику по ул. Народовольческая, 42 | 130 |
| 17 | Уфимская | Пешеходная лестница с подходами по ул. Уфимская 24 | 170 |
| 18 | м/р Юбилейный | Пешеходная лестница на спуске к роднику на въезде в м/р Юбилейный | 50 |
| 19 | м/р Зеленое хозяйство | Пешеходный переход из м/р «Зеленое хозяйство» на Юбилейную дамбу | 1720 |
| 20 | Ш.Космонавтов | Пешеходная лестница на спуске по Ш. Космонавтов от рынка «Гача» до р. Данилиха | 490 |
| 21 | Куйбышева | Пешеходный мостик с подходами на переходе ул. Куйбышева от дома № 169 до трамвайного кольца маршрута № 5 | 627 |
| 22 | Холмогорская | Пешеходная лестница по ул. Холмогорская 17 спуск на ул. Запорожская 23 | 40 |
| 23 | Елькина | Лестничный спуск, пешеходный переход от ул.Елькина,47 до р.Данилиха | 300 |
| 24 | Васильева | Пешеходный переход – дамба с ул. Академика Курчатова 1 на ул. Васильева | 1630 |
| 25 | Тбилисская | Лестничный спуск от ул.Тбилисская,9а до грунтовой дороги | 96 |
| 26 | Тбилисская | Пешеходный переход – дамба с ул. Тбилисская 9а на ул. Васильева (Гипсополимер) | 1724 |
| 27 | Южная дамба | Пешеходная лестница на спуске к роднику на Южной дамбе | 124 |
| 28 | К.Цеткин | Пешеходная дорожка и мостик по ул. К. Цеткин 31 | 410 |
| 29 | Тбилисская | Лестничный спуск по ул. Тбилисская, 19-21 | 96 |
| 30 | Арагвинская | Мостовой переход по ул. Арагвинская | 72 |
| 31 | Л.Шатрова | Лестничный спуск по ул. Льва Шатрова, 23 | 80 |
| 32 | Запорожская | Лестничный переход от ул.Запорожская,11 до ул.Запорожская,15 | 150 |
| 33 | Запорожская | Лестничный переход от ул.Запорожская,17 до ул.Холмогорская,17 | 140 |
| 34 | Коломенская | Лестничный переход от ул.Коломенская,55 до проезжей части (ул.Коломенская,61) | 110 |
| 35 | Коломенская | Лестничный переход от ул.Коломенская,51 до ул.Коломенская,55 | 150 |
|  | ИТОГО |  | 14488 |

6.Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 4

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 4

СОДЕРЖАНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРОТУАРОВ

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: c момента  заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 г.

2.Стоимость   815 332,91  рубля.

-в летний период с 15 апреля по 14 октября

-в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

3.Объем выполняемых работ – 24587 м2.

Требования по качеству  к зимней уборке:

1.Подметание снега, мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 3 суток в утреннее время до 08-00 часов.

2.Очистка от уплотненного снега (20 % от площади).

3.Посыпка песком. Периодичность выполнения работ 1 раз в 3 суток в утреннее время до 08-00 часов.

Требования по качеству к летней уборке:

1.Уборка тротуаров от мусора. Периодичность выполнения работ 1 раз в 3 суток в утреннее время до 08-00 часов.

2.Вывозка смета, мусора 36,88 тн.

Работы производятся в соответствии с перечнем бесхозяйных тротуаров.

Перечень и объемы содержания  бесхозяйных тротуаров.

| № п/п | улица |  | Площадь 185В.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уфимская | от ул.Солдатова до ул.Уфимская, 14 | 360 |
| 2 | К.Минина | вдоль ОАО ПО «Велта» | 600 |
| 3 | Самаркандская | вдоль теплотрассы | 450 |
| 4 | Яблочкова | от ул.Куйбышева до ул.Вижайская | 360 |
| 5 | Краснополянская | пешеходная дорожка между д/с | 450 |
| 6 | Куйбышева | от ул.Куйбышева,109 до МСЧ № 1 | 75 |
| 7 | Коломенская | Тротуар от ул.Коломенская,№7 до ул.Коломенская,№49 | 840 |
| 8 | А.Гатаулина | Тротуар по нечетной стороне от д.№29/1, по четной от д. №36. До проезжей части ул.Куйбышева. | 1236 |
| 9 | Сибирская | от ул.Сибирская до ул. 25-Октября | 140 |
| 10 | Народовольческая | вдоль ул.Народовольческая,2 | 174 |
| 11 | Г.Хасана | от ул.Г.Хасана,13 до ул.Л.Шатрова,13а | 225 |
| 12 | Вижайская | от ул.Вижайская,24 до ул.Сергинская | 506 |
| 13 | Яблочкова | от ул.Яблочкова до ул.Яблочкова,№21 | 100 |
| 14 | Коломенская | Тротуар от ул.Коломенская,51 до ул.Коломенская,32 | 252 |
| 15 | Е.Ярославского | от Е.Ярославского до ул.Яблочкова,35 | 130 |
| 16 | Коминтерна | от ул.К.Цеткин,21 до ул.К.Цеткин,19а | 160 |
| 17 | А.Гатаулина | от ул.А.Гатаулина,1 до ул.А.Гатаулина,3 | 200 |
| 18 | В.Васильева | от ост.Элеватор до ул.В.Васильева | 196 |
| 19 | А.Гатаулина | 2 тротуара от ул.Куйбышева до ул.Кузбасская | 500 |
|  |  |  | 300 |
| 20 | А.Гатаулина | Тротуар вдоль стоянки от ул.Гатаулина,38 до ул.Таборская | 228 |
| 21 | Фонтанная | Тротуар от ул.Фонтанная,7 до ул.Фонтанная,1 | 320 |
| 22 | Гусарова | Тротуар от ул.Гусарова,9/2 до ул.Лодыгина,46/1 | 162 |
| 23 | Н.Островского | Тротуар от ул.Н.Островского,76 до ул.Чернышевского,10 | 136 |
| 24 | Запорожская | Тротуар от ул.Запорожская,196 до ул.Запорожская,19 | 236 |
| 25 | Сибирская | Тротуар от ул.Сибирская до Дома офицеров | 146 |
| 26 | Саранская | Тротуар от ул.Куйбышева до ул.Солдатова,41 | 904 |
| 27 | Хлебозаводская | Тротуар от ул.Куйбышева до ул.Г.Хасана | 1880 |
| 28 | Е.Ярославского | Тротуар от ул.Е.Ярославского,59 до ул.Яблочкова,21 | 200 |
| 29 | Яблочкова | Тротуар от ул.Яблочкова,48/2 до ул.Яблочкова,17 | 344 |
| 30 | Братская | Тротуар от ул.Братская,171 до ул.Братская,175 | 320 |
| 31 | Чернышевского | Тротуар вдоль дома по ул.Чернышевского,9а | 410 |
| 32 | Чукотская | Тротуар от ул.Старцева до ул.Самаркандская | 400 |
| 33 | Гусарова | Тротуар от ул.Гусарова,9/2 до ул.Лодыгина,46/1 | 200 |
| 34 | Вижайская | Тротуар от ул.Вижайская,24 до ул.Новосибирская,20, | 438 |
| 35 | Нестерова | Тротуар от ул.Куйбышева до ул.Краснофлотская | 440 |
| 36 | Балхашская | Тротуар от ул.Суздальская,3 до ул.Балхашская,201 и до ул.Суздальская,1 | 447 |
| 37 | Балхашская | Тротуар от ул.Балхашская,209 до ул.Балхашская,207 | 100 |
| 38 | Е.Ярославского | Тротуар от ул.Е.Ярославского,33 до ул.Муромская,28 | 150 |
| 39 | Холмогорская | Тротуар от ул.Запорожская,11 до ул.Холмогорская,21 до ул.Холмогорская,9; от ул.Холмогорская,11 до ул.Холмогорская,19 | 150 |
|  |  |  | 400 |
|  |  |  | 114 |
| 40 | Комсомольский проспект | Тротуар от ул.Пионерская до Комсомольского проспекта,63 | 500 |
| 41 | Куйбышева | Тротуар от ул.Чкалова,42 до ул.Коминтерна | 560 |
| 42 | Вижайская | Тротуар от ул.Вижайская,18 до ул.Вижайская,14 | 150 |
| 43 | Вижайская | Тротуар от ул.Вижайская,14 до ул.Лодыгина,14 | 250 |
| 44 | Вижайская | Торотуар от ул.Яблочкова до ул.Лодыгина | 650 |
| 45 | Муромская | Тротуар от ул.Солдатова,ул.Муромская,3 до ул.Яблочкова | 672 |
| 46 | Л.Шатрова | Тротуар вдоль ул.Л.Шатрова,11а | 688 |
| 47 | Чернышевского | Тротуар от ул.Г.Хасана,11 до ул.Чернышевского,23 | 1436 |
| 48 | Яблочкова | Тротуар от ул.Яблочкова,17 до ул.Яблочкова,29 Тротуар от ул.Яблочкова,17 до ул.Солдатова,29 | 620 |
|  |  |  | 284 |
| 49 | Яблочкова | Тротуар от проезжей части ул.Солдатова до ул.Муромская,16а тротуар от ул.Яблочкова,17 до ул.Яблочкова,21 | 554 |
|  |  |  | 150 |
| 50 | Гусарова | Тротуар от ул.Гусарова,9/2 до ул.Лодыгина,52А | 320 |
| 51 | Моторостроителей | Тротуар вдоль дома №3 по ул.Моторостроителей | 400 |
| 52 | Коломенская | Тротуар от ул.Бригадирская,2 до ул.Коломенская,49 | 1674 |
| 53 | Революции | Торотуар вдоль дома №4 по ул.Революции | 300 |
|  | ИТОГО |  | 24587 |

4.Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 5

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 5

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ (4 КАТЕГОРИИ) ЧАСТНОГО СЕКТОРА

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 31 декабря 2009 г.

2. Стоимость работ 2 271 441,79 рубль.

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

3. Объем выполняемых работ – 532 560 м2.

Требования  по качеству к зимней уборке дорог в частном секторе:

1.Расширение проезжей части на ширину не менее 4 метров с прочисткой перекрестков и съездов, ликвидация колейности.  Периодичность проведения работ – 1 раз в 5 дней.

В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания.

Требования по качеству  к летней уборке дорог в частном секторе:

1.Уборка проезжей части и обочин  от крупного мусора. Периодичность 1 раз в месяц.

2.Вывоз мусора 798,84 тн.

Работы производятся на объектах, согласно перечню дорог (4 категории) частного сектора.

Перечень  и объемы содержания дорог (4 категории) частного сектора.

|  | Наименование объектов | Площадь 189т.м. |
| --- | --- | --- |
|  | Пос. Соболи: | 78800 |
|  | 1-я Таежная,2-я Таёжная, 3-я Таёжная, 4-я Таёжная, 1-я Соболинская, 2-я Соболинская, 3-я Соболинская, 5-я Соболинская |  |
|  | Пос. Голый Мыс: 1-ая Полевая, 2-ая Полевая, Молодёжная, Промысловая, Школьная, Лесная, Больничная, Апрельская, Рабочая |  |
|  | 1-ая Липогорская | 600 |
|  | 2-ая Липогорская | 960 |
|  | 3-я Липогорская | 1500 |
|  | 4-ая Липогорская | 900 |
|  | 5-ая Липогорская | 300 |
|  | Улицы микрорайонов Южный и Юбилейный |  |
|  | Братская (от Лихвинской до Самаркандской) | 6500 |
|  | Узбекская | 16000 |
|  | Казахская | 14000 |
|  | Усть-Качкинская | 8000 |
|  | Луганская | 6500 |
|  | Симфeропольская | 10000 |
|  | Таджикская | 10000 |
|  | Красноуфимская | 8000 |
|  | Суздальская (в частн.секторе до Балхашской) | 9500 |
|  | Холмогорская (в частн.секторе до Самаркандской) | 9000 |
|  | Чукотская (от Старцева до Запорожской) | 3000 |
|  | Чернушинская | 4500 |
|  | Таманская | 5000 |
|  | Лисичанская | 3500 |
|  | Горловская (в частн.секторе до Старцева) | 10000 |
|  | Лякишева | 2000 |
|  | Глуховская (от Старцева до Самаркандской) | 1500 |
|  | Старцева (от Глуховская до 190тарцев ад.136) | 18000 |
|  | Балхаш ская (от Глуховская до Суздальской | 25000 |
|  | Туркестанская | 17500 |
|  | Бердичевская | 16500 |
|  | Уманская | 6000 |
|  | Лихвинская (от Братской до Луганской) | 4000 |
|  | Ялуторовская | 10000 |
|  | Новоильинская | 8000 |
|  | Осокинская | 9000 |
|  | 1-я Зеленогорская | 7000 |
|  | 2-я Зеленогорская | 2000 |
|  | Южноуральская | 10000 |
|  | Кемеровская | 12000 |
|  | Лебединская | 6400 |
|  | Братская (от Самаркандской до Таджикской) | 3600 |
|  | Проезд (от Симферопольской до Братской д.99) | 700 |
|  | Проезд (от Братской д.90 до Казахской) | 800 |
|  | Самаркандская (от Чукотской до Узбекской) | 10000 |
|  | Улицы посёлка Ново-Бродовского |  |
|  | Утренняя | 2700 |
|  | Смородиновая | 9750 |
|  | Ореховая | 14500 |
|  | Ясеневая | 14000 |
|  | Кленовая | 14000 |
|  | Цветочная | 14500 |
|  | Бродовское кольцо | 15000 |
|  | Осенняя | 5500 |
|  | Зимняя | 5500 |
|  | Летняя | 5500 |
|  | Грибная | 5500 |
|  | 1-ый ромашковый переулок | 3000 |
|  | 2-ой ромашковый переулок | 1200 |
|  | Ландышевая | 900 |
|  | Виноградная | 1500 |
|  | Радужный переулок | 3100 |
|  | 1-ая радиальная | 9250 |
|  | 2-ая радиальная | 2850 |
|  | 3-ая радиальная | 9250 |
|  | 4-ая радиальная | 9250 |
|  | 5-ая радиальная | 9250 |
|  | Итого | 532560 |

4.Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 6

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 6

ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК,

СБОР, ВЫВОЗКА И УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 31 декабря  2009 г.

2.Стоимость работ 3 237 483.00  рубля.

3.Объем вывозимого мусора 12300 тн.

Требования  по качеству к выполняемым работам:

1.  Ликвидация несанкционированных свалок.

2. По заданию Заказчика сбор крупно габаритного мусора на бесхозяйных территориях, бесхозяйных дворовых территориях, пустошах, лесных зонах Свердловского района.

3.  Погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигон ТБО «Сафроны» (22км.).

4.  Периодичность выполнения работ 1 раз в 1 сутки.

4.Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 7

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 7

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В М/Р «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря  2009 г.

2.Стоимость работ 2 142 845,57  рублей.

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

3.Требования по объему и качеству к выполняемым работам в зимнее время:

1.Уборка дорожек	ручная					177 кв.м.

2.Уборка дорожек механизированная + ручная		5857 кв.м.

3.Содержание памятников						562 кв.м.

4.Содержание лестниц						205 кв.м.

4.Требования по объему и качеству к выполняемым работам в летнее время:

1.Уборка дорожек с плиточным покрытием			9440 кв.м.

2.Содержание газонов							60204 кв.м.

3.Покраска урн								70 шт.

4.Очистка урн от мусора						70 шт.

5.Покраска скамеек							67 шт.

6.Содержание фонтанов						130 кв.м.

7.Устройство цветников из однолетних				1081 кв.м.

8.Содержание цветников из однолетних				1081 кв.м.

9.Содержание цветников из многолетних				601 кв.м.

10.Содержание кустарников один. и в группах			574 шт.

11.Содержание кустарников в живой изгороди			1208 м.

Работы производятся в соответствии с перечнем объектов озеленения.

Перечень и объемы содержания объектов озеленения.

|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Бульвар им. Советской Армии с вазонами и цветочным оформ. к 9 Мая |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 177 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 5857 |
|  | Содержание памятников | м2 | 562 |
|  | Содержание лестниц | м2 | 205 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 9000 |
|  | Содержание газонов | м2 | 22290 |
|  | Покраска урн | шт. | 50 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 50 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 50 |
|  | Содержание фонтанов | м2 | 130 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 724 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 724 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м2 | 20 |
|  | Транспортная развязка на площади К.Маркса |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 6602 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 273 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 273 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 265 |
|  | Сквер по ул. Сибирской у гор.УВД |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 964 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 36 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 36 |
|  | Сквер у дома Чекистов |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 440 |
|  | Содержание газонов | м2 | 2660 |
|  | Покраска урн | шт. | 6 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 6 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 6 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 218 |
|  | Газоны по ул Сибирской от ул. Пушкина до пл. К. Маркса |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 13188 |
|  | Покраска урн | шт. | 14 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 14 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 11 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 48 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 48 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 118 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 160 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м2 | 710 |
|  | Газоны по ул. Революции от ул. Островского до транспортной развязки |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 14500 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 414 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м2 | 478 |

5.Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 8

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ №  8

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 31 декабря  2009 г.

2.Стоимость работ 3 091 414,93  рублей.

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

3.Требования по объему и качеству к выполняемым работам в зимнее время:

1.Уборка дорожек	ручная					1238 кв.м.

2.Уборка дорожек механизированная + ручная		12218 кв.м.

3.Очистка урн от мусора						158 шт.

4.Содержание памятников						240 кв.м.

5.Содержание лестниц						60 кв.м.

6.Содержание скамеек						79 шт.

4.Требования по объему и качеству к выполняемым работам в летнее время:

1.Уборка дорожек с асфальтовым  покрытием			13988 кв.м.

2.Содержание газонов							41478 кв.м.

3.Покраска урн								158 шт.

4.Очистка урн от мусора						158 шт.

5.Покраска скамеек							79 шт.

6.Содержание фонтанов						250 кв.м.

7.Устройство цветников из однолетних				1248,2 кв.м.

8.Содержание цветников из однолетних				1248,2 кв.м.

9.Содержание цветников из многолетних				414 кв.м.

10.Содержание кустарников один. и в группах			1462 шт.

11.Содержание кустарников в живой изгороди			714 м.

Работы производятся в соответствии с перечнем объектов озеленения.

Перечень и объемы содержания объектов озеленения.

|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул Чкалова |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 1195 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 9008 |
|  | Содержание памятников | м2 | 240 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 106 |
|  | Содержание скамеек | шт. | 53 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 10440 |
|  | Содержание газонов | м2 | 25874 |
|  | Покраска урн | шт. | 106 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 106 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 53 |
|  | Содержание фонтанов | м2 | 70 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 338,2 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 338,2 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | м2 | 104 |
|  | Сквер у ЦК им. Солдатова с содержанием цветочных вазонов -18 шт. |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 39 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 2400 |
|  | Содержание лестниц | м2 | 60 |
|  | Покраска урн | шт. | 52 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 52 |
|  | Содержание скамеек | шт. | 26 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 2400 |
|  | Содержание газонов | м2 | 3400 |
|  | Покраска урн | шт. | 52 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 52 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 26 |
|  | Содержание фонтанов | м2 | 180 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 416 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 416 |
|  | Комсомольская площадь |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 2497 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 494 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 494 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 234 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 749 |
|  | Сквер по ул. Г. Успенского |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 4 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 810 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием покрытием | м2 | 1148 |
|  | Содержание газонов | м2 | 3224 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 50 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | м2 | 144 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 170 |
|  | Газоны по ул. Белинского от площади К. Маркса до ул. Куйбышева |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 2530 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 130 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт. | 465 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1м/п | 544 |
|  | Развязка у Центрального рынка |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 3953 |

5.Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 9

к документации об

аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ №  9

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

в м/р «ВЛАДИМИРСКИЙ-КРОХАЛЕВА»

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ г.ПЕРМИ

в ЛЕТНЕЕ и ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

1.Cрок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря  2009 г.

2.Стоимость работ 931 112,57  рубля.

- в летний период с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться исполнительными органами городского самоуправления в зависимости от погодных условий.

3.Требования по объему и качеству к выполняемым работам в зимнее время:

1.Уборка дорожек	ручная					240 кв.м.

2.Уборка дорожек механизированная + ручная		1548 кв.м.

3.Уборка дорожек механизированная				1510 кв.м.

4.Очистка урн	от мусора						15 шт.

5.Содержание скамеек						6 шт.

6.Содержание памятников						66 кв.м.

4.Требования по объему и качеству к выполняемым работам в летнее время:

1.Уборка дорожек с плиточным  покрытием			2870 кв.м.

2.Уборка дорожек с асфальтовым  покрытием			8400 кв.м.

3.Содержание газонов							47402 кв.м.

4.Покраска урн								20 шт.

5.Очистка урн от мусора						20 шт.

6.Покраска скамеек							6 шт.

7.Устройство цветников из однолетних				420 кв.м.

8.Содержание цветников из однолетних				420 кв.м.

9.Содержание цветников из многолетних				50,24 кв.м.

10.Содержание кустарников один. и в группах			160 шт.

11.Содержание кустарников в живой изгороди			870 м.

Работы производятся в соответствии с перечнем объектов озеленения.

Перечень и объемы содержания объектов озеленения.

| лот | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Сквер у ОАО "Велта" |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 2700 |
|  | Содержание газонов | м2 | 5800 |
|  | Покраска урн | шт. | 4 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 4 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 84 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 84 |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 50,24 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 70 |
|  | Сквер "Авиаторов" |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 100 |
|  | Уборка дорожек механизированая | м2 | 760 |
|  | Содержание урн | м2 | 6 |
|  | Содержание скамеек | шт. | 6 |
|  | Содержание памятников | м2 | 66 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание дорог с плиточным покрытием | м2 | 170 |
|  | Содержание дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 2300 |
|  | Содержание газонов | м2 | 11656 |
|  | Покраска урн | шт. | 6 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 6 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 6 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 53 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 53 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 145 |
|  | Сквер по ул. Куйбышева у МСЧ - 1 |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированая | м2 | 750 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 8600 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 115 |
|  | Сквер "Победителей" |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 140 |
|  | Уборка дорожек механизированая + ручная | м2 | 1548 |
|  | Содержание урн | шт. | 10 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 4300 |
|  | Содержание газонов | м2 | 8200 |
|  | Покраска урн | шт. | 10 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 10 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 193 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 193 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 130 |
|  | Сквер по ул. Г. Хасана- ул.Чкалова |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1800 |
|  | Содержание газонов | м2 | 4200 |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 90 |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 90 |
|  | Придорожные газоны по ул. Солдатова |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 7100 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1 м/п | 220 |
|  | Придорожные газоны по ул. Чкалова | 1 м/п | 220 |
|  | Летнее содержание |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 | 1846 |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах | м2 | 160 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | 1м/п | 190 |

5.Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 10

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега, мусора (1р в 3 суток) | 1000м2 | 2,640 | 1,171 | 50 | 73,74 | 0,00 | 11398,14 |
| 2 | Очистка от уплотненного снега 20% от площади (1р в 5 суток) | 1000м2 | 40,250 | 1,171 | 30 | 73,74 | 0,00 | 104267,07 |
| 3 | Посыпка песком (1р в 3 суток) | 1000м2 | 3,814 | 1,171 | 50 | 73,74 | 0,00 | 16466,86 |
| 4 | Затраты на песок | т/1000м2 | 0,200 | 1,171 | 50 | 0,00 | 335,09 | 3923,90 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 136055,97 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Комплексная уборка. (1р в сезон) | 1000м2 | 15,5 | 181,070 | 1 | 73,74 | 0,00 | 206957,58 |
| 2 | Уборка от мусора (1р в 30 суток) | 1000м2 | 1,28 | 181,070 | 6 | 73,74 | 0,00 | 102544,14 |
| 3 | Уборка от мусора тротуаров (1р в 3 суток) | 1000м2 | 1,28 | 1,171 | 61 | 73,74 | 0,00 | 6742,17 |
| 4 | Вывозка смета, мусора. | тн. |  | 273,36 |  | 0,00 | 171,15 | 46785,56 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 363029,46 |

Приложение № 11

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание и сгребание снега (1 раз в 1 сутки) | 1000м2 | 0,096 | 90,000 | 151 | 0,00 | 504,28 | 657903,86 |
| 2 | Расширение проезжей части (1 раз в 4 суток) 30 % от площади | 1000м2 | 0,144 | 27,000 | 37 | 0,00 | 796,78 | 114621,58 |
| 3 | Посыпка ППС (1 раз в 1 сутки) 60% от площади | 1000м2 | 0,041 | 57,000 | 151 | 0,00 | 600,61 | 200792,33 |
| 4 | Затраты на ППС | т/1000м2 | 0,2 | 54,000 | 151 | 0,00 | 522,14 | 851505,91 |
|  | Удаление наката (1 р в 6 суток) 50% от площади | 1000м2 | 0,269 | 45,000 | 25 | 0,00 | 796,78 | 241125,55 |
|  | Вывоз снега | тн. |  | 4140,00 |  | 0,00 | 145,62 | 602866,80 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2668816,03 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание (1р в 5 суток) | 1000м2 | 0,081 | 90,000 | 36 | 0,00 | 582,08 | 152761,08 |
| 2 | Уборка смета у борта 30% (1р в 5суток) | 1000м2 | 0,83 | 27,000 | 36 | 73,74 | 0,00 | 59490,48 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора (1р в 10 суток) | 1000м2 | 1,28 | 90,000 | 18 | 73,74 | 0,00 | 152907,26 |
| 4 | Вывозка смета, мусора. | тн. |  | 135,000 |  | 0,00 | 171,15 | 23105,25 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 388264,07 |

Приложение № 12

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега. (1 р в 1 сутки) | 1000м2 | 2,418 | 14,488 | 151 | 85,38 | 0,00 | 451645,65 |
| 2 | Сдвигание внега в валы или кучи толщ. Слоя более 2см. (1 р в 4 сутки) | 1000м2 | 14,091 | 14,488 | 37 | 85,38 | 0,00 | 644923,39 |
| 3 | Очистка от уплотненного снега 40% от общей площади (1 р в 2сут.) | 1000м2 | 44,275 | 5,795 | 75 | 85,38 | 0,00 | 1642969,21 |
| 4 | Обработка лестниц песком (1 р в 1сут.) | 1000м2 | 3,496 | 14,488 | 151 | 85,38 | 0,00 | 652999,67 |
| 5 | Затраты на песок. | т/1000м2 | 0,200 | 14,488 | 151 | 0,00 | 335,09 | 146614,47 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3539152,39 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание территории от мусора с удалением смета. (1р в 7 суток) | 1000м2 | 1,904 | 14,488 | 26 | 85,38 | 0,00 | 61235,73 |
| 2 | Уборка территории от крупного мусора. (1р в 10 сут.) | 1000м2 | 1,280 | 14,488 | 18 | 85,38 | 0,00 | 28500,14 |
| 3 | Вывозка смета и мусора. | тн. |  | 21,732 |  |  | 171,15 | 3719,43 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 93455,30 |

Приложение № 13

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 4.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Подметание снега, мусора (1р. в 3 суток) | 1000м2 | 2,64 | 24,587 | 50 | 73,74 | 0,00 | 239321,99 |
| 2 | Очистка от уплотненного снега 20% от площади | 1000м2 | 40,25 | 4,917 | 0 | 73,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Посыпка песком (1р в 3 суток) | 1000м2 | 3,814 | 24,587 | 50 | 73,74 | 0,00 | 345747,75 |
| 4 | Затраты на песок | т/1000м2 | 0,2 | 24,587 | 50 | 0,00 | 0,00 | 82388,58 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 667458,32 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Уборка тротуаров от мусора (1р в 3суток) | 1000м2 | 1,28 | 24,587 | 61 | 73,74 | 0,00 | 141562,59 |
| 2 | Вывозка смета, мусора. | тн. |  | 36,88 |  | 0,00 | 171,15 | 6312,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 147874,59 |

Приложение № 14

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 5.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Расширение проезжей части (1р в 5 суток) | 1000м2 | 0,144 | 532,560 | 30 | 0,00 | 796,78 | 1833119,24 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1833119,24 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Лето 183 суток. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма времени на ед.изм, час | Объем | Периодичность | Чел/час | Маш/час (т) | Итого за период |
| 1 | Уборка проезжей части от крупного мусора (1р в мес.) | 1000м2 | 1,28 | 532,560 | 6 | 73,74 | 0,00 | 301601,08 |
| 2 | Вывоз мусора | тн. |  | 798,84 |  | 0,00 | 171,15 | 136721,47 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 438322,55 |

Приложение № 15

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 6.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Зима 151 + лето 183 суток. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость ед.изм. | Объем | Итого |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | тн. | 263,21 | 12300 | 3237483,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3237483,00 |

Приложение № 16

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 7.

| № п/п | Наименование элементов благоустройства/ характеристика объекта | Состав работ | №№ расценок, кратность применения | Ед. изм. | Стоимость сод-я ед.изм. за период | Объем работ | Всего стоимость сод-я за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги и площадки на территории объектов озеленения | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком | 3*5мес | 100м2 | 9268,31 | 58,57 | 542844,87 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка песком скользких поверхностей | 4*5мес | 100м2 | 11670,32 | 1,77 | 20656,46 |
| 3 | Постаменты памятников | Сметание снега | 9*5мес | 1м2 | 20,53 | 562,00 | 11539,60 |
| 4 | Лестницы | Ежедневная очистка от снега, подсыпка песком скользкой поверхности | 10*5мес | 1м2 | 111,42 | 205,00 | 22840,47 |
|  | ИТОГО ЗИМА |  |  |  |  |  | 597881,40 |
|  | Летний период |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дороги и площадки с плиточным покрытием | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 16*6 | 100м2 | 3518,66 | 90,00 | 316679,47 |
| 6 | Дороги и площадки с плиточным покрытием (накопляемость мусора малая) | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 17*6 | 100м2 | 1728,18 | 4,40 | 7604,00 |
| 7 | Урны на объектах в центре города, района | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 5*6 | 1шт. | 1028,46 | 20 | 20569,23 |
| 8 | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 6*6 | 1шт. | 342,82 | 50 | 17141,03 |
| 9 | Содержание газонов | Ежедневная очистка от мусора,кошение по заданию заказчика . | 24+23*6 | 100м2 | 513,30 | 602,04 | 309027,42 |
| 10 | Содержание одиночных кустарников и в группах | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, прополка лунок | 26*2+ 27*4+ 28 | 1шт. | 46,23 | 574 | 26535,69 |
| 11 | Содержание кустарников в живых изгородях не колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 31*4+33*2 | 100м | 12397,90 | 12,08 | 149766,68 |
| 12 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | 34+35+36+37+38 | 100м2 | 9273,17 | 10,81 | 100243,00 |
| 13 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | 39*3+39*2 | 100м2 | 4422,86 | 6,01 | 26581,40 |
| 14 | Фонтаны | Очистка от мусора | 42*6 | 1м2 | 1201,41 | 130,00 | 156182,66 |
| 15 | Покраска урн | Промывка, покраска | 43*1 | 1шт. | 54,27 | 70 | 3798,77 |
| 16 | Покраска скамей | Промывка, острожка, покраска | 44*1 | 1шт. | 206,18 | 67 | 13813,90 |
| 17 | Устройство цветников из однолетних растений. | Обработка почвы, полив, посадка, уборка мусора | 40*1 | 1м2 | 367,27 | 1081,00 | 397020,93 |
|  | ИТОГО ЛЕТО |  |  |  |  |  | 1544964,17 |
|  | ВСЕГО по ЛОТУ |  |  |  |  |  | 2142845,57 |

Приложение № 17

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 8.

| № п/п | Наименование элементов благоустройства/ характеристика объекта | Состав работ | №№ расценок, кратность применения | Ед. изм. | Стоимость сод-я ед.изм. за период | Объем работ | Всего стоимость сод-я за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком | 3*5мес | 100м2 | 8859,08 | 122,18 | 1082402,39 |
|  | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка песком скользких поверхностей | 4*5мес | 100м2 | 11670,32 | 12,38 | 144478,51 |
|  | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой | 6*5мес | 1шт. | 315,58 | 158 | 49861,89 |
|  | Садовые скамьи на объектах в центре города | Сметание снега | 7*5мес | 1м2 | 115,90 | 79,00 | 9156,23 |
|  | Постаменты памятников | Сметание снега | 9*5мес | 1м2 | 20,53 | 240,00 | 4927,94 |
|  | Лестницы | Ежедневная очистка от снега, подсыпка песком скользкой поверхности | 10*5мес | 1м2 | 111,42 | 60,00 | 6685,02 |
|  | ИТОГО ЗИМА |  |  |  |  |  | 1297511,99 |
|  | Летний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием на объектах в центре города, района | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 13*6 | 100м2 | 2443,68 | 128,40 | 313768,12 |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием на прочих объектах (накопляемость мусора малая) | Подметание с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | 15*6 | 100м2 | 936,78 | 11,48 | 10754,23 |
|  | Урны на объектах в центре города, района | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 5*6 | 1шт. | 1028,46 | 158 | 162496,93 |
|  | Содержание газонов | Ежедневная очистка от мусора,кошение по заданию заказчика . | 24+23*6 | 100м2 | 513,30 | 414,78 | 212906,77 |
|  | Содержание одиночных кустарников и в группах | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, прополка лунок | 26*2+ 27*4+ 28 | 1шт. | 46,23 | 1462,00 | 67587,41 |
|  | Содержание кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 30*4+32*2 | 100м | 15524,60 | 7,14 | 110845,63 |
|  | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | 34+35+36+37+38 | 100м2 | 9273,17 | 12,48 | 115747,75 |
|  | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | 39*3+39*2 | 100м2 | 4422,86 | 4,14 | 18310,65 |
|  | Фонтаны | Очистка от мусора | 42*6 | 1м2 | 1201,41 | 250,00 | 300351,26 |
|  | Покраска урн | Промывка, покраска | 43*1 | 1шт. | 49,56 | 158 | 7830,48 |
|  | Покраска скамей | Промывка, острожка, покраска | 44*1 | 1шт. | 188,29 | 79 | 14874,91 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений. | Обработка почвы, полив, посадка, уборка мусора | 40*1 | 1м2 | 367,27 | 1248,20 | 458428,79 |
|  | ИТОГО ЛЕТО |  |  |  |  |  | 1793902,93 |
|  | ВСЕГО по ЛОТУ |  |  |  |  |  | 3091414,93 |

Приложение № 18

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 9.

| № п/п | Наименование элементов благоустройства/ характеристика объекта | Состав работ | №№ расценок, кратность применения | Ед. изм. | Стоимость сод-я ед.изм. за период | Объем работ | Всего стоимость сод-я за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары, прилегающие к объектам озеленения | Механизированная очистка, подсыпка обледенелой поверхности песком | 1*5мес | 100м2 | 2215,85 | 15,10 | 33459,34 |
|  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком | 3*5мес | 100м2 | 9268,31 | 15,48 | 143473,43 |
|  | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка песком скользких поверхностей | 4*5мес | 100м2 | 11670,32 | 2,40 | 28008,76 |
|  | Урны на объектах в центре города, района | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой | 5*5мес | 1шт. | 946,74 | 6 | 5680,47 |
|  | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой | 6*5мес | 1шт. | 315,58 | 10 | 3155,82 |
|  | Садовые скамьи | Сметание снега | 8*5мес | 1м2 | 46,36 | 6,00 | 278,16 |
|  | Постаменты памятников | Сметание снега | 9*5мес | 1м2 | 20,53 | 66,00 | 1355,18 |
|  | ИТОГО ЗИМА |  |  |  |  |  | 215411,15 |
|  | Летний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием в центре города, района(слабая засореннось) | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 14*6 | 100м2 | 1199,34 | 66,00 | 79156,65 |
|  | Дороги и площадки с асфальтовым покрытием на прочих объектах (накопляемость мусора малая) | Подметание с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | 15*6 | 100м2 | 936,78 | 18,00 | 16862,03 |
|  | Дороги и площадки с плиточным покрытием | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 16*6 | 100м2 | 3518,66 | 1,70 | 5981,72 |
|  | Дороги и площадки с плиточным покрытием (накопляемость мусора малая) | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | 17*6 | 100м2 | 1728,18 | 27,00 | 46660,89 |
|  | Урны на прочих объектах | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | 6*6 | 1шт. | 342,82 | 20 | 6856,41 |
|  | Содержание газонов | Ежедневная очистка от мусора,кошение по заданию заказчика . | 24+ 23*6 | 100м2 | 513,30 | 474,02 | 243314,69 |
|  | Содержание одиночных кустарников и в группах | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, прополка лунок | 26*2+ 27*4+ 28 | 1шт. | 46,23 | 160 | 7396,71 |
|  | Содержание кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 30*4+32*2 | 100м | 15524,60 | 1,30 | 20181,98 |
|  | Содержание кустарников в живых изгородях не колючих стригущихся | Подкормка удобрениями, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | 31*4+33*2 | 100м2 | 12397,90 | 7,40 | 91744,49 |
|  | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | 34+35+36+37+38 | 100м2 | 9273,17 | 4,20 | 38947,33 |
|  | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | 39*3+39*2 | 1шт. | 4422,86 | 0,50 | 2223,37 |
|  | Покраска урн | Промывка, покраска | 43*1 | 1шт. | 49,56 | 20 | 991,20 |
|  | Покраска скамей | Промывка, острожка, покраска | 44*1 | 1м2 | 188,29 | 6 | 1129,74 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка почвы, полив, посадка, уборка мусора | 40*1 | 1м2 | 367,27 | 420,00 | 154254,20 |
|  | ИТОГО ЛЕТО |  |  |  |  |  | 715701,42 |
|  | ВСЕГО по ЛОТУ |  |  |  |  |  | 931112,57 |

Приложение № 19

к документации

об аукционе

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об аукционе  по размещению заказа на выполнение работ по  содержанию объектов благоустройства и озеленения Свердловского района г. Перми  по лоту № ______, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона,

наименование участника размещения заказ

предлагаем/предлагаю выполнить  работы по ___________________________

__________________________________________________________________в объёме ___________кв. м. в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона по лоту № _______, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе  по лоту № ________на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

__________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Свердловского района» на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № ____________ в соответствии с требованиями документации об аукционе на одиннадцатый день (не ранее десяти дней) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6. Подтверждаем, что в случае если мы будем признаны участником аукциона по лоту № ________, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона по лоту № ________будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Свердловского района», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № _______ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона по лоту № ______ или о заключении с нами муниципального контракта, как с участником аукциона по лоту №______, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота), в случае отказа от его подписания победителем аукциона по лоту № ________, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона по лоту № ____, сведения о __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

______________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)

Приложение № 20

к документации

об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

1. Для юридических лиц:

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы

_________________________________________________________

- Место нахождения

_________________________________________________________

- Почтовый адрес_______________________________________________

_________________________________________________________

- номер контактного телефона:___________________________________

2.Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:

-Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________

- номер контактного телефона:__________________________________

______________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)

Приложение № 21

к документации

об аукционе

Сведения о

количественных и качественных характеристиках предлагаемых работ.

по лоту  __________

1.  Предмет аукциона________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Состав, периодичность выполнения работ:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Сроки выполнения работ, являющихся предметом аукциона:

5. Качество работ

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать:_____

________________________________________________________

6.Гарантийный срок:__________________________________________

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)