Извещение № 34А от «27» января 2009 года

О проведении капитального ремонта в здании по ул. Грачёва,12 лит. «Д» МУЗ «ГКБ № 6».

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru,

тел.: 8 (342) 260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право на заключение муниципального контракта на  выполнение         капитального ремонта в здании по ул. Грачёва,12 лит. «Д» МУЗ «ГКБ № 6».

1. Требования к выполняемым работам:

1. Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 400 000, 00 рублей.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 лит. «Д» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6».

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания муниципального    контракта

Максимальный срок выполнения работ – 35 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| № п / п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных | 100 м2 | 4,3 |
| 2 | Разработка облицовки стен из плиток керамических | 100 м2 | 1,97 |
| 3 | Устройство перегородок высотой более 3-х м. с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами с изоляцией в два слоя | 100 м2 | 4,6 |
| 4 | Оформление (обделка) дверных проёмов в перегородках с каркасом из стальных профилей | 100 шт. проёмов | 0,12 |
| 5 | Кладка из полнотелого кирпича стен внутренних | м3 | 4,0 |
| 6 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 1,2 |
| 7 | Разработка плинтуса цементного | 100 м | 0,5 |
| 8 | Разработка плинтуса деревянного | 100 м | 9,7 |
| 9 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % | 100 м2 | 0,9 |
| 10 | Разборка деревянных полов | м2 | 171 |
| 11 | Заделка дверного проёма в кирп. стенах | м3 | 0,25 |
| 12 | Пробивка проёмов в кирпичных стенах | м2 | 5,4 |
| 13 | Заделка отверстий в кирпичных стенах | м2 | 2,8 |
| 14 | Подготовка поверхностей металлических конструкций балок для обработки антикоррозионным составом | м2 | 17,4 |
| 15 | Антикоррозионная защита балок ГФ-021 на 1 раз | м2 | 17,4 |
| 16 | Антикоррозионная защита балок ПФ-115 на 2 раза | м2 | 17,4 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 1,0 |

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

С  «28» января 2009г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (Отдел закупок).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) .

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «17» февраля  2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Проведение аукциона назначено на «10» часов «00» мин «03» марта 2009г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж (зал заседаний).

Главный врач                                                                                                         Ф.А.Гилёва