Муниципальный контракт  № ________

на содержание внутриквартальных проездов и дорог частного сектора

г. Пермь                                                                                                          «___»  ________ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «___________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _______________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

В соответствии с приказом директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «___» ________2009г. №____ и согласно решения аукционной комиссии (протокол от «__» ________ 2009г.), Заказчик поручает, а Подрядчик в пределах обусловленной настоящим контрактом платы, принимает на себя обязательства по выполнению работ предусмотренных Техническими заданиями Заказчика.

Технические задания Заказчика являются обязательным приложением, составной  и неотъемлемой частью настоящего контракта.

При выполнении работ по настоящему контракту, на Подрядчика возлагаются обязанности по

- обеспечению безопасного движения автотранспортных средств и пешеходов, на дорогах и проездах обслуживаемых Подрядчиком ;

- осуществлению систематического надзора за правильной технической эксплуатацией внутриквартальных проездов и дорог частного сектора;

- уведомлению Заказчика о всех случаях нанесения ущерба внутриквартальным проездам,  дорогам частного сектора и имеющимся на них сооружениям  действиями юридических и (или) физических лиц,  а также последствиями стихийных бедствий;

- организации  выявления  лиц (причинителей вреда),  виновных в нанесении ущерба сооружениям, проездам и дорогам обслуживаемым Подрядчиком с оформлением донесения по форме Приложения № 8;

- обеспечению ремонтно-восстановительных работ на поврежденных участках обслуживаемого объекта.

- обеспечению на протяжении суток, ликвидации  последствий аварий (образовавшихся снежных валов, наледи, грязи и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в техническом задании и п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - расчет с указанием стоимости выполнения работ на 2009г.;

- Приложение № 2 — перечень и периодичность проведения работ (тех. задание);

- Приложение № 3 – требования по качеству выполнения работ и условия снижения их стоимости ;

- Приложение № 4 и  5 – формы отчетности (справка о стоимости выполненных работ КС-3, акт о приемке выполненных работ);

-Приложение № 6 и 7 – формы акта оценки работ Подрядчика и акта контрольной проверки содержания внутриквартальных проездов и дорог частного сектора;

- Приложение №  8 – форма донесения;

- Приложение № 9– приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:         01.03.2009 г.

2.2. Окончание производства работ:   31.12.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта  составляет _____________________________________________________, с учетом НДС, без дальнейшей  её индексации.

Коэффициент снижения составляет ________________________________________________.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы. Стоимость работ подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением штрафных санкций к Подрядчику;

3.3. Подрядчик обязан письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче выполненных объемов работ. и назначать дату и время их приемки. По результатам приемки работы стороны оформляют акт сдачи - приемки работ, подписываемый  представителями обеих  сторон настоящего контракта.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность полноценного пользования внутриквартальным проездом или дорогой без устранения выявленных  недостатков.

3.3. Основанием для рассмотрения и начисления оплаты стоимости  выполненных Подрядчиком  работ являются акты сдачи-приемки выполненных объемов работ, подписанные представителями обеих сторон настоящего контракта,  и счета фактуры предъявленные Заказчику в срок не позднее 25 числа текущего (расчетного) месяца. В случае не предоставления данных  документов в указанный выше срок, приемка, расчет  и оплата этих работ производится Заказчиком в следующем календарном месяце.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата выполненных объемов работ осуществляется Заказчиком ежемесячно (каждый месяц) в течение 10 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки фактически выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте), а также  получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных и принятых им  работ.

Оплата производится на основании расчета (приложение 1), с учетом коэффициента снижения по каждому виду работ включенных в этот расчет. Снижение стоимости работ осуществляется  при наличии претензий к их качеству или срокам выполнения. Снижение применяется после расчета с коэффициентом снижения.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, требованиям СНиП, ГОСТ и другой нормативно-технической документации  устанавливающей порядок, условия и технологию проведения работ по зимнему и летнему содержанию внутригородских дорог и проездов, а также условия и технологию применения дорожной техники, противогололедных материалов и компресантов (реагентов).

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок в соответствии со ст. 722 ГК РФ, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его участков и /или элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям эксплуатации, которые определены как контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложения № 6 и 7), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном контрактом (приложение № 3).

4.4. При обнаружении дефектов и недостатков в выполненной работе, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить выявленные недостатки либо дефекты, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания объектов внешнего благоустройства (внутриквартальных проездов и дорог частного сектора).

4.5. Наличие на протяжении месяца более 2-х случаев невыполнения или несвоевременного выполнения предписаний Заказчика по качеству работ на объекте, предоставляет последнему право снять в качестве штрафа  от 50 до 100% стоимости всех работ выполненных Подрядчиком в течении текущего месяца на данном объекте.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан:

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, ТУ, рекомендаций и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в техническом задании и п. 1.1. настоящего контракта, сдать выполненные работы  Заказчику в установленный заданием срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Уведомлять Заказчика о готовности выполненных объемов работ к приемке.

5.4. Своевременно, в пределах сроков установленных п. 3.3. настоящего контракта, предъявлять Заказчику для оплаты счет-фактуры и акты выполненных работ.

5.5. Иметь лицензию и действующие договорные отношения позволяющие ему при необходимости беспрепятственно в течении всего срока действия настоящего контракта,  реализовывать  право на работу с твердыми бытовыми отходами, осуществляя их вывоз к местам утилизации или складирования.

5.6. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, инженерных городских коммуникаций и иных объектов городской собственности.

5.7. Регулярно производить осмотр объектов содержания, фиксировать обнаруженные повреждения в журнале осмотра, незамедлительно, в течение 2-х часов с момента обнаружения повреждений, информировать Заказчика о выявленных случаях нанесения ущерба объекту обслуживания и обеспечить ликвидацию повреждений угрожающих безопасности движения транспорта и людей. В случае необходимости установить соответствующие знаки и ограждения в месте повреждения проезжей части, и после восстановления в установленном порядке сдать выполненные работы Заказчику.

5.8. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность по возмещению вреда лежит непосредственно на владельцах коммуникаций.

5.9.Обеспечить для осуществления контроля за ходом работ, беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика, по всем видам работ, в течение всего периода их производства. Предоставлять по требованию указанного представителя, для проверки журнал производства работ, сертификаты на материалы и противогололедные смеси,  а также  другие необходимые для контроля документы.

5.10. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками одетыми в спецодежду содержащую надпись (наименование) предприятия Подрядчика.

5.11.В случае приостановки производства работ, произошедшей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан немедленно (в течение 12 часов) проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно обязан  уведомить Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.12. Подрядчик, в рамках обязательств по настоящему муниципальному контракту, обязан выполнять предписания и письменные указания  Заказчика , в сроки установленные  Заказчиком.

5.13. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

5.14. Подрядчик обязан своевременно и за свой счет устранить все недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6.  Права и обязанности Заказчика. Порядок контрольных проверок.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием

причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества работы;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении    дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик :

6.1. Своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные и принятые  объемы работ.

6.2. Осуществляет прием и рассмотрение документов на оплату работ  выполненных Подрядчиком. При отсутствии замечаний или разногласий по содержанию данных документов, в 10 дневный срок с момента их получения — производит оплату выполненных и принятых работ.

6.3. Осуществляет контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ, посредством периодических проверок проводимых в течение каждого отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, при этом проверки проводятся им не реже 3 раз в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, Приложение № 6-7  в которых фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ на объекте, и устанавливают  сроки для устранения выявленных недостатков.

6.4 При отказе Подрядчика от подписания акта контрольной провероки,  в акте делается отметка об отказе, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.5. Данные журналов производства работ, актов контрольных проверок и предписаний Заказчика, с отметками о наличии недостатков по качеству работы, служат основанием для снижения размеров оплаты выполненных работ, применения к Подрядчику штрафных санкций, в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить доказательствами плохой работы и основанием для  досрочного расторжения настоящего контракта.

6.6. Заказчик, в целях документального закрепления выявленных недостатков или некачественно проведенной работы, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование обслуживаемого Подрядчиком объекта. При этом в качестве фотодокумента (доказательства) будет являться снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель, с указанием наименования объекта, его местонахождения, с обозначением  фамилии и должности исполнителя снимка, а также указанием  на снимке  даты и времени съемки.

6.7. Заказчик  имеет право самостоятельно (в одностороннем порядке) выдавать Подрядчику предписания на устранение замеченных им недостатков или дефектов в работе Подрядчика, устанавливать в предписании сроки  для устранения выявленных недостатков и требовать неукоснительного исполнения выданного предписания.

Подрядчик с получением предписания  Заказчика, за счет собственных сил и средств, в установленные Заказчиком сроки, обязан устранить указанные недостатки в работе и повторно сдать работу Заказчику.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного Заказчику или третьим лицам  в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки работы возникли или были выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и (или) технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендаций).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями контракта, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом (Приложение № 3).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с некачественным выполнением  работ по контракту, Подрядчик обязан за  счет собственных средств компенсировать все возникшие в связи с этим издержки или затраты и возместить прямые убытки (реальный ущерб), если таковые возникли.

7.5. В случае просрочки исполнения  обязательств Подрядчиком, Заказчик  вправе потребовать с него уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня, после дня в котором истекает срок обязательства  и устанавливается в размере 0,1% (одна десятая) процента  от общей стоимости не исполненных  в срок работ за каждый день просрочки.

7.6. За несвоевременное устранение выявленных недостатков или дефектов в работе, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку посредством её удержания из оплаты, в размере 0,1%(одной десятой) процента от стоимости выполненных с недостатками работ, за каждый день просрочки.

7.7. Не выполнение условий предписания Заказчика в установленные сроки, кроме вышеуказнной неустойки дает Заказчику право на удержание с Подрядчика штрафа в размере 30000(тридцати тысяч) рублей за каждое такое нарушение.

7.8. За нарушение или невыполнение какой-либо отдельной технологической операции, указанной в технологической карте или техническом задании, Заказчику предоставляется право на удержание с  Подрядчика штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей по  каждому нарушению

7.9. При неисполнении Подрядчиком условий п. 5.7 настоящего контракта, за каждое не уведомление Заказчика о случаях нанесения ущерба внутриквартальным проездам или дорогам частного сектора, а также имеющимся на них сооружениям Заказчик вправе удержать с Подрядчика  штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

Подрядчик  освобождается от уплаты неустоек или штрафов, если докажет что просрочка исполнения или  невыполнение договорного обязательства либо предписаний Заказчика в установленные сроки, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.10. Заказчик за нарушение своих обязательств по муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения обязательства произошла в следствии непреодалимой силы  или по вине другой стороны.

7.11. При систематической и необоснованной задержке оплаты выполненных и принятых по акту работ,  Подрядчик вправе приостановить дальнейшее производство работ на объекте, до полного погашения возникшей задолженности по оплате.

7.12.  Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от дальнейшего выполнения принятых по контракту обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.  В случае не достижения согласия по существу спора в переговорном порядке, спор  подлежит передаче на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий контракт  и приложения к нему составлены в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй, и третий экземпляр – Заказчику;

- четвертый экземпляр передается в Департамент финансов администрации города Перми, для реализации   условий п. 8.3 утвержденного Постановлением администрации г. Перми от 08.05.07г. «Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа».

10.2. Контракт вступает в законную силу с момента его подписания  и действует до полного исполнения сторонами всех принятых по нему обязательств.

10.3. При  изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации предприятия либо учреждения, Стороны обязаны в двух дневный срок проинформировать друг-друга о данных событиях в письменном виде

12.    Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Подрядчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | ООО «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту № от

Перечень и периодичность проведения работ

| № | Описание работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зимний период* |  | Периодичность проведения работ | летний период* |  | Периодичность проведения работ |
| 1 | Содержание дорог частного сектора в м/р «Камская долина» (правый берег р.Кама) и «Разгуляй» (центральная часть города) |  |  |  |  |  |
|  | Расширение проезжей части, ликвидация колейности (без вывоза снега) | 1 раза в 5 сут. |  |  | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1 раз в месяц |
|  | Удаление наката | 1 раз в 5 суток |  |  | Вывоз мусора | Не менее 98,0 тонн в сезон |
| 2 | Содержание внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |
|  | Подметание и сгребание снега | 1 раз в 1 сут. |  |  | Подметание, уборка мусора | 1 раз в 5 суток |
|  | Расширение проезжей части | 1 раз в 5 сут. |  |  | Уборка смета у борта (30% от площади проездов) | 1 раз в 5 сут. |
|  | Посыпка ПСС | 1 раз в 1сут. |  |  | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1 раз в 10 сут. |
|  | Удаление наката | 1 раз в 6 сут. |  |  | Вывоз смета и мусора | 1 раз в 10 сут. Не менее 77,5 тонн в сезон |
|  | Вывоз снега | Не менее 1867 тонн в сезон |  |  |  |  |

Заказчик:						               Подрядчик:

__________________ (С.В. Пивнев)                                    _________________ ( ___________ )

м.п.

Приложение №  2

к муниципальному контракту № от

Перечень дорог частного сектора в микрорайонах «Камская долина» (правый берег р. Кама) и «Разгуляй» (центральная часть города)

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь покрытия проезжей части, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон «Камская долина» |  |  |  |  |
| 1 | ул. Б. Революции | ж/д № 387 | ж/д № 407 | 1050 |
| 2 | ул. 2-я Дачная |  |  | 930 |
| 3 | ул. Брикетная |  |  | 5910 |
| 4 | ул. Торфяная |  |  | 10839 |
| 5 | ул. Болотная |  |  | 2670 |
| 6 | ул. 6-я линия |  |  | 1695 |
| 7 | ул. Сборная |  |  | 2700 |
| 8 | ул. Средняя |  |  | 4440 |
| 9 | ул. Рыбацкая |  |  | 1440 |
| 10 | Проезд в м/р «Камская Долина» | Остановки «з-д ПМЗ» | Переезда через ж/д | 3600 |
| 11 | Проезд в м/р «Камская Долина» | ул. Б. Революции | ул. 2-я Набережная | 1800 |
| 12 | Проезд в м/р «Камская Долина» | ул. Б. Революции | Берега р. Кама (шлагбаум, напротив базы ООО «Дорстройтранс») | 2100 |
| 13 | ул. 2-я Набережная (кв. 382, 384) |  |  | 3200 |
| 14 | ул. 3-я Набережная (кв. 381, 383) |  |  | 2100 |
| 15 | ул. 2-я Дачная (кв. 778) |  |  | 1200 |
| 16 | Проезд к лодочной станции | ул. Б. Революции | До бывшей лодочной станции ПГТУ | 1290 |
| 17 | ул. Односторонняя |  |  | 2700 |
| Микрорайон «Разгуляй» |  |  |  |  |
| 18 | ул. Парковая |  |  | 1276 |
| 19 | ул. Суксунская |  |  | 580 |
| 20 | ул. Разгуляйская |  |  | 986 |
| 21 | ул. 1-я Разгуляйская |  |  | 1434 |
| 22 | ул. 2-я Разгуляйская |  |  | 2142 |
| Всего: |  |  |  | 56082 |

Приложение №3

к муниципальному контракту № от

Условия качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ для внутриквартальных проездов и дорог частного сектора

Зимнее содержание

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Внутриквартальные проезды | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. В прилотковой части имеется снежный накат толщиной не более 2 см. на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Имеется накат толщиной не более 1 см. на площади до 50%. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Хорошо - 10% |
|  | Проезжая часть обработана песко-соляной смесью, имеется ровный снежный накат не более 2 см. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Удовлетворительно -40% |
|  | Проезжая часть, включая прилотковую, имеются снежные образования (рыхлый снег, накат, гололед, колея). Дорога не обработана песко-соляной смесью. Обочины не расширены. | Неудовлетворительно - 100% |
| Дороги частного сектора | Проезжая часть полностью расширена, допускается снежный накат без наличия колеи. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть заужена. | Неудовлетворительно - 100% |

Летнее содержание

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Внутриквартальные проезды | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Периодичность выполнения технологии уборки не соблюдается. | Удовлетворительно - 40% |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| Дороги частного сектора | Проезжая часть чистая, обочина спланирована автогрейдером, мусор собран и вывезен. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, обочина не спланирована автогрейдером, наличие мусора. | Неудовлетворительно - 100% |

Заказчик:						               Подрядчик:

__________________ (С.В. Пивнев)                                    _________________ ( ___________ )

м.п.

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от_______________2009г_№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба внутриквартальным проездам и дорогам частного сектора и (или

сооружениям на них

1. Наименование виновного лица ( Ф.И.О. адрес, телефон, марка и номер транспортного средства)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт подписали:

от ЗАКАЗЧИКА              _______________________________________________________

(должность,  подпись, расшифровка)

от ПОДРЯДЧИКА

_______________________________________________________

(должность,  подпись, расшифровка)

«____» ________________ 2009г.

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№_____ от  __  _______2009г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь								       «___» _____________ 2009г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика  для  проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта на содержание внутриквартальных проездов и дорог частного сектора   в 2009году, и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить  уполномоченным представителем со стороны Подрядчика  ____________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в

составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ  с правом подписания  нижеследующих документов:

- актов контрольных проверок;

- актов приемки выполненных работ (КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

- актов оценки работ Подрядчика  (Приложение 4.1);

- донесений об ущербе или повреждениях на объекте работы (Приложение №5)

Директор

________________________                        ____________________     ( _________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на)              _____________________  ( ______________)

«___» ______________ 2009г.

Приложение № 6-7

к Муниципальному контракту

№ __ от ________09.г.

АКТ

контрольной проверки выполненных  работ

_____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена  _____________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

и _________________________________________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Подрядчика  или третьего лица)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные Договором  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:						               Подрядчик:

__________________ (С.В. Пивнев)                                    _________________ ( ___________ )

Приложение № 6-7

к Муниципальному контракту

№ __ от ________09.г.

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия

за ____________________ 2009 г

(месяц )

по ___________________________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: 			                                         Подрядчик:

____________________ (С.В. Пивнев)                                    ___________________ (_______________)