Проект

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                   ____ ________ 2009 год

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации КОРОЛЕВОЙ Л.В., действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. № 207                   с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ____________ проведенного «Заказчиком» запроса котировок на выполнение работ по зимнему содержанию мест массового отдыха на территории Орджоникидзевского района  на периоды с 01.03.2009г. по 14.04.2009г. и с 15.10.2009г. по 25.12.2009г. (протокол №_____, заседания котировочной комиссии от__________2009),    заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по зимнему содержанию мест массового отдыха  на территории Орджоникидзевского района  на периоды с 01.03.2009г. по 14.04.2009г. и с 15.10.2009г. по 25.12.2009г.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:

1.2.1. Сквер «Пионерский» по ул. Толбухина, общей площадью 5000 м2:

1.2.1.1. Механизированная очистка дорог (1267м2)

1.2.1.2. Очистка урн от мусора (7 шт.)

1.2.1.3. Содержание садовых скамей (9 шт.)

1.2.1.4. Рыхление снега (1267 м2)

1.2.2. Сквер у ДК им. А.С. Пушкина, общей площадью 15400 м2:

1.2.2.1. Ручная очистка дорог (246 м2)

1.2.2.2. Механизированная очистка дорог (818 м2)

1.2.2.3. Рыхление снега (818 м2)

1.2.3. Сквер у ДЦДиТ «Родина», общей площадью 1700 м2 :

1.2.3.1. Ручная очистка дорог (251 м2)

1.2.3.2. Механизированная очистка дорог (390 м2)

1.2.3.3. Рыхление снега (641 м2)

1.2.4. Сквер у ДК им. А.П.Чехова, общей площадью 6000 м2 :

1.2.4.1. Ручная очистка дорог (330 м2)

1.2.4.2. Механизированная очистка дорог (2479 м2)

1.2.4.3. Рыхление снега (1479 м2)

1.2.4.4. Вывоз снега (500 т.)

1.3. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.п. 1.2. настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – форма расчета стоимости выполняемых работ по зимнему содержанию мест массового отдыха  на территории Орджоникидзевского района;

- Приложение № 2 – Требования по качеству выполнения работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – Форма акта контрольной проверки

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ:

2.1.1. с 01.03.2009г. по 14.04.2009г.

2.1.2. с 15.10.2009г. по 25.12.2009г.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 4, 8 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на    перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ________________________________________ рублей, далее Цена Контракта, включая НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании котировочной  заявки __________________ (Подрядчика). Стоимость работ подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)  работ, согласно Приложению № 2 Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

4.2.  Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акты сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

4.3. Расчет осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ ежемесячно в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания сторонами документов, указанных в п. 4.2. Контракта, в пределах выделенных ассигнований. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Качество работ

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, приложением № 2 к Контракту, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

5.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в установленный срок устранить выявленные дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.  Отсутствие недостатков также отражается в акте.

5.4. За месяц составляется не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества работ в соответствии с расчетом. Снижение за качество  работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием процентов от  стоимости работ за некачественно выполненные работы в соответствии с разделом 2 приложения №2 Контракта.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ в полном соответствии с составом и объемом работ, указанных в разделе 1 настоящего Контракта, приложениями к Контракту и сдать выполненные работы в установленный срок.

6.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

6.3. Обеспечить при производстве работ на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

6.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

6.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

6.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

6.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

6.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика

6.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6.10. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

6.11. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ  с уведомлением Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

6.12. Подрядчик в случае отсутствия лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов обязан заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей такую лицензию.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела благоустройства Некрасова Николая Ивановича (тел. 263-47-71),  имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества работ.

7.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

7.3. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного Контракта.

7.4. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

7.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых не реже 1 раза в декаду в присутствии представителя Подрядчика. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика в акте по форме (приложение № 3 к Контракту) и формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7.6. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

7.7.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, приложениями к нему, а также могут служить основанием для его расторжения.

### 8. Сдача-приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

8.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с  Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного  извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.3. настоящего Контракта).

9.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ которые фиксируются в акте контрольной проверки (приложение № 3), стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим Контрактом, приложениями к нему и действующим законодательством.

9.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

9.6. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

9.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования,  направленного на оплату работ по настоящему муниципальному контракту.

10. Действие и прекращение действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту.

### 11. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

11.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 12. Просрочка исполнения Контракта Подрядчиком

12.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик  не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного разделом 14 настоящего Контракта.

### 13. Расторжение Контракта

13.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт.

Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

13.2. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

### 13.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

14.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана известить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

15. Прочие условия

15.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

15.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

15.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

15.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

15.6. Стороны заключили настоящий Контракт в 3-х  подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. -  Департамент финансов администрации г. Перми), вступает в силу с момента его подписания.

15.7. К настоящему договору прилагается:

15.7.1. Приложение № 1- Форма расчета стоимости выполняемых работ по зимнему содержанию мест массового отдыха на территории Орджоникидзевского района

15.7.2.  Приложение № 2 – Требования по качеству выполнения работ и условия снижения стоимости работ

15.7.3.  Приложение № 3 – Форма акта контрольной проверки

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-80, ф.263-44-92 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: М.п. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальному контракту №____от ______2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма расчета стоимости выполняемых работ Расчет стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по зимнему содержанию мест массового отдыха на территории Орджоникидзевского района с разбивкой по объектам и стоимостью их содержания на периоды: 01.03.09г.-14.04.09г. и 15.10.09г.-25.12.09г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта |  | Общая площадь объекта | Стоимость содержания объекта |  |  | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Урны |  |  |  |  | Скамьи |  |  |  | Вывоз снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ручная очистка |  | Стоим. ед. |  | Механизир. очистка |  | Стоим. ед. |  | Рыхление |  |  | Стоим. ед. |  | Колич. |  | Стоим. ед. |  |  | Колич. |  | Стоим. ед. |  | Колич. |  |  |  | Стоим. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | руб. |  |  | 100м2 |  | руб. |  | 100м2 |  | руб |  | 100м2 |  |  |  |  | шт. |  | руб |  |  | шт |  | руб. |  | тн |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орджоникидзевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер "Пионерский" по ул.Толбухина |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12,67 |  |  |  | 12,67 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сквер у ДК им. Пушкина. |  | 15400,00 |  |  |  | 2,46 |  |  |  | 8,18 |  |  |  | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сквер у ДЦиТ "Родина" |  | 1700,00 |  |  |  | 2,51 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 6,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сквер у ДК им.Чехова |  | 6000,00 |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 24,79 |  |  |  | 14,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 28100,00 |  |  |  | 8,27 |  |  |  | 49,54 |  |  |  | 42,05 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к  муниципальному контракту  №____от __________  2009г.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ  и условия снижения стоимости работ.

- Общие положения.

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержанию мест массового отдыха на территории Орджоникидзевского района города Перми по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дороги, площадки, дорожки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, дорожки, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Рыхление снега: Выполнено штыкование, ворошение вала снега, накопившегося и слежавшегося вдоль бортов дорожек. Работы проводятся в период таяния снега (апрель 2009). Вывоз снега: Согласно заданию заказчика произведена погрузка и вывоз снега на снежную свалку. Скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дороги, площадки, дорожки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, дорожки, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дороги, площадки, дорожки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, дорожки, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора. Дефектная ведомость на поврежденные элементы не составлена, заказчику не представлена. | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дороги, площадки, дорожки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40%. Рыхление снега: Не выполнено штыкование, ворошение вала снега, накопившегося и слежавшегося вдоль бортов дорожек. Вывоз снега: Не произведена погрузка и вывоз снега на снежную свалку по заданию заказчика. Скамьи, урны: не выполнена очистка от снега. Дефектная ведомость на поврежденные элементы не составлена, заказчику не представлена. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием процентов от  стоимости работ за некачественно выполненные работы, в соответствии с разделом 2 приложения №2.

| ЗАКАЗЧИК ______________/______________/ | ПОДРЯДЧИК ______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№____ от ______200___ года

Форма акта

контрольной проверки ___________________________________________________________________________

(наименование выполняемой работы)

за период с __________ по __________ 2009 года

______________________________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные Контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:_________________				Подрядчик:_________________