Приложение № 6

к извещению

Проект муниципального контракта № __________

на выполнение  работ по содержанию мест массового отдыха

на территории Свердловского района города Перми

(Сквер около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова», сквер по ул.Чкалова)

г. Пермь                                                                                   «_____»    ___________   2009 г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующей на основании ___________________,  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с приказом  администрации Свердловского района города Перми от _________  № _______о размещении муниципального заказа путем  запроса котировок на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми (Сквер около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова», сквер по ул.Чкалова); решением котировочной комиссии (протокол от _________ № ____).

По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми (сквер около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова», сквер по ул.Чкалова), далее –«объект содержания», сдать результат работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Требования к  настоящему контракту  указаны в приложениях:

- приложение № 1 (Требования на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми (сквер около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова»,  сквер по ул.Чкалова);

- приложение № 2 (Расчет стоимости выполнения работ по содержанию сквера около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова»);

- приложение №3 (Расчет стоимости выполнения работ по содержанию сквера по ул.Чкалова);

- приложение №4 (Требования по качеству выполнения работ  по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с приложениями № 1,2,3,4  к настоящему контракту.

  - Место проведения работ:

- территория сквера около  МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова»;

- сквер по ул.Чкалова.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки  производства работ: с  момента заключения настоящего контракта  по 14.04.2009 г.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты работ.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет _________  (_________________) рублей _______ копеек, включая все необходимые налоги и сборы, без дальнейшей индексации.

3.2 Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма акта о приемке выполненных работ приведена в приложении № 5 к контракту) сторонами настоящего контракта, после предоставления Подрядчиком   счета-фактуры и журнала производства работ.

Приемка работ по настоящему контракту проводится по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок (форма акта контрольной проверки  приведена в приложении № 6 к настоящему контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольные проверки проводятся  Заказчиком  с периодичностью -  не менее  одной проверки в течение 10 дней. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки, в  котором фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

Данные журналов производства работ и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города  Перми.

4. Качество работ и гарантийные обязательства.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ  по соответствующим работам, и другой нормативной и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта содержания  фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе контрольной проверки, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения  замечаний  в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте содержания, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с приложением №4 настоящего контракта.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Обязанности Подрядчика:

- В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

-Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

-Обеспечить на объекте содержания  безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений, объектов городской собственности.

-Регулярно производить осмотр объекта содержания, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале производства работ, незамедлительно (в течение 2 часов с момента обнаружения) информировать Заказчика, обеспечивать ликвидацию повреждений объекта содержания, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости  устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдать выполненные работы Заказчику.

-Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

-Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту содержания  уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

-В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.2. Права Подрядчика:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает  представителя – Иванова Игоря Сергеевича, имеющего право:

-присутствовать на объекте содержания;

-производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

-принимать выполненные работы и давать указания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

-производить проверку журнала производства работ;

-осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Обязанности Заказчика:

-Своевременно осуществить  приемку работ, подписывать акт о приемке выполненных работ,

-Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических контрольных проверок. Контрольные проверки проводятся  Заказчиком  с периодичностью -  не менее  одной проверки в течение 10 дней.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на объект содержания представителей Заказчика и Подрядчика.

6.4. Данные журналов производства работ и актов контрольных проверок служат основанием для приемки выполненных работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта, приемка работ осуществляется в объеме фактически выполненных работ.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от суммы настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных  настоящим контрактом. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Приложения № 1,2,3,4,5,6  к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи  сторон.

| Заказчик: Администрация Свердловского района города Перми Местонахождение: 614990 г. Пермь, ул. Сибирская, 58 КПП: 590401001 ИНН 5904080513 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Администрация Свердловского района л/сч 02932011554) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 ОГРН 1025900918251 Глава администрации Свердловского района города Перми ____________________ В.И. Петенко М.П. | Подрядчик: ___________________ (___________) М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

Требования на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми (сквер около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова»,  сквер по ул.Чкалова)

| - Сквер по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок выполняемых работ: С момента заключения контракта по 14 апреля 2009 года. |  |  |  |  |  |  |
| Адреса объектов, объемы работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ | Периодичность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированная | м2 | 10204 | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 10 | 1 раз в 3 суток |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Сквер около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |
| С момента заключения контракта по 14 апреля 2009 года |  |  |  |  |  |  |

| Адреса объектов, объемы работ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ | Периодичность |
| 1 | Сквер у ЦК им. Солдатова с содержанием цветочных вазонов – 18 шт. |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 39 | 1 раз в 1 сутки |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 52 | 1 раз в 1сутки |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 | 2400 | 1раз в 2 суток |
|  | Содержание скамеек | шт. | 26 | 1 раз в 2 суток |
|  | Содержание лестниц | м2 | 60 | 1 раз в 1 сутки |
|  | Сбор мусора с газонов и дорог в праздничные дни | м2. | 6200 | 3раза в 1 сутки(10 сут) |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

Расчет стоимости выполнения работ по содержанию сквера около МУК «ЦК города Перми им. А.Г.Солдатова»

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

Расчет стоимости выполнения работ по содержанию сквера по ул.Чкалова

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

Требования по качеству выполнения работ

по содержанию мест массового отдыха на  территории Свердловского района

города Перми

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание мест массового отдыха города по муниципальному заказу.

1.2.Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ.

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, убран мусор. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, убран мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%, убран мусор. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%, убран мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%, убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%, убран мусор Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%, убран мусор. Лестницы: выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%, не убран мусор. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%, не убран мусор. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40%, не убран мусор. Лестницы: не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,  нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

АКТ № ____ от _____

Приемки выполненных работ за период с ______ по ______ 2009 г. по объекту содержания- ______________

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ |  | Ед. изм. |  |  | Объем |  |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  |  |  | Процент снижения |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий процент снижения___________Принято к оплате ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял: Заказчик: Администрация Свердловского района города Перми Глава администрации: _____________ (В.И.Петенко) Сдал: Подрядчик: _______________ ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

А К Т №  ________ от ____________

контрольной проверки за период с _________- по __________ 2009 г.

по объекту содержания - __________________________________________

Проверка произведена:

____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителей Заказчика и Подрядчика)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Оценка, процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от _________ № ______ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________