МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                                                                                        “____”февраля 2009г.

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя аппарата администрации города Баландиной А.А., действующего на основании распоряжения главы администрации от 16.12.2008 № 323-р с одной стороны и _______ __________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________________________________ _____, действующего на основании ____________и лицензии № ___________________________ от _________________ г., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Согласно решения котировочной комиссии (протокол от "____" __________ 2009 № _____ ) Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы в помещениях администрации г. Перми на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская/Кирова,10/60  1 эт. (далее объект),  и сдать ее результат Заказчику.

1.2. Состав, объем и последовательность работ, подлежащих выполнению, определяется в Приложении № 1 "Локальный сметный расчет", являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

3.ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет  ___________________________________________________,с учетом НДС.

  - Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет_______________.

  - Цена контракта на основании цены предложенной победителем котировочной заявки является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

3.4.Цена контракта  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, нарушением сроков выполнения работ, применением санкций.

4. ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

4.1.  При выполнении настоящего контракта “Подрядчик” обязан:

4.1.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ.

    - выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

4.1.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

4.1.4. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

4.1.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

4.1.7. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении своего места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

4.1.8. По окончании каждого этапа работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.1.9.Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ окончательную уборку территории объекта Заказчика от строительного мусора.

4.1.10. Не реже одного раза в месяц предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. передать Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.2. принять  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ:

6.2. начало выполнения работ в течение 3- дней с момента подписания муниципального контракта.

6.3. окончание выполнения работ  "___" марта 2009г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке с применением коэффициента снижения.

7.2. Окончательный расчет производится после полного выполнения Подрядчиком работ, в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ в соответствии с разделом 9.Контракта с применением коэффициента снижения.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям контракта.

8.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.4. Подрядчик письменно информирует Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.6. Заказчик вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

9. ПРИЕМКА  РАБОТ

  - Приемка результата работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком  – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

9.4. К настоящему контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте третьем ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

10.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, техническими нормами;

10.1.3. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

10.1.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10.1.5.На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного текущим ремонтом объекта.

11. КАЧЕСТВО РАБОТ

11.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу и предоставить результаты экспертизы Заказчику в срок не более одного месяца со дня получения требования Заказчика. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

11.2. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, дефектов, нарушений СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента стоимости работ, указанной в пункте 3.1. настоящего муниципального контракта, за каждый календарный день нарушения указанных сроков.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, дефектов, нарушений СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов в выполненных работах фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. За невыполнение работ в полном объёме, а также за выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере десяти процентов стоимости работ, указанной в пункте 3.1. настоящего муниципального контракта.

12.5. Неустойка, предусмотренная пунктами 12.2 и 12.4 настоящего муниципального контракта, выплачивается Подрядчиком в течение десяти банковских дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования в письменной форме. Заказчик вправе удержать неустойку, предусмотренную пунктами 12.2 и 12.4 настоящего муниципального контракта, из любой суммы, подлежащей уплате подрядчику

12.6. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

12.7. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

12.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пеней устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

12.9. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые     обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы  действующего  законодательства РФ.

14.4 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из     сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

14.5.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.6.Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

_________________________________________ тел. ________________.

14.7. К настоящему контракту прилагаются:

14.7.1. Приложение № 1 "Локальный сметный расчет";

14.7.2. Приложение № 2 "Технологическая карта последовательности выполнения работ"

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: Заказчик: Администрация г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Ленина,23 ИНН / КПП 5902290635 / 590201001 02975100279 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

| ________________ А.А.Баландина М.П. | ________________________ М.П. |
| --- | --- |