Приложение № 2

к аукционной документации

Проект муниципального контракта по лоту № 1.

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов

Индустриального района г.Перми в 2009 году.

г. Пермь                                                                                                  «___»   ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол №____ от «___» __________ 2009 года).

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание на содержание  внутриквартальных проездов Индустриального района г.Перми в 2009 году;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – расчёт стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. С момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Сроки выполнения работ: с 1 апреля 2009 года по 20 декабря 2009 года (81 сут. – зимнее содержание, 183 сут. – летнее содержание).

3. Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты.

3.1. Общая цена настоящего контракта определена на основании итогов аукциона и составляет ______________ рублей _____ копеек, в т.ч. НДС  ____________ рублей, без дальнейшей индексации. Коэффициент снижения составляет ___________.

3.2. Цена контракта должна включать в себя полную стоимость  работ, являющихся предметом открытого аукциона, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Стоимость работ подлежит изменению в случаях уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)  работ, применением санкций.

3.4. Основанием для оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика с применением коэффициента снижения.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителей районной администрации.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. В случае привлечения к работам субподрядной организации, в соответствие п. 5.11. настоящего контракта, Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

5.11. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.12. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

5.13. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ, рекомендаций).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим  контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За выданные Заказчиком, и неисполненные в указанные сроки Подрядчиком, предписания, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Содержание внутриквартальных проездов  Индустриального района г.Перми в 2009 году.

1. Наименование выполняемых работ по содержанию внутриквартальных проездов:

Зимнее содержание:

- подметание и сгребание снега;

- расширение проезжей части 30 % от площади;

- посыпка ПСС;

- удаление наката 50 % от площади;

- вывозка снега.

Летнее содержание:

- подметание;

- уборка смета у борта 30 % от площади;

- уборка проезжей части от крупного мусора;

- вывозка смета, мусора.

2. Общая площадь внутриквартальных проездов 89 942 м2.

3. Требования к качеству выполняемых работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть должна быть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога должна быть обработана  песко-соляной смесью, расширена. В  прилотковой части допустим снежный накат толщиной не более 2 см на ширину не более 1 м.

Примечание:  при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, обработанный противогололедными средствами, без наличия колеи. При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью.

Летнее содержание:

Проезжая часть должна быть чистой, в прилотковой части необходимо собрать смет и вывезти полностью. Произвести уборку мусора.

4. Сроки выполнения работ -  с 1 апреля 2009 года по 20 декабря 2009 года                              (81 сут. – зимнее содержание, 183 сут. – летнее содержание).

5. Все работы по содержанию внутриквартальных проездов должны быть произведены согласно прилагаемому перечню в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Перечень внутриквартальных проездов Индустриального района № п/п; Наименование; От; До; Площадь, м2. 1; ул. Ш. Космонавтов 117-121; ул. Кавалерийской; ул. Советской Армии; 840. 2; ул. Ш. Космонавтов 121-119; д. № 121 до д. № 119; ул. Ш. Космонавтов; 300. 3; ул. Танкистов, 8; ул. Танкистов, 8; ул. Танкистов, 12; 784. 4; ул. Танкистов, 13; ул. Танкистов, 13; ул. Карпинского, 24; 854. 5; ул. Левченко, 6; ул. Левченко, 6; ул. Карпинского, 17; 600. 6; ул. Карпинского, 31; ул. Карпинского, 31; ул. Стахановская, 7; 650. 7; ул. Стахановской, 7а; ул. Стахановской, 7а; ул. Стахановской, 5; 686. 8; ул. Карпинского, 55; ул. Карпинского, 55; ул. Самолетной, 47а; 696. 9; ул. Карпинского, 65а; ул. Карпинского, 65а; ул. Самолетная, 54; 2086. 10; ул. Карпинского 51; ул. Карпинского 51; ул. Сивкова, 5; 680. 11; ул. Самолетная, 44; ул. Самолетная, 44; ул. Сивкова, 3а; 680. 12; ул. Сивкова, 5; ул. Сивкова, 5; ул. Самолетная, 40; 1134. 13; ул. Карпинского, 73; ул. Карпинского 73; ул. Карпинского, 77; 600. 14; ул. Карпинского, 83; ул. Карпинского, 83; ул. Самолетной, 62а; 1015. 15; ул. Карпинского, 85а; ул. Карпинского, 83а; ул. Самолетной, 85; 323. 16; ул. Подводников, 13; ул. Подводников, 13; ул. Подводников, 15а; 854. 17; ул. Подводников, 17; ул.Подводников, 17; ул. Пр. Декабристов, 13; 550. 18; ул. Пр. Декабристов, 9а; ул. Пр. Декабристов, 9а; ул. Пр. Декабристов, 9; 590. 19; ул. Пр. Декабристов, 7; ул. Пр. Декабристов, 7; ул. Подводников, 4; 1372. 20; ул. Сов. Армии, 45; ул. Сов. Армии, 45; ул. Пр. Декабристов, 1; 3584. 21; ул. Модельная; ул.Танкистов; ул. Пр. Декабристов; 1050. 22; ул. Семченко, 11; ул. Семченко, 11; ул. Танкистов, 64; 700. 23; ул. Сов. Армии, 37; ул. Сов. Армии, 37; ул. Кавалерийской, 24; 966. 24; ул. Танкистов 35; ул. Танкистов,35; ул. Пр. Декабристов, 16; 798. 25; ул. Снайперов, 7; ул. Снайперов, 7; ул. Мира,7; 770. 26; ул. Снайперов, 15; ул. Снайперов, 15; ул. Танкистов, 46; 770. 27; ул. Парашютная, 7а; ул. Парашютная, 7а; ул. Снайперов, 23; 580. 28; ул. Танкистов, 17; ул. Танкистов, 17; ул. Карпинского, 38; 630. 29; ул. Советской Армии, 23; ул. Советской Армии, 23; ул. Советской Армии, 23а; 770. 30; ул. Баумана, 11; ул. Баумана, 11; ул. Советской Армии, 21а; 826. 31; ул. Советской Армии, 21а; ул. Советской Армии, 21а; ул. Чайковского, 10; 966. 32; ул. Стахановская, 57а; ул. Стахановская, 57а; ул. Стахановская, 59б; 966. 33; ул. Кавалерийская; ул. Карпинского; ул. Подводников; 684. 34; ул. Леонова, 47; ул. Леонова, 47; ул.Леонова, 49; 1988. 35; ул. Леонова, 49; ул. Леонова, 49; ул. Чердынская, 22; 3300. 36; ул. Свиязева, 26; ул. Свиязева, 26; ул. Свиязева, 24; 588. 37; ул. Чердынская, 25; ул. Чердынская, 25; ул. Свиязева, 20; 910. 38; ул. Свиязева, 20; ул. Свиязева, 20; ул. Свиязева, 18; 630. 39; ул. Норильская, 13; ул. Норильской, 13; ул. Норильской, 15; 1568. 40; ул. Чердынская, 14; ул. Чердынской, 14; ул. Чердынской, 18а; 1582. 41; ул. Чердынская, 13; ул. Чердынская, 13; ул. Карпинского, 124; 2386. 42; ул. Норильская, 9; ул. Норилькая,9; ул.Чердынская, 16; 2422. 43; ул. Чердынская, 4; ул. Чердынская, 4; ул. Свиязева, 8; 756. 44; ул. Чердынская, 18а; ул. Чердынская, 18а; ул. Чердынской, 13; 770. 45; ул. Карпинского 109а; ул. Карпинского, 109а; ул. Карпинского 103а; 938. 46; ул. Карпинского 101; ул. Карпинского, 101; ул. Карпинского 101а; 938. 47; ул. Нефтяников, 15; ул.Нефтяников, 15; ул. Нефтяников, 17; 400. 48; ул. Нефтяников, 21а; ул. Нефтяников, 21а; ул. Нефтяников, 23; 400. 49; ул. Мира, 30; ул. Мира, 30; ул. Чайковского, 35; 1242. 50; ул. Мира, 28; ул. Мира, 28; ул. 9 Мая, 13; 978. 51; ул. Баумана, 10; ул. Баумана, 10; ул. Советской Армии, 9а; 986. 52; ул. 9 Мая, 18; ул. 9 Мая, 18; ул. Баумана, 25б; 1120. 53; ул. Баумана, 23; ул. Баумана, 23; ул. Баумана, 25б; 798. 54; ул. Мира, 66; ул. Мира, 66; ул. Баумана 25в; 1162. 55; ул. Мира, 68; ул. Мира, 68; ул. Баумана, 25б; 1386. 56; ул. Баумана, 29а; ул. Баумана, 29а; ул. Братьев Игнатовых, 13а; 378. 57; ул. Мира, 70; ул. Мира, 70; ул. Братьев Игнатовых, 13; 1876. 58; ул.Качалова 17; ул. Качалова, 17; ул. Мира, 92а; 1176. 59; ул. Одоевского, 16; ул. Одоевского, 16; ул. Мира 92а; 1274. 60; ул. Леонова, 17; ул. Леонова, 17; ул. Качалова, 26; 1624. 61; ул. Леонова, 11; ул. Леонова, 11; ул. Качалова, 22; 1930. 62; ул. Мира, 67; ул. Мира, 67; ул. Нефтяников, 36а; 952. 63; ул. Ш. Космонавтов, 207; ул. Ш. Космонавтов, 207; ул. Давыдова, 10; 2492. 64; ул. Мира, 132; ул. Мира, 132; ул. Мира, 122; 1232. 65; ул. Ш. Космонавтов, 203; ул. Ш. Космонавтов, 203; ул. Мира, 128; 1190. 66; ул. Мира, 110а; ул. Мира, 110а; ул. Мира, 118; 1162. 67; ул. Нефтяников, 46; ул. Нефтяников, 46; ул. Мира, 71; 978. 68; ул. Нефтяников, 48а; ул. Нефтяников, 48а; ул. Давыдова, 27; 1092. 69; ул. Нефтяников, 48; ул. Нефтяников, 48; ул. Давыдова, 25; 1148. 70; ул. Власова, 15; ул. Геологов, 11/1; ул. Власова, 15; 3290. 71; ул. Леонова, 36; ул. Леонова, 36; ул. Леонова, 54; 2170. 72; ул.Сусанина; 1500. 73; ул. Камышловская; 3054. 74; ул. Норильская; 2000. 75; ул.Танкистов; ул. Стахановская; ул. Бабушкина; 1832. 76; ул. Мира 101; ул. Мира 101; ул. Нефтяников 166; 990. Итого:; 89942.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: _______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Зимнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. В прилотковой части имеется снежный накат толщиной не более 2 см. на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов на всю ширину, накат в одном уровне с проезжей частью. | Отлично 0 % |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, дорога обработана песко-соляной смесью. Расширена. Имеется накат толщиной не более 1 см. на площади до 50%. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Хорошо - 10% |
| Проезжая часть обработана песко-соляной смесью, имеется ровный снежный накат не более 2 см. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины, накат в одном уровне с проезжей частью. | Удовлетворительно -40% |
| Проезжая часть, включая прилотковую, имеются снежные образования (рыхлый снег, накат, гололед, колея). Дорога не обработана песко-соляной смесью. Обочины не расширены. | Неудовлетворительно - 100% |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, обработанный  противогололедными средствами, без наличия колеи.

При снегопаде допускается наличие рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью.

Летнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Произведена уборка мусора, мусор вывезен. | Отлично 0 % |
| Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Периодичность выполнения технологии уборки не соблюдается. | Удовлетворительно - 40% |
| Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |

Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _________________ Полыгалов  А.С.                 ______________/______________/

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Расчет стоимости работ.

Содержание внутриквартальных проездов Индустриального района г.Перми в 2009 году.

| № п/п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость операции за сезон (за один раз), руб. |  | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лето 183 сут | Зима 81 сут |  |
| 1. | Содержание внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми. На весь сезон (летнее и зимнее содержание) | 89 942 м2 |  |  | 1 773 919,82 |
| 1.1. | В том числе зимнее содержание: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подметание и сгребание снега, 1 раз в сутки (периодичность за сезон 81 раз) | 89 942 м2 |  | 4354,17 | 352 688,13 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  |  | 0,04841 |  |
| 1.1.2. | Расширение проезжей части 30 % от площади, 1 раз в 4 суток (периодичность 20 раз за сезон) | 26 982 м2 |  | 3095,87 | 61 917,43 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  |  | 0,11473 |  |
| 1.1.3. | Посыпка ПСС (работа ПР, 1 раз в сутки), (периодичность за сезон 81 раз) | 53 965 м2 |  | 1328,88 | 107 639,53 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  |  | 0,02462 |  |
| 1.1.4. | Затраты на ПСС (периодичность за сезон 81 раз) | 53 965 м2 |  | 5635,45 | 456 471,84 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  |  | 0,10442 |  |
| 1.1.5. | Удаление наката 50 % от площади, 1 раз в 6 суток (периодичность за сезон 14 раз) | 44 971 м2 |  | 9638,77 | 134 942,74 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  |  | 0,21433 |  |
| 1.1.6. | Вывозка снега (230 тн с 1000 м2) | 1 841,34 тн |  | 145,6240 | 268 143,39 |
| Итого по зимнему содержанию |  |  |  |  | 1 381 803,06 |
| 1.2. | Летнее содержание: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подметание, 1 раз в 5 суток (периодичность за сезон 36 раз) | 89 942 м2 | 4240,63 |  | 152 662,65 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  | 0,04714 |  |  |
| 1.2.2. | Уборка смета у борта 30 % от площади, 1 раз в 5 суток (периодичность за сезон 36 раз) | 26 982 м2 | 1651,39 |  | 59 449,97 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  | 0,06120 |  |  |
| 1.2.3. | Уборка проезжей части от крупного мусора, 1 раз в 10 суток (периодичность за сезон 18 раз) | 89 942 м2 | 8489,06 |  | 152 803,13 |
|  | В т.ч. стоимость ед. (кв. м.) операции |  | 0,09438 |  |  |
| 1.2.4. | Вывозка смета, мусора | 134,94 тн |  | 201,5785 | 27 201,01 |
| Итого по летнему содержанию |  |  |  |  | 392 116,76 |

Понижающий коэффициент __________________________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

Заказчик:                                                                                            Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _________________ Полыгалов  А.С.                            ______________/______________/