УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми»

______________О.Ю.Рассказов

_________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического

департамента

администрации города Перми

____________Р.Ю.Чепкасов

____ __________ 2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  содержанию объектов озеленения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары) Мотовилихинского района г.Перми в 2009 году

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды",000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- г.Пермь, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция участникам размещения муниципального заказа………………3-14 стр.

- Проект муниципального контракта по лотам 1-3 с приложениями…………15-66 стр.

- Приложения:

  - Техническое задание по лотам 1-3……………………………………..67-77 стр.

  - Расчёт стоимости работ по лотам 1-3………………………………….78-83 стр.

  - Форма заявки на участие в аукционе…………………………………..84-85 стр.

  - Форма анкеты  участника размещения заказа…………………………86 стр.

  - Форма сведений о качестве выполняемых работ……………………...87 стр.

  - Форма описи документов ………………………………………………88 стр.

3.7        Порядок проведения открытого аукциона…………………………….89 стр.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик –  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту отдельно.

2. Предмет открытого  аукциона.

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми.

Предмет открытого аукциона состоит из трёх лотов:

Лот № 1  - Содержание  объектов озеленения общего пользования (бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко; транспортная развязка по ул.Революции -Б.Гагарина; бульвар по ул.Крупской от улицы Дружбы по ул.Макаренко; бульвар по улице Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского).

Лот № 2  - Содержание  объектов озеленения общего пользования (сквер у «Дома Специалистов»; сквер на пл.Восстания; сквер им.Борцов Революции; бульвар по ул.Металлистов; газон на перекрестке ул.Уральская - ул.Свердловская; газон ул.1905 года от ул.Лифанова до ул.Восстания).

Лот № 3  - Содержание  объектов озеленения общего пользования (придорожные газоны по ул.Юрша; озеленение ул.Уинской от ул.Тургенева до ул.Юрша; бульвар Гагарина от ул.Ушинского до дома № 107 по Б.Гагарина; газоны на Южной дамбе).

3. Место  и сроки  выполнения работ.

Место выполнения работ:    г.Пермь,  Мотовилихинский  район.

Срок выполнения работ:    с 01 апреля  по 31 декабря 2009 года (76 календарных дней по каждому лоту  с 27 октября по 10 апреля – зимнее содержание, 199 календарных дней по каждому лоту с 11 апреля по 26 октября – летнее содержание).

4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Лот № 1 - Содержание  объектов озеленения общего пользования (бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко; транспортная развязка по ул.Революции -Б.Гагарина; бульвар по ул.Крупской от улицы Дружбы по ул.Макаренко; бульвар по улице Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского -  1 790 335,39 руб. (Один миллион семьсот девяносто тысяч триста тридцать пять рублей 39 коп.)

Лот № 2 -  Содержание  объектов озеленения общего пользования (сквер у «Дома Специалистов»; сквер на пл.Восстания; сквер им.Борцов Революции; бульвар по ул.Металлистов; газон на перекрестке ул.Уральская - ул.Свердловская; газон ул.1905 года от ул.Лифанова до ул.Восстания).  – 742 166,63 руб. (Семьсот сорок две тысячи сто шестьдесят шесть рублей 63 коп.).

Лот № 3 -  Содержание  объектов озеленения общего пользования (придорожные газоны по ул.Юрша; озеленение ул.Уинской от ул.Тургенева до ул.Юрша; бульвар Гагарина от ул.Ушинского до дома №107 по Б.Гагарина; газоны на Южной дамбе)-  762 741,67 руб. (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот сорок один рубль 67 коп.).

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

По лоту № 1 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 89516 рублей 77 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (8951 рубля 68коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (8951 рубля 68коп.) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5% от начальной максимальной цены контракта - 37108 рублей 33коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (3710 руб.83 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3710 руб.83 коп.) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 3 - 5% от начальной максимальной цены контракта -  38137 рублей 08 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (3813 руб.71 коп.)  начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3813 руб.71 коп.) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту  должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав, объёмы, определены техническим заданием заказчика – приложение № 3.1 к аукционной документации, расчёт стоимости работ- приложение № 3.2 к аукционной документации.

Данные расчёты стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию работ.

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 3.1 к аукционной документации)  без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ.

Выполняемые работы должны соответствовать:

-  ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж  в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчётов стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с   расчётами стоимости работ заказчика (приложение № 3.2 к аукционной документации)  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную расчётами стоимости работ заказчика - приложение № 3.2 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёта стоимости работ  заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8000,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8000.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в  расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент – 0,8000 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

3.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается  в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно должна содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с приложением № 3.6 к документации об аукционе.

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 3.3 к документации об аукционе.

3. Анкета участника размещения заказа в соответствии с приложением № 3.4 к документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Таким документом  является:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и  др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица;

- в случае, если заявка подписана не руководителем, представляется доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что подписывающее на участие в аукционе имеет полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.).

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

-  копия паспорта;

-  копия паспорта (для физических лиц).

6. Сведения о качестве выполняемых работ по форме приложения № 3.5 к документации об аукционе.

7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти)% от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с ч.24 настоящей документации.

8. Копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом: группа работ - благоустройство территорий; вид работ – озеленение территорий.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с ч.13 документации об аукционе, должна быть прошнурована (прошита нитками), скреплена печатью (опечатана), подписана уполномоченным лицом с расшифровкой подписи.

В случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица с расшифровкой подписи.

Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Все оригиналы документов должны быть подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью.

Копии документов, кроме нотариально заверенных, должны иметь резолюцию «Копия верна», подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью (при наличии).

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в  письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а сметно-договорной отдел  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Святовец Ирина Павловна.

Тел.: (342) 2676017, 2677808.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час. 00 мин. 10 марта 2009 года по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а сметно-договорной отдел в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 12:00 ч. до 12:48 ч. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. 10 марта 2009 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20.  Место, время и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:    г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а.

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10 час. 00 мин. 10 марта 2009 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным согласно ст.11 ФЗ-№94 от 21.07.05г.

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения  аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, управление муниципального заказа администрации г.Перми, зал заседаний в 12 час. 00 мин. 19 марта 2009 года.

Порядок проведения открытого аукциона устанавливается в соответствии с «Правилами участия в открытом аукционе», утверждёнными приказом планово-экономического департамента администрации города Перми от 10 ноября 2008 г. № 15 согласно приложения № 3.7 к аукционной документации.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый заказчиком в документации об аукционе по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и  возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в следующем порядке:

1. В случае отказа от проведения аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

2. В случае получения заявки на участие в аукционе после установленного документацией об аукционе времени в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3. Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали  победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее, после победителя, предложение о цене контракта – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Победителю аукциона - в течение 5 (пяти)  рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта.

6. Единственному участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми»   л/с №  04933018336), расчётный счёт  № 40302810900000000007 в РКЦ г.Перми, БИК 045744000

ИНН 5906085556, КПП 590601001.

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (наименование аукциона,  лот № ___, извещение № _____ от _________2009г)».

При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (наименование аукциона,  лот № ______,  извещение №______от ________2009г.)»

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Денежные средства должны поступить на лицевой счет Заказчика до дня начала рассмотрения заявок.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г. «О  размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

Проект муниципального контракта

Лот № 1

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по  содержанию объектов озеленения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары)

г. Пермь                                                                                            «____» ___________  2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Рассказова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона № ___ от _______ (протокол от __.___.2009 г. № ____),  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по контракту:

а) выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

б) осуществление систематического надзора за сохранностью объектов озеленения и сооружений расположенных на территории объектов озеленения, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятие участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба и других  нарушениях с оформлением донесения  по форме Приложения № 5;

в) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение трех суток, на __________________________(указать наименование лотов), далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1.1 –  перечень, объем содержания, расчёт стоимости объектов озеленения по лоту № 1.

- Приложение № 2 - условия качества выполнения работ и снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 - акт приемки выполненных работ;

- Приложение № 4.1, 4.2 – формы актов контрольной проверки, актов оценки работ;

- Приложение № 5 – форма донесения

- Приложение № 6 - приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:  01 апреля 2009 года.

2.2. Окончание производства работ:  31 декабря 2009 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 апреля 2009г. по   31 декабря 2009 г. формируется на основании цены предложенной на аукционе Подрядчиком, составляет _________________(_______________________________________________),

без дальнейшей индексации.

3.2. В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ,  и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение десяти дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за декаду.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. В случае привлечения к работам субподрядной организации, в соответствие п. 1.3. настоящего контракта, Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

5.11. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.12.   Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 2) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9.Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту, кроме случая расторжения контракта по инициативе Заказчика в соответствии с п. 7.6. настоящего контракта.

8.4. При расторжении муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми л/сч 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/сч 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Рассказов О.Ю.____________________ м.п. | / / ___________________ м.п. |

# Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

от__________________№___

# Перечень, объём содержания, расчет  стоимости  работ объектов озеленения по лоту № 1

| Объект | Лот № | Наименование работ и операций | Ед. изм. | Объем работ | Единичная расценка, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бульвар им Гагарина от пл. Дружбы до ул Макаренко | 1 | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1906 | 28,98 | 55235,88 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 8212,3 | 16,15 | 132628,65 |
|  |  | Покраска урн | шт | 28 | 54,27 | 1519,56 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 28 | 1220,02 | 34160,56 |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 10 | 101,54 | 1015,4 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 10 | 402,16 | 4021,6 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 507 | 170,00 | 86190 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 314771,65 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1906 | 15,68 | 29886,08 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 28 | 518,35 | 14513,8 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 28 | 63,46 | 1776,88 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 1090,1 | 0,79 | 861,18 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 47037,94 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 361809,59 |
| Транспортная развязка по ул. Революции |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 77 | 101,54 | 7 818,58 |
|  |  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 53 | 48,43 | 2 566,79 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 77 | 402,16 | 30 966,32 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 8886 | 7,05 | 62 646,30 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 103 997,99 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 103 997,99 |
| Бульвар по улице Крупской от ул. Дружбы до ул Макаренко |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 4880 | 28,98 | 141 422,40 |
|  |  | Уборка дорожек с плиточным | м2 | 625 | 20,50 | 12 812,50 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 16070 | 16,15 | 259 530,50 |
|  |  | Покраска урн | шт | 20 | 54,27 | 1 085,40 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 20 | 1220,02 | 24 400,40 |
|  |  | Покраска скамеек | шт | 20 | 206,18 | 4 123,60 |
|  |  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 450 | 48,43 | 21 793,50 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 270 | 50,62 | 13 667,40 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 478 835,70 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Ручная плюс механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 4880 | 50,74 | 247 611,20 |
|  |  | Ручная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 40 | 63,89 | 2 555,60 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 20 | 480,03 | 9 600,60 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 20 | 63,46 | 1 269,20 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 1400 | 0,79 | 1 106,00 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 262 142,60 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 740 978,30 |
| Бульвар по ул. Крупской от ул. Макаренко до ул Ушинского |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с афальтовым покрытием | м2 | 8644 | 14,22 | 122 917,68 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 24918 | 16,15 | 402 425,70 |
|  |  | Покраска урн | шт | 4 | 54,27 | 217,08 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 4 | 1220,02 | 4 880,08 |
|  |  | Покраска скамеек | шт | 4 | 206,18 | 824,72 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 531 265,26 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 3096 | 15,68 | 48 545,28 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 4 | 518,35 | 2 073,40 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 1787 | 0,79 | 1 411,73 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 4 | 63,46 | 253,84 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 52 284,25 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 583 549,51 |
|  |  | Всего по лоту № 1 зимнее содержание |  |  |  | 361 464,79 |
|  |  | Всего по лоту № 1 летнее содержание |  |  |  | 1 428 870,60 |
|  |  | Всего по лоту № 1 (зимнее содержание и летнее содержание) |  |  |  | 1 790 335,39 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от__________________№___

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

и озеленения улиц Мотовилихинского района города Перми

и условия снижения стоимости работ.

- Общие положения.

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

|  | 2.2. Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальному контракту от _____________№_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по содержанию объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ |  | Ед.изм | Объем |  |  | Стоимость по расчетам Заказчика, всего с НДС, руб. |  |  |  | Коэффициент снижения |  | Процент снижения среднемесячный |  |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лот № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий процент снижения _____________________План по договору за месяц_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принято к оплате _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории

Мотовилихинского района г.Перми

за ____________________ 2009 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________  О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4.2

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки содержания  объектов озеленения общего пользования за декаду _____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» __________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  ______________О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Проект муниципального контракта

Лот № 2

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по  содержанию объектов озеленения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары)

г. Пермь                                                                                            «____» ___________  2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Рассказова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона № ___ от _______ (протокол от __.___.2009 г. № ____),  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по контракту:

а) выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

б) осуществление систематического надзора за сохранностью объектов озеленения и сооружений расположенных на территории объектов озеленения, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятие участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба и других  нарушениях с оформлением донесения  по форме Приложения № 5;

в) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение трех суток, на __________________________(указать наименование лотов), далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1.1 перечень, объем содержания, расчёт стоимости объектов озеленения по лоту № 2.

- Приложение № 2 - условия качества выполнения работ и снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 - акт приемки выполненных работ;

- Приложение № 4.1, 4.2 – формы актов контрольной проверки, актов оценки работ;

- Приложение № 5 – форма донесения

- Приложение № 6 - приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:  01 апреля 2009 года.

2.2. Окончание производства работ:  31 декабря 2009 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 апреля 2009г. по   31 декабря 2009 г. формируется на основании цены предложенной на аукционе Подрядчиком, составляет _________________(_______________________________________________),

без дальнейшей индексации.

3.2. В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ,  и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение десяти дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за декаду.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. В случае привлечения к работам субподрядной организации, в соответствие п. 1.3. настоящего контракта, Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

5.11. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.12.   Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 2) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9.Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту, кроме случая расторжения контракта по инициативе Заказчика в соответствии с п. 7.6. настоящего контракта.

8.4. При расторжении муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми л/сч 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/сч 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Рассказов О.Ю.____________________ м.п. | / / ___________________ м.п. |

Приложение № 1.1

к муниципальному   контракту

№ ___ от__________________

# Перечень, объём содержания, расчет  стоимости  работ объектов озеленения по лоту № 2

| Объект | Лот № | Наименование работ и операций | Ед изм | Объем работ | Единичная расценка, руб. | Общая стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сквер у "Дома специалистов" | 2 | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1146 | 28,98 | 33 211,08 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 15991 | 16,15 | 258 254,65 |
|  |  | Покраска урн | шт | 10 | 54,27 | 542,70 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 10 | 1 220,02 | 12 200,20 |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 53 | 101,54 | 5 381,62 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 53 | 402,16 | 21 314,48 |
|  |  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 24 | 48,43 | 1 162,32 |
|  |  | Покраска скамеек | шт | 5 | 206,18 | 1 030,00 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 100 | 50,62 | 5 062,00 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 338 159,05 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Ручная очистка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 15 | 63,89 | 958,35 |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 744 | 15,68 | 11 665,92 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 10 | 518,35 | 5 183,53 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 5 | 63,46 | 317,30 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 400 | 0,79 | 316,00 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 18 441,10 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 356 600,15 |
| Сквер на пл. Восстания |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 786 | 16,15 | 12 693,90 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 12 693,90 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 12 693,90 |
| Сквер им Борцов Революции |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 139 | 14,22 | 1 976,58 |
|  |  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 1104 | 41,74 | 46 080,96 |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 56 | 101,54 | 5 684,56 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 56 | 402,16 | 22 520,96 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 10 | 50,62 | 506,20 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 5000 | 16,15 | 80 750,00 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 157 519,26 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 157 519,26 |
| Бульвар по ул. Металлистов |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 2615 | 14,22 | 37 185,30 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 46 | 135,76 | 6 244,96 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 2178 | 16,15 | 35 174,70 |
|  |  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 78 604,96 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 2615 | 15,68 | 41 003,20 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 400 | 0,79 | 316,00 |
|  |  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 41 319,20 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 119 924,16 |
| Газон на перекрестке ул. Уральская- ул. Свердловская |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 1232 | 16,15 | 19 896,80 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 19 896,80 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 19 896,80 |
| Газон по ул. 1905 года от Ул. Лифанова до ул. Восстания |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 84 | 135,76 | 11 403,84 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 6 | 50,62 | 303,72 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 3952 | 16,15 | 63 824,80 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 75 532,36 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 75 532,36 |
|  |  | Всего по лоту № 2 зимнее содержание |  |  |  | 59 760,30 |
|  |  | Всего по лоту № 2 летнее содержание |  |  |  | 682 406,33 |
|  |  | Всего по лоту № 2 зимнее содержание и летнее содержание |  |  |  | 742 166,63 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от__________________№___

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

и озеленения улиц Мотовилихинского района города Перми

и условия снижения стоимости работ.

- Общие положения.

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

|  | 2.2. Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальному контракту от _____________№_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по содержанию объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ |  | Ед.изм | Объем |  |  | Стоимость по расчетам Заказчика, всего с НДС, руб. |  |  |  | Коэффициент снижения |  | Процент снижения среднемесячный |  |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лот № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий процент снижения _____________________План по договору за месяц_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принято к оплате _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории

Мотовилихинского района г.Перми

за ____________________ 2009 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________  О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4.2

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки содержания  объектов озеленения общего пользования за декаду _____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» __________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  ______________О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Проект муниципального контракта

Лот № 3

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по  содержанию объектов озеленения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары)

г. Пермь                                                                                            «____» ___________  2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Рассказова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона № ___ от _______ (протокол от __.___.2009 г. № ____),  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по контракту:

а) выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

б) осуществление систематического надзора за сохранностью объектов озеленения и сооружений расположенных на территории объектов озеленения, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятие участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба и других  нарушениях с оформлением донесения  по форме Приложения № 5;

в) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение трех суток, на __________________________(указать наименование лотов), далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1.1 –  перечень, объем содержания, расчёт стоимости объектов озеленения по лоту № 3

- Приложение № 2 - условия качества выполнения работ и снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 - акт приемки выполненных работ;

- Приложение № 4.1, 4.2 – формы актов контрольной проверки, актов оценки работ;

- Приложение № 5 – форма донесения

- Приложение № 6 - приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:  01 апреля 2009 года.

2.2. Окончание производства работ:  31 декабря 2009 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 апреля 2009г. по   31 декабря 2009 г. формируется на основании цены предложенной на аукционе Подрядчиком, составляет _________________(_______________________________________________),

без дальнейшей индексации.

3.2. В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ,  и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение десяти дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за декаду.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. В случае привлечения к работам субподрядной организации, в соответствие п. 1.3. настоящего контракта, Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

5.11. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.12.   Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 2) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9.Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту, кроме случая расторжения контракта по инициативе Заказчика в соответствии с п. 7.6. настоящего контракта.

8.4. При расторжении муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми л/сч 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/сч 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Рассказов О.Ю.____________________ м.п. | / / ___________________ м.п. |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту №

| Объект | Лот № | Наименование работ и операций | Ед изм | Объем работ | Единичная расценка, руб | Общая стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придорожные газоны по ул. Юрша | 3 | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 20193 | 11,97 | 241 710,21 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 8000 | 4,96 | 39 680,00 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 130 | 169,73 | 22 064,90 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 303 455,11 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 303 455,11 |
| Озеленение ул. Уинской от ул. Тургенева до ул. Юрша |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 24560 | 11,97 | 293 983,20 |
|  |  | Содержание деревьев | шт | 30 | 45,99 | 1 379,70 |
|  |  | Уборка поросли | шт | 30 | 8,43 | 252,90 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 295 615,80 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 295 615,80 |
| Бульвар Гагарина от ул. Ушинского до дома №107 Б.Гагарина |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 4620 | 11,97 | 55 301,40 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 290 | 135,78 | 39 376,20 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 94 677,60 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 94 677,60 |
| Газоны на Южной дамбе |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 5763,84 | 11,97 | 68 993,16 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 68 993,16 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 68 993,16 |
|  |  | Всего по лоту № 3 летнее содержание |  |  |  | 762 741,67 |
|  |  | Всего по лоту № 3 зимнее содержание и летнее содержание |  |  |  | 762 741,67 |

# Перечень, объём содержания, расчет  стоимости  работ объектов озеленения по лоту № 3

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от__________________№___

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

и озеленения улиц Мотовилихинского района города Перми

и условия снижения стоимости работ.

- Общие положения.

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

|  | 2.2. Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальному контракту от _____________№_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по содержанию объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ |  | Ед.изм | Объем |  |  | Стоимость по расчетам Заказчика, всего с НДС, руб. |  |  |  | Коэффициент снижения |  | Процент снижения среднемесячный |  |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лот № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий процент снижения _____________________План по договору за месяц_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принято к оплате _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории

Мотовилихинского района г.Перми

за ____________________ 2009 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________  О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4.2

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки содержания  объектов озеленения общего пользования за декаду _____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» __________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  ______________О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3.1                                                                                                          к документации об аукционе

Техническое задание

| Перечень и объемы содержания объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 Лот № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ |  |  | Кратность | Ед. изм. | Объем |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение |  |  | 4 раза в сезон | м2 | 8212,3 |  |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. |  |  | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |  |
|  |  | Очистка от мусора |  |  | Весь сезон ежедневно |  |  |  |
| Дорожки и площадки с асфальтовым покрытием |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня |  |  | 20 раз в месяц | м2 | 1906 |  |
| Покраска скамеек |  | Промывка, острожка, покраска |  |  | 1 раз в сезон | шт. | 28 |  |
| Покраска урн |  | Промывка, покраска |  |  | 1 раз в сезон | шт | 28 |  |
| Урны территории объектов озеленения |  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора |  |  | 30 раз в месяц | шт | 28 |  |
| Содержание цветников из однолетних растений |  | Июнь: |  |  |  | м2 | 10 |  |
|  |  | Полив |  |  | 10 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Рыхление |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Июль: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полив |  |  | 20 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Внесение удобрений |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Август: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полив |  |  | 10 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Сентябрь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прополка |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Октябрь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка от стеблей и цветов |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Перекопка |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Устройство цветников из однолетних растений |  | Очистка от стеблей и цветов |  |  | 1 раз в месяц | м2 | 10 |  |
| Кустарники в живых изгородях колючих стригущихся |  | Перекопка |  |  | 1 раз в месяц | п.м | 507 |  |
|  |  | Стрижка шпалерными ножницами |  |  | 4 раз в сезон (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок |  |  | 6 раз в сезон |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Механизированная очистка, подсыпка поверхностей песком. |  |  | 14 раз в месяц | м2 | 1906 |  |
|  |  | Очистка автогрейдером – расширение и очистка дорожек от примерзшего снега |  |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
| Урны на территории объектов озеленения |  | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой |  |  | 30 раз в месяц | шт | 28 |  |
| Содержание скамеек |  | Сметание снега |  |  | 10 раз в месяц | шт | 28 |  |
| Рыхление снежных валов на газонах |  | Рыхление снежных валов образовавшихся при уборке дорог и площадок |  |  | 1 раз в сезон (апрель) | м2 | 1090,1 |  |
| 2.Транспортная развязка по ул. Революции – Б.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ |  |  | Кратность | Ед. изм. |  | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание цветников из однолетних растений |  | Июнь 1 раз в сезон |  |  |  | м2 |  | 77 |
|  |  | Полив |  |  | 10 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Рыхление |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полив |  |  | 20 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Внесение удобрений |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Август: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полив |  |  | 10 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Сентябрь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прополка |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Октябрь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка от стеблей и цветов |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | Перекопка |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Содержание цветников из многолетних растений |  | Рыхление |  |  | 1 раз в сезон | м2 |  | 53 |
|  |  | Прополка |  |  | 1 раз месяц |  |  |  |
|  |  | Внесение удобрений |  |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  |  | Полив |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  | Обрезка сухоцветов |  |  | 1 раз в сезон |  |  |  |
|  |  | Окапывание |  |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
| Устройство цветников из однолетников |  | Обработка граблями поверхности почвы после зимы с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, полив, посадка, уборка мусора |  |  | 1 раз в сезон | м2 |  | 77 |
| Содержание газонов |  | Кошение |  |  | 5 раза в сезон | м2 |  | 8886 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. |  |  | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |  |
|  |  | Очистка от мусора |  |  | Весь сезон ежедневно |  |  |  |
| 3.Бульвар по улице Крупской от улицы Дружбы до ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  |  | Состав работ |  | Кратность | Ед. изм. |  | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги и площадки с асфальтовым покрытием |  |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня |  | 20 раз в месяц | м2 |  | 4880 |
| Дороги и площадки с плиточным покрытием |  |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия. |  | 20 раз в месяц | м2 |  | 625 |
| Содержание газонов |  |  | Кошение |  | 4 раза в сезон | м2 |  | 16070 |
|  |  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. |  | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |  |
|  |  |  | Очистка от мусора |  | Весь сезон ежедневно |  |  |  |
| Покраска урн |  |  | Промывка, покраска |  | 1 раз в сезон | шт |  | 20 |
| Урны на объектах в центре города, района |  |  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора |  | 30 раз в месяц | шт |  | 20 |
| Покраска скамеек |  |  | Промывка, острожка, покраска |  | 1 раз в сезон | шт |  | 20 |
| Содержание цветников из многолетних растений |  |  | Рыхление |  | 1 раз в сезон | м2 |  | 450 |
|  |  |  | Прополка |  | 1 раз месяц |  |  |  |
|  |  |  | Внесение удобрений |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  |  |  | Полив |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Обрезка сухоцветов |  | 1 раз в сезон |  |  |  |
|  |  |  | Окапывание |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
| Кустарники одиночные и в группах |  |  | Апрель: |  |  | шт |  | 270 |
|  |  |  | Подкормка удобрениями |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Прополка, рыхление |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Май: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обрезка с прореживание |  | 1 раза в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Прополка, рыхление |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Июнь, июль, август, сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прополка, рыхление |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подкормка удобрениями |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Прополка и рыхление лунок |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  |  | Механизированная очистка с ручной доработкой открытием бортового камня, подсыпка поверхностей песком (без вывозки) |  | 14 раз в месяц | м2 |  | 4880 |
| Дороги площадки, прилегающие к малым архитектурным формам |  |  | Ручная очистка от снега, подсыпка поверхностей песком (без вывозки) |  | 14 раз в месяц | м2 |  | 40 |
| Урны на территории объектов озеленения |  |  | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой |  | 30 раз в месяц | шт |  | 20 |
| Содержание скамеек |  |  | Сметание снега |  | 10 раз в месяц | шт |  | 20 |
| Рыхление снежных валов газонах |  |  | Рыхление снежных валов, образовавшихся при уборке дорог и площадок |  | 1 раз в сезон (апрель) | м2 |  | 1400 |
| 4.Бульвар по улице Крупской от ул. Макаренко до ул. Ушинского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  |  | Состав работ |  | Кратность | Ед. изм. |  | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожки и площадки с асфальтовым покрытием |  |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня |  | 20 раз в месяц | м2 |  | 8644 |
| Содержание газонов |  |  | Кошение |  | 4 раза в сезон | м2 |  | 24918 |
|  |  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. |  | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |  |
|  |  |  | Очистка от мусора |  | Весь сезон ежедневно |  |  |  |
| Покраска урн |  |  | Промывка, покраска |  | 1 раз в сезон | шт |  | 4 |
| Урны на территории объектов озеленения |  |  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора |  | 30 раз в месяц | шт |  | 4 |
| Покраска скамеек |  |  | Промывка, острожка, покраска |  | 1 раз в сезон | шт |  | 4 |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  |  | Механизированная очистка, подсыпка поверхностей песком. |  | 14 раз в месяц | м2 |  | 3096 |
|  |  |  | Очистка автогрейдером – расширение и очистка дорожек от примерзшего снега |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
| Урны на объектах в центре города, района |  |  | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой |  | 30 раз в месяц | шт |  | 4 |
| Содержание скамеек |  |  | Сметание снега |  | 10 раз в месяц | шт |  | 4 |
| Рыхление снежных валов на газонах |  |  | Рыхление снега образовавшегося при уборке дорог и площадок |  | 1 раз в сезон (апрель) | м2 |  | 1787 |

| ЛОТ № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сквер у "Дома специалистов" |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Дорожки и площадки с асфальтовым покрытием |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 20 раз в месяц | м2 | 1146 |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 15991 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| Покраска урн |  | Промывка, покраска | 1 раз в сезон | шт | 10 |
| Содержание цветников из однолетних растений |  | Июнь |  |  |  |
|  |  | Полив | 10 раз в месяц | м2 | 53 |
|  |  | Рыхление | 1 раз в сезон |  |  |
|  |  | Июль |  |  |  |
|  |  | Полив | 20 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Внесение удобрений | 2 раза в сезон |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Август |  |  |  |
|  |  | Полив | 10 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Сентябрь |  |  |  |
|  |  | Прополка | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  | Очистка от стеблей и цветов | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Перекопка | 1 раз в месяц |  |  |
| Устройство цветников из однолетних растений |  | Обработка граблями поверхности почвы после зимы с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, полив, посадка, уборка мусора. | 1 раз в сезон | м2 | 53 |
| Содержание цветников из многолетних растений |  | Прополка, Рыхление | 1 раз месяц | м2 | 24 |
|  |  | Внесение удобрений | 2 раза: Май и Сентябрь |  |  |
|  |  | Полив | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Обрезка сухоцветов | 1 раз в сезон |  |  |
|  |  | Окапывание | 2 раза в сезон |  |  |
| Покраска скамеек |  | Промывка, острожка, покраска | 1 раз в сезон | шт | 5 |
| Кустарники одиночные и в группах |  | Апрель: |  | шт | 100 |
|  |  | Подкормка удобрениями | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Май: |  |  |  |
|  |  | Обрезка с прореживание | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Июнь, июль, август, сентябрь: |  |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Октябрь: |  |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок | 1 раз в месяц |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Механизированная очистка, подсыпка поверхностей песком. | 14 раз в месяц | м2 | 744 |
|  |  | Очистка автогрейдером – расширение и очистка дорожек от примерзшего снега | 2 раза в сезон |  |  |
| Урны на объектах в центре города, района |  | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой | 30 раз в месяц | шт | 10 |
| Содержание скамеек |  | Сметание снега | 10 раз в месяц | шт | 5 |
| Рыхление снежных валов на газонах |  | Рыхление снежных валов, образовавшихся при уборке дорог и площадок | 1 раз в сезон (апрель) | м2 | 400 |
| 2.Сквер на пл. Восстания |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 786 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| 3.Сквер им. Борцов Революции |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Дорожки и площадки с асфальтовым покрытием |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 20 раз в месяц | м2 | 139 |
| Дороги и площадки с плиточным покрытием |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия. | 20 раз в месяц | м2 | 1104 |
| Содержание цветников из однолетних растений |  | Июнь |  | м2 | 56 |
|  |  | Полив | 10 раз в месяц |  |  |
|  |  | Рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Июль |  |  |  |
|  |  | Полив | 20 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Внесение удобрений | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Август |  |  |  |
|  |  | Полив | 10 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Сентябрь |  |  |  |
|  |  | Прополка | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  | Очистка от стеблей и цветов | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Перекопка | 1 раз в месяц |  |  |
| Устройство цветников из однолетних растений |  | Обработка граблями поверхности почвы после зимы с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, полив, посадка, уборка мусора. | 1 раз в сезон | м2 | 56 |
| Кустарники одиночные и в группах |  | Апрель: |  | шт | 10 |
|  |  | Подкормка удобрениями | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Май: |  |  |  |
|  |  | Обрезка с прореживание | 1 раза в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Июнь, июль, август, сентябрь: |  |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Октябрь: |  |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок | 1 раз в месяц |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 5000 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| 4.Бульвар по ул. Металлистов |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Дорожки и площадки с асфальтовым покрытием |  | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 20 раз в месяц | м2 | 2615 |
| Кустарники в живых изгородях не колючих стригущихся |  | Прочистка ножовкой и секатором | 2 раза в сезон (май, октябрь) | п.м. | 46 |
|  |  | Стрижка шпалерными ножницами | 4 раз в сезон (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 6 раз в сезон |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 2178 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Механизированная очистка, подсыпка поверхностей песком. | 14 раз в месяц | м2 | 2615 |
|  |  | Очистка автогрейдером – расширение и очистка дорожек от примерзшего снега | 2 раза в сезон |  |  |
| Рыхление снежных валов на газонах |  | Рыхление снежных валов, образовавшихся при уборке дорог и площадок | 1 раз в сезон (апрель) | м2 | 400 |
| 5.Газон на перекрестке ул. Уральская - ул. Свердловская |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 1232 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| 6.Газон по ул. 1905 года от ул. Лифанова до ул. Восстания |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Кустарники в живых изгородях не колючих стригущихся |  | Прочистка ножовкой и секатором | 2 раза в сезон (май, октябрь) | п.м. | 84 |
|  |  | Стрижка шпалерными ножницами | 4 раз в сезон (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 6 раз в сезон |  |  |
| Кустарники одиночные и в группах |  | Апрель: |  | шт | 6 |
|  |  | Подкормка удобрениями | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Май: |  |  |  |
|  |  | Обрезка с прореживание | 1 раза в месяц |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Июнь, июль, август, сентябрь: |  |  |  |
|  |  | Прополка, рыхление | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Октябрь: |  |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок | 1 раз в месяц |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 3952 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. | 2 раза в сезон в апреле и октябре |  |  |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| ЛОТ № 3 |  |  |  |  |  |
| 1.Придорожные газоны по ул. Юрша |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 20193 |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 5 раз в сезон | м2 | 8000 |
|  |  | Комплексная очистка от листвы и мусора. | Апрель и октябрь |  |  |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| Кустарники в живых изгородях колючих стригущихся |  | Прочистка ножовкой и секатором | 2 раза в сезон (май, октябрь) | п.м. | 130 |
|  |  | Стрижка шпалерными ножницами | 4 раз в сезон (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 6 раз в сезон |  |  |
| 2.Озеленение ул. Уинской от ул. Тургенева до ул. Юрша |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 24560 |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| Содержание деревьев |  | Рыхление лунок, полив | 3 раза в сезон | шт | 30 |
|  |  | Удаление поросли | 3 раза в сезон | шт | 30 |
| 3.Бульвар Гагарина от ул. Ушинского до дома № 107 Б.Гагарина |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства |  | Состав работ | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  | Кошение | 4 раза в сезон | м2 | 4620 |
|  |  | Очистка от мусора | Весь сезон ежедневно |  |  |
| Кустарники в живых изгородях колючих стригущихся |  | Прочистка ножовкой и секатором | 2 раза в сезон (май, октябрь) | п.м. | 290 |
|  |  | Стрижка шпалерными ножницами | 4 раз в сезон (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 6 раз в сезон |  |  |
| 4.Газоны на Южной дамбе |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов благоустройства | Состав работ |  | Кратность | Ед. изм. | Объем |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов | Кошение |  | 4 раза в сезон | м2 | 5763,84 |
|  | Очистка от мусора |  | Весь сезон ежедневно |  |  |

Приложение № 3.2

к документации об аукционе

Расчёт стоимости работ по  лоту №1.

| Объект | Лот № | Наименование работ и операций | Ед изм | Объем работ | Единичная расценка, руб | Общая стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бульвар им Гагарина от пл. Дружбы до ул Макаренко | 1 | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1906 | 28,98 | 55235,88 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 8212,3 | 16,15 | 132628,65 |
|  |  | Покраска урн | шт | 28 | 54,27 | 1519,56 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 28 | 1220,02 | 34160,56 |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 10 | 101,54 | 1015,4 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 10 | 402,16 | 4021,6 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 507 | 170,00 | 86190 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 314771,65 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 1906 | 15,68 | 29886,08 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 28 | 518,35 | 14513,8 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 28 | 63,46 | 1776,88 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 1090,1 | 0,79 | 861,18 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 47037,94 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 361809,59 |
| Транспортная развязка по ул. Революции |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 77 | 101,54 | 7 818,58 |
|  |  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 53 | 48,43 | 2 566,79 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 77 | 402,16 | 30 966,32 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 8886 | 7,05 | 62 646,30 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 103 997,99 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 103 997,99 |
| Бульвар по улице Крупской от ул. Дружбы до ул Макаренко |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 4880 | 28,98 | 141 422,40 |
|  |  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 625 | 20,50 | 12 812,50 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 16070 | 16,15 | 259 530,50 |
|  |  | Покраска урн | шт | 20 | 54,27 | 1 085,40 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 20 | 1220,02 | 24 400,40 |
|  |  | Покраска скамеек | шт | 20 | 206,18 | 4 123,60 |
|  |  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 450 | 48,43 | 21 793,50 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 270 | 50,62 | 13 667,40 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 478 835,70 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Ручная плюс механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 4880 | 50,74 | 247 611,20 |
|  |  | Ручная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 40 | 63,89 | 2 555,60 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 20 | 480,03 | 9 600,60 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 20 | 63,46 | 1 269,20 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 1400 | 0,79 | 1 106,00 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 262 142,60 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 740 978,30 |
| Бульвар по ул. Крупской от ул. Макаренко до ул Ушинского |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 8644 | 14,22 | 122 917,68 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 24918 | 16,15 | 402 425,70 |
|  |  | Покраска урн | шт | 4 | 54,27 | 217,08 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 4 | 1220,02 | 4 880,08 |
|  |  | Покраска скамеек | шт | 4 | 206,18 | 824,72 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 531 265,26 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 3096 | 15,68 | 48 545,28 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 4 | 518,35 | 2 073,40 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 1787 | 0,79 | 1 411,73 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 4 | 63,46 | 253,84 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 52 284,25 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 583 549,51 |
|  |  | Всего по лоту № 1 зимнее содержание |  |  |  | 361 464,79 |
|  |  | Всего по лоту № 1 летнее содержание |  |  |  | 1 428 870,60 |
|  |  | Всего по лоту № 1 (зимнее содержание и летнее содержание) |  |  |  | 1 790 335,39 |

Расчёт стоимости работ по лоту № 2

| Объект | Лот № | Наименование работ и операций | Ед изм | Объем работ | Единичная расценка, руб | Общая стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сквер у "Дома специалистов" | 2 | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с афальтовым покрытием | м2 | 1146 | 28,98 | 33 211,08 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 15991 | 16,15 | 258 254,65 |
|  |  | Покраска урн | шт | 10 | 54,27 | 542,70 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 10 | 1 220,02 | 12 200,20 |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 53 | 101,54 | 5 381,62 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 53 | 402,16 | 21 314,48 |
|  |  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 24 | 48,43 | 1 162,32 |
|  |  | Покраска скамеек | шт | 5 | 206,18 | 1 030,00 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 100 | 50,62 | 5 062,00 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 338 159,05 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Ручная очистка дорожек с афальтовым покрытием | м2 | 15 | 63,89 | 958,35 |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 744 | 15,68 | 11 665,92 |
|  |  | Очистка урн от мусора | шт | 10 | 518,35 | 5 183,53 |
|  |  | Содержание скамеек | шт | 5 | 63,46 | 317,30 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 400 | 0,79 | 316,00 |
|  |  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 18 441,10 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 356 600,15 |
| Сквер на пл. Восстания |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 786 | 16,15 | 12 693,90 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 12 693,90 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 12 693,90 |
| Сквер им Борцов Революции |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с афальтовым покрытием | м2 | 139 | 14,22 | 1 976,58 |
|  |  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 1104 | 41,74 | 46 080,96 |
|  |  | Содержание цветников из однолетников | м2 | 56 | 101,54 | 5 684,56 |
|  |  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 56 | 402,16 | 22 520,96 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 10 | 50,62 | 506,20 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 5000 | 16,15 | 80 750,00 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 157 519,26 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 157 519,26 |
| Бульвар по ул. Металлистов |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Уборка дорожек с афальтовым покрытием | м2 | 2615 | 14,22 | 37 185,30 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | мп | 46 | 135,76 | 6 244,96 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 2178 | 16,15 | 35 174,70 |
|  |  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 78 604,96 |
|  |  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Механизированная уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 2615 | 15,68 | 41 003,20 |
|  |  | Рыхление газонов | м2 | 400 | 0,79 | 316,00 |
|  |  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 41 319,20 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 119 924,16 |
| Газон на перекрестке ул. Уральская- ул. Свердловская |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 1232 | 16,15 | 19 896,80 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 19 896,80 |
|  |  | Всего по объекту |  |  |  | 19 896,80 |
| Газон по ул. 1905 года от ул.Лифанова до ул.Восстания |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 84 | 135,76 | 11 403,84 |
|  |  | Содержание кустарников одиночных и в группах | шт | 6 | 50,62 | 303,72 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 3952 | 16,15 | 63 824,80 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 75 532,36 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 75 532,36 |
|  |  | Всего по лоту № 2 зимнее содержание |  |  |  | 59 760,30 |
|  |  | Всего по лоту № 2 летнее содержание |  |  |  | 682 406,33 |
|  |  | Всего по лоту № 2 зимнее содержание и летнее содержание |  |  |  | 742 166,63 |

Расчёт стоимости работ по  лоту № 3.

| Объект | Лот № | Наименование работ и операций | Ед изм | Объем работ | Единичная расценка, руб | Общая стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придорожные газоны по ул. Юрша | 3 | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 20193 | 11,97 | 241 710,21 |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 8000 | 4,96 | 39 680,00 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п | 130 | 169,73 | 22 064,90 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 303 455,11 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 303 455,11 |
| Озеленение ул. Уинской от ул. Тургенева до ул. Юрша |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 24560 | 11,97 | 293 983,20 |
|  |  | Содержание деревьев | шт | 30 | 45,99 | 1 379,70 |
|  |  | Уборка поросли | шт | 30 | 8,43 | 252,90 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 295 615,80 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 295 615,80 |
| Бульвар Гагарина от ул. Ушинского до дома№107 по Б.Гагарина |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 4620 | 11,97 | 55 301,40 |
|  |  | Содержание кустарников в живой изгороди | м. п. | 290 | 135,78 | 39 376,20 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 94 677,60 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 94 677,60 |
| Газоны на Южной дамбе |  | Летнее содержание |  |  |  |  |
|  |  | Содержание газонов | м2 | 5763,84 | 11,97 | 68 993,16 |
|  |  | Итого по летнему содержанию |  |  |  | 68 993,16 |
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 68 993,16 |
|  |  | Всего по лоту № 3 летнее содержание |  |  |  | 762 741,67 |

Приложение № 3.3

к документации об аукционе

На бланке организации

Директору  МБУ

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

О.Ю.Рассказову

Заявка на участие в аукционе

- Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона на выполнение

работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары)  в 2009 году:

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации, и направляет настоящую заявку на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, входящих:

- указать номер лота

2. Против __________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае, если мы будем признаны победителями в аукционе, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  на выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе и по цене признанной наименьшей по итогам аукциона.

5. В случае, если наше предложение о цене контракта будет признано предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе и по цене признанной предпоследним предложением о цене контракта.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  ________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши  адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ___________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

________________		          _________________			_____________

(должность) 			                    (подпись, М.П.) 		                         (ф.и.о.)

Приложение № 3.4

к документации об  аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы

-  Место нахождения

-  Почтовый адрес

- Номер контактного телефона __________________________________________

- Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

-  Паспортные данные

-  Сведения о месте жительства

- Номер контактного телефона __________________________________________

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			     (подпись, М.П.) 		                    (ф.и.о.)

Приложение № 3.5

к документации об аукционе

## Сведения

о качестве выполняемых работ

Участника аукциона  ______________________________________________

(название аукциона)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения с МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» муниципального контракта ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование выполняемых работ)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________,

(уполномоченного лица участника размещения заказа, Ф. И. О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать Контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями, указанными в приложении № 1 документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 3.6

к документации

об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе №_____ на выполнение работ по содержанию объектов  озеленения мест общего пользования

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

ИТОГО:

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)

Приложение № 3.7

к документации

об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.