Разъяснения положений документации № 40 А от 06 февраля 2009 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по доработке базы данных «Льготополучатели» для формирования Регистра получателей социальной муниципальной помощи и поддержки .

В соответствии с запросом участника размещения заказа Комитет социальной защиты населения администрации города Перми разъясняет всем заинтересованным лицам некоторые положения документации № 40 А от     06 февраля 2009 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по доработке базы данных «Льготополучатели» для формирования Регистра получателей социальной муниципальной помощи и поддержки .

Предмет запроса - формат базы данных «Льготополучатели», сроки выполнения работ.

Вопрос: Какой формат использовался при создании базы данных «Льготополучатели» и ее расположение?

Ответ: Формат базы данных «Льготополучатели» (далее - БДЛ)         MS SQL Server 2000 под управлением операционной системы Windows Server 2003.

Вопрос: Существует ли интерфейсная программа для работы с данной базой и на каких программных продуктах она базируется?

Ответ: Интерфейсная программа и программный продукт – база данных «Льготополучатели».

Вопрос: В техническом задании сроки выполнения работ разбиты на этапы. Этапы выполнения работ подразумевают последовательность. Просим предоставить разъяснение, почему привязка второго этапа выполнения работ сделана с момента подписания контракта?

Ответ: Срок выполнения работ по 2 этапу «в течение 15 дней со дня подписания контракта» обусловлен тем, что все этапы доработки БДЛ не подразумевают последовательности в их реализации.

Все 3 этапа работ могут выполняться параллельно, и каждый последующий этап не требует безусловного завершения предыдущего этапа.

В связи с этим, точных дат завершения каждого этапа Заказчиком не установлено.

В связи с внесенными Заказчиком изменениями в извещение № 40 А от      06 февраля 2009 года, в документацию № 40 А от 06 февраля 2009 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по доработке базы данных «Льготополучатели» для формирования Регистра получателей социальной муниципальной помощи и поддержки, сроки выполнения работ по п.1.3 2 этапа, по 3 этапу перенесены на сроки «не позднее 30.04.2009», «не позднее 01.06.2009».

Информация о внесенных изменениях размещена на официальном сайте http://www.gorodperm.ru (Извещение № 40 А/1 от 19.02.2009 о внесении изменений в извещение № 40 А от «06» февраля 2009 года, в документацию о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по доработке базы данных «Льготополучатели» для формирования Регистра получателей социальной муниципальной помощи и поддержки).

И.о.председателя комитета                                                         И.В.Канзепарова