| СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми Р.Ю. Чепкасов ____ _________ 2009 года; УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК глава администрации Индустриального района г. Перми ______________ А.А. Сапунов ____ _________ 2009 года. |  |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

«Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию

сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми»

2009 г.

Инструкция участникам размещения заказа об аукционе

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

Открытый аукцион проводится в целях выбора подрядчика на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми в  соответствии с требованиями действующего законодательства и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе).

2. Источник финансирования заказа –  бюджет города Перми.

3. Место, объем и срок выполнения работ

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, сад им. Миндовского

Сроки выполнения работ:  с 10.04.2009г. по 31.12.2009г.

Объем выполняемых работ указан в приложение № 1 к документации об аукционе.

4. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 297 238,73 (два миллиона двести девяносто семь тысяч двести тридцать восемь) рублей 73 копеек.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – пять процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 114 861,94 (сто четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 94 копейки. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (11 486 рублей 19 копеек) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (11 486 рублей 19 копеек) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона либо на основании цены предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и предоставления счетов-фактур (в срок до 25 числа текущего месяца), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются).

Оплата за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика с применением коэффициента снижения, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления, т. е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный коэффициент снижения. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8000,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8000.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в  расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент – 0,8000 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

8. Сведения о качестве выполнения работ.

Работы по летнему и зимнему содержанию выполняются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству работ.

Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ |
| --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны, игровые и спортивные площадки: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. |
|  | Летнее содержание |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, урны, игровые и спортивные площадки): Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний текущий ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. |
| 3 | Газоны: Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. |
| 4 | Деревья, кустарники: Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. |
| 5 | Живые изгороди: Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов: Соответствуют эскизам: рисунок цветника, ассортимент растений. Эскизы цветников согласованы с АПУ и Комитетом по культуре администрации города. Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартным декоративным материалом (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии. |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов: Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. |

9. Валюта аукционной заявки - российский рубль. Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок предоставления аукционной документации.

Аукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru. и опубликована в официальном печатном издании.

Аукционная документация предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Аукционная документация предоставляется по адресу: 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607,613. Контактное лицо -  Силаева Ольга Геннадьевна, контактный телефон 227-94-91.

Аукционная документация предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается.

Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.

11. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) соответствие участника размещения заказа установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, предусмотренных контрактом;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

12.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, оформленная в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе               (форма № 1 приложения № 2 к аукционной документации);

2) Заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 2 приложения № 2 к аукционной документации);

3) Сведения об участнике размещения заказа - анкета (форма № 3 приложения  № 2 к аукционной документации);

4) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),    полученные не ранее чем за   шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении   открытого аукциона;

5) Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 4 приложения № 2 к аукционной документации).

6) Документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (смотри пункт 20).

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа.

Таким документов является:

для юридических лиц:

в случае если заявка подписана руководителем организации:

- 1) копия распорядительного  документа о назначении руководителя юридического лица  (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.);

- 2) копия документа, определяющего полномочия данного лица (устав или положение);

в случае  если заявка подписана не руководителем организации:

- 1) оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от участника размещения заказа (форма № 5 Приложения № 2 к аукционной документации);

- 2) копия распорядительного  документа о назначении руководителя юридического лица (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.);

- 3) копия документа, определяющего полномочия данного лица (устав или положение);

для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копия паспорта (все листы паспорта);

для физических лиц - копия паспорта (все листы паспорта).

Все документы, представленные в заявке на участие в аукционе, должны быть на русском языке. Все документы, представленные в заявке, должны быть сшиты в единый пакет, все листы документов, представленных в заявке, должны быть пронумерованы. Все документы должны быть скреплены печатью участника размещения заказа и подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи. На сшивке должна стоять печать участника размещения заказа, подпись уполномоченного лица с расшифровкой подписи.

Копии документов, кроме нотариально заверенных, должны иметь резолюцию «копия верна», и должны быть подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов,  указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей аукционной документации является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

Участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в аукционе описание предлагаемых к выполнению работ в соответствии с аукционной документацией.

14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  указанных в пункте 12 аукционной документации.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9.00 часов (местное время)         «25» февраля 2009 года  до 10.00 (местное время) «17» марта 2009 года по адресу: 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607,613. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

17. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Дата и время начала рассмотрения заявок – «17» марта 2009 года в 10.00 (местное время).

Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607.

18. Место, дата и время проведения аукциона.

Аукцион состоится  «26» марта 2009 года  в 10.45 (местное время) по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководителю организации – документ, удостоверяющий личность; представителям участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность).

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

19. Порядок заключения муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

20.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта. Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805, ИНН 5905006167 КПП 590501001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми, БИК 045773001.

В случае безналичного перечисления денежных средств необходимо предоставить оригинал платежного поручения о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № ____ от «__»                      2009 года». Платёжное поручение должно быть скреплено печатью участника размещения заказа и подписано уполномоченным лицом с расшифровкой подписи.

В случае внесения наличных денежных средств необходимо предоставить квитанцию об оплате (оригинал). При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение №_____ от « __»                       2009 года».  Квитанция должна быть скреплена печатью участника размещения заказа и подписана уполномоченным лицом с расшифровкой подписи.

Денежные средства должны поступить на лицевой счет Заказчика до дня начала рассмотрения заявок.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенным к участию в аукционе.

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта.

21.   Обеспечение исполнения муниципального контракта - не требуется.

22. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов - не предоставляются.

Приложение № 1

к аукционной документации

Техническое задание на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию

сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми

Летнее содержание

| Объект | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Объём |
| Летнее содержание |  |  |  |
| Сад им. Миндовского | Ежедневное подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 9236 |
|  | Ежедневное подметание дорог и площадок с плиточным покрытием, очистка от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | м2 | 1283 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 18 |
|  | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора( в весенний и осенний периоды) | м2 | 75100 |
|  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах согласно технологии | шт. | 25 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 730 |
|  | Рыхление почвы цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 532 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 80 |
|  | Покраска урн | шт. | 18 |
|  | Покраска скамей | шт. | 18 |
|  | Посадка однолетних растений (обработка почвы, полив, уборка мусора) | м2 | 532 |
|  | Разовое рыхление снега в апреле | м2 | 6500 |

Требования к качеству выполняемых работ (летний период):

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Произвести зачистку дорожек, площадок без бортового камня на 100 % площади.

Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100%.

Покрытие из тротуарной плитки

Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня.

Малые архитектурные формы (МАФ): садовые скамьи, урны, игровые и спортивные площадки:

Должны отсутствовать грязь, мусор.

Выполнить весенний текущий ремонт и окраска МАФ.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Отсутствие мусора.

Выполнено весеннее рыхление снега на газонах, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.

Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев отсутствует.

Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведено  рыхление и полив согласно технологии.

Составить и представить в течение 3-х дней заказчику дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, а также сухих и больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Выполнить рыхление в приствольной канавке.

Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии.

Предоставлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Соответствует эскизам: рисунок цветника, ассортимент растений. Эскизы цветников согласованны с АПУ и Комитетом по культуре  администрации города.

Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, должны отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения.

| Объект | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Объём |
| Зимнее содержание |  |  |  |
| Сад им. Миндовского | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой с очисткой бортового камня - 1раз в 2 дня. | м2 | 6587,00 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 18,00 |
|  | Сметание снега с садовых скамей – 1 раз в 3 дня | шт | 18,00 |

Зимнее содержание

Требования к качеству выполняемых работ (зимний период):

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает   2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка   песком, отсутствует заужение.

Механизированная   очистка  от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка   песком, отсутствует заужение.

Скамьи, урны, детские игровые и спортивные площадки: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 2

- к аукционной документации

- ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ

- ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

- Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных для участия в открытом аукционе на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми

Настоящим подтверждает, что    _________________________________________________			 	                                           (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на «Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми» направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 2.). |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа - анкета (форма № 3.). |  |
|  | Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 4.). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (указать документы). |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |

_____________                    ________________                       _________________

Должность                                    подпись                                              Ф.И.О.

М.п.

- Форма № 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми

1. Изучив аукционную документацию, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________________

(должность руководителя и его Ф.И.О)

сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в аукционной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в полном объеме, указанном заказчиком в аукционной документации.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении             _______________________________________________________________________________          аапрррррррррррррррррррр  (наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

5. В случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, обязуемся подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей.

В случае, если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

6. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором аукциона нами уполномочен_____________________________________________________________________________                           (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

8. Юридический и фактический адреса/место жительства, телефон ___________ ,                          факс ________ .

9.  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________.

_____________                      ________________                       _________________

Должность                                   подпись                                             Ф.И.О.

М.п.

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для юридического лица

- Фирменное наименование участника размещения заказа                                                                  (наименование юридического лица)

- Сведения об организационно-правовой форме

- Местонахождение организации

- Почтовый адрес организации, телефон, факс

_____________                       ________________                _______________

Должность                                          подпись                                             Ф.И.О.

М.п.

Для физического лица

- Фамилия, имя отчество

- Паспортные данные

- Место жительства

- Телефон

_____________                    ________________                  _______________

Должность                                      подпись                                                Ф.И.О.

- М.п.

- Форма № 4

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа    ____________________________________________.

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с Администрацией Индустриального района города Перми муниципального контракта на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О)

в лице________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе, составом, видами и объемами работ, указанными в Приложении № 1 к документации об аукционе, требованиями указанными в п.8 документации об аукционе.

____________                      ____________                       ____________

Должность                                  подпись                                       Ф.И.О.

- М.п.

- Форма № 5

- ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_____________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа    __________________________________________________________

(наименование юридического, физического лица)

доверяет _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии ____________ №______________ выдан ______________     «____»    _____________

представлять интересы участника размещения заказа на аукционе с правом подписи необходимых документов,  связанных с проведением аукциона выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми.

Подпись

удостоверяю ___________________________			___________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)		                 (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «______»   _____________    _________________ г.

Руководитель организации,

физическое лицо                    ________________________ / ___________________ /

М.П.								  Ф.И.О.

Приложение № 3

к аукционной документации

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми

г. Пермь                                                                                                     «___» ______ 2009 год

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от __________ № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми и  решением конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от _________ № ____).

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по летнему и зимнему содержанию сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми, представить Заказчику результаты выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и своевременно оплатить их согласно настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -  техническое задание;

Приложение  № 1.1 – расчет стоимости выполняемых работ по месяцам;

Приложение № 2 - требования по качеству выполнения работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с 10.04.2009 г.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2009 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 10.04.2009 г. по 31.12.2009 г. устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.8. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика,   составляет ________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок _____ года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12.Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________ А.А.Сапунов М.п. | Подрядчик: ___________ ( ____________ ) М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2008г.

Техническое задание на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию

сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми

Летнее содержание

| Объект | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Объём |
| Летнее содержание |  |  |  |
| Сад им. Миндовского | Ежедневное подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 9236 |
|  | Ежедневное подметание дорог и площадок с плиточным покрытием, очистка от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия | м2 | 1283 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 18 |
|  | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора( в весенний и осенний периоды) | м2 | 75100 |
|  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах согласно технологии | шт. | 25 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 730 |
|  | Рыхление почвы цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 532 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 80 |
|  | Покраска урн | шт. | 18 |
|  | Покраска скамей | шт. | 18 |
|  | Посадка однолетних растений (обработка почвы, полив, уборка мусора) | м2 | 532 |
|  | Разовое рыхление снега в апреле | м2 | 6500 |

Требования к качеству выполняемых работ (летний период):

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Произвести зачистку дорожек, площадок без бортового камня на 100 % площади.

Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100%.

Покрытие из тротуарной плитки

Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня.

Малые архитектурные формы (МАФ): садовые скамьи, урны, игровые и спортивные площадки:

Должны отсутствовать грязь, мусор.

Выполнить весенний текущий ремонт и окраска МАФ.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Отсутствие мусора.

Выполнено весеннее рыхление снега на газонах, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.

Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев отсутствует.

Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведено  рыхление и полив согласно технологии.

Составить и представить в течение 3-х дней заказчику дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, а также сухих и больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди

Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Выполнить рыхление в приствольной канавке.

Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии.

Предоставлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Соответствует эскизам: рисунок цветника, ассортимент растений. Эскизы цветников согласованны с АПУ и Комитетом по культуре  администрации города.

Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, должны отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения.

| Объект | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Объём |
| Зимнее содержание |  |  |  |
| Сад им. Миндовского | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой с очисткой бортового камня - 1раз в 2 дня. | м2 | 6587,00 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 18,00 |
|  | Сметание снега с садовых скамей – 1 раз в 3 дня | шт | 18,00 |

Зимнее содержание

Требования к качеству выполняемых работ (зимний период):

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает   2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка   песком, отсутствует заужение.

Механизированная   очистка  от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка   песком, отсутствует заужение.

Скамьи, урны, детские игровые и спортивные площадки: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

Расчет стоимости выполняемых работ по месяцам

| Наименование работ и операций | Ед. изм. | Объемы |  |  | Всего стоимость работ с НДС, руб. | В том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лето |  | Зима |  | Итого Лето | Апрель 30 сут 15.04.09 - 14.05.09. | Май 31 сут 5.05.09. -14.06.09. | Июнь 30 сут 15.06.09. -14.07.09. | Июль 31 сут 15.07.09. -14.08.09. | Август 31 сут 15.08.09. - 14.09.09. | Сентябрь 30 сут 15.09.09. - 14.10.09. | Итого Зима | Апрель 5 сут 10.04.09.-14.04.09. | Октябрь 17сут 15.10.09. -31.10.09. | Ноябрь 30 сут 01.11.09. -30.11.09. | Декабрь 31 сут 01.12.09. -31.12.09. |
| Сад имени Миндовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтовое покрытие (подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня) | м2 | 9236 |  |  | 96 351,09 | 96 351,09 | 15 795,26 | 16 321,77 | 15 795,26 | 16 321,77 | 16 321,77 | 15 795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плиточное покрытие (ежедневное подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия) | шт | 1283 |  |  | 24 691,68 | 24 691,68 | 4 047,82 | 4 182,74 | 4 047,82 | 4 182,74 | 4 182,74 | 4 047,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Урны (лето: ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой, зима: очистка урн от мусора на прочих объектах) | шт | 18 |  | 18 | 30 814,38 | 20 615,55 | 3 379,60 | 3 492,25 | 3 379,60 | 3 492,25 | 3 492,25 | 3 379,60 | 10 198,83 | 621,88 | 2 114,39 | 3 731,28 | 3 731,28 |
| Газоны (кошение 5 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 75100 |  |  | 1 360 207,11 | 1 360 207,11 | 222 984,77 | 230 417,60 | 222 984,77 | 230 417,60 | 230 417,60 | 222 984,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 25 |  |  | 1 287,33 | 1 287,33 | 211,04 | 218,07 | 211,04 | 218,07 | 218,07 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 730 |  |  | 126 205,53 | 126 205,53 | 20 689,43 | 21 379,08 | 20 689,43 | 21 379,08 | 21 379,08 | 20 689,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание цветников из однолетних растений (рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов) | м2 | 532 |  |  | 54 938,27 | 54 938,27 | 9 006,28 | 9 306,48 | 9 006,27 | 9 306,48 | 9 306,48 | 9 006,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание цветников из многолетних растений (рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов) | м2 | 80 |  |  | 3 940,29 | 3 940,29 | 645,95 | 667,48 | 645,95 | 667,48 | 667,48 | 645,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покраска урн (помывка урн, покраска) | шт | 18 |  |  | 993,42 | 993,42 | 162,86 | 168,28 | 162,86 | 168,28 | 168,28 | 162,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покраска скамей (помывка скамей, острожка, покраска) | шт | 18 |  |  | 3 774,30 | 3 774,30 | 618,74 | 639,36 | 618,74 | 639,36 | 639,36 | 618,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство цветников из однолетних растений (обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора) | м2 | 532 |  |  | 217 586,61 | 217 586,61 | 35 669,94 | 36 858,93 | 35 669,94 | 36 858,93 | 36 858,93 | 35 669,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рыхление снега (разовое рыхление снега в апреле) | м2 |  |  | 6587 | 5 361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361,25 | 5 361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Механизированная очистка (механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой с очисткой бортового камня) | м2 |  |  | 6587 | 369 823,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 823,72 | 22 278,55 | 75 747,08 | 133 671,32 | 138 126,77 |
| Скамьи (содержание садовых скамей в центре города, района) | шт |  |  | 18 | 1 263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,75 | 76,13 | 258,84 | 456,78 | 472,00 |
| Итого по объекту |  |  |  |  | 2 297 238,73 | 1 910 591,18 | 313 211,69 | 323 652,04 | 313 211,68 | 323 652,04 | 323 652,04 | 313 211,69 | 386 647,55 | 28 337,81 | 78 120,31 | 137 859,38 | 142 330,05 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________ рублей ___________копеек.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

Требования по качеству выполнения работ и условия снижения стоимости работ.

Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны, игровые и спортивные площадки: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Скамьи, урны, игровые и спортивные площадки: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Скамьи, урны, игровые и спортивные площадки: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Скамьи, урны, игровые и спортивные площадки: не выполнена очистка от снега. | Неудовлетворительно, -100% |
|  | Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, урны, игровые и спортивные площадки): Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний текущий ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны: Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники: Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди: Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов: Соответствуют эскизам: рисунок цветника, ассортимент растений. Эскизы цветников согласованы с АПУ и Комитетом по культуре администрации города. Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартным декоративным материалом (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов: Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары: Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, урны, игровые и спортивные площадки): Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны: Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники: Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди: Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений: Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары: Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, урны, игровые и спортивные площадки): Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны: Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники: Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди: Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов: Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с АПУ и Комитетом по культуре администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов: Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания.

Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2009г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 4

к муниципальному контракту  №_____от____________2009г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2009г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________