Приложение № 3

Муниципальный контракт № ___

г. Пермь 									«__» _____ 2009г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Михаила Михайловича Падруля, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании ___________и лицензии №   от _____________, с другой стороны, именуемые также Стороны, на основании решения котировочной комиссии (протокол № от «__» _________ 2009 г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика выполняет и сдает, а Заказчик принимает следующие работы (далее по тексту - «комплекс работ»):

1.1.1.предварительный осмотр объекта капитального ремонта;

1.1.2.разработка и проверка сметной документации для проведения капитального ремонта (далее по тексту - КР) на объектах Заказчика;

1.1.3.технический надзор за проведением КР, выполняемого подрядными организациями (далее по тексту - подрядчиками) на объектах Заказчика.

1.2. Содержание работы Исполнителя, указанной в п. 1.1.3. настоящего договора, определено Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1.  Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору устанавливается по итогам проведения запроса котировок, является фиксированной и не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема,  качества и сроков работ.

Сумма договора составляет__________ (_______________________________) рублей, и делится в следующих пропорциях:  предварительное обследование объекта, разработка и проверка сметной документации - 1,5% от сметной стоимости КР, технический надзор за проведением КР - 1,8% от сметной стоимости КР.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1.   Исполнитель выполняет обследование для составления дефектного акта с видами и объемами работ, с указанием данных для выполнения расчетов (теплотехнических, нагрузок и пр.), расчеты (теплотехнических, нагрузок и пр.),  схемы инженерных сетей (по необходимости), согласовывает с Заказчиком;

4.2. Исполнитель составляет техническое задание на обследование, на проектирование, согласовывает с Заказчиком;

4.3. Заказчик передает Исполнителю  по акту приема-передачи пакет технической документации на объект капитального ремонта в полном объеме и оформленный надлежащим образом. Пакет технической документации формируется Заказчиком исходя из характера работ по КР. В состав пакета технической документации могут входить:

- копия технического паспорта;

- технические условия (при необходимости);

- проектно-сметная документация;

- предписания надзорных органов.

4.4.  Исполнитель разрабатывает сметную документацию для проведения КР на объектах Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим договором, и  передает разработанную сметную документацию Заказчику.

4.4.1. Сметная документация для проведения КР на объектах Заказчика рассчитывается:

4.4.1.1 для ремонтно-строительных работ - в соответствии с указаниями Заказчика и постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 127 « Об определении стоимости и условий оплаты труда по капитальному ремонту реконструкции, модернизации объектов нежилого фонда, инженерной и социальной инфраструктуры за счет средств бюджета города Перми».

4.4.1.2. для проектных и обследовательских работ – в соответствии с указаниями Заказчика и действующими справочниками базовых цен.

4.5. Процедуру размещения муниципального заказа Заказчик осуществляет на основании сметной документации, разработанной Исполнителем согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без разбивки (дробления) по видам (объемам) работ.

4.6.  Исполнитель осуществляет проверку сметной документации, поданной Заказчику претендентами на исполнение муниципального заказа на объектах КР Заказчика, в установленный Заказчиком срок. После проверки Исполнитель направляет Заказчику  анализ локально-сметных расчетов поданных претендентами.

4.7. Исполнитель согласно направленным Заказчиком муниципальным контрактам и  проверенной Исполнителем сметной документации осуществляет технический надзор по КР на объектах Заказчика в установленном порядке.

4.8. Согласование проектной документации, соответствующими органами и службами осуществляется силами Заказчика (по поручению Заказчика Подрядчиком), за исключением Государственной вневедомственной экспертизы, согласование проекта с которой осуществляется совместно Заказчиком и Подрядчиком.

4.9. При нарушении подрядчиками сроков производства работ, их некачественном выполнении, необходимости производства дополнительных работ и т.п., Исполнитель письменно информирует Заказчика о характере нарушений, либо иных указанных обстоятельствах. Заказчик обязан в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя указанной информации, направить в адрес Исполнителя решение по возникшей ситуации, предписывающее дальнейшие действия Исполнителя в рамках его правоспособности.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5 .1.Сроки выполнения комплекса работ:

5.1.1. срок выполнения работ, в соответствии с п. 1.1.1. настоящего договора – до 5 рабочих дней от даты начала производства работ по договору;

5.1.2. срок выполнения работ, в соответствии с п. 1.1.2. настоящего договора - до 15 рабочих дней от даты предоставления Заказчиком необходимых документов;

5.1.3. срок выполнения работ, в соответствии с п. 4.6. настоящего договора – до 5 рабочих дней от даты предоставления необходимых документов.

5.2. Срок проверки Исполнителем актов выполненных  работ:

5.2.1.	по ремонтно-строительным работам на объектах Заказчика - 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем с сопроводительными документами актов выполненных работ от подрядчика либо Заказчика;

5.2.2.    по проектным и обследовательским работам - до 12 рабочих дней с момента получения Исполнителем с сопроводительными документами результата и актов выполненных работ от подрядчика либо Заказчика;

5.2.3.	при наличии замечаний Исполнитель отклоняет приемку выполненных работ и направляет подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика, при этом срок проверки актов выполненных работ исчисляется вновь с момента последующего предоставления подрядчиком либо Заказчиком актов выполненных работ с устраненными замечаниями Исполнителя.

5.3. Срок выполнения работ, в соответствии с п. 1.1.3. настоящего договора исчисляется от даты заключения настоящего договора и заканчивается моментом сдачи объекта в эксплуатацию.

6.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.	При исполнении настоящего договора Исполнитель обязан:

6.1.1. выполнить комплекс работ, предусмотренный настоящим договором и сдать его результат Заказчику. Исполнитель вправе на свое усмотрение и за счет собственных средств,  привлечь любые субподрядные организации, научных консультантов, неся при этом полную ответственность за результат их деятельности;

6.1.2.  выполнить комплекс работ в сроки, установленные настоящим договором;

6.1.3. назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя, для осуществления функций технического надзора на объектах Заказчика, в соответствии с п.п. 1.1.3., 1.2. настоящего договора и уведомить об этом Заказчика;

6.1.4.  выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора;

6.1.5. Исполнитель берет на себя полную ответственность за объемы и качество выполняемых работ и применяемых материалов в течении всего срока гарантии по муниципальному контракту.

6.2. При исполнении настоящего договора Заказчик обязан:

6.2.1. передать Исполнителю пакет документации, необходимый для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1.1. и п. 1.1.2. настоящего договора, в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего договора, но не позднее 45 рабочих дней до даты размещения муниципального заказа на проведение КР на объектах Заказчика;

6.2.2. своевременно принимать решения по реализации проектных и иных технических предложений, не допуская простоя Исполнителя, в течение всего срока выполнения работ Исполнителем;

6.2.3. направить извещение Исполнителю за 5 (пять) рабочих дней до даты приостановки выполнения работ, с указанием даты возобновления указанных работ;

6.2.4.  выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

7. ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. После завершения ремонтно-строительных (проектных) работ на объекте Исполнитель передает Заказчику всю исполнительную документацию (акты, сертификаты на материалы, журнал производства работ и т.д. в соответствии с ВСН 58-88(р)).

7.2. При завершении комплекса работ по настоящему договору, и/или его этапов, Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. 3аказчик в течение 5-и рабочих дней с момента указанного в  п. 6.1.1.  настоящего договора рассматривает представленные документы, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет Исполнителю 1 экземпляр акта (оригинал).

7.4. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных Исполнителем работ, Заказчик в течение 5-и рабочих дней от даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя, представляет последнему письменное извещение с указанием мотивированной причины отказа. Исполнитель обязан своими силами в 5-дневный срок устранить допущенные недостатки или внести необходимые доработки.

8. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1.  Расчеты за выполненный комплекс работ в рамках настоящего договора по согласованию сторон могут осуществляться поэтапно, на основании актов приемки-сдачи выполненных работ.

8.2. Деятельность исполнителя в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта обеими сторонами.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА                                                                                       9.1. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в следующих случаях:

9.1.1. исполнитель в течение 30-и (тридцати) рабочих дней от даты заключения настоящего договора не приступает к выполнению работ по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2.  аннулирование лицензий на соответствующую деятельность, другие акты соответствующих органов власти в рамках действующего законодательства РФ, лишающие Исполнителя права на производство работ.

9.2. Исполнитель вправе потребовать расторжения настоящего договора в следующих случаях:

9.2.1.При остановке Заказчиком выполнения работ по настоящему договору по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней;

9.3.	Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне, за 10 рабочих дней до даты расторжения настоящего договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня направления уведомления о расторжении договора другой стороне.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. После подписания настоящего договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

10.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок для ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с момента получения контрагентом.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. За нарушение сроков выполнения работ, Заказчик вправе удержать с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему, пеню в размере 0,1 % стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30% от стоимости работ по настоящему договору. Нарушением сроков выполнения работ Исполнителем считается не обоснованное отклонение от сроков выполнения работ более чем на 10 рабочих дней.

11.2.  Взыскание пени не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3. За нарушение сроков оплаты выполненного Исполнителем комплекса работ и/или его этапов по настоящему договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,03 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств, действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 20% от стоимости работ по настоящему договору. Нарушением сроков оплаты выполненного Исполнителем комплекса работ и/или его этапов по настоящему договору считается не обоснованное отклонение Заказчика от сроков оплаты более чем на 10 рабочих дней.

11.4. При нарушении Заказчиком сроков возврата документов Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение всех работ. Исполнитель уведомляет Заказчика о приостановке выполнения работ за три рабочих дня до момента приостановки.

11.5. Заказчик не вправе требовать неоднократной разработки (переработки) сметной документации по одному и тому же объекту (видам работ) титульного списка в случае, если необходимость такой разработки (переработки) возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя.

11.6. В случае изменения адресов, номеров телефонов, банковских реквизитов, сторона, у которой произошли изменения, обязана письменно уведомить другую сторону в течение 5-и (пяти) дней с момента изменения. При этом стороны договорились, что при обстоятельствах, регламентируемых настоящим пунктом договора, оформление изменений и дополнений, предусмотренное п.8.2. настоящего договора не требуется.

11.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК МУЗ «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2 Тел: (342) 221-75-20 _______________ Михаил Михайлович Падруль | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Приложение № 1

К муниципальному контракту

№ _____   от  ________2009 г.

- Основными задачами технического надзора являются: контроль за соблюдением проектных решений, сроков ремонтно-строительных работ и требований нормативных документов, в том числе качества ремонтно-строительных работ, соответствия стоимости ремонтно-строительных работ, реконструкции, расширения, технического перевооружения предприятий (объектов) утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

- Контроль за соответствием ремонтно-строительных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

- Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых в ремонтно-строительных работах конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и др.).

- Осуществление по мере готовности с участием представителей генподрядной организации и специализированной организации, а также проектных организаций промежуточной приемки ответственных конструкций, зданий и сооружений.

- Участие в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля и Госприемки.

- Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате ремонтно-строительных работ проектно-сметной документации и проверенной смете подрядчика, выполняющего ремонтно-строительные работы на данном объекте.

- Проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией ремонтно-строительных работ и затрат на устранение дефектов и переделки.

- Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ.

- Участие в контроле за исполнением подрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых ремонтно-строительных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом.

- Участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов ремонтно-строительных работ, оборудования и механизмов при их приемке.

| _______________ Михаил Михайлович Падруль | _________________ |
| --- | --- |