ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  № 27

на выполнение работ  по ликвидации несанкционированных свалок на территории Мотовилихинского района

г. Пермь                                                                          «___»  ________ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рассказова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведения запроса котировок цен № 13 (протокол № ____ от __________ 2009г.), победителем которого стал Подрядчик

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту выполненных работ (Приложение № 4), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ликвидации несанкционированных свалок:

- сбор различных видов загрязнений: бытовой и крупногабаритный мусор;

- благоустройство территории (планировка, выравнивание поверхности);

- погрузка и вывозка мусора на городской полигон ТБО.

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение  № 1 – перечень объектов (несанкционированных свалок).

- Приложение  № 2 – объемы выполняемых работ.

- Приложение № 2.1- расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – формы отчетности  (акт выполненных работ);

- Приложение № 5 – форма акта контрольной проверки.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, правил благоустройства и содержания территорий в г.Перми.

1.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а также предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента подписания настоящего контракта.

2.2. Окончание производства работ: 05 мая 2009г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с  ________ г. по __________   составляет ___________________________________ ______________(___________________________________________________) рублей, в том числе НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты и в связи с невыполнением (некачественным выполнение) работ, применением санкций.

3.2. Основанием для  оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- счет-фактура или счет, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  за фактически выполненные объемы работ после подписания сторонами акта выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе работы) течение 10 банковских дней.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 4) составляется в 2-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 5), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории.

5.3. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 5) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

- устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;

- выполнять предписания и письменные указания в сроки, установленные Заказчиком.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6.3. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

7.2.Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.5.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

8.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

8.5.3.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

8.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

8.5.5. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Мотовилихинского

района г.Перми»

ИНН/КПП  5906085556/590601001

БИК 045773001

Адрес: 614014, г.Пермь, ул.Красная

площадь, 4а

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»,

л/с 02933018336)

р/с 40204810300000000006

в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

_________________О.Ю.Рассказов			_____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 27 от _________2009г

Перечень объектов (несанкционированных свалок)

| № п/п | Местоположение |
| --- | --- |
| 1 | ул.Славянова – ул.Смирнова |
| 2 | ул.Смирнова-ул.1905 г. |
| 3 | ул.Потерянная |
| 4 | ул.Пролетарская – ул.Смирнова |
| 5 | ул.Восстания |
| 6 | ул.Соликамская |
| 7 | м/р-н Язовая со стороны железной дороги |
| 8 | ул.Постоногова – ул.Восстания |
| 9 | ул.Республиканская – ул.Лузенина |
| 10 | ул.Сельскохозяйственная – ул.Нагорная |
| 11 | ул.Алексеевская – ул.Володарского |
| 12 | ул.Целинная-ул.Туркина |
| 13 | ул.Целинная в районе р.Язовая |
| 14 | ул.3 Новгородская |
| 15 | ул.6 Новгородская |
| 16 | ул.Кунгурская-ул.Лифанова |
| 17 | ул.Колыбалова |
| 18 | ул.Комаровская – ул.Лядовская |
| 19 | ул.Лядовская в сторону пос.Ляды |
| 20 | Восточный объезд напротив АЗС "Восток" |
| 21 | Прилегающая территория к пос.Архиерейка |
| 22 | ул.Гайдара-сквер |
| 23 | ул.Крупской – ул.Ким |
| 24 | ул.Ушинского – ул.Крупской |
| 25 | ул.Пушкарская – ул.Шмидта |
| 26 | б-р Гагарина – ул.Старцева |
| 27 | б-р Гагарина –ул.Ушинского |
| 28 | ул.Крупской в районе 114 школы |
| 29 | ул.Крупской в районе 127 школы |
| 30 | ул.Макаренко в районе "Дисконтцентра" |
| 31 | ул.Макаренко(нечетн. сторона) от ул.Юрша до ул.Тургенева |
| 32 | ул.Дружбы –ул.Техническая |
| 33 | ул.Дружбы – ул.Крупской |
| 34 | ул.Инженерная – ул.Циолковского |
| 35 | Территория за домом быта "Агат" |
| 36 | Б-р Гагарина за ИПК "Звезда" |
| 37 | ул.Добролюбова – ул.Халтурина |
| 38 | ул.Землячки – ул.Ким |
| 39 | ул.Ким- ул.Чехова |
| 40 | ул.Лебедева – ул.Крупской |
| 41 | ул.Лебедева –ул.Б.Вагановых |
| 42 | ул.Пушкарская –ул.Костромская |
| 43 | территория перед школой 116 |
| 44 | территория 1 линии за монастырем |
| 45 | ул.Солнечная |
| 46 | ул.Невская - ул.Пышминская |
| 47 | в районе бывшего кинотеатра м\р-на В.Курья |
| 48 | в районе бывшей бани м\р-на В.Курья |
| 49 | в районе лесничества и ул.В.Курьинской |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ 27 от _________2009г.

1.Объем вывозимого мусора 1723 т.

Требования  к выполняемым работам:

Ликвидация несанкционированных свалок:

- Сбор различных загрязнений: бытовой и крупногабаритный мусор.

2.  Благоустройство территории (планировка, выравнивание поверхности).

3.  Погрузка и вывозка мусора на городской полигон.

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

№ 27 от____________2009г.

Расчет стоимости выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость ед.изм. (руб.) | Объем вывозки (т.) | Итого (руб.) |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 288.65 | 1723 | 497343.95 |
|  | ИТОГО |  |  | 497343.95 |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ 27 от ____________2009г.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| Мусор, в том числе ветки, листва, грязь с объектов работ полностью собран, выполнены работы по благоустройству территории, весь мусор вывезен на городской полигон ТБО | Отлично | 0% |
| Мусор, в том числе ветки, листва, грязь с объектов работ полностью собран, весь мусор вывезен на городской полигон ТБО, но не выполнены работу по благоустройству территории | Хорошо | -20% |
| Мусор, в том числе ветки, листва, грязь на объектах работ частично оставлена, уборка выполнена не в полном объеме. Не выполнены работы по благоустройству территории. | Удовлетворительно | -40% |
| Мусор полностью не собран и не вывезен на полигон ТБО. | Неудовлетворительно | -100% |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ 27_от____________2009г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 200 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ 27 от____________2009г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2009 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________