СОГЛАСОВАНО

Начальник планово - экономического департамента  администрации города Перми

__________________  /Р. Ю. Чепкасов/ ____февраля 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения «Благоустройство Кировского района»

___________________/Т. В. Гнатюк/

24 февраля   2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения, ликвидации несанкционированных свалок Кировского района г. Перми

г. Пермь, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Приглашение к участию в открытом аукционе................................................................  3 -4

2. Инструкция участникам  размещения муниципального заказа………………………..  5-17

3.  Проекты  муниципальных контрактов с приложениями ..............................................  18-117

4. Приложения к документации об аукционе:

- 4.1. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 1  - приложение № 1...........................................................................   118

- 4.2. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 2  - приложение № 2............................................................................  119

- 4.3. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 3  - приложение № 3........................................................…………...   120

- 4.4. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 4  - приложение № 4............................................................................  121

- 4.5. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 5  - приложение № 5............................................................................  122

- 4.6. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 6  - приложение № 6............................................................................. 123

- 4.7. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 7 - приложение № 7.............................................................................. 124-127

- 4.8. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом

- аукциона по лоту № 8  - приложение № 8............................................................................. 128

- 4.9. Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1

- – приложение № 9……………………………………………………………………………129

- 4.10. Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту №  2

- – приложение № 10………………………………………………………………………….. 130

- 4.11. Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 3

- – приложение № 11……………………………………………………………………..…… 131

- 4.12. Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 4

- – приложение № 12…………………………………………………………………………. 132

- 4.13 Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 5

- – приложение № 13…………………………………………………………………............. 133

- 4.14 Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту  № 6

- – приложение № 14……………………………………………………………………..……134

- 4.15. Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту  № 7

- – приложение № 15…………………………………………………………………………. 135

- 4.16. Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 8

- – приложение № 16………………………………………………………………………..…136

- 4.17. Заявка на участие в открытом аукционе – приложение № 17................................... 137-138

- 4.18. Сведения об участнике размещения заказа – приложение № 18………………..… 139

- 4.19. Сведения о качественных  характеристиках работ, предлагаемых

- участником размещения заказа – приложение № 19……………….…………………..… 140

- 4.20. Сведения о качественных  характеристиках работ, являющихся

- предметом аукциона по лоту № 7 – приложение № 20…………………………………... 141

- Извещение о проведении открытого аукциона № 61 А от 27 февраля 2009 г.

Заказчик, муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» (614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4, телефон: (342) 2501560, факс (342) 2501561, е-mail: mbukirow@mail.ru), объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения, ликвидации несанкционированных свалок  Кировского района г. Перми.

Форма торгов -  открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона состоит из восьми лотов

Лот № 1  - Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми.

Лот № 2  - Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми.

Лот № 3  - Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми.

Лот № 4  - Содержание  газонов Кировского района г. Перми.

Лот № 5 -  Содержание пустошей Кировского района г. Перми.

Лот № 6 -  Содержание тротуаров Кировского района г. Перми.

Лот № 7 -  Содержание объектов озеленения Кировского района г. Перми.

Лот № 8 - Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г. Перми.

Объёмы  работ:

| № лота | Наименование работ, являющихся предметом аукциона | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Летнее время (с 15.04.09 г. по 14.10.2009 г.) | Зимнее время (с 15.10.09 г. по 24.12.2009 г.) |
| 1 | Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми | 564769 м² | 564769 м² |
| 2 | Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми | 137599 м² | 137599 м² |
| 3 | Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми | 4525 м² | 4525 м² |
| 4 | Содержание газонов Кировского района г. Перми | 49453 м² | 0 |
| 5 | Содержание пустошей Кировского района г. Перми | 777462 м² | 0 |
| 6 | Содержание тротуаров Кировского района г. Перми | 11922 м² | 11922 м² |
| 7 | Содержание объектов озеленения Кировского района г. Перми | 92500 м² | 1790 м² |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Сквер у клуба Кирова | 10056 м² | 0 |
|  | Ул. Кировоградская от ул. Ласьвинская до ул. Липатова | 10071 м² | 0 |
|  | Бульвар по ул. Ласьвинской | 3704 м² | 1790 м² |
|  | Газон на разделительной полосе по ул. Адмирала Ушакова от ул. Сысольская до ул. Каляева | 7047 м² | 0 |
|  | Газон на транспортной развязке ул. Светлогорская – Калинина | 468 м² | 0 |
|  | Транспортная развязка ул. Калинина - Ушакова | 6024 м² | 0 |
|  | Ул. М. Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Гальперина | 42283 м² | 0 |
|  | Сквер у к/т «Экран» | 3968 м² | 0 |
|  | Сквер по ул. Светлогорская | 8879 м² |  |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г. Перми | 6010 тн. | 0 |

- Сроки выполнения работ:

- Лот № 1, 2, 3, 6, 7 – с 15 апреля  по  24 декабря 2009 года.

- Лот № 4 ,5 , 8 – с 15 апреля по 14 октября 2009 года.

Место выполнения работ:  г. Пермь, Кировский район.

Начальная (максимальная) цена контракта

Лот № 1 - Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми - 1494728 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи семьсот двадцать восемь) рублей  00 копеек.

Лот № 2 - Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми – 2625178 (Два миллиона  шестьсот двадцать пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 3 - Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми – 623335 (Шестьсот двадцать три тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек.

Лот № 4 - Содержание газонов Кировского района г. Перми – 670772 (Шестьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Лот № 5 - Содержание пустошей Кировского района г. Перми – 1577477 (Один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Лот № 6 - Содержание тротуаров Кировского района г. Перми – 240743 (Двести сорок тысяч семьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Лот № 7 - Содержание объектов озеленения Кировского района г. Перми – 2920700 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 8 - Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г. Перми – 2300699 (Два миллиона триста тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

- Порядок получения документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4, кабинет № 10 (сметно - договорной  отдел)  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.

Заказчиком предусматривается обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.

Место, дата и время проведения  аукциона:

Г. Пермь, ул. Сибирская, 15, управление муниципального заказа администрации г. Перми, в 10 часов 30 минут 31 марта 2009 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения:

Открытый аукцион проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту отдельно.

2. Предмет открытого  аукциона

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения, ликвидации несанкционированных свалок Кировского района г. Перми.

Предмет открытого аукциона состоит из  восьми  лотов

Лот № 1  - Содержание дорог частного сектора Кировского района г.Перми.

Лот № 2  - Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г.Перми.

Лот № 3  - Содержание лестничных переходов Кировского района г.Перми

Лот № 4  - Содержание  газонов Кировского района г.Перми.

Лот № 5 - Содержание пустошей Кировского района г.Перми.

Лот № 6 - Содержание тротуаров Кировского района г. Перми.

Лот № 7 - Содержание объектов озеленения Кировского района г.Перми.

Лот № 8 - Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г.Перми

3. Место, сроки, объёмы выполнения работ:

3.1. Место выполнения работ:    г. Пермь, Кировский район.

- 3.2. Сроки выполнения работ:

- Лот № 1, 2, 3, 6, 7  -  с 15 апреля  по  24 декабря  2009 года.

- Лот № 4, 5, 8 - с 15 апреля по 14 октября 2009 года.

- 3.3. Объёмы  работ:

| № лота | Наименование работ, являющихся предметом аукциона | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Летнее время (с 15.04.09 г. по 14.10.2009 г.) | Зимнее время (с 15.10.09 г. по 24.12.2009 г.) |
| 1 | Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми | 564769 м² | 564769 м² |
| 2 | Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми | 137599 м² | 137599 м² |
| 3 | Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми | 4525 м² | 4525 м² |
| 4 | Содержание газонов Кировского района г. Перми | 49453 м² | 0 |
| 5 | Содержание пустошей Кировского района г. Перми | 777462 м² | 0 |
| 6 | Содержание тротуаров Кировского района г. Перми | 11922 м² | 11922 м² |
| 7 | Содержание объектов озеленения Кировского района г. Перми | 92500 м² | 1790 м² |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Сквер у клуба Кирова | 10056 м² | 0 |
|  | Ул. Кировоградская от ул. Ласьвинская до ул. Липатова | 10071 м² | 0 |
|  | Бульвар по ул. Ласьвинской | 3704 м² | 1790 м² |
|  | Газон на разделительной полосе по ул. Адмирала Ушакова от ул. Сысольская до ул. Каляева | 7047 м² | 0 |
|  | Газон на транспортной развязке ул. Светлогорская – Калинина | 468 м² | 0 |
|  | Транспортная развязка ул. Калинина -Ушакова | 6024 м² | 0 |
|  | Ул. М. Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Гальперина | 42283 м² | 0 |
|  | Сквер у к/т «Экран» | 3968 м² | 0 |
|  | Сквер по ул. Светлогорская | 8879 м² |  |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г. Перми | 6010 тн. | 0 |

4. Начальная (максимальная) цена контракта

Лот № 1 - Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми - 1494728 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи семьсот двадцать восемь) рублей  00 копеек.

Лот № 2 - Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми – 2625178 (Два миллиона  шестьсот двадцать пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 3 - Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми – 623335(Шестьсот двадцать три тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек.

Лот № 4 - Содержание газонов Кировского района г. Перми -  670772 (Шестьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Лот № 5 - Содержание пустошей Кировского района г. Перми – 1577477 (Один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Лот № 6 - Содержание тротуаров Кировского района г. Перми – 240743 (Двести сорок тысяч семьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Лот № 7 - Содержание объектов озеленения Кировского района г. Перми – 2920700 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 8 - Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г. Перми – 2300699 (Два миллиона триста тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)

По лоту № 1 - 5%  (74736,40 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (7473,64 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (7473,64 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5%  (131258,90 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (13125,89 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (13125,89 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 3 - 5%  (31166,75 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (3116,68 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3116,68 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 4 - 5%  (33538,60 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (3353,86 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3353,86 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 5 - 5%  (78873,85 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (7887,39 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (7887,39 рублей) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 6 - 5%  (12037,15 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (1203,72 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (1203,72 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 7 - 5%  (146035,00 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (14603,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (14603,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 8 - 5%  (115034,95 рубля) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (11503,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (11503,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту должна включать в себя полную стоимость работ,  являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика - приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона - приложение № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Данные расчёты стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию качественных характеристик  работ

Описание качественных характеристик, предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню требований, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме приложения № 19 к документации об аукционе по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, по форме приложения № 20 к документации об аукционе, работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 7.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней с даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчётов стоимости работ, предоставления Заказчику счетов-фактур;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчётов стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётами стоимости работ заказчика (приложение № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную расчётами стоимости работ заказчика - приложение № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёта стоимости работ заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент - 0,8 и итоговая сумма, подлежащая оплате - 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки на участие в аукционе  - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  торгов (в редакции Федерального закона от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ)

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно должна содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе.

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 17 к документации об аукционе.

3. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с приложением № 18 к документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Таким документом является:

- распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- заверенная нотариально доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения муниципального заказа;

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

-  копия паспорта (для физических лиц).

6. Сведения о качественных характеристиках предлагаемых работ, являющихся предметом аукциона по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 по форме приложения № 19 к документации об аукционе, по форме приложения № 20 к документации об аукционе, работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 7.

7. Оригинал документа, подтверждающего внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (ч.24).

8. Для участников аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 7 копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровня ответственности с приложением по разделу «Благоустройство» наличие видов работ по озеленению территории.

9. Для участников аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лотам № 1,2,3,4,5,6,8 копию действующей лицензии на обращение с отходами.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с ч.13 документации об аукционе, должна быть прошнурована (прошита нитками), скреплена печатью (опечатана), подписана уполномоченным лицом с расшифровкой подписи.

В случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица с расшифровкой подписи.

Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Все оригиналы документов должны быть подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью (при наличии).

Копии документов, кроме нотариально заверенных, должны иметь резолюцию «Копия верна», подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью (при наличии).

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4, кабинет № 10 (сметно - договорной отдел)  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Гнатюк Татьяна Владимировна.

Тел.: (342) 2501561, 2501560.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час. 00 мин. 20 марта 2009 года по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4, кабинет № 10 (сметно-договорной отдел), в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 12:00 ч. до 12:48 ч. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. 20 марта  2009 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20.  Место, время  и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место начала рассмотрения заявок:      г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4.

Дата и время начала рассмотрения заявок:  10 час. 00 мин.  20 марта 2009 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в  ч.12 настоящей  документации;

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,15, управление муниципального заказа администрации г. Перми в  10  час. 30 мин.  31 марта 2009 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона по каждому лоту.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион или их представителей, по каждому лоту отдельно.

Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.

Для прохождения регистрации участникам аукциона необходимо представить документы: руководителям организаций – документ, удостоверяющий личность, представителям участников аукциона – доверенность.

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются.

При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом: начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", участников аукциона, которые не явились на аукцион.

После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет:

- по лоту № 1 -  5% (74736,40 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 2 -  5% (131258,90 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 3 -  5% (31166,75 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 4 -  5% (33538,60 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 5 -  5% (78873,85 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 6 -  5% (12037,15 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 7 -  5% (146035,00 рублей) от начальной цены контракта;

- по лоту № 8 -  5% (115034,95 рубля) от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается:

- по лоту № 1 -  на 0,5% (7473,64 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (7473,64  рубля) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 2 -  на 0,5% (13125,89 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (13125,89 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 3 - на 0,5% (3116,68 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3116,68 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 4 -  на 0,5% (3353,86 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3353,86 рубля) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 5 - на 0,5% (7887,39 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (7887,39 рублей) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 6 - на 0,5% (1203,72 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (1203,72 рубля) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 7 - на 0,5% (14603,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (14603,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта;

- по лоту № 8 - на 0,5% (11503,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (11503,50 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку.

В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и  предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона по каждому лоту признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый  заказчиком в  документации об аукционе по каждому лоту, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) цену контракта по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта

Если в срок, предусмотренный документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и  возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в следующем порядке:

1. В случае отказа от проведения аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

2. В случае получения заявки на участие в аукционе после установленного документацией об аукционе времени в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3. Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали  победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее, после победителя, предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе не возвращаются.

5. Победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта.

6. Единственному участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»   л/с №  04936018408),   расчётный счёт  № 40302810900000000007  в РКЦ г. Перми, БИК 045744000

ИНН 5908041586, КПП 590801001.

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № _____ от _________ по лоту №________».

При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе,  извещение №______от ________  по лоту № ___________».

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Денежные средства должны поступить на лицевой счет Заказчика до дня начала рассмотрения заявок.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком предусматривается обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии;

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии;

- положение о филиале;

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала;

- доверенность руководителя филиала.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  контракту в части:

- нарушения сроков  выполнения работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям предусмотренных муниципальным контрактом;

- невыполнение полного объема работ предусмотренных контрактом;

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика, которая  должна соответствовать 30 % (тридцати) процентам от суммы заключенного муниципального контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать пяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. Заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки (в размере 30 % (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены контракта) при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования).

2. Нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

3. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Срок  действия договора страхования должен быть не менее срока действия муниципального контракта и гарантийных обязательств.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае передачи заказчику в залог денежных средств в размере 30% (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, перечисление, участником аукциона признанным победителем, производится по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»   л/с №  04936018408),   расчётный счёт  № 40302810900000000007  в РКЦ г. Перми, БИК 045744000

ИНН 5908041586, КПП 590801001.

Назначение платежа «Обеспечение исполнения муниципального контракта (наименование контракта)».

В случае выбора победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта - залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), Заказчик возвращает сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт, вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным  Федеральным  Законом от 21.07.2005 г. «О размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 1.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                            __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  конкурсной (аукционной)  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по содержанию дорог частного сектора Кировского района г. Перми в объёме 564769 кв. м. в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

*  Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав и периодичность  проведения работ.

* Приложение № 2 - оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотрен-ных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3. Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 1 и в соответствии с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  _______________________________________рублей ________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ (приложение № 6);

- справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 7);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней с даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика, составляет  ________.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:  с 15.04.2009 г. по 24.12.2009 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии  с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                      Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/сч № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _____________ №_________

Перечень объектов,

объёмы, состав, периодичность выполнения работ.

- Перечень объектов, объём работ:

| Наименование улиц | Местонахождение улиц |  |  | Объём работ, кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |
| Микрорайон «Водники» |  |  |  |  |  |
| Юнг Прикамья | Байкальская | Сокольская |  | 3960 |  |
| Каляева | Ушакова | Сумская |  | 1920 |  |
| Сокольская | Юнг Прикамья | 5-я Каховская |  | 11400 |  |
| Капитанская | Ушакова | Сумская |  | 2400 |  |
| 1-я Каховская | Ушакова | Сумская |  | 1770 |  |
| 2-я Каховская | Ушакова | Сумская |  | 1104 |  |
| 3-я Каховская | Ушакова | Сумская |  | 1440 |  |
| 5-я Каховская | Кировоградская | Сумская |  | 6432 |  |
| 4-я Каховская | Ушакова | Сумская |  | 1872 |  |
| Боцманский переулок | Сркольская,145 | Сокольская,159 |  | 2400 |  |
| 2-й Боцманский переулок | Ушакова | Сокольская |  | 384 |  |
| 3-й Боцманский переулок | 4-й Боцманский переулок,32 | 4-й Боцманский переулок,64,66 |  | 384 |  |
| 4-й Боцманский переулок | Ушакова | 5-я Каховская |  | 1440 |  |
| 3-я Сокольская | 3-я Каховская | 1-я Каховская |  | 1920 |  |
| Сумская | 5-я Каховская | Каляева |  | 8400 |  |
| Айвазовского | Капитанская | Каляева |  | 960 |  |
| Айвазовского-2 | Айвазовского | Айвазовского-2 |  | 960 |  |
| Тупиковый переулок | Каляева | Юнг Прикамья |  | 900 |  |
| Якорный переулок | Каляева | Юнг Прикамья |  | 1632 |  |
| Черниговская | Каляева | Макарова |  | 2880 |  |
| Батумская | Каляева | Байкальская |  | 2750 |  |
| Оханская | Бутумская- Черниговская | Танцорова-Водников |  | 1440 |  |
| Веслянский переулок | Оханская | Байкальская |  | 675 |  |
| Парусная | Ульянова | Водников |  | 960 |  |
| Штурманов | Туапсинская | Танцорова |  | 480 |  |
| Н-Курьинская | Каляева | Туапсинская |  | 4800 |  |
| Ульянова | Каляева | Водников |  | 1075 |  |
| Омутинский переулок | 1-я Каховская | 5-я Каховская |  | 8355 |  |
| Водников | Парусная | Теплоходная |  | 5256 |  |
| К. Пирожкова | Каляева | Юнг-Прикамья |  | 2568 |  |
| Каляева (двойная) | Ушакова | Сокольская |  | 750 |  |
| Макарова | Макарова,22 | Танцорова |  | 530 |  |
| Сокольская 2-я | Макарова | Камышинская |  | 1372 |  |
| Камышинская | Ушакова | Судовская |  | 1208 |  |
| Проездк ж/д на Промучасток | Буксирная,9 | Промучасток |  | 9300 |  |
| Проезд | Буксирная,15 | Лицей№ 12 |  | 1500 |  |
| Буксирная | Ушакова | Камышинская |  | 1248 |  |
| Итого |  |  |  | 98825 |  |
| Микрорайон «Кировский» |  |  |  |  |  |
| Чекалина | Высокая |  | Кедровая |  | 2900 |
| Проскуровская | Высокая |  | Кедровая |  | 2900 |
| Сучанская | Высокая |  | Кедровая |  | 2900 |
| 2-я Запольская | Высокая |  | Кедровая |  | 2900 |
| Запольская | Высокая |  | Кедровая |  | 4550 |
| Новосельская | Высокая |  | Кедровая |  | 6640 |
| Рузаевский переулок | Высокая |  | Семафорная |  | 520 |
| Черногорская | Высокая |  | Судостроителей |  | 10500 |
| Прудовая | Высокая |  | Судостроителей |  | 10800 |
| Солдатская | Высокая |  | Солдатская,42 |  | 5600 |
| Углическая | Рижская |  | Яринская |  | 2750 |
| Героя Лядова | Рижская |  | Яринская |  | 2600 |
| Магазинная | Станционная |  | Заборная |  | 1580 |
| Станционная | Заборная |  | Ст. Курья |  | 3800 |
| Агрономическая | Башкирская |  | Камаринская |  | 2900 |
| Анапская | Башкирская |  | Ирбитская |  | 700 |
| Бузулукская | Башкирская |  | Бузулукская,24 |  | 3500 |
| Бузулукская | Налимихинская |  | Копейская |  | 400 |
| Высокая | Чкалина |  | Солдатская |  | 8200 |
| Разъездная | Запольская |  | Высокая |  | 3400 |
| Псковская | Заборная |  | Запольская |  | 7200 |
| Ермака | Заборная |  | Запольская |  | 8400 |
| Смольная | Заборная |  | Витимская |  | 8400 |
| Кедровая | Заборная |  | Чкалина |  | 9200 |
| Рижская | Заборная |  | Рижская,59 |  | 6900 |
| Ирбитская | Заборная |  | Ирбитская,1 |  | 8400 |
| Кудымкарская | Заборная |  | Кудымкарская,2 |  | 2573 |
| Семафорная | Высокая |  | Высокая,21 |  | 1450 |
| Лазурная | Заборная |  | Аметистовая |  | 2800 |
| 1-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 1-я Гаревая |  | 11200 |
| 2-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 2-я Гаревая |  | 10000 |
| 3-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 3-я Гаревая |  | 11200 |
| Яринская | Заборная |  | Прудовая |  | 1500 |
| Башкирская | Бузулукская |  | Ирбитская |  | 10250 |
| Витимская | Высокая |  | Кедровая |  | 3000 |
| Налимихинская | Бузулукская |  | Гаревая |  | 9400 |
| Проулок | Яринская |  | Налимихинская |  | 812 |
| Лунная | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 2180 |
| Канатная | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 620 |
| Комарихинская | Копейская |  | Башкирская |  | 3675 |
| Итого |  |  |  |  | 199200 |
| Микрорайон «Налимиха» |  |  |  |  |  |
| Белая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 7525 |
| Башкирская | Из п.Кировский |  | Бузулукская |  | 7525 |
| Вербная | Башкирская |  | Налимихинская |  | 2625 |
| Ирбитская | Из п. Кировский |  | Бузулукская |  | 8400 |
| Фиалковая | Бузулукская |  | Ирбитская |  | 8625 |
| Золотистая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 5375 |
| Грушевая | Ирбитская |  | Бузулукская |  | 5375 |
| Налимихинская | Ирбитская |  | Букзулукская |  | 6625 |
| Копейская | Башкирская |  | Кудымкарская |  | 5202 |
| Кудымкарская | Заборная |  | Башкирская |  | 7313 |
| Мореходная | Заборная |  | Авангардная |  | 6125 |
| Авангардная | Налимихинская |  | Судостроительная |  | 3625 |
| Изумрудная | Налимихинская |  | Судостроительная |  | 4500 |
| Тихоокеанская | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Бирюзовая | Налимихинская |  | Судостроителей |  | 4500 |
| Берестовая | Налимихинская |  | Ирбитская |  | 1200 |
| Бузулукская | Фиалковая |  | Пшеничная |  | 11500 |
| Лютиковая | Пшеничная |  | Ирбитская |  | 3375 |
| Пчелиная | Берестовая |  | Ирбитская |  | 3300 |
| Пшеничная | Грушевая |  | Бузулукская |  | 980 |
| Колокольчиковая | Копейская |  | Бузулукская |  | 1560 |
| Соловьиная | Бузулукская |  | Берестовая |  | 1204 |
| Фруктовая | Копейская |  | Грушевая |  | 2532 |
| Аметистовая | Налимихинская |  | Лазурная |  | 2669 |
| Судостроителей | Заборная |  | Канатная |  | 4400 |
| Итого |  |  |  |  | 120560 |
| Микрорайон «Октябрьский» |  |  |  |  |  |
| Щигровская | Ядринская |  | Правобережная |  | 3500 |
| Лужская | Щигровская |  | Хвойная |  | 2450 |
| Рощинская | Хвойная |  | Б.Хмельницкого |  | 2160 |
| Хвойная | Сивашская |  | Щигровская |  | 3850 |
| Уржумская | Саянская |  | Уржумская,7 |  | 1400 |
| Правобережная | Щигровская |  | Гпльперина |  | 1750 |
| САнявская | Хвойная |  | Яранская |  | 800 |
| Яранская | Рощинская |  | Новоржевская |  | 2100 |
| Ардатовская | Новоржевская |  | Миргородская |  | 1820 |
| 3-я Чебоксарская | Новоржевская |  | Миргородская |  | 1560 |
| 2-я Чебоксарская | Новоржевская |  | Миргородская |  | 1560 |
| Чебоксарская | Новоржевская |  | Химградская |  | 1560 |
| Черноярская | Миргородская |  | Новоржевская |  | 624 |
| Ильменская | Миргородская |  | Новоржевская |  | 507 |
| Победы | Новоржевская |  | Миргородская |  | 2080 |
| Очаковская | Купянский переулок |  | Ласьвинская |  | 2925 |
| Купянский переулок | Миргородская |  | Онежская |  | 1560 |
| Бетонный переулок | Победы |  | Сивашская |  | 1950 |
| 4-ой Пятилетки | Химградская |  | Ласьвинская |  | 3900 |
| 2-я Полтавская | Ласьвинская |  | Чугуевская |  | 1404 |
| Полтавская | Ласьвинская |  | Химградская |  | 7800 |
| Пензенская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого |  | 3120 |
| Новоржевская | Химградская |  | Сивашская |  | 10140 |
| Дубовская | Б. Хмельницкого |  | Охотников |  | 858 |
| Петрозаводская | Химградская |  | Ласьвинская,62 |  | 2400 |
| Химградская | Б. Хмельницкого |  | Ласьвинская |  | 5250 |
| Охотников | Охотников,3 |  | Яринская |  | 4800 |
| Миргородская | Победы |  | Сивашская |  | 4680 |
| Ардатовская | Новоржевская |  | Миргородская |  | 910 |
| Чугуевская | Пензенская |  | Полтавская |  | 1170 |
| Чугуевская | Полтавская,37 |  | Победы,48 |  | 3510 |
| Чугуевская | Полтавская,29 |  | Победы,44 |  | 3510 |
| 2- Ардатовская | Ласьвинская,2-я |  | Ардатовская,46 |  | 1040 |
| Проезд | Ардатовская |  | Победы (вдоль домов 45, 47,49 по ул.Ардатовская,2) |  | 520 |
| Онежская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого |  | 4420 |
| Онежская | Онежская,25 |  | Онежская,27 |  | 1040 |
| Проезд | Онежская,63 |  | Победы |  | 1040 |
| Пензенская | Магистральная |  | Пензенская,55а |  | 5120 |
| Б. Хмельницкого | Б. Хмельницкого,57 |  | Б. Хмельницкого,67 |  | 1200 |
| Пензенская | Пензенская,59 |  | Пензенская,71 |  | 2004 |
| Пензенская | Пензенская,75 |  | Пензенская,64 |  | 2908 |
| Б. Хмельницкого | Пензенская |  | Пензенская,64 |  | 1824 |
| Магистральная | Магистральная,1а |  | Автозаводская,3д |  | 600 |
| Магистральная | Магистральная,3-4 |  | Автозаводская,3е |  | 600 |
| Магистральная | Автозаводская,3г-3ж |  | Магистральная,1б |  | 600 |
| Магистральная | Гальперина |  | Торговая |  | 4800 |
| Переулок | Ардатовская,4б |  | Победы,45 |  | 520 |
| Переулок | Победы,62-64 |  | Онежская,61,63 |  | 1040 |
| Итого |  |  |  |  | 116884 |
| Микрорайон «Крым» |  |  |  |  |  |
| Котельническая | Панфилова |  | Фадеева |  | 2000 |
| Нижнекамская | Панфилова |  | Фадеева |  | 2000 |
| Тайшетская |  |  |  |  | 1000 |
| Итого |  |  |  |  | 5000 |
| Микрорайон «Оборино» |  |  |  |  |  |
| Оборинская | Разворотное кольцо |  | карьер |  | 7500 |
| Итого |  |  |  |  | 7500 |
| Ласьвинские хутора |  |  |  |  |  |
| Дорога на хутора | Краснокамская дорога |  | Хутора |  | 4400 |
| Итого |  |  |  |  | 4400 |
| Микрорайон «Оверята» |  |  |  |  |  |
| Воткинская |  |  |  |  | 2400 |
| Карагандинская |  |  |  |  | 2000 |
| Армавирская |  |  |  |  | 1200 |
| Западная |  |  |  |  | 2000 |
| Итого |  |  |  |  | 7600 |
| Микрорайон «Чирки» |  |  |  |  |  |
| Нижнекамская |  |  |  |  | 4800 |
| Всего |  |  |  |  | 564769 |

# 2. Состав работ,  периодичность выполнения работ:

# 2.1.  Летнее время (с 15.04. по 14.10.2009 г.):

2.1.1. Уборка проезжей части от крупного мусора – 1 раз в месяц.

2.1.2.  Вывозка смёта, мусора.

2.2. Зимнее время (с 15.10. по 24.12.2009 г.):

# 2.2.1. Расширение проезжей части дорог  -   1 раз в 5 суток.

# Заказчик:                                                                                        Подрядчик:

_________________/Т. В. Гнатюк/                                              ________________/__________  /

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1. Летнее время (с 15.04.по 14.10.2009 г.) |  |
|  | 1.1. Уборка проезжей части, вывозка смёта, мусора произведены | Хорошо, 0 % |
|  | 1.2. Уборка проезжей части произведена, вывозка смёта, мусора не произведены | Удовлетворительно - 35% |
|  | 1.3. Уборка проезжей части, вывозка смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно, - 100% |
|  | 2. Зимнее время (с 15.10 по 24.12.2009 г.) |  |
|  | 2.1. Проезжая часть полностью расширена без наличия колеи | Хорошо, 0 % |
|  | 2.2. Проезжая часть не расширена, имеется колея | Неудовлетворительно, - 100% |

Примечание:

1. При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги толщиной до 2-х см, обработанный  противогололедными  средствами, без наличия колеи.

2. При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью.

Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ. Р.  50597 – 93.

3. Оценка качества работ, выполненных Подрядчиком, производится  на основании актов контрольных проверок.

Заказчик:                                                                                           Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                                                  ______________/_____________/

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04 по 14.10.2009 г) | 564769м² | 0,886 | 500431 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 564769 м² | 0,566 | 319831 |  |
| 1.2 | Вывозка смёта, мусора | 669,7 тн. | 269,69 | 180600 |  |
| 2 | Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10 по 24.12.2009 г.) | 564769 м² | 1,7605 | 994297 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение проезжей части | 564769 м² | 1,7605 | 994297 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1494728 | 228009 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________________________ рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

__________________/Т. В. Гнатюк/                                              ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  дорог частного сектора Кировского района г. Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов (улиц) | Категория дороги | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию дорог частного сектора Кировского района г. Перми.

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование улицы | Категория дороги | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  дорог частного сектора  Кировского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ (улиц) | от | до | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффицент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 2.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                              __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по содержанию  внутриквартальных проездов  Кировского района г. Перми в объёме 137599 кв. м. в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2 - оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

* Приложение № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 2 и в соответствии с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  ___________________________________  рублей ________копеек.

3.2. Стоимость работ включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия   (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

- справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней со даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ: с 15.04.2009 г. по 24.12.2009 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень  объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения  работ.

- Перечень объектов, объём работ:

| № п/п | Наименование (местонахождение объекта) | От | До | Объём, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская | Воронежская, 22-24 | Д/с | 640 |
| 2 | Панфилова | Панфилова, 2 | Панфилова, 6а | 2100 |
| 3 | Панфилова | Панфилова, 6/1-8в | Глазовская | 600 |
| 4 | Панфилова | Панфилова, 8-10 | Панфилова, 8в | 760 |
| 5 | Панфилова | Панфилова, 10-12 | Глазовская | 720 |
| 6 | Котельническая | Панфилова, 10 | Панфилова, 17б | 600 |
| 7 | Панфилова | Панфилова, 6/1 | Панфилова, 11а | 450 |
| 8 | Воронежская | Воронежская, 19 | Котельническая | 680 |
| 9 | Воронежская | Панфилова, 12-14 | Глазовская | 1028 |
| 10 | Мензелинская | Ялтинская | Панфилова | 1800 |
| 11 | Б. Хмельницкого | Б. Хмельницкого, 19-21 | Ласьвинская, 62а | 1850 |
| 12 | Петрозаводская, 8 | Б. Хмельницкого | Охотников | 650 |
| 13 | Петрозаводская, 10 | Б. Хмельницкого | Химградская | 550 |
| 14 | Проезд | Б. Хмельницкого, 54 | Охотников | 800 |
| 15 | Б. Хмельницкого | Б. Хмельницкого, 25 | Б.Хмельницкого, 31 | 800 |
| 16 | Охотников | Ласьвинская | Охотников, 49 | 2450 |
| 17 | Охотников | Охотников, 27-29 | Б. Хмельницкого, 32-34 | 450 |
| 18 | Охотников | Охотников, 25-27 | Охотников, 27а | 250 |
| 19 | Ласьвинская | Ласьвинская, 56а-58 | Б. Хмельницкого, 27 | 800 |
| 20 | Ласьвинская | Ласьвинская, 38-40 | Химградская | 3000 |
| 21 | Ласьвинская | Ласьвинская, 64-66 | Ласьвинская, 68 а | 1920 |
| 22 | Ласьвинская | Ласьвинская, 62а | Б.Хмельницкого 21-25 | 1250 |
| 23 | Ласьвинская | Ласьвинская, 39-41 | Химградская, 19 | 1550 |
| 24 | Ласьвинская | Ласьвинская, 66-72 | Ласьвинская, 70-68б | 1250 |
| 25 | Ласьвинская | Ласьвинская, 72-76 | Ласьвинская, 74а (вокруг дома №76а) | 1000 |
| 26 | Федосеева | Федосеева, 18-22 | Автозаводская, 16-18 | 750 |
| 27 | Кировоградская | Кировоградская, 13 | Кировоградская, 17 | 1250 |
| 28 | Чистопольская | Чистопольская, 11-13 | М. Рыбалко | 1000 |
| 29 | Чистопольская | Чистопольская, 3-5 | Чистопольская, 9-11 | 1050 |
| 30 | Худанина | Худанина, 7 | Закамская, 3 | 300 |
| 31 | Чистопольская вдоль рынка | Торговая | Чистопольская | 1400 |
| 32 | Худанина, 13-15 | Чистопольская, 16-18 | М. Рыбалко | 1200 |
| 33 | Федосеева | Федосеева, 13-15 | Худанина, 16-18 | 1200 |
| 34 | Закамская | Закамская, 58-62 | Закамская, 58а | 300 |
| 35 | Автозаводская | Автозаводская, 26-28 | Ласьвинская, 24-26 | 650 |
| 36 | Автозаводская, 27/2 | Автозаводская, 25а | Ласьвинская, 28а | 1800 |
| 37 | Магистральная | Автозаводская, 39-43 | Магистральная, 22-24 | 900 |
| 38 | Магистральная | Автозаводская, 47-51 | Магистральная, 30-32 | 1300 |
| 39 | Закамская | Закамская, 15 | Невского, 10 | 800 |
| 40 | Закамская | Закамская, 19 | Невского, 14 | 850 |
| 41 | Закамская | Закамская, 25-27 | Невского, 22-24 | 950 |
| 42 | Магистральная, 38 | Магистральная | Автозаводская | 1250 |
| 43 | Шишкина | Шишкина, 4-6 | Липатова, 3-5 | 1250 |
| 44 | Шишкина | Шишкина, 1-3 | Оборонщиков, 4-6 | 900 |
| 45 | Керченская | Липатова | Керченская, 42 | 1600 |
| 46 | Матросова пер. | Автозаводская, 89-91 | Магистральная | 800 |
| 47 | М. Рыбалко | М. Рыбалко, 25 | М. Рыбалко, 27 | 450 |
| 48 | М. Рыбалко | М. Рыбалко, 29-31 | Автозаводская, 30-32 | 880 |
| 49 | Невского | Закамская, 37-39 | Невского | 1515 |
| 50 | Нахимова | Нахимова, 36 | Нахимова, 32 | 950 |
| 51 | Невского | Невского, 25-27 | М. Рыбалко | 560 |
| 52 | Оборонщиков | Оборонщиков, 5-7 | Закамская, 44 а | 1000 |
| 53 | Оборонщиков | Оборонщиков, 6-8 | Закамская, 52 а | 1500 |
| 54 | Нахимова, 14а-12а | Невского | Закамской, 35 | 1575 |
| 55 | Автозаводская | Нахимова, 25-27 | Автозаводская, 30 | 1200 |
| 56 | Астраханская | Астраханская, 1-3 | Кировоградская, 45 | 600 |
| 57 | Кировоградская | Кировоградская, 15-17 |  | 210 |
| 58 | Кировоградская | Кировоградская, 33-37 | Закмская, 18-20 | 1000 |
| 59 | Кировоградская | Кировоградская, 71-73 | Кировоградская, 73а | 700 |
| 60 | Кировоградская | Кировоградская, 13 -15 |  | 251 |
| 61 | М.Рыбалко, 32 | М.Рыбалко, 30-32 | Невского, 37 | 600 |
| 62 | Липатова | Липатова, 10 | школа № 119 | 2000 |
| 63 | Липатова | Липатова, 12 | М. Рыбалко, 100 | 1065 |
| 64 | Липатова | Липатова, 11-13 | Закамская, 83 | 1200 |
| 65 | Магистральная | Магистральная, 98-98а | Магистральная, 104 | 875 |
| 66 | Магистральная | Магистральная | Магистральная, 102-104/1 | 1500 |
| 67 | парк Культуры |  |  | 2000 |
| 68 | парк Культуры |  |  | 1000 |
| 69 | парк Культуры |  |  | 2000 |
| 70 | парк Культуры |  |  | 3000 |
| 71 | Сысольская | Сысольская, 1 | Сысольская, 17 | 3000 |
| 72 | Сысольская | Сысольская, 4-6 | спорт. школа | 1200 |
| 73 | Сысольская | Сысольская, 17 | Магистральная, 104 | 875 |
| 74 | Сысольская | Сысольская, 7-9 | М. Рыбалко, 101а | 3300 |
| 75 | Сысольская | Сысольская, 11 | М. Рыбалко, 97а | 3600 |
| 76 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 74-76 | М. Рыбалко, 78а | 2000 |
| 77 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 76-78 | М. Рыбалко, 78а | 1750 |
| 78 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 80-82 | ОАО "Уралсвязьинформ" | 1750 |
| 79 | М.Рыбалко | М.Рыбалко,82-84 | ОАО "Уралсвязьинформ" | 1750 |
| 80 | М.Рыбалко, 78а | М.Рыбалко, 78 | Закамская, 85 | 2500 |
| 81 | М. Рыбалко | М. Рыбалко, 96-100 | М. Рыбалко, 100а | 1000 |
| 82 | Кировоградская | Набережная | вдоль Дворца им. Кирова | 1800 |
| 83 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 101-103а | М.Рыбалко, 107а | 1000 |
| 84 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 109 | Сысольская, 1-5 | 1500 |
| 85 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 103-105 | М.Рыбалко, 107б | 750 |
| 86 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 111-113 | М.Рыбалко, 111 а | 500 |
| 87 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 42-44 | Шишкина, 17 | 1500 |
| 88 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 17-19 | М.Рыбалко, 17а | 250 |
| 89 | М.Рыбалко | М.Рыбалко, 109-111 | М.Рыбалко, 107б | 1250 |
| 90 | Магистральная | Магистральная, 94а | Сысольская | 3300 |
| 91 | Ямпольская | Ямпольская, 10-12 | М. Рыбалко, 91-93 | 800 |
| 92 | Ямпольская | Ямпольская, 12-14 | Д/С Ямпольская, 95а | 800 |
| 93 | Ямпольская | Ямпольская, 14б | СОШ №14 М. Рыбалко, 101б | 1600 |
| 94 | Ушакова | Ушакова, 53 | Ушакова, 55/1 | 1000 |
| 95 | Ушакова | Ушакова, 53 | Волгодонская | 650 |
| 96 | Ушакова | Ушакова, 53 | Волгодонская, 20 | 700 |
| 97 | Волгодонская | Волгодонская, 20а-14 | Ушакова, 55/1 (ч/арку) | 1800 |
| 98 | Волгодонская | Волгодонская, 24 | Ушакова, 55/2 | 1800 |
| 99 | Волгодонская, 23-21 | Волгодонская, 21а-21 | 5-я Каховская, 10-10а | 1800 |
| 100 | Калинина, 34-36 | Каляева, 17-19 | Каляева, 19-21 | 800 |
| 101 | Каляева – Байкальская | Танцорова, 31-33 | Байкальская, 3/2-3/1 | 2200 |
| 102 | 5-я Каховская | 5-я Каховская | Волгодонская, 20а | 4200 |
| 103 | Ушакова | Ушакова, 55/1 | Ушакова, 55 (до арки) | 1470 |
| 104 | Ушакова | Ушакова, 59/1 |  | 400 |
| 105 | Ушакова, 30-30а | Калинина, 68 | Сокольская | 960 |
| 106 | Сокольская, 20 | Калинина, 74 | Юнг-Прикамья, 39-41 | 1040 |
| 107 | Сокольская | Сокольская, 33-35 | Д/С Ушакова, 28а | 600 |
| 108 | Юнг Прикамья | Юнг Прикамья, 35-37 | Калинина, 68 | 1200 |
| 109 | Ушакова | Ушакова, 27-29 | Юнг-Прикамья, 25-29 | 1000 |
| 110 | Буксирная | Буксирная, 9-19 | Д/С Камышинская, 9 | 300 |
| 111 | Монтажников | Судозаводская | Макарова | 825 |
|  | ИТОГО |  |  | 137599 |

2. Состав, периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование (состав) работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г. |  |
| 1.1. | Подметание – вся площадь | 1 раз в 5 суток |
| 1.2. | Уборка смёта у борта -30% площади | 1 раз в 5 суток |
| 1.3. | Уборка проезжей части от крупного мусора – вся площадь | 1 раз в 10 суток |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора |  |
| 2. | Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) |  |
| 2.1. | Подметание и сгребание снега по всей площади | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Расширение проезжей части (30 % площади) | 1 раз в 4 суток |
| 2.3. | Посыпка ПСС (60 % площади) | 1 раз в сутки |
| 2.4. | Удаление наката (50 % площади) | 1 раз в 6 суток |
| 2.5. | Вывозка снега. |  |

Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

_________________/Т. В. Гнатюк/                                        _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| Подметание, уборка смёта у борта и проезжей части от крупного мусора, вывозка смёта, мусора произведены | Хорошо 0 % |
| Подметание, уборка смёта у борта и проезжей части от крупного мусора произведены, вывозка смёта, мусора не произведена | Удовлетворительно -10% |
| Подметание и уборка проезжей части от крупного мусора произведены , вывозка смёта, мусора произведены, уборка смёта у борта не произведена | Удовлетворительно -15% |
| Подметание, вывозка смёта, мусора , уборка смёта у борта произведены, уборка проезжей части от крупного мусора не произведена | Удовлетворительно - 40% |
| Уборка смёта у борта и проезжей части от крупного мусора, вывозка смёта, мусора произведены, подметание не произведено | Удовлетворительно - 40% |
| Подметание, уборка смёта у борта и проезжей части от крупного мусора, вывозка смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100% |
| Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) |  |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пределах установленной площади выполнено, посыпка ПСС, удаление наката выполнено, снег вывезен. | Хорошо 0 % |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, посыпка ПСС и удаление наката выполнено, расширение проезжей части выполнено не в полном объёме | Удовлетворительно - 30% |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пределах установленной площади выполнено, удаление наката выполнено, посыпка песком не произведена. | Удовлетворительно - 40% |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пределах установленной площади выполнено, посыпка песком произведена, удаление наката не выполнено | Удовлетворительно - 20 % |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено не в полном объёме, расширение проезжей части в пределах установленной площади выполнено, посыпка ПСС и удаление наката выполнено. | Удовлетворительно - 25% |
| Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, расширение проезжей части в пределах установленной площади выполнено, посыпка песком произведена, удаление наката выполнено, снег не вывезен | Удовлетворительно - 25% |
| Подметание и сгребание снега, расширение проезжей части, посыпка ПСС, удаление наката, вывоз снега не выполнен в полном объёме | Неудовлетворительно - 100 % |

Примечание:

1. При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги толщиной до 2-х см, обработанный  противогололедными  средствами, без наличия колеи.

2. При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью.

Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ. Р.  50597 – 93.

3. Оценка качества работ, выполненных Подрядчиком, производится  на основании актов контрольных проверок.

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                                                      ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование (состав) работ | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) | 137599 м² | 4,377 | 602275 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Подметание (вся площадь) | 137599 м² | 1,697 | 233555 |  |
| 1.2. | Уборка смёта у борта (30% площади) | 41280 м² | 2,203 | 90951 |  |
| 1.3. | Уборка проезжей части от крупного мусора (вся площадь) | 137599 м² | 1,70 | 233768 |  |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора | 163,2 тн. | 269,69 | 44001 |  |
| 2. | Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) | 137599 м² | 14,701 | 2022903 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Подметание и сгребание снега (по всей площади) | 137599 м² | 3,776 | 519580 |  |
| 2.2 | Расширение проезжей части (30% площади) | 41280 м² | 2,20 | 90843 |  |
| 2.3 | Посыпка ПСС (60 % площади) | 82559 м² | 1,921 | 158575 |  |
| 2.4 | Затраты на ПСС | 82559 м² | 8,145 | 672478 |  |
| 2.5 | Удаление наката (50% площади) | 68799 м² | 2,741 | 188555 |  |
| 2.6 | Вывоз снега | 2698 тн. | 145,624 | 392872 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2625178 | 400907 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                                                Подрядчик:

__________________ Т. В. Гнатюк                                                       ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_________

А К Т

контрольной проверки  содержания  внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

___________________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми.

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ  ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  внутриквартальных проездов   Кировского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффицента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 3.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                          __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего    на основании_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по содержанию  лестничных переходов Кировского района г. Перми в объёме 4525 кв. м. в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2 - оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

* Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ, подлежащих  выполнению, устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 3 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  _______________________________________рублей ________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  полную стоимость  работ, являющихся предметом аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия   (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

- справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней со даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# 4.1. Срок выполнения работ: с 15.04.2009 г. по 24.12.2009 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ  и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии  с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем перегово -

ров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбит -

ражном суде Пермского края.

9.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения работ.

1. Перечень  объектов, объёмы работ:

| № п/п | Наименование | Площадь (объём работ), кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дворцовая лестница | 222 |
| 2. | РМА «Водник» | 69 |
| 3. | Ул. Шишкина | 357 |
| 4. | Ул. Нахимова | 609 |
| 5. | Ул. Астраханская | 324 |
| 6. | У санатория «Родник» | 329 |
| 7. | У церкви Святого князя Владимира | 1172 |
| 8. | Ул. Липатова | 222 |
| 9. | Промучасток | 584 |
| 10 | В микрорайоне «Налимиха» | 637 |
|  | ИТОГО | 4525 |

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| 1.1. | Уборка мусора – вся площадь | 1 раз в 2 суток |
| 1.2. | Вывоз смёта, мусора |  |
| 2. | Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) |  |
| 2.1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора (вся площадь) | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. (вся площадь) | 1 раз в 4 суток |
| 2.3. | Очистка от уплотненного снега (40% площади) | 1 раз в 2 суток |
| 2.4. | Обработка лестниц песком (вся площадь) | 1 раз в сутки |

# Заказчик:                                                                                                   Подрядчик:

_________________/Т. В. Гнатюк/                                                           _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| Уборка мусора, вывоз смёта, мусора произведены | Хорошо 0 % |
| Уборка мусора произведена, вывоз смёта, мусора не произведены | Удовлетворительно - 5 % |
| Уборка мусора, вывоз смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) |  |
| Подметание ступеней, площадок и подходов от свежевыпавшего произведено полностью, очистка от уплотнённого снега и обработка песком произведена. | Хорошо 0 % |
| Подметание ступеней, площадок и подходов от свежевыпавшего произведено, произведена обработка песком, очистка от уплотнённого снега не произведена | Удовлетворительно - 55% |
| Подметание ступеней, площадок и подходов от свежевыпавшего и уплотненного снега произведена полностью, обработка песком не произведена | Удовлетворительно - 20% |
| Уборка не производилась, обработка песком не произведена. | Неудовлетворительно - 100% |

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                                                      ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): | 4525м² | 10,26 | 46441 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка мусора | 4525 м² | 9,94 | 44998 |  |
| 1.2. | Вывозка смёта, мусора | 5,35 тн. | 269,69 | 1443 |  |
| 2. | Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.): | 4525 м² | 127,49 | 576894 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора (вся площадь) | 4525 м² | 16,10 | 72864 |  |
| 2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. | 4525 м² | 23,59 | 106734 |  |
| 2.3. | Очистка от уплотненного снега (40% площади) | 1810 м² | 148,23 | 268294 |  |
| 2.4. | Обработка лестниц песком | 4525 м² | 23,28 | 105348 |  |
| 1.5 | Затраты на песок | 4525 м² | 5,23 | 23654 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 623335 | 95085 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:__________________Т. В. Гнатюк                   ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от___________№__________

А К Т

контрольной проверки  содержания  лестничных переходов Кировского района г. Перми

(наименование подрядного предприятия)

_____________________________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию лестничных переходов Кировского района г. Перми.

За ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ( дата) | 2 объезд ( дата) | 3 объезд ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  лестничных переходов  Кировского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 4.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                         __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего    на основании_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по содержанию  газонов  Кировского района г. Перми   в объёме 49453 кв. м.  в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.5.  Письменно довести до подрядчика срок  проведения работ по комплексной уборке и кошению травы  на газонах  за  5 рабочих дней до начала производства работ.

2.2.   Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения

санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению,   устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 4 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  _______________________________________рублей ________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  полную стоимость  работ, являющихся предметом аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

- справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 7);

-  счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней со даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# 4.1. Срок выполнения работ: с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. За несоблюдение сроков выполнения работ  по комплексной уборке и кошению травы на газонах подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ  и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии  с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень  объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения работ.

1. Перечень объектов, объёмы работ:

| № п/п | Наименование | Площадь (объём работ), кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газон по ул. Шишкина от Кировоградской до Закамской | 4000 |
| 2. | Газон по ул. Буксирная от Ушакова до Светлогорской | 3200 |
| 3. | Газон по у ДК Кирова | 3500 |
| 4. | откосы по ул. Светлогорская до развязки с Кировским районом | 4300 |
| 5. | Газон по ул. Торговая от ул. М.Рыбалко до рынка | 14500 |
| 6. | Газон на развилке улиц Панфилова – Ласьвинская | 1500 |
| 7. | Газон вдоль рынка "Чистопольский" | 300 |
| 8. | Газон по ул.Котельническая от Панфилова до проезда | 500 |
| 9. | Газон по ул.Панфилова от Котельниченской до разворотного кольца (включительно) | 10300 |
| 10. | Газон по ул. Воронежская | 1050 |
| 11. | Газон по ул. Ушакова между ул. Макарова и ул. Судозаводская | 5603 |
| 12. | Газон по Калинина-Ушакова | 700 |
|  | ИТОГО | 49453 |

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 1 раз за сезон |
| 1.2. | Кошение травы | 3 раза за сезон |
| 1.3. | Уборка от мусора | 1 раз в 3 суток |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора |  |

# Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

_________________/Т. В. Гнатюк/                              _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| Комплексная уборка, вывоз смёта, мусора произведены | Хорошо 0 % |
| Уборка мусора произведена, вывоз смёта, мусора произведен | Хорошо 0 % |
| Кошение травы произведено | Хорошо 0 % |
| Комплексная уборка проведена, вывоз смёта, мусора не произведены | Удовлетворительно - 10 % |
| Уборка мусора произведена, вывоз смёта, мусора не произведен | Удовлетворительно - 10 % |
| Уборка мусора, вывоз смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Комплексная уборка, вывоз смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Кошение травы не произведено | Неудовлетворительно - 100 % |

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                        ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание газонов Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): | 49453 м² | 13,564 | 670772 | 102321 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 49453 м² | 1,434 | 70925 |  |
| 1.2. | Кошение травы | 49453 м² | 6,052 | 299312 |  |
| 1.3. | Уборка от мусора | 49453 м² | 5,757 | 284721 |  |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора | 58,6 тн. | 269,69 | 15814 |  |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                       ________________/_________________________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от___________№__________

А К Т

контрольной проверки  содержания   газонов Кировского района г. Перми

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию  газонов Кировского района г. Перми

За ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ( дата) | 2 объезд ( дата) | 3 объезд ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ  ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию  газонов  Кировского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего  коэффицента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от____________№__________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 5.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                            __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего    на основании_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по содержанию  пустошей  Кировского района г. Перми   в объёме   777462 кв. м.  в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.5.  Письменно довести до подрядчика срок  проведения работ по комплексной уборке и кошению травы  на газонах  за  5 рабочих дней до начала производства работ.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению, устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 5 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  _______________________________________рублей ________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя:  полную стоимость  работ, являющихся предметом аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия   (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

- справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 7)

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней со даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# 4.1. Срок выполнения работ: с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ  и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии  с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения работ.

1. Перечень  объектов, объёмы работ:

| № п/п | Наименование | Площадь (объём работ), кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Причальная (прибрежная территория) от ул. Гальперина до д. Оборино | 153160 |
| 2. | Территория - откосы у родника РМА "Водник" | 10000 |
| 3. | Территория в границах Каляева - Танцорова - Черниговская | 4000 |
| 4. | Территория в районе дома № 18, 23 по ул. Чистопольской | 4000 |
| 5. | Территория по ул. Кировоградской («тополиная роща») | 20000 |
| 6. | Лесопарковый массив в границах улиц Липатова – М. Рыбалко - Ямпольская (за к/т "Рубин") | 86920 |
| 7. | Территория по ул. Магистральной от ул. Сысольской до ул. Магистральная, 94 | 5000 |
| 8. | Территория между домами №№ 36 и 38 по ул. Магистральной | 10000 |
| 9. | Территория между домами №№ 11 и 13 по ул. Липатова и домом № 84-а по ул. М. Рыбалко | 6250 |
| 10. | Территория между домами №№ 40а, 40, 42 по ул. М. Рыбалко, домами №№ 23,21,25 по ул. Шишкина | 14000 |
| 11. | Территория между домами №№ 93,95,97 по ул. М. Рыбалко, ул. Ямпольская, 12-б | 9000 |
| 12. | Лесопарковая территория в границах улиц 5-я Каховская – А. Ушакова в районе рынка «Волгодонский» | 23142 |
| 13. | Лесопарковая территория в границах домов №№ 24,24-а,26/1 по ул. Волгодонской | 8925 |
| 14. | Лесной массив м/у Ушакова,55 и школой №83 | 6750 |
| 15. | Лесопарковый массив в границах улиц А. Ушакова – Каляева - Калинина- Волгодонская | 43000 |
| 16. | Территория в границах улиц А. Ушакова – Калинина - Каляева | 31970 |
| 17. | Территория в границах улиц Юнг Прикамья – Сумская – А. Ушакова | 19000 |
| 18. | Территория в границах улиц А. Ушакова – Калинина (за остановкой А. Ушакова – направление в город) | 5000 |
| 19. | Территория по ул. Танцорова от церкви Св. Князя Владимира до ЦТЮ "Исток" (включая откосы вдоль спуска к роднику и смотровую площадку) | 69000 |
| 20. | Лесопарковая зона на против школы № 71 по ул. Светлогорской | 15000 |
| 21. | Лесопарковая территория в границах улиц Ласьвинская - Сивашская – Ардатовская | 6500 |
| 22. | Лесопарковая территория в границах улиц Ласьвинская - Пензенская – Б. Хмельницкого (Парк пенсионеров) | 12000 |
| 23. | Территория по ул. Химградской от ул. Ласьвинской до ул. Новоржевской | 19780 |
| 24. | Территория в границах улиц Воронежская - Котельническая - Ялтинская | 34000 |
| 25. | Территория в границах улиц Фадеева – Воронежская - Дунайская | 15200 |
| 26. | Территория в границах улиц Щигровская - Хвойная | 33050 |
| 27. | Территория между домами 28, 30 по ул. Магистральная | 8000 |
| 28. | Территория мужду домами, 20,22 по ул. Магистральная | 8000 |
| 29. | Территория между домами 89, 91, 93 по ул. М.Рыбалко | 8000 |
| 30. | Территория между домами 91, 93, 95 по ул. М.Рыбалко | 360 |
| 31. | Территория в границах улиц Судозаводская - Монтажников | 7000 |
| 32. | Территория в границах ул.Сивашская - Бетонный переулок - Новорожевская (гаражи) | 50000 |
| 33. | Территория у мечети | 160 |
| 34. | Территория за остовкой по ул.Ушакова ("Венгерское захоронение) | 10000 |
| 35. | Территория по ул.Светлогорская в границах Юнг-Прикамья - Макарова | 900 |
| 36. | Территория от остановки "Стадион" до Камышинской,15 | 1500 |
| 37. | Территория в границе ул.Каляева - Черниговская | 600 |
| 38. | Территория от дома №40 по ул. Автозаводской до ул. Шишикина | 1000 |
| 39. | Территория по ул. Сокольская под теплотрассой | 5000 |
| 40. | Территория вдоль дома №21 по ул. Чистопольская | 4300 |
| 41. | Территория вдоль р.Кама в границах от ДДК "Кирова"до ул. Кировоградская, 4 (откосы набережной) | 3995 |
| 42. | Территория у школы № 119 с ул. Кировоградская | 4000 |
|  | ИТОГО: | 777462 |

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 1 раз за сезон |
| 1.3. | Уборка от мусора | 1 раз в 30 суток |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора |  |

# Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

_________________/Т. В. Гнатюк/                                                       _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Комплексная уборка, вывоз смёта, мусора произведены | Хорошо 0 % |
| Уборка мусора произведена, вывоз смёта, мусора произведен | Хорошо 0 % |
| Комплексная уборка проведена, вывоз смёта, мусора не произведены | Удовлетворительно - 10 % |
| Уборка мусора произведена, вывоз смёта, мусора не произведен | Удовлетворительно - 10 % |
| Уборка мусора, вывоз смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Комплексная уборка, вывоз смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |

Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                                                      ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание пустошей Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): | 777462 м² | 2,029 | 1577477 | 240632 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 777462 м² | 1,143 | 888584 |  |
| 1.2. | Уборка от мусора | 777462 м² | 0,566 | 440279 |  |
| 1.3. | Вывозка смёта, мусора | 921,9 тн. | 269,69 | 248614 |  |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента___________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                   ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от___________№__________

А К Т

контрольной проверки  содержания   пустошей Кировского района г. Перми

наименование подрядного предприятия

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию  пустошей Кировского района г. Перми

За ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ( дата) | 2 объезд ( дата) | 3 объезд ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ  ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию   пустошей  Кировского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение №7

к муниципальному контракту

от____________№__________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 6.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                                    __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего    на основании_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по содержанию  тротуаров  Кировского района г. Перми   в объёме 11922 кв. м. в соответствии с  приложениями к настоящему контракту,  являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 – перечень объектов, объём, состав  и периодичность проведения работ.

* Приложение № 2- оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ.

*  Приложение  № 3 -  расчёт стоимости работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4.  Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (приложение № 2).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта,  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8.  За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  подлежащих  выполнению,   устанавливается на основании итогов аукциона по лоту № 6 и  в соответствии  с расчетом стоимости работ (приложение № 3) составляет  _______________________________________рублей ________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 2).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 6);

-   справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 7);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней со даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ: с 15.04.2009 г. по 24.12.2009 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ,  техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ  в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату  выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ  и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии  с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. М.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________№_________

Перечень объектов, объёмы, состав и периодичность выполнения работ.

1. Перечень объектов, объёмы работ:

| № | Местоположение объекта | Площадь, уборки , кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуарная дорожка от рынка "Закамский" вдоль леса до ул.Липатова, 18 | 360 |
| 2 | Тротуарная дорожка от ул. Волгодонская до ул. 5-я Каховская, 8 (включительно) | 600 |
| 3 | Тротуар вдоль школы №14 от М. Рыбалко, 101б до Ул. Сысольская, 11 | 300 |
| 4 | Тротуар от остановки "Стадион" до лицея №12 | 525 |
| 5 | Тротуар от остановки "Героя Лядова" до школы №71 | 500 |
| 6 | Тротуар по ул. Пензинская, 59 до ООО "Алый стяг" | 850 |
| 7 | Тротуар по ул. Волгодонская, 22-14 до ул. Ушакова, 55/1 | 881 |
| 8 | Тротуар по ул. Буксирная от Ушакова до Светлогорской | 543 |
| 9 | Тротуар по ул. Волгодонская, 20а-22 - Ушакова,55 | 540 |
| 10 | Тротуар Автозаводская, 43-45 - Магистральная, 24-28 | 380 |
| 11 | Тротуар Автозаводская, 51-53 - Магистральная | 380 |
| 12 | Тротуар по ул. Мензелинская от Ялтинской до Воронежской | 613 |
| 13 | Тротуар в "парке пенсионеров" | 450 |
| 14 | Тротуар м/д СОШ №14 и д/с №94 | 300 |
| 15 | Тротуар м/д д/с №94 и д/с №318 | 300 |
| 16 | Тротуар у администрации района | 600 |
| 17 | Тротуар на набережной от ул. Кировоградская, 4 до ДДК Кирова | 3500 |
| 18 | Тротуар по ул. Торговая от М. Рыбалко до ул. Автозаводская | 300 |
|  | Итого | 11922 |

- Состав и периодичность выполнения работ:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): |  |
| 1.1. | Уборка от мусора - вся площадь | 1 раз в 3 суток |
| 1.2. | Вывозка смёта, мусора |  |
| 2. | Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.): |  |
| 2.1. | Подметание снега, мусора – вся площадь | 1 раз в 3 суток |
| 2.2. | Посыпка песком | 1 раз в 3 суток |

# Заказчик:                                                                                                    Подрядчик:

_________________/Т. В. Гнатюк/                                                           _____________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от____________№__________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| Уборка мусора, вывоз смёта, мусора произведены | Хорошо 0 % |
| Уборка мусора произведена, вывоз смёта, мусора не произведены | Удовлетворительно - 5 % |
| Уборка мусора, вывоз смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) |  |
| Подметание снега, мусора, посыпка песком произведено | Хорошо 0 % |
| Подметание снега, мусора, произведено, посыпка песком не произведена | Удовлетворительно - 65 % |
| Подметание снега, мусора, посыпка песком не произведено | Неудовлетворительно - 100 % |

Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                                                       ______________/_____________/

Приложение  № 3

к муниципальному контракту

от___________№__________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание тротуаров Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) | 11922 м² | 6,077 | 72453 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка от мусора – вся площадь | 11922 м² | 5,757 | 68639 |  |
| 1.2. | Вывозка смёта, мусора | 14,1 тн | 269,69 | 3814 |  |
| 2. | Содержание тротуаров Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) | 11922 м² | 14,116 | 168290 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Подметание снега, мусора – вся площадь | 11922 м² | 5,061 | 60341 |  |
| 2.2. | Посыпка песком | 11922 м² | 7,312 | 87175 |  |
| 2.3. | Затраты на песок | 11922 м² | 1,742 | 20774 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 240743 | 36724 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                                        ________________/______________/

Приложение №  4

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  тротуаров Кировского района г. Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_________№_____________

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по  содержанию тротуаров Кировского района г. Перми

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объектов | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от___________№___________

АКТ    ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по содержанию   тротуаров Кировского района г. Перми

за _________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Средняя стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Понижающий коэффициент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффицента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от____________№__________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 7.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                             __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего    на основании_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию объектов озеленения Кировского района г. Перми (техническое задание – приложение № 1).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

● Приложение №  2 –  расчет стоимости работ;

● Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначать уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.5.  Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 3) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

2.2.3. Производить в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика  фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

2. 3. Права и обязанности Подрядчика.

2.3.1. Подрядчик обязан:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.)  и сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика,  заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8. За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия  с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 7, составляет  ___________________________________________, рублей_____________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в

случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)    работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки  (приложение № 7);

- акт оценки работы подрядного предприятия   (приложение № 6);

- акт приёмки выполненных работ  (приложение № 5);

-  справка стоимости работ по форме КС 3  (приложение № 4);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней со даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет________.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало производства  работ:  15.04.2009 г.

4.2. Окончание производства работ:  24.12.2009 г.

4.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

5.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за  период, предшествующий предыдущей контрольной проверки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных объёмов работ уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ  и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии  с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. М.п. |  |

Приложение № 1

к МК от______ №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 7  - СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ.

Объёмы, состав, качество работ

| Объект | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Объём |
| Зимнее содержание (с 14.10 по 24.12.2009 г.) |  |  |  |
| Бульвар по ул. Ласьвинской | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | м2 | 1676 |
|  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня | м2 | 114 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 38 |
|  | Очистка садовых скамей | шт. | 19 |
| Летнее содержание (с 15.04 по 14.10.2009 г.) |  |  |  |
| Сквер у клуба Кирова |  |  |  |
|  | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 10056 |
| Ул. Кировоградская от ул. Ласьвинской до ул. Липатова | Кошение газона 4 раза за сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в весенний период и в октябре | м2 | 10071 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 540 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 260 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 260 |
| Бульвар по ул. Ласьвинской | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1790 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 38 |
|  | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 1914 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 600 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 101 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 101 |
| Газон на разделительной полосе по ул.Адмирала Ушакова от ул. Сысольской до ул. Каляева | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 7047 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 50 |
| Газон на транспортной развязке Ул. Светлогорская – ул. Калинина | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 468 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 180 |
| Транспортная развязка ул. Калинина – ул. Ушакова | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 6024 |
| Ул. М. Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Гальперина | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 42283 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 20 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 1500 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 1500 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 260 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 185 |
| Сквер у к/т «Экран» | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 2381 |
|  | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1587 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 8 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 313 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 313 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 110 |
| Сквер по ул. Светлогорской (транспортная развязка) | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 8879 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 494 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 494 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 90 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 345 |

Требования к качеству выполняемых работ:

Зимнее содержание

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность выровнять, произвести подсыпку песком,  заужение должно отсутствовать.

Механизированная   очистка  от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного слоя снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность выровнять, произвести подсыпку песком,  заужение должно отсутствовать.

Садовые диваны, скамьи, урны, памятники:

Выполнить очистку от снега, мусора, составить дефектную ведомость на поврежденные элементы и представить  заказчику в течение 3-х дней.

Летнее содержание

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Произвести зачистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100 % площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня.

МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать..

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Должна отсутствовать сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произвести рыхление и полив согласно технологии.

Составить и представить  в течение 3-х дней заказчику дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Выполнить рыхление в приствольной канавке.

Выполнить стрижку (для стриженых изгородей) и подкормить удобрениями согласно технологии.

Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР  администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартным декоративным материалом (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растения с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Должны отсутствовать сорняки, отцветшие и погибшие растения.

Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

______________________/Т. В. Гнатюк/                                  ____________________/___________/

Приложение № 2

к МК №____от______________________

- Расчёт стоимости работ по содержанию объектов озеленения  Кировского района на 2009 год.

| Наименование объектов, элементов озеленения объекта, виды работ | Объемы работ |  | Стоимость 1 ед. за весь сезон, руб. |  | Стоимость работ на весь объём, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летний период (с 15.04. по 14.10.2009 г.) | Зимний период (с 15.10. по 24.12.2009 г.) | Летний период (с 15.04. по 14.10.2009 г.) | Зимний период (с 15.10. по 24.12.2009 г.) | Летний период (с 15.04. по 14.10.2009 г.) | Зимний период (с 15.10. по 24.12.2009 г.) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сквер у клуба Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 10056 м² | 0 | 13,20 |  | 132739 | 0 | 132739 |
| итого |  |  |  |  | 132739 | 0 | 132739 |
| Ул. Кировоградская от ул. Ласьвинской до ул. Липатова с оформлением вазонов (42 ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 10071 м² |  | 13,20 |  | 132937 | 0 | 132937 |
| Кустарники в живой изгор. | 540 п. м. |  | 131,95 |  | 71253 | 0 | 71253 |
| Цветники из однолетников (устройство) | 260 м² |  | 390,55 |  | 101543 | 0 | 101543 |
| Цветники из однолетников (содержан) | 260 м² |  | 98,63 |  | 25644 | 0 | 25644 |
| итого |  |  |  |  | 331179 | 0 | 331179 |
| Бульвар по ул. Ласьвинской |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 1914 м² |  | 13,20 |  | 25265 | 0 | 25265 |
| Дорожки (ручная очистка) |  | 114 м² | 0 | 72,51 | 0 | 8266 | 8266 |
| Дорожки (ручная и мех.оч) | 1790 м² | 1676 м² | 10,48 | 57,56 | 18759 | 96470 | 115229 |
| Урны | 38 ед. | 38 ед. | 415,40 | 196,09 | 15785 | 7451 | 23236 |
| Скамьи |  | 19 ед. | 194,90 | 71,92 | 0 | 1366 | 1366 |
| Кустарники в живой изгороди | 600 п.м |  | 131,95 |  | 79170 | 0 | 79170 |
| Цветники из однолетников (устройство) | 101 м² |  | 390,55 |  | 39445 | 0 | 39445 |
| Цветники из однолетников (содержан) | 101 м² |  | 98,63 |  | 9962 | 0 | 9962 |
| итого |  |  |  |  | 188386 | 113553 | 301939 |
| Газон на разделительной полосе по ул. Адмирала Ушакова от Сысольской до ул. Каляева |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 7047 м² |  | 13,20 |  | 93020 | 0 | 93020 |
| Цветники из многолетников (содержание) | 50 м² |  | 47,04 |  | 2352 | 0 | 2352 |
| итого |  |  |  |  | 95372 | 0 | 95372 |
| Газон на транспортной развязке ул. Светлогорская – Калинина |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 468 м² |  | 13,20 |  | 6178 | 0 | 6178 |
| Цветники из многолетников (содержание) | 180 м² |  | 47,04 |  | 8467 | 0 | 8467 |
| итого |  |  |  |  | 14645 | 0 | 14645 |
| Транспортная развязка ул. Калинина – ул. Ушакова |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 6024 м² |  | 13,20 |  | 79517 | 0 | 79517 |
| итого |  |  |  |  | 79517 | 0 | 79517 |
| Ул. М. Рыбалко от ул. Сысольской дл ул. Гальперина |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 42283 м² |  | 13,20 |  | 558136 | 0 | 558136 |
| Урны | 20 ед. |  | 415,40 |  | 8308 | 0 | 8308 |
| Цветники из однолетников (устройство) | 1500 м² |  | 390,55 |  | 585825 | 0 | 585825 |
| Цветники из однолетников (содержание) | 1500м² |  | 98,63 |  | 147945 | 0 | 147945 |
| Кустарники в живой изгороди | 185 п.м |  | 131,95 |  | 24411 | 0 | 24411 |
| Цветники из многолетников (содержание) | 260 м² |  | 47,04 |  | 12230 | 0 | 12230 |
| итого |  |  |  |  | 1336855 | 0 | 1336855 |
| Сквер у к/ т Экран |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 2381 м² |  | 13,20 |  | 31429 | 0 | 31429 |
| Дорожки (ручная и механическая уборка) | 1587 м² |  | 10,48 |  | 16631 | 0 | 16631 |
| Урны | 8 ед. |  | 415,40 |  | 3323 | 0 | 3323 |
| Скамьи | 4 ед. |  | 194,90 |  | 780 | 0 | 780 |
| Кустарники в живой изгороди | 110 п. м. |  | 131,95 |  | 14514 | 0 | 14514 |
| Цветники из однолетников (устройство) | 313 м² |  | 390,55 |  | 122242 | 0 | 122242 |
| Цветники из однолетников (содержание) | 313 м² |  | 98,63 |  | 30871 | 0 | 30871 |
| итого |  |  |  |  | 219790 | 0 | 219790 |
| Сквер по ул. Светлогорской (транспортная развязка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 8879м² |  | 13,20 |  | 117203 | 0 | 117203 |
| Цветники из однолетников (устройство) | 494м² |  | 390,55 |  | 192932 | 0 | 192932 |
| Цветники из однолетников (содержание) | 494м² |  | 98,63 |  | 48723 | 0 | 48723 |
| Кустарники в живой изгороди | 345 п. м. |  | 131,95 |  | 45523 | 0 | 45523 |
| Цветники из многолетников | 90м² |  | 47,04 |  | 4233 | 0 | 4233 |
| итого |  |  |  |  | 408614 | 0 | 408614 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2807147 | 113553 | 2920700 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны | 89123 м² |  | 13,20 |  | 1176424 | 0 | 1176424 |
| Дорожки (ручная очистка) |  | 114 м² |  | 72,51 | 0 | 8266 | 8266 |
| Дорожки (механизированная и ручная очистка) | 3377 м² | 1676м² | 10,48 | 57,56 | 35391 | 96470 | 131861 |
| Тротуары |  | 600 м² |  |  |  | 5808 | 5803 |
| Очистка/ покраска урн | 66 ед. | 38 ед. | 415,40 | 196,09 | 27416 | 7451 | 34867 |
| Очистка скамей | 4 ед. | 19 ед. | 194,90 | 71,92 | 780 | 1366 | 2146 |
| Содержание цветников из однолетников | 2668 м² |  | 98,63 |  | 262995 | 0 | 262995 |
| Оборудование цветников из однолетников | 2668 м² |  | 390,55 |  | 1041987 | 0 | 1041987 |
| Содержание кустарников в живой изгороди | 1780 п. м. |  | 131,95 |  | 234871 | 0 | 234871 |
| Содержание цветников из многолетников | 580 м² |  | 47,04 |  | 27283 | 0 | 27283 |

Понижающий коэффициент__________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффицента______________рублей__________копеек

Заказчик                                                                                                                                        Подрядчик

________________________________________/Т. В. Гнатюк/                                               ________________________/________________________/

Приложение № 3

к  МК от________№_______

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

- Зимнее содержание:

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________Т. В. Гнатюк                             __________________/______________/

Приложение № 4

к МК  от_________№_________

Приложение № 5

К МК от_____________№_______

Заказчик: МБУ   «Благоустройство

Кировского района»

Подрядчик:_______________

Муниципальный контракт № ______от___________200__г.

А К Т  № ______от____________200__г.

Приемки выполненных работ

за _______________200__г.

по содержанию объектов озеленения общего пользования

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость по контракту с НДС (руб.) | Процент снижения, среднемесячный | Принято сумма к оплате с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот № |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |
|  | В том числе без НДС |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |

Общий процент снижения________________  План по муниципальному контракту за месяц______________

Принято к оплате_____________________________________________________________________________

Сдал Подрядчик:____________________              ____________________             ________________________

должность                                       подпись                                   расшифровка фамилии

Принял Заказчик: директор муниципального бюджетного

Учреждения «Благоустройство Кировского района»         ________________      ________________________

подпись                           расшифровка фамилии

Инженер ОЭС ОВБ______________    ___________________

подпись                 расшифровка фамилии

Заказчик:

Директор муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Кировского района»  ____________________/Т. В. Гнатюк/

Подрядчик:   __________________________________

Приложение № 6

к МК  от______________ № __________

АКТ

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми.

за ______________________ 2008 г

(месяц)

по ________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Директор муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Кировского района»  ____________________/Т. В. Гнатюк/

Подрядчик:

__________________________________/_________________________/

Приложение № 7

к МК  от ______________ № __________

А К Т

Контрольной проверки содержания объектов озеленения общего пользования за декаду

________________2008 г.

____________________________________________

( Наименование подрядного предприятия )

________________________2008 г

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора )

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

и ___________________________________________________________________________________________

Все работы предусмотренные контрактом от __________ № ____ проверены в полном объеме и замечаний   к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:

Директор муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Кировского района»  ____________________/Т. В. Гнатюк/

Подрядчик:

__________________________________/______________________________/

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 8.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                     __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании Устава с одной стороны и _____________________ _______________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ________ _________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ликвидации несанкционированных свалок Кировского района г. Перми в объёме 6010 тонн мусора в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

* приложение  № 1  - оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

*  приложение  № 2  - расчёт стоимости работ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан.

2.1.1. Назначить для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Предоставить Подрядчику в течение 3-х рабочих дней с момента заключения  муниципального контракта объектный  перечень объёмов работ.

2.1.3. Утверждать расчет стоимости объёмов работ на условиях данного контракта.

2.1.4. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объёмов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.2. Заказчик имеет право.

2.2.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством  периодических  проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

2.3.  Подрядчик обязан:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта обеспечить выполнение работ, указанных  в п. 1.1. настоящего  контракта,  и сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

2.3.4. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.5. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.3.6. Установить после ликвидации каждой отдельной свалки аншлаг (металлический щит) с надписью «Мусор не складировать».

2.4. Подрядчик имеет право.

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта работ с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ,  формируется на основании  результатов аукциона  по лоту № 8 и составляет: _________________________________________________ за весь объём работ, предусмотренный  п. 1.1 контракта.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае:

- уменьшения размера оплаты в связи с не выполнением, либо некачественным выполнением работ и применением санкций, предусмотренных приложением № 1 к настоящему муниципальному контракту.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объёмов работ являются:

- акты сдачи-приёмки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте) по форме приложения  № 3 к настоящему контракту;

- справка стоимости выполненных   объёмов работ по форме КС-3 (приложение № 4);

- копии путевых листов на используемый для вывоза мусора автомобильный транспорт, с указанием объёмов груза;

-  копии  документов, подтверждающих захоронение (утилизацию) мусора на городском полигоне ТБО;

-  счёта - фактуры.

3.4. Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- авансовый платеж в размере 10% стоимости контракта в течение 10 банковских дней со даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

-  ежемесячный платёж в  течение  10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки  выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта  стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Сроки выполнения работ: с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, установленном настоящим контрактом (приложение № 1).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает  Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. За несоблюдение сроков выполнения работ,  предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% за каждый день невыполнения обязательств по срокам выполнения работ от суммы контракта.

6.4. Подрядчик несет полную ответственность за действия субподрядных организаций, в случае их привлечения для выполнения работ.

6.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.*

* Способ  и порядок обеспечения муниципального контракта определяется в соответствии  с условиями ч. 25 документации об аукционе после подведения итогов аукциона.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,  разрешаются Арбитражным судом.

9.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2009 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к  МК от______ № ________

# Оценка качества выполняемых работ и условия

# снижения стоимости работ.

| № п.п. | Критерии оценки | Оценка, % снижения оплаты за выполненные объёмы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор, в том числе ветки, листва, грязь с объектов работ полностью собран, выполнены работы по разработке грунта, весь мусор вывезен на городской полигон ТБО. | Хорошо 0% |
| 2 | Мусор, в том числе ветки, листва, грязь на объёктах работ частично оставлен, уборка выполнена не в полном объёме. | Удовлетворительно - 40% |
| 3 | Мусор, в том числе ветки, листва, грязь с объектов работ полностью собран, весь мусор вывезен на городской полигон ТБО, не выполнены работы по разработке грунта. | Удовлетворительно - 20% |

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

_________________/Т. В. Гнатюк/                                            _______________/_____________/

Приложение  № 2

к МК  от______________№_________

Расчет стоимости работ.

| № п.п | Наименование (состав) работ | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) | 6010 тн. | 382,89 | 2300699 | 350954 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Погрузка, разгрузка мусора, разработка грунта, вывозка грязи, мусора на городской полигон ТБО, содержание свалки | 6010 тн. | 382,89 | 2300699 |  |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффицента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик:                                                                                                Подрядчик:

__________________Т. В. Гнатюк                                                     _____________/______________/

Приложение № 3

к МК от________№_____

А К Т

приёмки  выполненных объёмов работ

за ____________________ 2009г.

(месяц)

по ______________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                                                                                                  ______________________2009 г.

| № п.п. | Наименование объекта, наименование работ | Объём работ, предъявленных Подрядчиком, тн | Критерии оценки выполненных объёмов работ, предъявленных к оплате |  |  | Оценка выполненных объёмов работ, % снижения | Объем выполненных работ, подлежащих оплате, тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мусор, в том числе ветки, листва с объектов работ полностью собран и вывезен. | Мусор, в том числе ветки, листва на объектах работ частично оставлен, уборка выполнена не в полном объёме | Мусор, в том числе ветки, листва, грязь с объектов работ полностью собран, весь мусор вывезен, но не выполнены работы по разработке грунта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по всем объектам |  |  |  |  |  |  |

Примечание: сведения о фактическом соответствии критериям оценки, выполненных объёмов работ в графах 4,5 фиксируются любым значком в соответствующей графе.

Заказчик:                                                                                                                                                               Подрядчик:

Приложение № 4

к МК от________ №  ________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 1  - СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ.

(Объёмы, состав, периодичность, качество работ, являющихся предметом аукциона)

1. Объём  содержания  дорог  частного сектора Кировского района г. Перми – 564769 кв. м.

2.Состав, периодичность выполнения  работ:

# 2.1. Летнее время (с 15.04. по 14.10.2009 г.):

2.1.1. Уборка проезжей части от крупного мусора – 1 раз в месяц

2.1.2. Вывозка смёта, мусора.

2.2. Зимнее время (с 15.10. по 24.12.2009 г.):

# 2.2.1. Расширение проезжей части дорог ,  1 раз в 5 суток.

3. Качество работ:

3.1. Предлагаемые к выполнению работы  должны  соответствовать:

-  ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  должны  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 2 - СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

(Объёмы, состав, периодичность, качество работ, являющихся предметом аукциона)

1. Объём работ по содержанию внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми – 137599 кв. м.

- Состав, периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование (состав) работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г. |  |
| 1.1. | Подметание – вся площадь | 1 раз в 5 суток |
| 1.2. | Уборка смёта у борта -30% площади | 1 раз в 5 суток |
| 1.3. | Уборка проезжей части от крупного мусора – вся площадь | 1 раз в 10 суток |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора |  |
| 2. | Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) |  |
| 2.1. | Подметание и сгребание снега по всей площади | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Расширение проезжей части (30 % площади) | 1 раз в 4 суток |
| 2.3. | Посыпка ПСС (60 % площади) | 1 раз в сутки |
| 2.4. | Удаление наката (50 % площади) | 1 раз в 6 суток |
| 2.5. | Вывозка снега. |  |

3. Качество работ:

3.1.  Предлагаемые к выполнению работы  должны  соответствовать:

-  ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  должны  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение № 3

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 3 – СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ.

(Объёмы, состав, периодичность,  качество работ, являющихся предметом аукциона)

1.  Объём работ по содержанию   лестничных переходов Кировского района г. Перми – 4525 кв. м.

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование (состав) работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| 1.1. | Уборка мусора – вся площадь | 1 раз в 2 суток |
| 1.2. | Вывоз смёта, мусора |  |
| 2. | Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) |  |
| 2.1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора (вся площадь) | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. (вся площадь) | 1 раз в 4 суток |
| 2.3. | Очистка от уплотненного снега (40% площади) | 1 раз в 2 суток |
| 2.4. | Обработка лестниц песком (вся площадь) | 1 раз в сутки |

3. Качество работ:

3.1.  Предлагаемые к выполнению работы  должны  соответствовать:

-  ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  должны  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение № 4

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 4 – СОДЕРЖАНИЕ  ГАЗОНОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

(Объёмы, состав, периодичность,  качество работ, являющихся предметом аукциона)

1.  Объём работ по содержанию   газонов Кировского района г. Перми – 49453 кв. м.

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование (состав) работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 1 раз за сезон |
| 1.2. | Кошение травы | 3 раза за сезон |
| 1.3. | Уборка от мусора | 1 раз в 3 суток |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора |  |

3. Качество работ:

3.1.  Предлагаемые к выполнению работы  должны  соответствовать:

-  ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  должны  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение № 5

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 5 – СОДЕРЖАНИЕ ПУСТОШЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ.

(Объёмы, состав, периодичность,  качество работ, являющихся предметом аукциона)

1.  Объём работ по содержанию   пустошей  Кировского района г. Перми– 777462  кв. м.

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование (состав) работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 1 раз за сезон |
| 1.3. | Уборка от мусора | 1 раз в 30 суток |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора |  |

3. Качество работ:

3.1.  Предлагаемые к выполнению работы  должны  соответствовать:

-  ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  должны  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение № 6

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 6 – СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ.

(Объёмы, состав, периодичность, качество работ, являющихся предметом аукциона)

1.  Объём работ по содержанию тротуаров Кировского района г. Перми – 11922 кв. м.

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование (состав) работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): |  |
| 1.1. | Уборка от мусора- вся площадь | 1раз в 3 суток |
| 1.2. | Вывозка смёта, мусора |  |
| 2. | Зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.): |  |
| 2.1. | Подметание снега, мусора – вся площадь | 1 раз в 3 суток |
| 2.2. | Посыпка песком | 1 раз в 3 суток |

3. Качество работ:

3.1.  Предлагаемые к выполнению работы  должны  соответствовать:

-  ГОСТам, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  должны  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Приложение № 7

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 7  - СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ.

(Объёмы, состав,  качество работ, являющихся предметом аукциона)

| Объект | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Объём |
| Зимнее содержание (с 15.10 по 24.12.2009 г.) |  |  |  |
| Бульвар по ул. Ласьвинской | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | м2 | 1676 |
|  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня | м2 | 114 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 38 |
|  | Очистка садовых скамей | шт. | 19 |
| Летнее содержание (с 15.04 по 14.10.2009 г.) |  |  |  |
| Сквер у клуба Кирова | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 10056 |
| Ул. Кировоградская от ул. Ласьвинской до ул. Липатова | Кошение газона 4 раза за сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в весенний период и в октябре | м2 | 10071 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 540 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 260 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 260 |
| Бульвар по ул. Ласьвинской | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1790 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 38 |
|  | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 1914 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 600 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 101 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 101 |
| Газон на разделительной полосе по ул. Адмирала Ушакова от ул. Сысольской до ул. Каляева |  |  |  |
|  | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 7047 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 50 |
| Газон на транспортной развязке ул. Светлогорская –ул. Калинина | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 468 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 180 |
| Транспортная развязка ул. Калинина – ул. Ушакова | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 6024 |
| Ул. М. Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Гальперина | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 42283 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 20 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 1500 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 1500 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 260 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 185 |
| Сквер у к/т «Экран» | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 2381 |
|  | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1587 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 8 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 313 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 313 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 110 |
| Сквер по ул. Светлогорской (транспортная развязка) | Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 8879 |
|  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 494 |
|  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 494 |
|  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | м2 | 90 |
|  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок | п.м. | 345 |

Требования к качеству выполняемых работ:

Зимнее содержание

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность выровнять, произвести подсыпку песком,  заужение должно отсутствовать.

Механизированная   очистка  от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного слоя снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность выровнять, произвести подсыпку песком,  заужение должно отсутствовать.

Садовые диваны, скамьи, урны, памятники:

Выполнить очистку от снега, мусора, составить дефектную ведомость на поврежденные элементы и представить  заказчику в течение 3-х дней.

Летнее содержание

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Произвести зачистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100 % площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня.

МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать..

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Должна отсутствовать сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произвести рыхление и полив согласно технологии.

Составить и представить  в течение 3-х дней заказчику дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Выполнить рыхление в приствольной канавке.

Выполнить стрижку (для стриженых изгородей) и подкормить удобрениями согласно технологии.

Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР  администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартным декоративным материалом (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растения с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Должны отсутствовать сорняки, отцветшие и погибшие растения.

Приложение №  8

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 8 – ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ.

(Объёмы, состав, периодичность, качество работ, являющихся предметом аукциона)

1.  Объём  работ по ликвидации несанкционированных свалок Кировского района г. Перми – 6010 тонн.

2. Состав и периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование (состав) работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): | По согласованному с заказчиком графику |
| 1.1. | Погрузка и разгрузка мусора. |  |
| 1.2. | Разработка грунта. |  |
| 1.3. | Вывозка мусора на городской полигон ТБО (расстояние до 60 км.). |  |
| 1.4. | Содержание свалки. |  |

- Качество работ:

3.1. Соблюдение требований, предусмотренных действующими нормативными актами при работе с   опасными отходами (класс опасности - практически неопасные)

Приложение №   9

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1.

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04 по 14.10.2009 г) | 564769м² | 0,886 | 500431 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 564769 м² | 0,566 | 319831 |  |
| 1.2 | Вывозка смёта, мусора | 669,7 тн. | 269,69 | 180600 |  |
| 2 | Содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10 по 24.12.2009 г.) | 564769 м² | 1,7605 | 994297 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение проезжей части | 564769 м² | 1,7605 | 994297 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1494728 | 228009 |

Приложение № 10

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 2

| № п.п | Наименование (состав) работ | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) | 137599 м² | 4,377 | 602275 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Подметание (вся площадь) | 137599 м² | 1,697 | 233555 |  |
| 1.2. | Уборка смёта у борта (30% площади) | 41280 м² | 2,203 | 90951 |  |
| 1.3. | Уборка проезжей части от крупного мусора (вся площадь) | 137599 м² | 1,70 | 233768 |  |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора | 163,2 тн. | 269,69 | 44001 |  |
| 2. | Содержание внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) | 137599 м² | 14,70 | 2022903 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Подметание и сгребание снега (по всей площади) | 137599 м² | 3,776 | 519580 |  |
| 2.2 | Расширение проезжей части (30% площади) | 41280 м² | 2,20 | 90843 |  |
| 2.3 | Посыпка ПСС (60 % площади) | 82559 м² | 1,921 | 158575 |  |
| 2.4 | Затраты на ПСС | 82559 м² | 8,145 | 672478 |  |
| 2.5 | Удаление наката (50% площади) | 68799 м² | 2,741 | 188555 |  |
| 2.6 | Вывоз снега | 2698 тн. | 145,624 | 392872 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2625178 | 400907 |

Приложение № 11

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 3

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): | 4525м² | 10,26 | 46441 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка мусора | 4525 м² | 9,94 | 44998 |  |
| 1.2. | Вывозка смёта, мусора | 5,35 тн. | 269,69 | 1443 |  |
| 2. | Содержание лестничных переходов Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.): | 4525 м² | 127,49 | 576894 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора (вся площадь) | 4525 м² | 16,10 | 72864 |  |
| 2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. | 4525 м² | 23,59 | 106734 |  |
| 2.3. | Очистка от уплотненного снега (40% площади) | 1810 м² | 148,23 | 268294 |  |
| 2.4. | Обработка лестниц песком | 4525 м² | 23,28 | 105348 |  |
| 1.5 | Затраты на песок | 4525 м² | 5,23 | 23654 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 623335 | 95085 |

Приложение №  12

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 4

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание газонов Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): | 49453 м² | 13,564 | 670772 | 102321 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 49453 м² | 1,434 | 70925 |  |
| 1.2. | Кошение травы | 49453 м² | 6,052 | 299312 |  |
| 1.3. | Уборка от мусора | 49453 м² | 5,757 | 284721 |  |
| 1.4. | Вывозка смёта, мусора | 58,6 тн. | 269,69 | 15814 |  |

Приложение № 13

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 5

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание пустошей Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.): | 777462 м² | 2,029 | 1577477 | 240632 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная уборка | 777462 м² | 1,143 | 888584 |  |
| 1.2. | Уборка от мусора | 777462 м² | 0,566 | 440279 |  |
| 1.3. | Вывозка смёта, мусора | 921,9 тн. | 269,69 | 248614 |  |

Приложение №  14

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 6

| № п.п. | Наименование (состав) работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание тротуаров Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) | 11922 м² | 6,077 | 72453 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка от мусора – вся площадь | 11922 м² | 5,757 | 68639 |  |
| 1.2. | Вывозка смёта, мусора | 14,1 тн | 269,69 | 3814 |  |
| 2. | Содержание тротуаров Кировского района г. Перми в зимнее время (с 15.10.2009 г. по 24.12.2009 г.) | 11922 м² | 14,116 | 168290 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Подметание снега, мусора – вся площадь | 11922 м² | 5,061 | 60341 |  |
| 2.2. | Посыпка песком | 11922 м² | 7,312 | 87175 |  |
| 2.3. | Затраты на песок | 11922 м² | 1,742 | 20774 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 240743 | 36724 |

Приложение №  15

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 7

| № п.п | Наименование работ, описание работ. | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание объектов озеленения в летнее время (с 15.04 по 14.10.2009 г) |  |  | 2807147 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Газоны | 89123 м² | 13,20 | 1176424 |  |
| 1.2 | Дорожки (механизированная и ручная очистка) | 3377 м² | 10,48 | 35391 |  |
| 1.3. | Очистка/ покраска урн | 66 ед | 415,40 | 27416 |  |
| 1.4 | Очистка скамей | 4 ед | 194,90 | 780 |  |
| 1.5 | Содержание цветников из однолетников | 2668 м² | 98,63 | 262995 |  |
| 1.6 | Оборудование цветников из однолетников | 2668 м² | 390,55 | 1041987 |  |
| 1.7 | Содержание кустарников в живой изгороди | 1780 п. м. | 131,95 | 234871 |  |
| 1.8 | Содержание цветников из многолетников | 580 м² | 47,04 | 27283 |  |
| 2 | Содержание дорог частного сектора в зимнее время (с 15.10 по 24.12.2009 г.) |  |  | 113553 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Дорожки (ручная очистка) | 114 м² | 72,51 | 8266 |  |
| 2.2 | Дорожки (механизированная и ручная очистка) | 1676 м² | 57,56 | 96470 |  |
| 2.3 | Очистка урн | 38 ед | 196,09 | 7451 |  |
| 2.4 | Очистка скамей | 19 ед | 71,92 | 1366 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2920700 | 445531 |

Приложение № 16

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 8

| № п.п | Наименование (состав) работ | Объём работ | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок Кировского района г. Перми в летнее время (с 15.04.2009 г. по 14.10.2009 г.) | 6010 тн. | 382,89 | 2300699 | 350954 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Погрузка, разгрузка мусора, разработка грунта, вывозка грязи, мусора на городской полигон ТБО, содержание свалки | 6010 тн. | 382,89 | 2300699 |  |

Приложение № 17

к документации об аукционе

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об открытом аукционе по размещению заказа на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения, ликвидации несанкционированных свалок Кировского района г. Перми по лоту № ______, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона,

(наименование участника размещения заказа)

предлагаем/предлагаю выполнить  работы по _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ в объёме ___________ кв. м. в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе.

Сроки выполнения работ:

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона по лоту № _______, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе по лоту № ________ на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Кировского района» на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № ____________ в соответствии с требованиями документации об аукционе на одиннадцатый день (не ранее десяти дней) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6. Подтверждаем, что в случае если мы будем признаны участником аукциона по лоту № ________, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона по лоту № ________будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Кировского района», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № _______ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона по лоту № ______ или о заключении с нами муниципального контракта, как с участником аукциона по лоту №______, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота), в случае отказа от его подписания победителем аукциона по лоту № ________, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона по лоту № ____, сведения о ________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

- МП

Приложение № 18

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица): (на основании Учредительных документов установленной формы - устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Фамилия, имя, отчество (для физического лица и ИП) |  |
| 3. Юридический адрес участника размещения заказа (для юридического лица и ИП) |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица и ИП) |  |
| 5. Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридического лица) |  |
| 6. №, серия, дата, место выдачи паспорта (для физического лица и ИП) |  |
| 7. Место регистрации (для физического лица и ИП) |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных  прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………………………...

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество, подписавшего заявку, должность)

Приложение № 19

к документации об аукционе

Сведения о качественных характеристиках  работ, являющихся предметом аукциона

по лоту  __________

1.  Наименование работ являющихся предметом аукциона___________________________

_____________________________________________________________________________

2. Объём работ, являющихся предметом аукциона__________________________________

3. Состав, периодичность выполнения работ:

| № п/п | Состав работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |

4. Качество работ:

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)

Приложение № 20

к документации об аукционе

Сведения о качественных характеристиках работ, являющихся предметом аукциона

по лоту № 7

1.  Наименование работ являющихся предметом аукциона___________________________

_____________________________________________________________________________

2. Наименование, объёмы  работ:

| Объект | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Объём |

Качество выполняемых работ:

Качество выполняемых работ будет соответствовать требованиям к качеству работ, предусмотренных техническим заданием заказчика – приложение №  7 к документации об аукционе.

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)