ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 4 – ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОНОВ

ВДОЛЬ ДОРОГ, ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ В БЛАГОУСТРОЕННОЙ ЧАСТИ п. НОВЫЕ ЛЯДЫ  В 2009 г.

1. Объём работ по летнему содержанию газонов – 149699 м2

2. Состав, периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка территории | 1 раз за период |
| 2 | Уборка территории от мусора | 1 раз в 3 суток |
| 3 | Кошение травы | 3 раза за период |
| 4 | Расчистка от поросли (22 % площади) | 1 раз за период |
| 5 | Вывозка мусора | по требованию Заказчика |

3. Расчет стоимости работ:

| № п.п. | Наименование работ | Объём работ, м2 | Стоимость 1 м2, руб. | Периодич ность | Стоимость за период, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание газонов В том числе: |  |  |  | 3 658 500 |
|  | Комплексная уборка территории | 149699 | 1,4343 | 1 | 214705 |
|  | Уборка территории от мусора | 149699 | 0,0944 | 61 | 861900 |
|  | Кошение травы | 149699 | 2,0175 | 3 | 906044 |
|  | Расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки) (22 % площади) | 33175 | 49,113 | 1 | 1629311 |
|  | Вывозка мусора | 224,4 тонны | 207,4 |  | 46540 |

4. Требования к качеству выполняемых работ:

- комплексная уборка проводится с 15 апреля по 28 апреля 2009 года

- мусор должен отсутствовать.

- собранный мусор должен быть вывезен в течение суток после окончания уборки на городской полигон

- высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

- поросль должна отсутствовать.

- спиленная поросль должна быть вывезена в течение 3 суток после спила на городскую свалку.

5.  Перечень объектов:

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газоны | Расчистка от поросли | Кошение травы |
| 1 | Проезд | ул.Островского | ул.Крылова 63, вокруг здания | 3000 | 1000 | 3000 |
| 2 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | ул. Мира, 9а (горбольница № 11) | 14000 | 4600 | 14000 |
| 3 | Проезд | д.№12 по ул.40-летия Победы | д.№10 по ул.40-летия Победы | 5500 | 1800 | 5500 |
| 4 | Проезд | ул.Мира | до ул.Мира 1 (у здания) | 730 | 240 | 730 |
| 5 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | д.№10 по ул.40-летия Победы | 7760 | 2580 | 7760 |
| 6 | Проезд | ул.Островского | д.№18 по ул.Мира | 3150 | 1050 | 3150 |
| 7 | Проезд | ул.Мира | д\с № 165 | 1300 | 430 | 1300 |
| 8 | Проезд | ул.Мира 2 | ул.Островского 79 (с отворотами к домам № 6,8 по ул. Молодежная) | 2400 | 800 | 2400 |
| 9 | Проезд | д.№28 по ул.Мира | д.№17 по ул.Мира | 5230 | 1740 | 5230 |
| 10 | Проезд | ул.Мира | д.№85а по ул.Островского | 4225 | 1400 | 4225 |
| 11 | Проезд | ул.Островского | д.№85а по ул.Островского | 4500 | 1550 | 4500 |
| 12 | Проезд | д.№13по ул.Мира | д.№17 по ул.Мира | 3600 | 1200 | 3600 |
| 13 | Проезд | ул. Мира, 9а (горбольница № 11) | д.№16 по ул.40-летия Победы | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Проезд | д.№16 по ул.40-летия Победы | д.№20 по ул.40-летия Победы | 8392 | 3000 | 8392 |
| 15 | Проезд | ул. Коммунистическая | д.10 по ул.Коммунистическая | 1100 | 350 | 1100 |
| 16 | Проезд к ветпункту | ул.Чкалова | д.27 по ул.Кирова | 1700 | 560 | 1700 |
| 17 | Проезд к газообменному пункту | ул.Чкалова | газообменный пункт | 3250 | 1080 | 3250 |
| 18 | Тротуар ул. Мира | ул. Мира | ул. Мира, 9а (горбольница № 11) | 664 | 220 | 664 |
| 19 | Тротуар ул. Мира | ул. Мира | ул. 40-летия Победы, 16 | 2400 | 800 | 2400 |
| 20 | Тротуар ул. Мира | ул. Мира | ул. 40-летия Победы, 12 | 4965 | 1650 | 4965 |
| 21 | Тротуар ул. Мира | ул. Мира, 15 | ул. 40-летия Победы, 20 | 12100 | 4000 | 12100 |
| 22 | Тротуар ул. Мира | ул. Мира, 11 | ул. Мира, 1 | 326 | 110 | 326 |
| 23 | Дорога ул.Островского | ул. Трактовая | а/дорога Пермь -Н.Ляды | 24219 | 2815 | 24219 |
| 24 | Дорога ул. Мира |  |  | 24738 |  | 24738 |
| 25 | Дорога ул.Молодежная |  |  | 2450 |  | 2450 |
| 26 | Дорога ул. Трактовая | а/дорога Пермь -Н.Ляды | ул.Коммунистическая | 7800 |  | 7800 |
| Итого |  |  |  | 149699 | 33175 | 149699 |