ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 2 – ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОНОВ

ВДОЛЬ АВТОДОРОГИ  ПЕРМЬ - НОВЫЕ ЛЯДЫ  В 2009 г.

1. Объём работ по летнему содержанию газонов – 416000 м2

2. Состав, периодичность выполнения  работ:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка территории | 1 раз за период |
| 2 | Уборка территории от мусора | 1 раз в 3 суток |
| 3 | Кошение травы (15% площади) | 3 раза за период |
| 4 | Расчистка от поросли (20% площади) | 1 раз за период |
| 5 | Вывозка мусора | по требованию Заказчика |

3.  Перечень объектов:

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Пермь – Новые Ляды | Восточного обхода | АЗС «Арсенал» п. Новые Ляды ул. 40-летия Победы, 22 | 416000 |

4. Расчет стоимости работ:

| № п.п. | Наименование работ | Объём работ, м2 | Стоимость 1 м2, руб. | Периодич ность | Стоимость за период, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание газонов В том числе: |  |  |  | 7 455 700 |
|  | Комплексная уборка территории | 416000 | 1,4343 | 1 | 596645 |
|  | Уборка территории от мусора | 416000 | 0,0944 | 61 | 2395170 |
|  | Кошение травы (15 % площади) | 62400 | 2,0175 | 3 | 377670 |
|  | Расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки) (20 % площади) | 80565 | 49,113 | 1 | 3956800 |
|  | Вывозка мусора | 624 тонны | 207,4 |  | 129415 |

5. Требования к качеству выполняемых работ:

- комплексная уборка проводится с 15 апреля по 28 апреля 2009 года

- мусор должен отсутствовать.

- собранный мусор должен быть вывезен в течение суток после окончания уборки на городской полигон

- высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

- поросль должна отсутствовать.

- спиленная поросль должна быть вывезена в течение 3 суток после спила на городскую свалку.